А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

КЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.06.2010               №               1147
г. Клин

Московская область

Об утверждении Муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Клинского 

муниципального района на период 2010-2020 г.г.»

        В целях реализации распоряжения Правительства РФ от 13.11. 2009 г. № 1715-р и Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», во исполнение Концепции повышения энергетической эффективности и стимулирования энергосбережения в Клинском муниципальном районе, утвержденной постановлением Главы Клинского муниципального района от 01.06.2010 г. № 86-ПГ, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Клинского муниципального района на период 2010-2020 г.г.» (Прилагается).

2. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений, предприятий ЖКХ:

2.1.  в срок до 01.10.2010 г. внести изменения в ведомственные программы энергосбережения в соответствии с Муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Клинского муниципального района на период 2010-2020 г.г.»;

2.2.  обеспечить проведение комплекса мероприятий, предусмотренных вышеуказанной программой в целях повышения энергетической эффективности Клинского муниципального района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на  заместителя Руководителя Администрации Клинского муниципального района А.М. Потлову.

И.о. Руководителя Администрации

Клинского муниципального района                                                  М.М. Самарина

                                                                                                                                                                                        Утверждена

                                                                                                                                                 Постановлением Руководителя Администрации

                                                                                                                                                 Клинского муниципального района 

                                                                                                                                                 15.06.2010    №    1147

  Муниципальная Программа  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в Клинском муниципальном районе Московской области на период 2010 – 2020 г.г.»

	Перечень мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	Сроки реализации и мониторинга
	Ответственные исполнители

	1
	2
	3

	I. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда:

	1.1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда:

	1.1.1. Мероприятия по ранжированию многоквартирных домов по уровню энергоэффективности
	1.1.1.1. Выявление многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности
	До 30.09.2010
	Кузнецов О.В.
Потлова А.М.

	
	1.1.1.2. Оценка потенциала энергосбережения в квартале (микрорайоне) на основе сопоставления уровней энергоэффективности с российскими и зарубежными аналогами
	До 30.09.2010
	Скородумова И.В.

	1.1.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах
	1.1.2.1. Использование энергосберегающих ламп 
	До 30.11.2010
	Потлова А.М.

	
	1.1.2.2. Использование регулируемых отопительных приборов
	До 30.11.2010
	Потлова А.М.

	
	1.1.2.3. Утепление
	До 30.11.2010
	Потлова А.М.

	1.1.3. Мероприятия, направленные на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды
	1.1.3.1. Информирование потребителей о требованиях по оснащению приборами учета
	До 2013 г.
Ежегодный мониторинг 30 сентября
	Управление по ЖКХ

	
	1.1.3.3. Внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов
	До 2013 г.

Ежегодный мониторинг 30 сентября
	Руководители предприятий, организаций, учреждений

	1.1.4. Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения, пропаганду реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением
	С 01.09.2010
Ежегодно;

Ежегодный мониторинг 30 сентября
	Управление по ЖКХ

	1.1.5. Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий
	До 15.02.2011
	Руководители предприятий, организаций, учреждений

	1.1.6. Проведение энергетических обследований, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов
	До 2013 г. 
Ежегодный мониторинг 30 сентября
	Руководители предприятий, организаций, учреждений

	1.1.7. Содействие привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках реализации энергосервисных договоров
	С 01.09.2010 Ежегодно; 
Ежегодный мониторинг 30 сентября
	Кузнецов О.В.
Потлова А.М.

	1.2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
жилищного фонда:

	1.2.1. Строительство многоквартирных домов в соответствии с установленными законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требованиями энергетической эффективности
	С 01.09.2010 по плану строительства; Ежегодный мониторинг 01 июня
	Кузнецов О.В.
Скородумова И.В.

	1.2.2. Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов
	С 01.09.2010 по плану капремонта; Ежегодный мониторинг 01 июня
	Руководители предприятий, организаций, учреждений

	1.2.3. Утепление многоквартирных домов, квартир и площади мест общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту, а также внедрение систем регулирования потребления энергетических ресурсов
	С 01.09.2010 
Ежегодный мониторинг 30 сентября
	Руководители предприятий, организаций, учреждений

	1.2.4. Размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности
	по мере установления класса федеральными органами стройнадзора
	Руководители предприятий, организаций, учреждений

	1.2.5. Мероприятия по модернизации и реконструкции многоквартирных домов с применением энергосберегающих технологий и снижение на этой основе затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг населению
	1.2.5.1. Утепление многоквартирных домов, квартир и площади мест общего пользования
	С 01.09.2010 Ежегодно; Ежегодный мониторинг 30 октября
	Руководители управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК

	
	1.2.5.2. Внедрение систем регулирования потребления энергетических ресурсов
	До 2015 г.
Ежегодный мониторинг 30 октября
	

	1.2.6. Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения
	1.2.6.1. Установка датчиков движения
	До 2013 г.
Ежегодный мониторинг 30 октября
	

	
	1.2.6.2. Замена ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства
	
	

	1.2.7. Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности использования лифтового хозяйства
	До 2016 г. 
Ежегодный мониторинг 30 сентября
	Руководители управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК

	1.2.8. Повышение эффективности использования и сокращение потерь воды
	До 2013 г.
Ежегодный мониторинг 01 июня
	Руководители предприятий

	1.2.9. Автоматизация потребления тепловой энергии многоквартирными домами 
	До 2018 г.
Ежегодный мониторинг срок 30 октября
	Руководители предприятий, организаций, 

	1.2.10.  Тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения
	До 2020 г.
Ежегодный мониторинг 30 сентября
	Лазакович А.С.

	1.2.11. Восстановление/внедрение циркуляционных систем горячего водоснабжения, проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков
	До 2020 г.
Ежегодный мониторинг 30 сентября
	Цветов А.В.
Карелин С.Н.

	1.2.12. Установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения
	До 2015 г.
Ежегодный мониторинг 30 сентября
	Лазакович А.С.

	1.2.13. Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии
	До 2020 г.
Ежегодный мониторинг 30 сентября
	Танель Ю.Г.

	II. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры:

	2.1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем
коммунальной инфраструктуры:

	2.1.1. Проведение энергетического аудита
	До 2013 г. 
Ежегодный мониторинг 30 сентября
	Руководители предприятий, управляющих организаций

	2.1.2. Анализ предоставления качества услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения,

анализ договоров электро-, тепло-, газо- и водоснабжения жилых многоквартирных домов на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности
	До 20.12.2010; далее – ежегодно;  
Ежегодный мониторинг 20 декабря
	Управление по ЖКХ

	2.1.3. Оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях
	До 20.12.2010; далее – ежегодно;  
Ежегодный мониторинг 20 декабря
	Управление по ЖКХ

	2.1.4. Оптимизация режимов работы энергоисточников, количества котельных и их установленной мощности с учетом корректировок схем энергоснабжения, местных условий и видов топлива
	До 20.12.2010; далее – ежегодно;  
Ежегодный мониторинг 01 апреля
	Танель Ю.Г.
Лазакович А.С.

	2.2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры:

	2.2.1. Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования
	До 15.02.2011
	Управление по ЖКХ, руководители предприятий, организаций

	2.2.2. Применение типовых технических решений по использованию возобновляемых источников низкопотенциального тепла в системах теплоснабжения, а также для холодоснабжения
	До 2020 г.
Ежегодный мониторинг 30 сентября
	Холодов Л.А
Танель Ю.Г.

	2.2.3. Использование установок совместной выработки тепловой и электрической энергии на базе газотурбинных установок с котлом- утилизатором, газотурбинных установок
	До 2020 г.
Ежегодный мониторинг 30 сентября
	Танель Ю.Г.
Лазакович А.С.

Дубосар И.В.

	2.2.4. Вывод из эксплуатации муниципальных котельных, выработавших ресурс
	До 2020 г.
Ежегодный мониторинг 01 апреля
	Лазакович А.С.

	2.2.5. Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия
	До 2015 г.
Ежегодный мониторинг 30 сентября
	Лазакович А.С.

	2.2.6. Строительство котельных с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия
	До 2020 г.
Ежегодный мониторинг 30 сентября
	Кузнецов О.В.
Лазакович А.С.

	2.2.7. Внедрение систем автоматизации работы и загрузки котлов, общекотельного и вспомогательного оборудования, автоматизация отпуска тепловой энергии потребителям
	До 2018 г.
Ежегодный мониторинг 30 октября
	Лазакович А.С.
Дубосар И.В.

	2.2.8. Снижение энергопотребления на собственные нужды котельных
	До 2020 г.
Ежегодный мониторинг 30 октября
	Лазакович А.С.
Дубосар И.В.

	2.2.9. Строительство тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий
	До 2020 г.
Ежегодный мониторинг 30 сентября
	Лазакович А.С.
Кузнецов О.В.

Потлова А.М.

	2.2.10. Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей при восстановлении разрушенной тепловой изоляции
	До 2020 г.
Ежегодный мониторинг 30 сентября
	Лазакович А.С.
Дубосар И.В.

	2.2.11. Использование телекоммуникационных систем централизованного технологического управления системами теплоснабжения
	До 2020 г.
Ежегодный мониторинг 30 октября
	Лазакович А.С.
Дубосар И.В.

	2.2.12. Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения
	До 2012 г.
	Холодов Л.А.

	2.2.13. Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей тягодутьевых машин и насосного оборудования, работающего с переменной нагрузкой
	До 2015 г. 
Ежегодный мониторинг 30 октября
	Лазакович А.С.
Холодов Л.А.

	2.2.14. Мероприятия по сокращению потерь воды, внедрение систем оборотного водоснабжения
	До 2020 г.
Ежегодный мониторинг 30 сентября
	Лазакович А.С.
Холодов Л.А.

	2.2.15. Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения и рекламы
	2.2.15.1. Замена светильников уличного освещения на энергоффективные. Установка светодиодных ламп
	До 2013 г.
Ежегодный мониторинг 30 октября
	Лоева Т.А. Танель Ю.Г.

	
	2.2.15.2. Замена неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные линии
	До 2020 г.
Ежегодный мониторинг 30 сентября
	Лоева Т.А. 

	2.2.16. Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды
	До 2012 г.
Ежегодный мониторинг 30 октября
	Танель Ю.Г.
Дубосар И.В.

	2.2.17. Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества
	До 2015 г.
Ежегодный мониторинг 1марта
	Потлова А.М.
Танель Ю.Г.

	2.2.18. Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов, в т.ч. за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф управляющей организации
	До 2015 г.
Ежегодный мониторинг 01ноября
	Потлова А.М.
Танель Ю.Г.

	III. Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования 

и повышению энергетической эффективности этих организаций:

	3.1. Организационные мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования
и повышению энергетической эффективности этих организаций:

	3.1.1. Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании организациям с участием муниципального образования (далее - здания, строения, сооружения), сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению
	До 2013 г. 
Ежегодный мониторинг 30 сентября
	Упра

	3.1.2. Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования
	До 15.02.2011
	Кузнецов О.В.
Потлова А.М.

Каракулова Л.А.

	3.1.3. Содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации
	До 2020 г.
Ежегодный мониторинг 20 декабря
	Кузнецов О.В.
Лоева Т.В.

	3.1.4. Создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов
	До 2020 г.
Ежегодный контрольный срок 
20 декабря
	Кузнецов О.В.
Бизяев А.Н.

	3.2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях с участием муниципального образования
и повышению энергетической эффективности этих организаций:

	3.2.1. Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
	До 2013 г. 
Ежегодный мониторинг 30 сентября
	Потлова А.М.
Холодов Л.А.

Цветов А.В.

Карелин С.Н.

Танель Ю.Г.

Лазакович А.С.

	3.2.2. Строительство зданий, строений, сооружений в соответствии с установленными законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требованиями энергетической эффективности
	До 2020 г.
Ежегодный мониторинг 20 декабря
	Кузнецов О.В.
Скородумова И.С.

	3.2.3. Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений
	До 2013 г.
Ежегодный мониторинг 30 октября
	Потлова А.М.
Холодов Л.А.

Цветов А.В.

Карелин С.Н.

	3.2.4. Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях
	До 2020 г.
Ежегодный мониторинг 30 сентября
	Потлова А.М.
Холодов Л.А.

Цветов А.В.

Карелин С.Н.

	3.2.5. Автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями
	о 2014 г.
Ежегодный мониторинг 30 октября
	Лазакович А.С.
Холодов Л.А.

Цветов А.В.

Карелин С.Н.

	3.2.6. Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях
	До 2013 г.
Ежегодный мониторинг 30 октября
	Холодов Л.А.
Цветов А.В.

Карелин С.Н.

	3.2.7. Восстановление/внедрение циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений
	До 2013 г.
Ежегодный мониторинг 30 октября
	Холодов Л.А.
Цветов А.В.

Карелин С.Н.

	3.2.8. Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях
	До 2013 г.
Ежегодный мониторинг 30 октября
	Холодов Л.А.
Цветов А.В.

Карелин С.Н.

	3.2.9. Установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений
	До 2013 г.
Ежегодный мониторинг 30 октября
	Холодов Л.А.
Цветов А.В.

Карелин С.Н.

	3.2.10. Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений
	До 2012 г.
Ежегодный мониторинг 30 октября
	Холодов Л.А.
Цветов А.В.

Карелин С.Н.

	3.2.11. Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений
	До 2013 г. 
Ежегодный мониторинг 30 октября
	Холодов Л.А.
Цветов А.В.

Карелин С.Н.

	3.2.12. Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности
	До 2012 г.
Ежегодный мониторинг 30 октября
	Танель Ю.Г.

	3.2.13. Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей и оптимизация систем электродвигателей
	До 2013 г.
Ежегодный мониторинг 30 октября

	Танель Ю.Г.
Лазакович А.С.

	IV. Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций,

осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению 
энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов:

	4.1. Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности
	4.1.1. Переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования
	До 2012 г.
Ежегодный мониторинг 
20 декабря
	Каракулова Л.А.

	
	4.1.2. Введение социальной нормы потребления энергетических ресурсов и дифференцированных цен (тарифов) на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормы потребления
	До 2013 г.
Ежегодный мониторинг 
20 декабря
	Каракулова Л.А.

	
	4.1.3. Введение цен (тарифов), дифференцированных по времени суток, выходным и рабочим дням
	До 2013 г.
Ежегодный мониторинг 
20 декабря
	Каракулова Л.А.

	4.2. Мероприятия, направленные на содействие заключению и реализации энергосервисных договоров (контрактов) муниципальными бюджетными учреждениями
	До 2013 г.
Ежегодный мониторинг 
20 декабря
	Каракулова Л.А.

	4.3. Предоставление поддержки организациям, осуществляющим деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации и при условии подтверждения соответствия фактических достигнутых показателей запланированным (целевым) показателям энергоэффективности
	С 01.04.2011 
Ежегодный мониторинг 
30 сентября
	Бизяев А.Н.

	4.4. Содействие разработке и установке автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии
	С 01.04.2012 
Ежегодный мониторинг 
30 сентября
	Танель Ю.Г.
Холодов Л.А.

Цветов А.В.

Карелин С.Н.

	4.5. Стимулирование потребителей и теплоснабжающих организаций к снижению температуры возвращаемого теплоносителя
	С 01.04.2013 
Ежегодный мониторинг 
30 сентября
	Лазакович А.С.
Холодов Л.А.

Цветов А.В.

Карелин С.Н.



	4.6. Предоставление поддержки организациям, разрабатывающим и/или внедряющим энергетические устройства, использующие вторичные или возобновляемые источники энергии
	С 01.04.2011 
Ежегодный мониторинг 
30 сентября
	Бизяев А.Н.
Кузнецов О.В.

	V. Мероприятия по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии:

	5.1. Увеличение производства электрической энергии с применением установок по использованию энергии ветра и солнца и их комбинаций в местах возможного их использования
	До 2020 г.
Ежегодный мониторинг 
20 декабря
	Танель Ю.Г.

	5.2. Расширение использования биомассы и бытовых отходов для производства электрической и тепловой энергии
	До 2020 г.
Ежегодный мониторинг 
20 декабря
	Бизяев А.Н.

	VI. Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом:

	6.1. Планирование работы транспорта и транспортных процессов (развитие системы логистики) в муниципальном образовании
	До 15.02.2011
	Бизяев А.Н.

	6.2. Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
	До 2013 г. 
Ежегодный мониторинг 
20 декабря
	Кузнецов О.В.

	6.3. Мероприятия по замещению природным газом бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива
	До 2013 г. 
Ежегодный мониторинг 
20 декабря
	Бизяев А.Н.

	VII. Мероприятия по иным определенным органом местного самоуправления вопросам:

	7.1. Информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, контроля и распространения информации в данной сфере
	7.1.1. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	С 01.08.2010 
Ежегодный мониторинг 
22 декабря
	Бизяев А.Н.

	
	7.1.2. Составление, оформление и анализ топливно-энергетических балансов, а также единых методологических основ формирования текущих, ретроспективных и перспективных топливно-энергетических балансов и основных индикаторов, демонстрирующих эффективность использования топливно-энергетических ресурсов
	С 25.12.2010 
Ежегодный мониторинг 
22 декабря
	Бизяев А.Н.

	7.2. Мероприятия по учету в инвестиционных и производственных программах организаций коммунального комплекса мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	С 30.11.2010 
Ежегодный мониторинг 
22 декабря
	Танель Ю.Г.

	7.3. Мероприятия по осуществлению мониторинга реализации мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренных инвестиционными и производственными программами организаций коммунального комплекса
	До 2020 г. 
Ежегодный мониторинг 
22 декабря
	Потлова А.М.

	7.4. Организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе по вопросам проведения энергетических обследований, подготовки и реализации энергосервисных договоров (контрактов), производства расчетов и измерений показателей энергетической эффективности
	С 01.09.2010 
Ежегодный мониторинг 
1 декабря
	Бизяев А.Н.

	7.5. Проведение конкурсов по энергосбережению
	С 01.02.2011 Ежегодно
	Бизяев А.Н.

	7.6. Информирование руководителей муниципальных бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения
	С 01.08.2010 
Ежегодно

	Бизяев А.Н.

	7.7. Разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	С 01.08.2010 
Ежегодно

	Бизяев А.Н.


