А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

КЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.08.2014             №                 1729
г. Клин

Московская область

О внесении изменений в муниципальную Программу 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Клинского муниципального района на 2014-2018 годы» 

В связи с необходимостью уточнения муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Клинского муниципального района на 2014-2018 годы»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Клинского муниципального района на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Администрации Клинского муниципального района от 23.12.2013 года № 2924 с изменениями и дополнениями от 03.02.2014 года № 182, от 02.07.2014 года № 1467 изменения:

1.1. В Паспорте программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Клинского муниципального района на 2014-2018 годы» раздел источники финансирования читать в новой редакции (Приложение № 1);

1.2. В Паспорте подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» раздел «источники финансирования» читать в новой редакции (Приложение № 2);

1.3. Приложение к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» читать в новой редакции (Приложение № 3);

2. Опубликовать постановление на сайте Администрации и в газете «Серп и молот».

И.о. Руководителя Администрации

Клинского муниципального района                                                  А.Д. Сокольская

Приложение № 1

к постановлению Администрации         

Клинского муниципального района

06.08.2014   № 1729
	Источники финансиро
вания    
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Клинского муниципального района на 2014-2018 годы»,  
в том числе по годам:
	Расходы (тыс. рублей)

	
	Всего
	Очередной 
финансовый
год
	1-й год  
планового
периода
	2-й год  
планового
периода
	3-й год  
планового
периода
	4-й год  
планового
периода

	Средства бюджетов муниципальных образований        Клинского муниципального района          
	433222,44
	26 357,44
	120 825,00
	97 150,00
	108 290,00
	80 600,00

	Другие источники            
	119267,42
	52 261,00
	18006,42
	0,0
	1000,00
	48 000,00


Приложение № 2

к постановлению Администрации         

Клинского муниципального района

06.08.2014   № 1729
	Источники финанси-рования подпро-граммы муници-пальной программы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств

В том числе по годам:


	Наименование подпрограммы муниципальной программы
	Источник финансирования
	Расходы (тыс. рублей)



	
	
	
	2014 год
	2015 
год
	2016 
год
	2017 
год
	2018 
год
	Итого:

	
	Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»


	Всего:     
в том числе:
	23618,44
	69806,42
	19000,00
	22300,00
	    20000,0
	154724,86

	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Средства бюджетов муниципальных образований Клинского муниципального района 
	23618,44
	51800,00
	19000,00
	22300,00
	20000,00
	136718,44

	
	
	Внебюд-жетные источники
	0,0
	18006,42
	0,0
	0,0
	0,0
	18006,42


Приложение № 3
к постановлению Администрации         

Клинского муниципального района

06.08.2014   № 1729
                                                                                                                                                 Приложение № 1 

                                                                                                                                                 к подпрограмме «Модернизация                      

                                                                                                                                       объектов коммунальной инфраструктуры»
 Перечень мероприятий подпрограммы                                                                                                                                                                                                                                                     «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»                                                                                                                                                                                            муниципальной  программы  Клинского муниципального района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2018 годы»
	№ п/п
	Мероприятия по реализации подпрограммы
	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения
	Источники финансирования
	Срок  исполнения мероприятия (годы)
	Всего,                      (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам,
 (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
	Резуль-таты выполнения меро-прия-тия подпрограммы

	
	
	
	
	
	
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	 
	 
	 
	Всего по подпрограмме:


	 
	154724,86


	23618,44


	69806,42


	19000,00


	22300,00


	20000,00


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета 
Московской области


	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	 
	 
	 
	Средства бюджетов муниципальных образований Клинского муниципального района
	 
	136718,44
	23618,44
	51800,00
	19000,00
	22300,00
	20000,00
	
	

	 
	 
	 
	Внебюджетные источники
	
	18006,42
	0,0
	18006,42
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	Объекты водоснабжения и водоотведения:
	
	
	
	13618,44
	13618,44
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.
	Строительство канализационного коллектора по адресу: г.Клин, ул.Физкультурная, Гоголя, Колхозная
	
	Всего:
	2014г.
	12 191,99
	12 191,99
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 Средства бюджета городского поселения Клин
	
	12 191,99
	12 191,99
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	
	

	2.
	Капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения по адресу: г.Клин, ул.Коллективная


	
	Всего:
	2014г.
	1018,44
	1018,44
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	
	1018,44
	1018,44
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	
	

	3.
	Проектирование артскважины  по адресу: д.Покровка
	
	Всего:
	2014г.
	408,01
	408,01
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин 
	
	408,01
	408,01
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	
	

	
	Объекты теплоснабжения:
	
	
	
	123100,0
	10000,0
	51800,0
	19000,0
	22300,0
	20000,0
	
	

	4.
	Реконструкция газовой котельной № 7 по адресу: г.Клин, ул.Трудовая
	1.Проведение конкурса на разработку ПСД – 1 кв.2015г.
	Всего:
	2015г.
	1200,0
	0,0
	1200,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	

	
	
	2.Разработка ПСД – 1 полуг.2015г.

3. Проведение конкурса на СМР и производство СМР – 2 полуг.2015г.
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	
	1200,0
	0,0
	1200,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	

	5.
	Реконструкция газовой котельной № 2  по адресу: г.Клин, ул.Мечниково, д.13
	1.Проведение конкурса на разработку ПСД – 1 кв.2015г.
	Всего:
	2015г.
	35000,0
	0,0
	35000,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	

	
	
	2.Разработка ПСД – 1 полуг.2015г.

3. Проведение конкурса на СМР и производство СМР – 2 полуг.2015г.
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	
	35000,0
	0,0
	35000,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	

	6.
	Ремонт тепловых сетей  
	
	Всего:
	2014-2018гг.
	76000,0
	10000,0
	13000,0
	15000,0
	18000,0
	20000,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области

	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин


	
	76000,0
	10000,0
	13000,0
	15000,0
	18000,0
	20000,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники


	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	7.
	Реконструкция газовой котельной № 43 с заменой котлов «Хопер-100» в д.Борки Клинского района  сп.Воронинское.  Мощность 0,3 Мвт
	1.Проведение конкурса на разработку ПСД – 1 кв.2015г.
	Всего:
	2015г.
	1300,0
	0,0
	1300,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	

	
	
	2.Разработка ПСД – 1 полуг.2015г.   3. Проведение конкурса на СМР и производство СМР – 2 полуг.2015г.
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	
	1300,0
	0,0
	1300,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	

	8
	Реконструкция газовой котельной №44 с заменой котлов «Хопер-100» в д.Малая Борщевка Клинского района с.п. Воронинское. Мощность 0,3 МВт
	1.Проведение конкурса на разработку ПСД – 1 кв.2015г.
	Всего:
	2015г.
	1300,0
	0,0
	1300,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	

	
	
	2. Разработка ПСД – 1 полуг.2015г.   3. Проведение конкурса на СМР и производство СМР – 2 полуг.2015г.
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	
	1300,0
	0,0
	1300,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	

	9.
	Реконструкция газовой котельной №47 с заменой котлов «Хопер-100» в д.Ногово Клинского района с.п. Петровское.    Мощность 0,3 МВт
	1.Проведение конкурса на разработку ПСД – 1 кв.2016г.
	Всего:
	2016г.
	1300,0
	0,0
	0,0
	1300,0
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	
	
	2.Разработка ПСД – 1 полуг.2016г.     3. Проведение конкурса на СМР и производство СМР – 2 полуг.2016г.Средства бюджета сельского поселения Петровское
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	
	1300,0
	0,0
	0,0
	1300,0
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники


	
	0,0
	0,0
	0,0
	      0,0
	
	
	
	

	10.
	Реконструкция газовой котельной №42 с заменой котлов «Хопер-100» в д.Спасское Клинского района с.п. Петровское.             Мощность 0,3МВт
	1.Проведение конкурса на разработку ПСД – 1 кв.2016г.
	Всего:
	2016г.
	1300,0
	0,0
	0,0
	1300,0
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	0,0
	0,0
	0,0
	      0,0
	
	
	
	

	
	
	2.Разработка ПСД – 1 полуг.2016г.     3. Проведение конкурса на СМР и производство СМР – 2 полуг.2016г.
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	
	1300,0
	0,0
	0,0
	1300,0
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	11.
	Реконструкция газовой котельной №28 с заменой котлов «Хопер-100» в д. Дятлово Клинского района с.п. Петровское.            Мощность 0,4 МВт
	1.Проведение конкурса на разработку ПСД – 1 кв.2017г.
	Всего:
	2017г.
	1400,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1400,0
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области

	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	
	2.Разработка ПСД – 1 полуг.2017г.     3. Проведение конкурса на СМР и производство СМР – 2 полуг.2017г.


	Средства бюджета Клинского муниципального района
	
	1400,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1400,0
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники


	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	12.
	Реконструкция газовой котельной №45 с заменой котлов «Хопер-100» в д. Васильково Клинского района с.п. Петровское.             Мощность 0,3 МВт
	1.Проведение конкурса на разработку ПСД – 1 кв.2017г.
	Всего:
	2017г.
	1300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1300,0
	
	
	

	
	
	1.Проведение конкурса на разработку ПСД – 1 кв.2017г.
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	
	1300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1300,0
	
	
	

	
	
	2.Разработка ПСД – 1 полуг.2017г.

3. Проведение конкурса на СМР и производство СМР – 2 полуг.2017г.
	Внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	13.
	Реконструкция газовой котельной №49 с заменой котлов «Хопер-100» в д. Вертково Клинского района с.п. Нудольское.

Мощность 0,4 МВт
	1.Проведение конкурса на разработку ПСД – 1 кв.2016г.
	Всего:
	2016г.
	1400,0
	0,0
	0,0
	1400,0
	
	
	
	

	
	
	2.Разработка ПСД – 1 полуг.2016г.

3. Проведение конкурса на СМР и производство СМР – 2 полуг.2016г.


	Средства бюджета Клинского муниципального района
	
	1400,0
	0,0
	0,0
	1400,0
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	14.
	Реконструкция газовой котельной №46 с заменой котлов «Хопер-100» в д. Некрасино Клинского района с.п. Воздвиженское.            Мощность 0,6 МВт
	1.Проведение конкурса на разработку ПСД – 1 кв.2017г.
	Всего:
	2017г.
	1600,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1600,0
	
	
	

	
	
	2.Разработка ПСД – 1 полуг.2017г.   
3. Проведение конкурса на СМР и производство СМР – 2 полуг.2017г.
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	
	1600,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1600,0
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	Развитие электроэнергетики
	
	
	2015
	18006,42
	0,0
	18006,42
	
	
	
	
	

	15.
	Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ до КТП-508 в пролетах опор №1-№57 поселка Саньково Клинского района (2 этап) -3 км


	
	Всего:
	2015г.
	5700,3
	0,0
	5700,3
	
	
	
	ОАО «Мособлэнерго»      филиал Клинские электрические сети
	

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района


	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники


	
	5700,3
	0,0
	5700,3
	
	
	
	
	

	16.
	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-69 электроснабжения жилого сектора по ул. Красная Слободка, ул. Рабочая г. Клин- Магистраль СИП 3*70*70-1,04 км.


	
	Всего:
	2015г.
	1768,54
	0,0
	1768,54
	
	
	
	ОАО «Мособлэнерго»      филиал Клинские электрические сети
	

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района


	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники


	
	1768,54
	0,0
	1768,54
	
	
	
	
	

	17.
	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-541 электроснабжения жилого сектора поселка Селевино Клинского района, магистраль СИП3*70*70-2,15


	
	Всего:
	2015г.
	3656,13
	0,0
	3656,13
	
	
	
	ОАО «Мособлэнерго»      филиал Клинские электрические сети
	

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники


	
	3656,13
	0,0
	3656,13
	
	
	
	
	

	18.
	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-413 электроснабжения жилого сектора  по ул. Горького г. Высоковск  Клинского района, магистраль СИП3*70*70-0,74
	
	Всего:
	2015г.
	1258,38
	0,0
	1258,38
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	1258,38
	0,0
	1258,38
	
	
	
	ОАО «Мособлэнерго»      филиал Клинские электрические сети
	

	19.
	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-4205 электроснабжения жилого сектора   (ул. Терешковой дома №№ 3,4,5,6,7,8,9,10,12), (ул. Ленина  дома №№ 3,4,5), (ул. Лесная дома №№ 1,2,7,8)  поселка Выголь  Клинского района, магистраль СИП3*70*70-1,2км
	
	Всего:
	2015г.
	2040,63
	0,0
	2040,63
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	2040,63
	0,0
	2040,63
	
	
	
	ОАО «Мособлэнерго»      филиал Клинские электрические сети
	

	20.
	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-80 электроснабжения жилого сектора  по ул. Северный переулок г. Клин  Клинского района, магистраль СИП3*70*70-0,95км
	
	Всего:
	2015г.
	1615,5
	0,0
	1615,5
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района


	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	1615,5
	0,0
	1615,5
	
	
	
	ОАО «Мособлэнерго»        филиал Клинские электрические сети
	

	21.
	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-419 электроснабжения жилого сектора  поселок Щекино г. Клин  Клинского района, магистраль СИП3*70*70-0,73км


	
	Всего:
	2015г.
	1232,88
	0,0
	1232,88
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	1232,88
	0,0
	1232,88
	
	
	
	ОАО «Мособлэнерго»      филиал Клинские электрические сети
	

	22.
	Капитальный ремонт строительной части ТП-178 г. Клин кровля 120м2
	
	Всего:
	2015г.
	565,33
	0,0
	565,33
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района


	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	565,33
	0,0
	565,33
	
	
	
	ОАО «Мособлэнерго»      филиал Клинские электрические сети


	

	23
	Капитальный ремонт строительной части ТП-54 г. Клин кровля 50м2


	
	Всего:
	2015г.
	168,73
	0,0
	168,73
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района


	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	168,73
	0,0
	168,73
	
	
	
	ОАО «Мособлэнерго»      филиал Клинские электрические сети
	


