А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

КЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
    03.02.2014         №             182
г. Клин

Московская область

О внесении изменений и дополнений

в муниципальную Программу «Развитие

жилищно-коммунального хозяйства Клинского

муниципального района на 2014-2018 годы» 

В связи с необходимостью уточнения муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Клинского муниципального района на 2014-2018 годы»,

                                         П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в  муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Клинского муниципального района на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Администрации Клинского муниципального района от 23.12.2013 г. № 2924 изменения:

1.1. Приложение № 1 к подпрограмме «Чистая вода» читать в новой редакции (Приложение № 1);

1.2. В Паспорте муниципальной программы раздел «Источники финансирования муниципальной программы читать в новой редакции (Приложение № 2);

1.3. В Паспорте подпрограммы «Чистая вода» раздел источники финансирования читать в новой редакции (Приложение № 3).

И.о. Руководителя Администрации

Клинского муниципального района                                                           А.Д.Сокольская
Приложение № 1

к постановлению Администрации

Клинского муниципального района

03.02.2014  №  182
Приложение № 1

к Подпрограмме «Чистая вода»

Перечень мероприятий подпрограммы «Чистая вода»

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2018 годы»

	№ п/п
	Мероприятия по реализации подпрограммы муниципальной программы
	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение с указанием предельных сроков их исполнения
	Источники финанси-рования мероприятия
	Срок испол-нения меропри-ятий
	Объём финан-сирования  меро-приятия в 2013 году,

(тыс. руб.)
	Всего,         
(тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам

 (тыс рую. руб.)
	Ответственный за         
выполнение мероприятия подпрограммы
	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	
	
	2014
	2015 
	2016
	2017
	2018
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	
	Итого
	
	
	480680,0
	100525,0
	106175,0
	78150,0
	87230,0
	108600,0
	
	

	
	
	
	Средства Бюджета Московской области
	
	
	52250,0
	52250,0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджетов муниципального образования 
	
	
	379430,0
	48275,0
	106175,0
	78150,0
	86230,0
	60600,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники         
	
	
	49000,0
	0,0
	
	
	1000,0
	48000,0
	
	

	1. Строительство объектов водоснабжения



	1.1
	Реконструкция ВЗУ №9 г.Клин с бурением 4 артскважин, насосной станции П подъема, строительством резервуара на 2400 м3 и доведением его мощности до 10,0 тыс. м3/сут.
	Подготовка и проведение конкурса на выполнение ПИР (первое полугодие 2015 года) Производство строительно-монтажных работ (декабрь 2017 года).
	Итого
	2015-2017 
	
	89300
	
	3000,0
	43150,0
	43150,0
	
	
	Ввод в эксплуатацию объекта

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства местного бюджета    
	
	
	89300
	
	3000,0
	43150,0
	43150,0
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники         
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Поставка, монтаж, подключение блочно-модульной станции обезжелезивания воды в д. Кузнецово
	Производство строительно-монтажных работ (3 квартал2014 года).
	Итого
	2014
	
	4700,0
	4700,0
	
	
	
	
	
	Ввод в эксплуатацию объекта

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства местного бюджета    
	
	
	4700,0
	4700,0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники         
	
	
	        0,0
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Поставка, монтаж, подключение блочно-модульной станции обезжелезивания воды в п. Нарынка
	Производство строительно-монтажных работ (3 квартал 2014 года).
	Итого
	2014
	
	6100,0
	6100,0
	
	
	
	
	
	Ввод в эксплуатацию объекта

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства местного бюджета 
	2014
	
	       6100,0
	      6100,0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники         
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Поставка, монтаж, подключение блочно-модульной станции обезжелезивания воды в д. Елгозино
	Производство строительно-монтажных работ (3 квартал 2014 года).
	Итого
	2014
	
	4700
	4700,0
	
	
	
	
	
	Ввод в эксплуатацию объекта

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства местного бюджета    
	2014-2015
	
	4700,0
	3800,0
	900,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники         
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Строительство ВЗУ пос.31 Октября г.Клин с бурением  скважины, строительством насосной станции П подъема, станции обезжелезивания  и строительством резервуара.
	Подготовка и проведение конкурса на выполнение ПИР (первое полугодие 2015 года) Производство строительно-монтажных работ (декабрь 2018 года).
	Итого
	2015-2018
	
	50500,0
	
	3000,0
	15000,0
	15000,0
	17500,0
	
	Ввод в эксплуатацию объекта

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства местного бюджета    
	2015-2018
	
	50500,0
	
	3000,0
	15000,0
	15000,0
	17500,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники         
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Проектирование и реконструкция водозаборного узла  №1 (ул. Папивина) со строительством станции обезжелезивания  воды
	Подготовка и проведение конкурса на выполнение ПИР (первое полугодие 2015 года) Производство строительно-монтажных работ (декабрь 2018 года).
	Итого
	2015-2018
	
	50500,0
	
	12500,0
	12500,0
	12500,0
	13000,0
	
	Ввод в эксплуатацию объекта

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства местного бюджета    
	2015-2018
	
	50500,0
	
	12500,0
	12500,0
	12500,0
	13000,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники         
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Проектирование и реконструкция водозаборного узла  №6 (ул. Московская) со строительством станции обезжелезивания  воды
	Подготовка и проведение конкурса на выполнение ПИР (первое полугодие 2017 года) Производство строительно-монтажных работ (декабрь 2018 года).
	Итого
	
	
	35000,0
	
	
	
	2000,0
	33000,0
	
	Ввод в эксплуатацию объекта

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства местного бюджета    
	2017-2018
	
	12000,0
	
	
	
	2000,0
	10000,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники         
	2018
	
	23000,0
	
	
	
	
	23000,0
	
	

	1.8
	Проектирование и реконструкция водозаборного узла  №1 Клин-5 со строительством станции обезжелезивания  воды и бурением артскважины
	Подготовка и проведение конкурса на выполнение ПИР (первое полугодие 2017 года) Производство строительно-монтажных работ (декабрь 2018 года).
	Итого
	
	
	27000,0
	
	
	
	2000,0
	25000,0
	
	Ввод в эксплуатацию объекта

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства местного бюджета    
	2017-2018
	
	12000,0
	
	
	
	2000,0
	10000,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники         
	2018
	
	15000,0
	
	
	
	
	15000,0
	
	

	1.9
	Проектирование и реконструкция водозаборного узла  №2 Клин-5 со строительством станции обезжелезивания  воды
	Подготовка и проведение конкурса на выполнение ПИР (первое полугодие 2017 года) Производство строительно-монтажных работ (декабрь 2018 года).
	Итого
	
	
	20000,0
	
	
	
	2000,0
	18000,0
	
	Ввод в эксплуатацию объекта

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства местного бюджета    
	2017-2018
	
	10000,0
	
	
	
	2000,0
	8000,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники         
	2018
	
	10000,0
	
	
	
	
	10000,0
	
	

	1.10
	Поставка, монтаж, подключение блочно-модульной станции обезжелезивания воды в п. Чайковского
	Производство строительно-монтажных работ (3 квартал 2014 года).
	Итого
	2014
	
	8600,0
	8600,0
	
	
	
	
	
	Ввод в эксплуатацию объекта

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства местного бюджета    
	2014
	
	8600,0
	8600,0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники         
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.11
	Поставка, монтаж, подключение блочно-модульной станции обезжелезивания воды,  замена водонапорной башни в д. Слобода


	Производство строительно-монтажных работ 2014-2015
	Итого
	2014-2015
	
	8600,0
	7000,0
	1600,0
	
	
	
	
	Ввод в эксплуатацию объекта

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства местного бюджета    
	
	
	8600,0
	7000,0
	1600,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники         
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.12
	Поставка, монтаж, подключение блочно-модульной станции обезжелезивания воды в с.Спас-Заулок
	Производство строительно-монтажных работ (3 квартал 2014 года).
	Итого
	2014
	
	6100,0
	    6100,0
	
	
	
	
	
	Ввод в эксплуатацию объекта

	
	
	
	Средства местного бюджета    
	2014
	
	6100,0
	       6100,0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники         
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.13
	Поставка, монтаж, подключение блочно-модульной станции обезжелезивания воды, замена водонапорной башни в п. Туркмен
	Производство строительно-монтажных работ (4 квартал 2015 года).
	Итого
	2015
	
	5225,0
	
	5225,0
	
	
	
	
	Ввод в эксплуатацию объекта

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства местного бюджета    
	2015
	
	5225,0
	
	5225,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники         
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.14
	Поставка, монтаж, подключение блочно-модульной станции обезжелезивания воды в д. Струбково
	Производство строительно-монтажных работ (4 квартал 2015 года).
	Итого
	2014-2015
	
	6100,0
	6100,0
	
	
	
	
	
	Ввод в эксплуатацию объекта

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства местного бюджета    
	
	
	6100,0
	6100,0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники         
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.15
	Поставка, монтаж, подключение блочно-модульной станции обезжелезивания воды в п. Марков Лес
	Производство строительно-монтажных работ (4 квартал 2015 года)
	Итого
	2015
	
	4700,0
	
	4700,0
	
	
	
	
	Ввод в эксплуатацию объекта

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства местного бюджета    
	2015
	
	4700,0
	
	4700,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники         
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.16
	Поставка, монтаж, подключение блочно-модульной станции обезжелезивания воды, замена водонапорной башни, бурение артскважины в д. Захарово
	Производство строительно-монтажных работ 

(4 квартал 2015 года)
	Итого
	2015
	
	8000,0
	
	8000,0
	
	
	
	
	Ввод в эксплуатацию объекта

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства местного бюджета    
	2015
	
	8000,0
	
	8000,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники         
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.17
	Поставка, монтаж, подключение блочно-модульной станции обезжелезивания воды в д. Некрасино
	Производство строительно-монтажных работ 

(4 квартал 2014 года).
	Итого
	2014
	
	3125,0
	3125,0
	
	
	
	
	
	Ввод в эксплуатацию объекта

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства местного бюджета    
	2014
	
	3125,0
	3125,0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники         
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	1.18
	Поставка, монтаж, подключение блочно-модульной станции обезжелезивания воды , замена водонапорной башни в д. Щекино
	Производство строительно-монтажных работ (4 квартал 2015 года).
	Итого
	2015
	
	6800,0
	
	6800,0
	
	
	
	
	Ввод в эксплуатацию объекта

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства местного бюджета    
	
	
	     6800,0
	
	6800,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники         
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	1.19
	Поставка, монтаж, подключение блочно-модульной станции обезжелезивания воды, бурение артскважины в п. Выголь
	Производство строительно-монтажных работ (4 квартал 2015 года).
	Итого
	2015
	
	3925,0
	
	3925,0
	
	
	
	
	Ввод в эксплуатацию объекта

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства местного бюджета    
	2015
	
	3925,0
	
	3925,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники         
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	1.20
	Поставка, монтаж, подключение блочно-модульной станции обезжелезивания воды, замена башни в д. Бирево
	Производство строительно-монтажных работ (4 квартал 2015 года).
	Итого
	2015
	
	6800,0
	
	6800,0
	
	
	
	
	Ввод в эксплуатацию объекта

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства местного бюджета    
	2015
	
	6800,0
	
	6800,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники         
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	1.21
	Поставка, монтаж, подключение блочно-модульной станции обезжелезивания воды  в д. Ногово
	Производство строительно-монтажных работ (4 квартал 2015 года). 
	Итого
	2015
	
	3125,0
	
	3125,0
	
	
	
	
	Ввод в эксплуатацию объекта

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства местного бюджета    
	2015
	
	3125,0
	
	3125,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники         
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	1.22
	Замена водонапорной башни в д. Мисирево, Горки, Ясенево, Н.Щапово
	Производство строительно-монтажных работ (4 квартал 2018 года).
	Итого
	
	
	8400,0
	
	2100,0
	2100,0
	2100,0
	2100,0
	
	Ввод в эксплуатацию объекта

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства местного бюджета    
	2015-2018
	
	8400,0
	
	2100,0
	2100,0
	2100,0
	2100,0
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	2. Строительство объектов водоотведения 


	
	
	Внебюджетные источники         
	
	
	1,0
	
	
	
	1,0
	
	
	

	2.1
	\Реконструкция ОС п. Решетниково.
	Подготовка и проведение конкурса (первое полугодие 2014 года).

Производство строительно-монтажных работ 
	Итого
	2014-2015
	
	55000,0
	55000,0
	
	
	
	
	 
	Ввод в эксплуатацию объекта

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	52250,0
	52250,0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства местного бюджета 
	
	
	2750,0
	2750,0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники         
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Строительство КНС №1 п. Решетниково
	Подготовка и проведение конкурса (первое полугодие 2014 года).

Производство строительно-монтажных работ (декабрь 2016 года)
	Итого
	
	
	2000,0
	
	2000,0
	
	
	
	
	Ввод в эксплуатацию объекта

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства местного бюджета   
	2015
	
	2000,0
	
	2000,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники         
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Реконструкция КНС по ул. 23 Октября с перекладкой напорного коллектора
	Производство строительно-монтажных работ (декабрь 2016 года)
	Итого
	
	
	1200,0
	
	
	1200,0
	
	
	
	Ввод в эксплуатацию объекта

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства местного бюджета    
	2016
	
	1200,0
	
	
	1200,0
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники         
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Проектирование и строительство КНС и напорного коллектора от д.Щекино до ОС д. Кузнецово
	Подготовка и проведение конкурса (первое полугодие 2015 года).

Производство строительно-монтажных работ (декабрь 2015 года)
	Итого
	
	
	6000,0
	
	6000,0
	
	
	
	
	Ввод в эксплуатацию объекта

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства местного бюджета    
	2015
	
	6000,0
	
	6000,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники         
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	Строительство самотечного коллектора от Северного переулка до КНС №5 в г. Клину
	Подготовка и проведение конкурса (первое полугодие 2015года).

Производство строительно-монтажных работ (декабрь 2015 года)
	Итого
	
	
	6000,0
	
	6000,0
	
	
	
	
	Ввод в эксплуатацию объекта

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства местного бюджета    
	2015
	
	6000,0
	
	6000,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники         
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	2.6
	Проектирование и строительство очистных сооружений п. Марков Лес
	Подготовка и проведение конкурса (первое полугодие 2015года).

Производство строительно-монтажных работ (декабрь 2017 года)
	Итого
	2015-2016
	
	17000,0
	
	17000,0
	
	
	
	
	Ввод в эксплуатацию объекта

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства местного бюджета    
	
	
	17000,0
	
	17000,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники         
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	2.7
	Кап.  ремонт  очистных сооружений п. Выголь
	Производство строительно-монтажных работ (декабрь 2015 года)
	Итого
	
	
	3000,0
	
	3000,0
	
	
	
	
	Ввод в эксплуатацию объекта

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства местного бюджета    
	2015
	
	3000,0
	
	3000,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники         
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	2.8
	Кап. ремонт очистных сооружений с. Петровское.
	Производство строительно-монтажных работ (декабрь 2015 года)
	Итого
	
	
	2500,0
	
	2500,0
	
	
	
	
	Ввод в эксплуатацию объекта

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства местного бюджета    
	2015
	
	2500,0
	
	2500,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники         
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	2.9
	Кап. ремонт очистных сооружений д. Елгозино.
	Производство строительно-монтажных работ (декабрь 2015 года)
	Итого
	
	
	4500,0
	
	4500,0
	
	
	
	
	Ввод в эксплуатацию объекта

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства местного бюджета    
	2014-2015
	
	4500,0
	
	4500,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники         
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	2.10
	Кап. ремонт очистных сооружений д. Слобода 
	Производство строительно-монтажных работ (декабрь 2016 года)
	Итого
	
	
	7000,0
	
	3500,0
	3500,0
	
	
	
	Ввод в эксплуатацию объекта

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства местного бюджета    
	2015-2016
	
	7000,0
	
	3500,0
	3500,0
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники         
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	2.11
	Кап. ремонт ОС с. Спас-Заулок 
	Производство строительно-монтажных работ (декабрь 2016 года)
	Итого
	
	
	700,0
	
	
	      700,0
	
	
	
	Ввод в эксплуатацию объекта

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства местного бюджетабюджета    
	2016
	
	      700,0
	
	
	700,0
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники         
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	2.12
	Кап. ремонт КНС и ОС д. Струбково
	Производство строительно-монтажных работ (декабрь 2017 года)
	Итого
	
	
	1000,0
	
	
	
	1000,0
	
	
	Ввод в эксплуатацию объекта

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства местного бюджетабюджета    
	2017
	
	1000,0
	
	
	
	1000,0
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники         
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	2.13
	Монтаж  компактных очистных сооружений биологической очистки V- 8 м3/сут. в д. Тархово
	Производство строительно-монтажных работ (декабрь 2018 года)
	Итого
	2017
	
	160,00
	
	
	
	160,0
	
	
	Ввод в эксплуатацию объекта

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства местного бюджетабюджета    
	2017
	
	160,0
	
	
	
	160,0
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники         
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	2.14
	Монтаж  компактных очистных сооружений биологической очистки V- 12 м3/сут. в д. Третьяково, Вертково, Борки
	Производство строительно-монтажных работ (декабрь 2018 года)
	Итого
	
	
	720,0
	
	
	
	720,0
	
	
	Ввод в эксплуатацию объекта

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства местного бюджетабюджета    
	2017
	
	720,0
	
	
	
	720,0
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники         
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.15
	Монтаж  компактных очистных сооружений биологической очистки V- 15 м3/сут. в п. Совхозный, 33;д.Васильково,

Селинское, М.Борщевка Дятлово
	Производство строительно-монтажных работ (декабрь 2018 года)
	Итого
	
	
	1500,0
	
	
	
	1500,0
	
	
	Ввод в эксплуатацию объекта

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства местного бюджетабюджета    
	2017
	
	1500,0
	
	
	
	1500,0
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники         
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	2.16
	Монтаж  компактных очистных сооружений биологической очистки V- 20 м3/сут. в д.Вельмогово
	Производство строительно-монтажных работ (декабрь 2018 года)
	Итого
	
	
	400,0
	
	
	
	400,0
	
	
	Ввод в эксплуатацию объекта

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства местного бюджетабюджета    
	2017
	
	400,0
	
	
	
	       400,0
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники  
       
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	2.17
	Монтаж  компактных очистных сооружений биологической очистки V- 35 м3/сут. в с. Спасское
	Производство строительно-монтажных работ (декабрь 2018 года)
	Итого
	
	
	700,0
	
	
	
	700,0
	
	
	Ввод в эксплуатацию объекта

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства местного бюджета    
	2017
	
	700,0
	
	
	
	700,0
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники         
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	2.18
	Монтаж  компактных очистных сооружений биологической очистки V- 50 м3/сут. в д. Захарово, Минино, Некрасино, Нагово
	Производство строительно-монтажных работ (декабрь 2018 года)
	Итого
	
	
	4000,0
	
	
	
	4000,0
	
	
	Ввод в эксплуатацию объекта

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства местного бюджета    
	
	
	3000,0
	
	
	
	3000,0
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники         
	
	
	1000,0
	
	
	
	1000,0
	
	
	


                                                                                          Приложение № 2

                                                                                          к постановлению Администрации         

                                                                                          Клинского муниципального района

                                                                                           03.02.2014   №   182
	Источники финансирования    
муниципальной программы,  
в том числе по годам:       
	Расходы (тыс. рублей)

	
	Всего
	Очередной 
финансовый
год
	1-й год  
планового
периода
	2-й год  
планового
периода
	3-й год  
планового
периода
	4-й год  
планового
периода

	Средства бюджета            
Клинского муниципального района          
	602648,44
	81893,44
	144475,0
	122150,0
	138530,0
	115600,0

	Другие источники            
	797550,0
	92250,0
	125000,0
	177500,0
	181100,0
	221700,0


                                                                                          Приложение № 3

                                                                                          к постановлению Администрации         

                                                                                          Клинского муниципального района

                                                                                          03.02.2014    №    182
	Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств,

в том числе по годам:


	Наимено-вание подпро-граммы
	Источник финансирования
	Расходы  (тыс. рублей)



	
	
	
	2014 год
	2015 
год
	2016 год
	2017
 год
	2018 
год
	Итого

	
	Подпрограмма «Чистая вода»
	Всего:

в том числе:
	100525,0
	106175,0
	78150,0
	87230,0
	108600,0
	480680,0

	
	
	Средства бюжета Московской

области
	52250,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	52250,0

	
	
	Средства бюджета

Клинского муниципального района
	48275,0
	106175,0
	78150,0
	86230,0
	60600,0
	379430,0

	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	1000,0
	48000,0
	49000,0


