А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

КЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.11.2014          
№                   2545
г. Клин

Московская область

О внесении изменений в муниципальную программу

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства

Клинского муниципального района на 2014-2018годы»

В связи с необходимостью уточнения муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Клинского муниципального района на 2014-2018годы»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Клинского муниципального района на 2014-2018годы», утвержденную постановлением Администрации Клинского муниципального района от 14.10.2014 г. № 2235:

1.1. в Паспорте муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Клинского муниципального района на 2014-2018годы» раздел источники финансирования читать в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению,

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе читать в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению,

1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе читать в новой редакции согласно Приложению №3 к настоящему постановлению,

1.4. Приложение № 4 к муниципальной программе читать в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению,

1.5. Приложение № 5 к муниципальной программе читать в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему постановлению,

1.6. Приложение № 6 к муниципальной программе читать в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему постановлению,

1.7. Приложение № 7 к муниципальной программе читать в новой редакции согласно Приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение № 1 к муниципальной программе читать в новой редакции согласно Приложению № 8 к настоящему постановлению.
 
2. Постановление Администрации Клинского муниципального района от 19.03.2014 года № 531 «Об утверждении муниципальной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Клинского муниципального района на 2014-2018 годы» признать утратившим силу.

И.о. Руководителя Администрации 

Клинского муниципального района                                                      В.А.Калинин
                                                                        Приложение № 1 

                                                                        к постановлению Администрации

                                                                        Клинского муниципального района

                                                                        28.11.2014  №  2545
	Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:
	Расходы (тыс. рублей)

	
	Всего
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	Средства бюджета Клинского муниципального района муниципального образования
	174070,4
	39291,34
	65912,0
	25320,0
	24981,0
	18566,0

	Средства городского поселения Клин
	864983,73
	175315,53
	216965,40
	152715,0
	156857,8
	163130,0

	Средства городского поселения Высоковск
	227432,59
	40093,47
	45738,62
	42813,6
	47248,3
	51538,6

	Средства городского поселения Решетниково
	29708,09
	5599,46
	8143,63
	4695,0
	5410,0
	5860,0

	Средства сельского поселения Зубовское
	38473,52
	8403,22
	7257,9
	7422,1
	7599,4
	7790,9

	Средства сельского поселения Воронинское
	58698,75
	10804,95
	10462,6
	11433,7
	12461,4
	13536,1

	Средства сельского поселения Воздвиженское
	54534,03
	19149,33
	8612,5
	8740,1
	8785,2
	9246,9

	Средства сельского поселения Петровское
	33723,01
	4873,01
	7525,0
	6795,0
	7070,0
	7460,0

	Средства сельского поселения Нудольское
	121632,19
	13591,89
	27969,0
	24940,0
	26634,0
	28497,3

	Другие источники
	11479977,2
	2106302,4
	2348278,5
	2254326,2
	2327351,2
	2443718,9


Приложение № 2 
к постановлению Администрации 
Клинского муниципального района 

28.11.2014  №  2545
Приложение № 2 

к муниципальной программе «Содержание и развитие 

жилищно-коммунального хозяйства Клинского

муниципального района на 2014-2018годы»

Паспорт подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы                           

 «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Клинского муниципального района на 2014-2018годы»

	Наименование подпрограммы
	Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

	Цель подпрограммы
	Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа; 

Уменьшение износа основных фондов

	Заказчик подпрограммы
	Администрация Клинского муниципального района

	Задачи подпрограммы
	1. Повышение энергоэффективности и надежности объектов теплоснабжения и водоснабжения
2. Развитие систем и объектов водоотведения

	Сроки реализации подпрограммы
	2014-2018гг

	Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
	Наименование подпрограммы
	Главный распорядитель бюджетных средств
	Источник финансирования
	Расходы (тыс. рублей)

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	Итого

	
	Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"
	 
	Всего:
в том числе:
	20661,64
	15 060,0
	14 060,0
	14 060,0
	14 060,0
	77901,64

	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	 
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Администрация городского поселения Клин
	Средства бюджета городского поселения Клин
	20661,64
	1 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	21661,64

	
	
	Администрация Клинского муниципального района
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	0,0
	14 060,0
	14 060,0
	14 060,0
	14 060,0
	56 240,0

	Планируемые результаты реализации подпрограммы
	Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры путем строительства и реконструкции сетей и объектов водоснабжения, теплоснабжения, систем водоотведения, в целях повышения энергоэффективности и надежности.


Приложение № 1 к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Клинского муниципального района на 2014-2018 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 
муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Клинского муниципального района на 2014-2018 годы»

	N п/п
	Мероприятия по реализации подпрограммы
	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
	Источники финансирования
	Срок исполнения мероприятия
	Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)*
	Всего (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	
	

	1.
	Задача 1  

Повышение энергоэффективности и надежности   объектов теплоснабжения и водоснабжения
	 
	Итого
	 
	27534,68
	66101,64
	8861,64
	15060,00
	14060,00
	14060,00
	14060,00
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	 
	23767,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	Внебюджетные источники
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	 
	1856,61
	9861,64
	8861,64
	1000,00
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Решетниково
	 
	867,97
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Воронинское
	 
	715,95
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Зубовское
	 
	326,43
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального Московской области
	 
	0,00
	56240,00
	0,00
	14060,00
	14060,00
	14060,00
	14060,00
	 
	 

	1.1.
	Мероприятие 1 Ремонт и замена тепловых сетей **
	 
	Итого
	2014-2018
	0,00
	51983,20
	7843,20
	10260,00
	10060,00
	9760,00
	14060,00
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	23767,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Администрация Клинского муниципального района
	Ввод объекта в эксплуатацию объекта

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	
	1856,61
	7843,20
	7843,20
	
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Решетниково
	
	867,97
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Воронинское
	 
	715,95
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Зубовское
	
	326,43
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	
	0,00
	44140,00
	0,00
	10260,00
	10060,00
	9760,00
	14060,00
	 
	 

	1.2.
	Мероприятие 2 Реконструкция газовой котельной № 7 по адресу: г.Клин, ул.Трудовая
	Проведение конкурса на разработку ПСД 1кв. 2015г. проведение конкурса на СМР и производство СМР -                       2 полугодие 2015г.
	Итого
	2015
	0,00
	1200,00
	
	1200,00
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	
	
	
	Администрация Клинского муниципального района
	Ввод объекта в эксплуатацию объекта

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	
	0,00
	1200,00
	
	1200,00
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.
	Мероприятие 3 Реконструкция газовой котельной № 43 с заменой котлов "Хопер-100" в д.Борки Клинского района сельское поселение Воронинское Мощность 
0,3 Мвт
	Проведение конкурса на разработку ПСД 1 кв. 2015г. проведение конкурса на СМР и производство СМР -                    2 полугодие 2015г.
	Итого
	2015
	0,00
	1300,00
	
	1300,00
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	
	 
	 
	Администрация Клинского муниципального района
	Ввод объекта в эксплуатацию объекта

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	
	0,00
	1300,00
	
	1300,00
	
	 
	 
	 
	 

	1.4.
	Мероприятие 4 Реконструкция газовой котельной № 44 с заменой котлов "Хопер-100" в д.Малая Борщевка Клинского района с.п.Воронинское Мощность 
0,3 Мвт
	Проведение конкурса на разработку ПСД 1 кв. 2015г.проведение конкурса на СМР и производство СМР – 
2 полугодие 2015г.
	Итого
	2015
	0,00
	1300,00
	
	1300,00
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	
	 
	 
	Администрация Клинского муниципального района
	Ввод объекта в эксплуатацию объекта

	
	
	
	Средства федерального бюджета


	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	
	0,00
	1300,00
	
	1300,00
	
	
	
	 
	 

	1.5.
	Мероприятие 5 Реконструкция газовой котельной № 47 с заменой котлов "Хопер-100" в д.Ногово Клинского района с.п.Петровское Мощность
 0,3 Мвт
	Проведение конкурса на разработку ПСД 1 кв. 2016г. проведение конкурса на СМР и производство СМР -                     2 полугодие 2016г.
	Итого
	2016
	0,00
	1300,00
	
	0,00
	1300,00
	
	
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	
	
	Администрация Клинского муниципального района
	Ввод объекта в эксплуатацию объекта

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	
	
	 
	 

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	
	
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	
	0,00
	1300,00
	
	0,00
	1300,00
	
	
	 
	 

	1.6.
	Мероприятие 6 
Реконструкция газовой котельной № 42 с заменой котлов "Хопер-100" в д.Спасское Клинского района с.п.Петровское
Мощность 0,3 Мвт
	Проведение конкурса на разработку ПСД 1 кв. 2016г. проведение конкурса на СМР и производство СМР -                 2 полугодие 2016г.
	Итого
	2016
	0,00
	1300,00
	
	0,00
	1300,00
	
	
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	
	
	Администрация Клинского муниципального района
	Ввод объекта в эксплуатацию объекта

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	 
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Внебюджетные источники
	 
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	 
	0,00
	1300,00
	 
	0,00
	1300,00
	 
	 
	 
	 

	1.7.
	Мероприятие 7 Реконструкция газовой котельной № 28 с заменой котлов "Хопер-100" в д.Дятлово Клинского района с.п.Петровское Мощность 0,4Мвт
	Проведение конкурса на разработку ПСД 1 кв. 2017г. проведение конкурса на СМР и производство СМР -                   2 полугодие 2017г.
	Итого
	2017
	0,00
	1400,00
	
	0,00
	0,00
	1400,00
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	Администрация Клинского муниципального района
	Ввод объекта в эксплуатацию объекта

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	
	0,00
	1400,00
	
	0,00
	0,00
	1400,00
	 
	 
	 

	1.8.
	Мероприятие 8 Реконструкция газовой котельной № 45 с заменой котлов "Хопер-100" в д.Васильково Клинского района с.п.Петровское 
Мощность 0,3Мвт
	Проведение конкурса на разработку ПСД 1 кв. 2017г. проведение конкурса на СМР и производство СМР - 2 полугодие 2017г.
	Итого
	2017
	0,00
	1300,00
	
	0,00
	0,00
	1300,00
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	Администрация Клинского муниципального района
	Ввод объекта в эксплуатацию объекта

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	
	0,00
	1300,00
	
	0,00
	0,00
	1300,00
	 
	 
	 

	1.9.
	Мероприятие 9 Реконструкция газовой котельной № 49 с заменой котлов "Хопер-100" в д.Вертково Клинского района с.п.Нудольское Мощность 0,4Мвт
	Проведение конкурса на разработку ПСД 1 кв. 2016г. проведение конкурса на СМР и производство СМР – 
2 полугодие 2016г.
	Итого
	2016
	0,00
	1400,00
	
	0,00
	1400,00
	
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	
	 
	Администрация Клинского муниципального района
	Ввод объекта в эксплуатацию объекта

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	
	0,00
	1400,00
	
	0,00
	1400,00
	 
	 
	 
	 

	1.10.
	Мероприятие 10                 Реконструкция газовой котельной № 46 с заменой котлов "Хопер-100" в д.Некрасино Клинского района с.п.Воздвиженское
Мощность 
0,6 Мвт
	Проведение конкурса на разработку ПСД 1 кв. 2017г. проведение конкурса на СМР и производство СМР – 
2 полугодие 2017г.
	Итого
	2017
	0,00
	1600,00
	
	0,00
	0,00
	1600,00
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	Администрация Клинского муниципального района
	Ввод объекта в эксплуатацию объекта

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	
	0,00
	1600,00
	
	0,00
	0,00
	1600,00
	 
	 
	 

	1.11.
	Мероприятие 11. Капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения по адресу: г.Клин, ул.Коллективная
	Проведение конкурса н СМР 1 полугодие 2014г. Выполнение СМР – 
2 полугодие 2014 г.
	Итого
	2014
	0,00
	1018,44
	1018,44
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	 
	 
	 
	Администрация Клинского муниципального района
	Ввод объекта в эксплуатацию объекта

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	
	0,00
	1018,44
	1018,44
	
	
	 
	 
	 
	 

	1.12.
	Мероприятие 12. Капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения ***
	Проведение конкурса на ПСД 1 полугодие 2015 г. Проведение конкурса на СМР 3 кв. 2015г. Выполнение СМР 3-4 кв. 2015г.
	Итого
	2015-2018
	0,00
	1000,00
	
	1000,00
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	
	 
	 
	Администрация Клинского муниципального района
	Ввод объекта в эксплуатацию объекта

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	
	0,00
	1000,00
	
	1000,00
	
	
	
	 
	 

	2.
	Задача 2 Развитие систем и объектов водоотведения
	 
	Итого
	
	0,00
	12000,00
	12000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	
	0,00
	12000,00
	12000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	2.1.
	Мероприятие 1 Строительство канализационного коллектора по адресу: г.Клин, ул.Физкультурная, Гоголя, Колхозная
	Проведение конкурса н СМР 1 полугодие 2014г. Выполнение СМР – 
2 полугодие 2014 г.
	Итого
	2014
	0,00
	12000,00
	12000,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	Администрация Клинского муниципального района
	Ввод объекта в эксплуатацию объекта

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Внебюджетные источники
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	 
	0,00
	12000,0
	12000,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 


*- объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации

** - адресный перечень формируется на основании ежегодных весенних актов обследования тепловых сетей

*** - адресный перечень формируется на основании ежегодных весенних актов обследования сетей водоснабжения

Приложение № 2 к подпрограмме «Модернизация объектов

 коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы 

 «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства

 Клинского муниципального района на 2014-2018 годы»

Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

	Наименование показателя
	Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой
	Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы
	Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы
	Объем 
финансирования 
дополнительного 
мероприятия

	Показатель 1  Удельный вес потерь тепловой энергии в общем количестве поданного в сеть тепла
	2014 год
	10,99
	2014 год
	10,99
	2014 год
	Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы.
	411,75

	
	2015 год
	10,98
	2015 год
	10,98
	2015 год
	Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы.
	513,00

	
	2016 год
	10,97
	2016 год
	10,97
	2016 год
	Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы.
	0,00

	
	2017 год
	10,96
	2017 год
	10,96
	2017 год
	Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы.
	0,00

	
	2018 год
	10,95
	2018 год
	10,95
	2018 год
	Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы.
	0,00

	Показатель 2   Удельный расход топлива на единицу теплоэнергии тепла
	2014 год
	161,6
	2014 год
	161,6
	2014 год
	Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы.
	0,00

	
	2015 год
	160
	2015 год
	160
	2015 год
	Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы.
	190,00

	
	2016 год
	158,4
	2016 год
	158,4
	2016 год
	Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы.
	200,00

	
	2017 год
	156,8
	2017 год
	156,8
	2017 год
	Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы.
	215,00

	
	2018 год
	155,1
	2018 год
	155,1
	2018 год
	Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы.
	0,00

	Показатель 3 

Количество аварий в системах водоснабжения
	2014 год
	101
	2014 год
	100
	2014 год
	Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы.
	50,92

	
	2015 год
	98
	2015 год
	98
	2015 год
	Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы.
	50,00

	
	2016 год
	95
	2016 год
	95
	2016 год
	Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы.
	0,00

	
	2017 год
	92
	2017 год
	92
	2017 год
	Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы.
	0,00

	
	2018 год
	89
	2018 год
	89
	2018 год
	Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы.
	0,00

	Показатель 4  Удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным водоотведением
	2014 год
	66,04
	2014 год
	66,04
	2014 год
	Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы.
	600,0

	
	2015 год
	66,04
	2015 год
	66,04
	2015 год
	Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы.
	0,00

	
	2016 год
	66,04
	2016 год
	66,04
	2016 год
	Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы.
	0,00

	
	2017 год
	66,04
	2017 год
	66,04
	2017 год
	Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы.
	0,00

	
	2018 год
	66,04
	2018 год
	66,04
	2018 год
	Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы.
	0,00


Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

	Наименование показателя
	Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой
	Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы
	Наименование мероприятий, которые будут исключены в случае уменьшения объемов финансирования подпрограммы
	Объем финансирования дополнительного мероприятия

	Показатель 1  Удельный вес потерь тепловой энергии в общем количестве поданного в сеть тепла
	2014 год
	10,99
	2014 год
	10,99
	2014 год
	Перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы
	411,75

	
	2015 год
	10,98
	2015 год
	10,98
	2015 год
	Перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы
	513,00

	
	2016 год
	10,97
	2016 год
	10,97
	2016 год
	Перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы
	0,00

	
	2017 год
	10,96
	2017 год
	10,96
	2017 год
	Перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы
	0,00


	
	2018 год
	10,95
	2018 год
	10,95
	2018 год
	Перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы
	0,00

	Показатель 2   Удельный расход топлива на единицу теплоэнергии тепла
	2014 год
	161,6
	2014 год
	161,6
	2014 год
	Перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы
	0,00

	
	2015 год
	160
	2015 год
	160
	2015 год
	Перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы
	190,00

	
	2016 год
	158,4
	2016 год
	158,4
	2016 год
	Перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы
	200,00

	
	2017 год
	156,8
	2017 год
	156,8
	2017 год
	Перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы
	215,00

	
	2018 год
	155,1
	2018 год
	155,1
	2018 год
	Перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы
	0,00

	Показатель 3
Количество аварий в системах водоснабжения
	2014 год
	101
	2014 год
	100
	2014 год
	Перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы
	50,92

	
	2015 год
	98
	2015 год
	98
	2015 год
	Перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы
	50,00

	
	2016 год
	95
	2016 год
	95
	2016 год
	Перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы
	0,00

	
	2017 год
	92
	2017 год
	92
	2017 год
	Перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы
	0,00

	
	2018 год
	89
	2018 год
	89
	2018 год
	Перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы
	0,00

	Показатель 4  Удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным водоотведением
	2014 год
	66,04
	2014 год
	66,04
	2014 год
	Перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы
	600,0

	
	2015 год
	66,04
	2015 год
	66,04
	2015 год
	Перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы
	0,00

	
	2016 год
	66,04
	2016 год
	66,04
	2016 год
	Перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы
	0,00

	
	2017 год
	66,04
	2017 год
	66,04
	2017 год
	Перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы
	0,00

	
	2018 год
	66,04
	2018 год
	66,04
	2018 год
	Перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы
	0,00


Приложение № 3

к постановлению Администрации 

Клинского муниципального района 

28.11.2014  № 2545
Приложение № 3

к муниципальной программе «Содержание и развитие

жилищно-коммунального хозяйства Клинского 

муниципального района на 2014 – 2018 годы»

      Паспорт подпрограммы «Содержание и ремонт жилищного фонда» муниципальной программы 
«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Клинского муниципального района на 2014-2018 годы»

	Наименование подпрограммы
	Содержание и ремонт жилищного фонда

	Цель подпрограммы
	Поддержание в надлежащем состоянии жилищного фонда

	Заказчик подпрограммы
	Администрация Клинского муниципального района

	Задачи подпрограммы
	Устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов

	Сроки реализации подпрограммы
	2014-2018гг

	Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
	Наименование подпрограммы
	Главный распорядитель бюджетных средств
	Источник финансирования
	Расходы (тыс. рублей)

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	Итого

	
	Подпрограмма "Содержание и ремонт жилищного фонда "
	 
	Всего:
в том числе:
	69364,06
	101733,25
	0,00
	0,00
	0,00
	171097,31

	
	
	 
	средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	 
	Средства государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	 
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Администрация Клинского муниципального района
	средства бюджета Клинского муниципального района
	34106,34
	36500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	70606,34

	
	
	Администрация городского поселения Клин
	Средства бюджета городского поселения Клин
	15255,69
	54821,40
	0,00
	0,00
	0,00
	70077,09

	
	
	Администрация городского поселения Высоковск
	Средства бюджета городского поселения Высоковск
	11250,47
	7208,22
	0,00
	0,00
	0,00
	18458,69

	
	
	Администрация городского поселения Решетниково
	Средства бюджета городского поселения Решетниково
	1190,26
	3203,63
	0,00
	0,00
	0,00
	4393,89

	
	
	Администрация сельского поселения Зубовское
	Средства бюджета сельского поселения Зубовское
	2196,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2196,02

	
	
	Администрация сельского поселения Воронинское
	Средства бюджета сельского поселения Воронинское
	1797,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1797,55

	
	
	Администрация сельского поселения Воздвиженское
	Средства бюджета сельского поселения Воздвиженское
	803,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	803,73

	
	
	Администрация сельского поселения Нудольское
	Средства бюджета сельского поселения Нудольское
	1596,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1596,09

	
	
	Администрация сельского поселения Петровское
	Средства бюджета сельского поселения Петровское
	1167,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1167,91

	Планируемые результаты реализации подпрограммы
	Поддержание жилищного фонда в надлежащем состоянии, уменьшение степени износа жилых домов на территории Клинского муниципального района


Приложение № 1 к подпрограмме «Содержание и ремонт жилищного фонда» 

муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Клинского муниципального района на 2014-2018 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы «Содержание и ремонт жилищного фонда» муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Клинского муниципального района на 2014 – 2018 годы»

	N п/п
	Мероприятия по реализации подпрограммы
	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
	Источники финансирования
	Срок исполнения мероприятия
	Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)*
	Всего (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	
	

	1.
	Задача 1    Устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов
	 
	Итого
	2014-2015
	422522,96
	171097,31
	69364,06
	101733,25
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	108107,67
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ»

	
	134202,64
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	49737,76
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	средства бюджета Клинского муниципального района
	
	0,00
	70606,34
	34106,34
	36500,00
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	
	124236,64
	70077,09
	15255,69
	54821,40
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Высоковск
	
	0,00
	18458,69
	11250,47
	7208,22
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Решетниково
	
	1054,78
	4393,89
	1190,26
	3203,63
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Зубовское
	
	734,14
	2196,02
	2196,02
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Воронинское
	
	1058,69
	1797,55
	1797,55
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Воздвиженское
	
	438,42
	803,73
	803,73
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Нудольское
	 
	2075,38
	1596,09
	1596,09
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Петровское
	 
	876,84
	1167,91
	1167,91
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Мероприятие 1 Мероприятия по капитальному ремонту жилищного фонда, в том числе
	Подготовка и проведение конкурса
Производство строительно-монтажных работ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.
	Содержание и ремонт жилищного фонда
	 
	Итого
	2014-2015
	0,00
	2400,00
	0,00
	2400,00
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района 
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Высоковск
	
	0,00
	2400,00
	0,00
	2400,00
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.2.
	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в том числе с привлечением средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства 
	 
	Итого
	2014-2015
	438571,30
	182235,96
	81027,61
	101208,25
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ»
	
	134202,64
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	108107,67
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	49737,76
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района 
	
	16048,34
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	
	124236,64
	63718,35
	12182,73
	51535,62
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Решетниково
	
	1054,78
	4163,89
	1090,26
	3073,63
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Зубовское
	
	734,14
	2196,02
	2196,02
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Воронинское
	
	1058,69
	1797,55
	1797,55
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Воздвиженское
	
	438,42
	803,73
	803,73
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Нудольское
	
	2075,38
	1063,01
	1063,01
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Петровское
	
	876,84
	537,91
	537,91
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	средства бюджета Клинского муниципального района (средства собственника помещений МКД - Клинский муниципальный район за 2013 год)
	
	0,00
	16048,34
	16048,34
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.3.
	Муниципальная поддержка на реализацию мероприятий по замене и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы
	 
	Итого
	2014-2015
	0,00
	4125,00
	2250,00
	1875,00
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	
	0,00
	4125,00
	2250,00
	1875,00
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.4.
	Взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за помещения, которые находятся в муниципальной собственности
	 
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	
	0,00
	54558,10
	18058,00
	36500,00
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	
	0,00
	2233,74
	822,96
	1410,78
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Высоковск
	
	0,00
	7808,22
	3000,00
	4808,22
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Решетниково
	
	0,00
	230,00
	100,00
	130,00
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.5.
	Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
	 
	Итого
	2014-2015
	0,00
	9413,55
	9413,55
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Высоковск
	
	0,00
	8250,47
	8250,47
	0,00
	 
	 
	 
	Администрация Клинского муниципального района
	выполненные работы по капитальному ремонту

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Нудольское
	
	0,00
	533,08
	533,08
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Петровское
	
	0,00
	630,00
	630,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 


Приложение № 2 к подпрограмме «Содержание и ремонт жилищного фонда» 

муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Клинского муниципального района на 2014-2018 годы»

              Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы «Содержание и ремонт жилищного фонда» муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно – коммунального хозяйства Клинского муниципального района на 2014-2018 годы»

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

	Наименование показателя
	Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой
	Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы
	Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы
	Объем финансирования дополнительного мероприятия

	Показатель 1  
Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в отчетном году (%)
	2014 год
	7,3
	2014 год
	7,4
	2014 год
	Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы.
	0,00

	
	2015 год
	10,3
	2015 год
	10,4
	2015 год
	Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы.
	0,00

	
	2016 год
	
	2016 год
	
	2016 год
	Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы.
	0,00

	
	2017 год
	
	2017 год
	
	2017 год
	Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы.
	0,00

	
	2018 год
	
	2018 год
	
	2018 год
	Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы.
	0,00

	Показатель 2   
Общий объем средств, направленный на реализацию программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов из бюджета муниципального образования
	2014 год
	69364060,00
	2014 год
	72832263,00
	2014 год
	Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы.
	0,00

	
	2015 год
	101733250,00
	2015 год
	106819912,50
	2015 год
	Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы.
	0,00

	
	2016 год
	
	2016 год
	
	2016 год
	Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы.
	0,00

	
	2017 год
	
	2017 год
	
	2017 год
	Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы.
	0,00

	
	2018 год
	
	2018 год
	
	2018 год
	Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы.
	0,00


Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

	Наименование показателя
	Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой
	Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы
	Наименование мероприятий, которые будут исключены в случае уменьшения объемов финансирования подпрограммы
	Объем финансирования дополнительного мероприятия

	Показатель 1  
Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в отчетном году (%)
	2014 год
	7,3
	2014 год
	7,2
	2014 год
	Перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы
	0,00

	
	2015 год
	10,3
	2015 год
	10,2
	2015 год
	Перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы
	0,00

	
	2016 год
	
	2016 год
	
	2016 год
	Перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы
	0,00

	
	2017 год
	
	2017 год
	
	2017 год
	Перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы
	0,00

	
	2018 год
	
	2018 год
	
	2018 год
	Перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы
	0,00

	Показатель 2   Общий объем средств, направленный на реализацию программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов из бюджета муниципального образования
	2014 год
	69364060,00
	2014 год
	65895857,00
	2014 год
	Перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы
	0,00

	
	2015 год
	101733250,00
	2015 год
	96646587,50
	2015 год
	Перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы
	0,00

	
	2016 год
	
	2016 год
	
	2016 год
	Перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы
	0,00

	
	2017 год
	
	2017 год
	
	2017 год
	Перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы
	0,00

	
	2018 год
	
	2018 год
	
	2018 год
	Перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы
	0,00


Приложение № 4

к постановлению Администрации 

Клинского муниципального района

28.11.2014  № 2542
 Приложение № 4 

к муниципальной программе «Содержание и развитие 

жилищно-коммунального хозяйства Клинского

муниципального района на 2014-2018годы»

Паспорт подпрограммы «Благоустройство и озеленение муниципальных территорий Клинского муниципального района» муниципальной программы 

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Клинского муниципального района на 2014-2018годы»

	Наименование подпрограммы
	Благоустройство и озеленение муниципальных территорий Клинского муниципального района

	Цель подпрограммы
	Создание безопасной, удобной и привлекательной среды в местах общего пользования и на муниципальных территориях

	Заказчик подпрограммы
	Администрация Клинского муниципального района, Администрации городских и сельских поселений, входящих в состав Клинского муниципального района

	Задачи подпрограммы
	Обеспечение чистоты и порядка муниципальных территорий, формирование облика городов и поселков Клинского муниципального района

	Сроки реализации подпрограммы
	2014-2018г.г.

	Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
	Наименование подпрограммы
	Главный распорядитель бюджетных средств
	Источник финансирования
	Расходы (тыс. рублей)

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	Итого

	
	Подпрограмма Благоустройство и озеленение муниципальных территорий Клинского муниципального района
	 
	Всего:
в том числе:
	233 057,5
	278 405,4
	274 326,5
	276 452,1
	291 565,8
	1353807,3

	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	10 000,0
	10 000,0
	10 000,0
	
	0,0
	30 000,0

	
	
	Администрация Клинского муниципального района
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	2 246,0
	4 664,0
	4 772,0
	4 386,0
	4 506,0
	20 574,0

	
	
	Администрация городского поселения Клин
	Средства бюджета городского поселения Клин
	139 398,2
	156 944,0
	152 715,0
	156 857,8
	163 130,0
	769 045,0

	
	
	Администрация городского поселения Высоковск
	Средства бюджета городского поселения Высоковск
	28 843,0
	38 530,4
	42 813,6
	47 248,3
	51 538,6
	208 973,9

	
	
	Администрация городского поселения Решетниково
	Средства бюджета городского поселения Решетниково
	4 409,2
	4 940,0
	4 695,0
	5 410,0
	5 860,0
	25 314,2

	
	
	Администрация сельского поселения Нудольское
	Средства бюджета сельского поселения Нудольское
	10 895,8
	27 969,0
	24 940,0
	26 634,0
	28 497,3
	118 936,1

	
	
	Администрация сельского поселения Воронинское
	Средства бюджета сельского поселения Воронинское
	9 007,4
	10 462,6
	11 433,7
	12 461,4
	13 536,1
	56 901,2

	
	
	Администрация сельского поселения Зубовское
	Средства бюджета сельского поселения Зубовское
	6 207,2
	7 257,9
	7 422,1
	7 599,4
	7 790,9
	36 277,5

	
	
	Администрация сельского поселения Воздвиженское
	Средства бюджета сельского поселения Воздвиженское
	18 345,6
	8 612,5
	8 740,1
	8 785,2
	9 246,9
	53 730,3

	
	
	Администрация сельского поселения Петровское
	Средства бюджета сельского поселения Петровское
	3 705,1
	7 525,0
	6 795,0
	7 070,0
	7 460,0
	32 555,1

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	1500,0
	
	
	
	1500,0

	Планируемые результаты реализации подпрограммы
	Создание безопасной, удобной и привлекательной среды в местах общего пользования и на муниципальных территориях


          Приложение № 1 к подпрограмме «Благоустройство и озеленение                      

                                                                                                                                                                         муниципальных территорий Клинского муниципального района»   

                                                                                                                                           муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства
 Клинского муниципального района на 2014-2018годы»

Перечень мероприятий подпрограммы «Благоустройство и озеленение

муниципальных территорий Клинского муниципального района»

муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Клинского муниципального района на 2014-2018годы»

	N п/п
	Мероприятия по реализации подпрограммы
	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
	Источники финансирования
	Срок исполнения мероприятия
	Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* 2014 г
	Всего (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	
	

	1.
	Задача 1      Обеспечение чистоты и порядка муниципальных территорий, формирование облика городов и поселков Клинского муниципального района
	Заключение муниципальных контрактов (по результатам проведенных процедур на открытой электронной площадке)
	Итого
	2014-2018
	233 057,5
	1 353807,3
	233 057,5
	278405,4
	274 326,5
	276 452,1
	291 565,8
	Администрация Клинского муниципального района
	Создание безопасной, удобной и привлекательной среды в местах общего пользования и на муниципальных территориях

	 
	
	
	Средства бюджета Московской области
	2014-2018
	10 000,0
	30 000,0
	10 000,0
	10 000,0
	10 000,0
	
	
	
	

	 
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	2014-2018
	2 246,0
	20 574,0
	2 246,0
	4 664,0
	4 772,0
	4 386,0
	4 506,0
	
	

	 
	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	2014-2018
	139 398,2
	769 045,0
	139 398,2
	156944,0
	152715,0
	156857,8
	163130,0
	 
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Высоковск
	2014-2018
	28 843,0
	208 973,9
	28 843,0
	38530,4
	42813,6
	47248,3
	51538,6
	 
	

	
	
	 
	Средства бюджета городского поселения Решетниково
	2014-2018
	4 409,2
	25 314,2
	4 409,2
	4 940,0
	4 695,0
	5 410,0
	5 860,0
	 
	

	
	
	 
	Средства бюджета сельского поселения Нудольское
	2014-2018
	10 895,8
	118 936,1
	10 895,8
	27969,0
	24940,0
	26634,0
	28497,3
	 
	

	
	
	 
	Средства бюджета сельского поселения Воронинское
	2014-2018
	9 007,4
	56 901,2
	9 007,4
	10462,6
	11433,7
	12461,4
	13536,1
	 
	

	
	
	 
	Средства бюджета сельского поселения Зубовское
	2014-2018
	6 207,2
	36 277,5
	6 207,2
	7 257,9
	7 422,1
	7 599,4
	7 790,9
	 
	

	
	
	 
	Средства бюджета сельского поселения Воздвиженское
	2014-2018
	18 345,6
	53 730,3
	18 345,6
	8 612,5
	8 740,1
	8 785,2
	9 246,9
	 
	 

	
	
	 
	Средства бюджета сельского поселения Петровское
	2014-2018
	3 705,1
	32 555,1
	3 705,1
	7 525,0
	6 795,0
	7 070,0
	7 460,0
	 
	 

	
	
	
	Внебюджетные средства
	2014-2018
	1500,0
	1500,0
	0,0
	1500,0
	
	
	
	
	

	1.1.
	Мероприятие 1 Благоустройство мест общего пользования
	Заключение муниципальных контрактов (по результатам проведенных процедур на открытой электронной площадке)
	Итого
	2014-2018
	88 914,4
	458841,6
	88 914,4
	88070,9
	90479,7
	94047,4
	97329,2
	 
	 

	 
	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	2014-2018
	55 791,8
	301 791,8
	55791,8
	60000,0
	61000,0
	62000,0
	63000,0
	 
	 

	
	 
	
	Средства бюджета городского поселения Высоковск
	2014-2018
	14 819,6
	92 619,6
	14819,6
	16600,0
	18350,0
	20500,0
	22350,0
	 
	 

	
	в том числе прочие работы по благоустройству
	
	Средства бюджета городского поселения Решетниково
	2014-2018
	825,0
	4 815,0
	825,0
	860,0
	950,0
	1 040,0
	1 140,0
	 
	 

	
	 
	
	Средства бюджета сельского поселения Нудольское
	2014-2018
	2 662,5
	12 662,5
	2 662,5
	2 500,0
	2 500,0
	2 500,0
	2 500,0
	 
	 

	
	 
	
	Средства бюджета сельского поселения Воронинское
	2014-2018
	1 370,0
	10 570,0
	1 370,0
	2 000,0
	2 200,0
	2 400,0
	2 600,0
	 
	 

	
	 
	
	Средства бюджета сельского поселения Зубовское
	2014-2018
	809,9
	12 153,5
	809,9
	2 835,9
	2 835,9
	2 835,9
	2 835,9
	 
	 

	
	в том числе прочие работы по благоустройству
	
	Средства бюджета сельского поселения Воздвиженское
	2014-2018
	11 535,6
	18 324,2
	11535,6
	1 575,0
	1 653,8
	1 736,5
	1 823,3
	 
	 

	
	 
	
	Средства бюджета сельского поселения Петровское
	2014-2018
	1 100,0
	5 905,0
	1100
	1700
	990
	1035
	1080
	 
	 

	1.2.
	Мероприятие 2 Озеленение мест общего пользования
	Заключение муниципальных контрактов (по результатам проведенных процедур на открытой электронной площадке)
	Итого
	2014-2018
	20 975,1
	129 660,2
	20975,1
	24360,0
	26022,0
	28037,6
	30265,5
	 
	 

	 
	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	2014-2018
	13 600
	79 780,0
	13600,0
	14680,0
	15900,0
	17100,0
	18500,0
	 
	 

	 
	в том числе ликвидация борщевика
	
	Средства бюджета городского поселения Высоковск
	2014-2018
	1500
	11 200,0
	1500
	1690
	2180
	2670
	3160
	 
	 

	 
	в том числе ликвидация борщевика
	 
	Средства бюджета городского поселения Решетниково
	2014-2018
	560
	3 115,0
	560
	640
	585
	640
	690
	 
	 

	 
	 
	 
	Средства бюджета сельского поселения Нудольское
	2014-2018
	1500
	11 500,0
	1500
	2500
	2500
	2500
	2500
	 
	 

	 
	 
	 
	Средства бюджета сельского поселения Воронинское
	2014-2018
	1700
	10 900,0
	1700
	2000
	2200
	2400
	2600
	 
	 

	 
	 
	 
	Средства бюджета сельского поселения Зубовское
	2014-2018
	910,1
	4 910,1
	910,1
	1000
	1000
	1000
	1000
	 
	 

	 
	 
	 
	Средства бюджета сельского поселения Воздвиженское
	2014-2018
	700
	5 225,1
	700
	1050
	1102
	1157,6
	1215,5
	 
	 

	 
	 
	 
	Средства бюджета сельского поселения Петровское
	2014-2018
	505
	3 030,0
	505
	800
	555
	570
	600
	 
	 

	1.3
	Мероприятие 3 Содержание и ремонт сетей уличного освещения
	Заключение муниципальных контрактов (по результатам проведенных процедур на открытой электронной площадке)
	Итого
	2014-2018
	36931,8
	229 538,2
	36931,8
	44779,0
	46702,5
	49204,5
	51920,4
	 
	 

	 
	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	2014-2018
	26 041,5
	161 810,3
	26 041,5
	31 500,0
	33 075,0
	34 728,8
	36 465,0
	 
	 

	
	 
	 
	Средства бюджета городского поселения Высоковск
	2014-2018
	3 000,0
	22 700,0
	3 000,0
	4 300,0
	4 700,0
	5 100,0
	5 600,0
	 
	 

	
	 
	 
	Средства бюджета городского поселения Решетниково
	2014-2018
	800,0
	3 300,0
	800,0
	850,0
	500,0
	550,0
	600,0
	 
	 

	
	 
	 
	Средства бюджета сельского поселения Нудольское
	2014-2018
	2 790,3
	14 859,3
	2 790,3
	3 069,0
	3 000,0
	3 000,0
	3 000,0
	 
	 

	
	 
	 
	Средства бюджета сельского поселения Воронинское
	2014-2018
	2 500,0
	15 263,0
	2 500,0
	2 750,0
	3 025,0
	3 328,0
	3 660,0
	 
	 

	
	 
	 
	Средства бюджета сельского поселения Зубовское
	2014-2018
	400,0
	2 080,0
	400,0
	420,0
	420,0
	420,0
	420,0
	 
	 

	
	 
	 
	Средства бюджета сельского поселения Воздвиженское
	2014-2018
	1 000,0
	5 525,6
	1 000,0
	1 050,0
	1 102,5
	1 157,7
	1 215,4
	 
	 

	
	 
	 
	Средства бюджета сельского поселения Петровское
	2014-2018
	400,0
	4 000,0
	400,0
	840,0
	880,0
	920,0
	960,0
	 
	 

	1.4
	Мероприятие 4 Оплата уличного освещения
	 
	Итого
	2014-2018
	42558,9
	261 947,0
	42558,9
	49701,0
	52920,8
	56481,1
	60285,2
	 
	 

	
	 
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	2014-2018
	22145,4
	142 496,4
	22145,4
	27645,5
	29220,5
	30874,5
	32610,5
	 
	 

	
	 
	
	Средства бюджета городского поселения Высоковск
	2014-2018
	7 444,8
	43 675,7
	7 444,8
	8 040,4
	8 683,6
	9 378,3
	10 128,6
	 
	 

	
	 
	
	Средства бюджета городского поселения Решетниково
	2014-2018
	1 210,7
	7 670,7
	1 210,7
	1 390,0
	1 460,0
	1 680,0
	1 930,0
	 
	 

	
	 
	
	Средства бюджета сельского поселения Нудольское
	2014-2018
	3 000,0
	18 315,3
	3 000,0
	3 300,0
	3 630,0
	3 993,0
	4 392,3
	 
	 


	
	 
	
	Средства бюджета сельского поселения Воронинское
	2014-2018
	2 408,0
	14 126,8
	2 408,0
	2 600,6
	2 808,7
	3 033,4
	3 276,1
	 
	 

	
	 
	
	Средства бюджета сельского поселения Зубовское
	2014-2018
	1 900,0
	11 146,7
	1 900,0
	2 052,0
	2 216,2
	2 393,5
	2 585,0
	 
	 

	
	 
	
	Средства бюджета сельского поселения Воздвиженское
	2014-2018
	2 750,0
	15 195,4
	2 750,0
	2 887,5
	3 031,8
	3 183,4
	3 342,7
	 
	 

	
	 
	
	Средства бюджета сельского поселения Петровское
	2014-2018
	1 700,0
	9 320,0
	1 700,0
	1 785,0
	1 870,0
	1 945,0
	2 020,0
	 
	 

	1.5
	Мероприятие 5 Приобретение ламп энергосберегающих
	Заключение муниципальных контрактов (по результатам проведенных процедур на открытой электронной площадке)
	Итого
	2014-2018
	3 854,5
	19 272,5
	3 854,5
	3 854,5
	3 854,5
	3 854,5
	3 854,5
	 
	 

	 
	 
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	2014-2018
	3 854,5
	19 272,5
	3 854,5
	3 854,5
	3 854,5
	3 854,5
	3 854,5
	 
	 

	1.6
	Мероприятие 6 Обустройство дворовых территорий, включая ремонт асфальтового покрытия на внутридворовых территориях, межквартальных проездах, установку и модернизацию детских и иных площадок
	Заключение муниципальных контрактов (по результатам проведенных процедур на открытой электронной площадке)
	Итого
	2014-2018
	25811,8
	197179,8
	25811,8
	49712,0
	37810,0
	40441,0
	43405,0
	 
	 

	 
	 
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	2014-2018
	16200,0
	58 600,0
	16200,0
	17500,0
	7 900,0
	8 300,0
	8 700,0
	 
	 

	 
	 
	 
	Средства бюджета городского поселения Высоковск
	2014-2018
	2 078,6
	38 778,6
	2 078,6
	7 900,0
	8 900,0
	9 600,0
	10300,0
	 
	 

	 
	 
	 
	Средства бюджета городского поселения Решетниково
	2014-2018
	1 013,5
	6 413,5
	1 013,5
	1 200,0
	1 200,0
	1 500,0
	1 500,0
	 
	 

	 
	 
	 
	Средства бюджета сельского поселения Нудольское
	2014-2018
	943,0
	57 099,0
	943,0
	12100,0
	13310,0
	14641,0
	16105,0
	 
	 

	 
	 
	 
	Средства бюджета сельского поселения Воронинское
	2014-2018
	1 029,4
	6 041,4
	1 029,4
	1 112,0
	1 200,0
	1 300,0
	1 400,0
	 
	 

	 
	 
	 
	Средства бюджета сельского поселения Зубовское
	2014-2018
	2 187,2
	5 987,2
	2 187,2
	950,0
	950,0
	950,0
	950,0
	 
	 

	 
	 
	 
	Средства бюджета сельского поселения Воздвиженское
	2014-2018
	2 360,0
	9 460,0
	2 360,0
	2 050,0
	1 850,0
	1 550,0
	1 650,0
	 
	 

	 
	 
	 
	Средства бюджета сельского поселения Петровское


	2014-2018
	0,1
	10 300,1
	0,1
	2 400,0
	2 500,0
	2 600,0
	2 800,0
	 
	 

	1.6.1
	Текущий ремонт внутриквартальных дорог
	 
	Итого
	2014-2018
	4 873,8
	20 623,8
	4 873,8
	3 800,0
	3 850,0
	4 000,0
	4 100,0
	 
	 

	 
	 
	 
	Средства бюджета городского поселения Клин
	2014-2018
	1 880,7
	11 480,7
	1 880,7
	2 200,0
	2 350,0
	2 500,0
	2 550,0
	 
	 

	 
	 
	 
	Средства бюджета городского поселения Решетниково
	2014-2018
	464,3
	3 164,3
	464,3
	600,0
	600,0
	750,0
	750,0
	 
	 

	 
	 
	 
	Средства бюджета сельского поселения Нудольское
	2014
	208,7
	208,7
	208,7
	
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	Средства бюджета сельского поселения Воздвиженское
	2014-2018
	2 320,0
	5 770,0
	2 320,0
	1 000,0
	900,0
	750,0
	800,0
	 
	 

	 
	 
	 
	Средства бюджета сельского поселения Петровское
	2014-2018
	0,1
	0,1
	0,1
	
	
	
	
	 
	 

	1.6.2
	Содержание внутриквартальных дорог
	 
	Итого
	2014-2018
	4 908,2
	37 258,2
	4 908,2
	7 800,0
	7 950,0
	8 100,0
	8 500,0
	 
	 

	 
	 
	 
	Средства бюджета городского поселения Клин
	2014-2018
	3 758,7
	19 658,7
	3 758,7
	3 800,0
	3 950,0
	4 000,0
	4 150,0
	 
	 

	 
	 
	 
	Средства бюджета городского поселения Решетниково
	2014-2018
	500,0
	3 200,0
	500,0
	600,0
	600,0
	750,0
	750,0
	 
	 

	 
	 
	 
	Средства бюджета сельского поселения Нудольское
	2014-2018
	649,5
	649,5
	649,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	 

	 
	 
	 
	Средства бюджета сельского поселения Воздвиженское
	2014-2018
	0,0
	3 450,0
	0,0
	1 000,0
	900,0
	750,0
	800,0
	 
	 

	 
	 
	 
	Средства бюджета сельского поселения Петровское
	2014-2018
	0,0
	10 300,0
	0,0
	2 400,0
	2 500,0
	2 600,0
	2 800,0
	 
	 

	1.6.3
	Контроль качества внутриквартальных дорог
	 
	Итого
	2014-2018
	587,7
	1 787,7
	587,7
	300,0
	300,0
	300,0
	300,0
	 
	 

	 
	
	 
	Средства бюджета городского поселения Клин
	2014-2018
	375,1
	1 375,1
	375,1
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	 
	 

	 
	
	 
	Средства бюджета городского поселения Решетниково
	2014-2018
	49,2
	49,2
	49,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	 

	 
	
	 
	Средства бюджета сельского поселения Нудольское
	2014-2018
	84,8
	84,8
	84,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	 

	 
	
	 
	Средства бюджета сельского поселения Воронинское
	2014-2018
	29,4
	29,4
	29,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	 

	 
	
	 
	Средства бюджета сельского поселения Зубовское
	2014-2018
	49,2
	249,2
	49,2
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	 
	 

	 
	
	 
	Средства бюджета сельского поселения Воздвиженское
	2014-2015
	40,0
	240,0
	40,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	 
	 

	1.6.4
	организация парковочного пространства
	 
	Итого
	2014-2018
	1 185,5
	7 085,5
	1 185,5
	1 250,0
	1 350,0
	1 550,0
	1 750,0
	 
	 

	 
	
	 
	Средства бюджета городского поселения Клин
	2014-2018
	1 185,5
	7 085,5
	1 185,5
	1 250,0
	1 350,0
	1 550,0
	1 750,0
	 
	 

	1.6.5
	нераспределенный остаток
	 
	Итого
	
	5 216,6
	106 684,6
	5 216,6
	22012,0
	24310,0
	26441,0
	28705,0
	 
	 

	 
	
	 
	Средства бюджета городского поселения Высоковск
	2014-2018
	2 078,6
	38 778,6
	2 078,6
	7 900,0
	8 900,0
	9 600,0
	10300,0
	 
	 

	 
	
	 
	Средства бюджета сельского поселения Нудольское
	2014-2018
	0,0
	56 156,0
	0,0
	12100,0
	13310,0
	14641,0
	16105,0
	 
	 

	 
	
	 
	Средства бюджета сельского поселения Воронинское
	2014-2018
	1 000,0
	6 012,0
	1 000,0
	1 112,0
	1 200,0
	1 300,0
	1 400,0
	 
	 

	 
	
	 
	Средства бюджета сельского поселения Зубовское
	2014-2018
	2 138,0
	5 738,0
	2 138,0
	900,0
	900,0
	900,0
	900,0
	 
	 

	1.6.6
	Обустройство детских спортивных и игровых площадок на придомовых территориях
	Заключение муниципальных контрактов (по результатам проведенных процедур на открытой электронной площадке)
	Итого
	2014-2015
	9 000,0
	23 500,0
	9 000,0
	14500,0
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	Средства бюджета городского поселения Клин
	2014-2015
	9 000,0
	19 000,0
	9 000,0
	10000,0
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	Средства бюджета сельского поселения Нудольское
	2015
	0,0
	4 500,0
	0,0
	4 500,0
	
	
	
	 
	 

	1.7
	Мероприятие 7 Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства
	Заключение муниципальных контрактов (по результатам проведенных процедур на открытой электронной площадке)
	Итого
	2014-2018
	11 765,0
	35 294,0
	11 765,0
	11 764,0
	11 765,0
	
	
	Администрация Клинского муниципального района
	 

	 
	 
	III квартал 2014г. Поставка техники –I кв. 2015г. Оплата за технику 2014-2016г.г.
	Средства бюджета Московской области
	2014-2018
	10 000,0
	30 000,0
	10 000,0
	10 000,0
	10 000,0
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	Средства бюджета городского поселения Клин
	2014-2018
	1 765,0
	5 294,0
	1 765,0
	1 764,0
	1 765,0
	
	
	 
	 

	1.8
	Мероприятие 8 Обеспечение мер по контролю ситуации с безнадзорными животными
	 
	Итого
	2014-2018
	2 246,0
	20 574,0
	2 246,0
	4 664,0
	4 772,0
	4 386,0
	4 506,0
	МКУ "Клинская СПРЧБЖ"
	Предотвращение случаев заболевания бешенством людей и животных

	 
	
	 
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	2014-2018 годы
	2 246,0
	20 574,0
	2 246,0
	4 664,0
	4 772,0
	4 386,0
	4 506,0
	 
	 

	1.8.1
	Строительство и содержание приюта для безнадзорных животных
	Устройство вольеров, подсобных помещений, инженерного оборудования
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	2014-2018 годы
	0,0
	9 000,0
	0,0
	2 500,0
	2 500,0
	2 000,0
	2 000,0
	МКУ "Клинская СПРЧБЖ"
	 

	1.8.2
	Закупка кормов для животных
	Приобретение кормов для животных
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	2014-2018 годы
	913,6
	4 842,0
	913,6
	821,6
	924,6
	1 033,6
	1 148,6
	МКУ "Клинская СПРЧБЖ"
	 

	1.8.3
	Приобретение медикаментов
	Приобретение медикаментов
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	2014-2018 годы
	20,0
	170,0
	20,0
	30,0
	35,0
	40,0
	45,0
	МКУ "Клинская СПРЧБЖ"
	 

	1.8.4
	Заработная плата сотрудников с начислениями
	Согласно штатного расписания
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	2014-2018 годы
	1 312,4
	6 562,0
	1 312,4
	1 312,4
	1 312,4
	1 312,4
	1 312,4
	МКУ "Клинская СПРЧБЖ"
	 

	1.9
	Мероприятие 9  Обустройство и содержание контейнерных площадок
	Приобретение контейнеров для временного размещения ТБО
	Итого
	2014-2018 годы
	1500,0
	1500,0
	0,0
	1500,0
	
	
	
	МУП «Чистый город»
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	2014-2018 годы
	1500,0
	1500,0
	0,0
	1500,0
	
	
	
	МУП «Чистый город»
	


Приложение № 2 к подпрограмме «Благоустройство и озеленение

 муниципальных территорий» муниципальной программы 

 «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства

 Клинского муниципального района на 2014-2018 годы»

Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы «Благоустройство и озеленение муниципальных территорий»

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

	Наименование показателя
	Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой
	Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы
	Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы
	Объем финансирования дополнительного мероприятия

	 
	 
	тыс.руб
	 
	тыс.руб
	 
	 
	тыс.руб

	Показатель 1.  

Благоустройство мест общего пользования
	2014
год
	88 914,4
	2014 год
	93 360,12
	2014 год
	увеличение площади благоустроенных территорий
	4 445,7

	
	2015
год
	88 070,9
	2015 год
	92 474,4
	2015 год
	
	4 403,5

	
	2016 год
	90 479,7
	2016 год
	95 003,7
	2016 год
	
	4 524,0

	
	2017 год
	94 047,4
	2017 год
	98 749,8
	2017 год
	
	4 702,4

	
	2018 год
	97 329,2
	2018 год
	102 195,7
	2018 год
	
	4 866,5

	Показатель 2.  

Озеленение мест общего пользования
	2014
год
	20 975,1
	2014 год
	22 023,9
	2014 год
	увеличение площади озелененных территорий
	1 048,8

	
	2015
год
	24 360,0
	2015 год
	25 578,0
	2015 год
	
	1 218,0

	
	2016 год
	26 022,0
	2016 год
	27 323,1
	2016 год
	
	1 301,1

	
	2017 год
	28 037,6
	2017 год
	29 439,5
	2017 год
	
	1 401,9

	
	2018 год
	30 265,5
	2018 год
	31 778,8
	2018 год
	
	1 513,3

	Показатель 3. 

 Содержание и ремонт сетей уличного освещения
	2014
год
	36 931,8
	2014 год
	38 778,4
	2014 год
	увеличение объема ремонта линии уличного освещения
	1 846,6

	
	2015
год
	44 779,0
	2015 год
	47 018,0
	2015 год
	
	2 239,0

	
	2016 год
	46 702,5
	2016 год
	49 037,6
	2016 год
	
	2 335,1

	
	2017 год
	49 204,5
	2017 год
	51 664,7
	2017 год
	
	2 460,2

	
	2018 год
	40 814,7
	2018 год
	42 855,4
	2018 год
	
	2 040,7

	Показатель 4.  

Содержание и текущий ремонт внутриквартальных дорог


	2014
год
	16 811,8
	2014 год
	17 652,4
	2014 год
	увеличение площади ремонта внутриквартальных дорог
	840,6

	
	2015
год
	35 212,0
	2015 год
	36 972,6
	2015 год
	
	1 760,6

	
	2016 год
	37 810,0
	2016 год
	39 700,5
	2016 год
	
	1 890,5

	
	2017 год
	40 441,0
	2017 год
	42 463,1
	2017 год
	
	2 022,1

	
	2018 год
	43 405,0
	2018 год
	45 575,3
	2018 год
	
	2 170,3

	Показатель 5.  

Обустройство детских спортивных и игровых площадок
	2014
год
	9 000,0
	2014 год
	9 450,0
	2014 год
	дополнительный перечень работ будет определен при корректировке подпрограммы
	450,0

	
	2015
год
	14 500,0
	2015 год
	15 225,0
	2015 год
	
	725,0

	
	2016 год
	 
	2016 год
	 
	2016 год
	
	 

	
	2017 год
	 
	2017 год
	 
	2017 год
	
	 

	
	2018 год
	 
	2018 год
	 
	2018 год
	
	 

	Показатель 6.  

Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства
	2014
год
	11 765,0
	2014 год
	12 353,3
	2014 год
	дополнительный перечень работ будет определен при корректировке подпрограммы
	588,3

	
	2015
год
	11 764,0
	2015 год
	12 352,2
	2015 год
	
	588,2

	
	2016 год
	11 765,0
	2016 год
	12 353,3
	2016 год
	
	588,3

	
	2017 год
	 
	2017 год
	 
	2017 год
	
	 

	
	2018 год
	 
	2018 год
	 
	2018 год
	
	 

	Показатель 7. 

Обеспечение мер по контролю ситуации с безнадзорными животными
	2014
год
	2 246,0
	2014 год
	2 358,3
	2014 год
	дополнительный перечень работ будет определен при корректировке подпрограммы
	112,3

	
	2015
год
	4 664,0
	2015 год
	4 897,2
	2015 год
	
	233,2

	
	2016 год
	4 772,0
	2016 год
	5 010,6
	2016 год
	
	238,6

	
	2017 год
	4 386,0
	2017 год
	4 605,3
	2017 год
	
	219,3

	
	2018 год
	4 506,0
	2018 год
	4 731,3
	2018 год
	
	225,3

	Показатель 8. 

Обустройство и содержание контейнерных площадок
	2014
год
	0
	2014 год
	0
	2014год
	дополнительный перечень работ будет определен при корректировке подпрограммы
	0

	
	2015
год
	1500,0
	2015 год
	1575,0
	2015год
	
	75,0

	
	2016 год
	
	2016 год
	
	2016 год
	
	

	
	2017 год
	
	2017 год
	
	2017 год
	
	

	
	2018 год
	
	2018 год
	
	2018 год
	
	


Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов
	Наименование показателя
	Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой
	Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы
	Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы
	Объем финансирования дополнительного мероприятия

	Показатель 1.

Благоустройство мест общего пользования
	2014
год
	88 914,4
	2014
год
	84 468,7
	2014год
	сокращение площади благоустроенных территорий
	4 445,7

	
	2015
год
	88 070,9
	2015
год
	83 667,4
	2015год
	
	4 403,5

	
	2016 год
	90 479,7
	2016 год
	85 955,7
	2016 год
	
	4 524,0

	
	2017 год
	94 047,4
	2017 год
	89 345,0
	2017 год
	
	4 702,4

	
	2018 год
	97 329,2
	2018 год
	92 462,7
	2018 год
	
	4 866,5

	Показатель 2.  

Озеленение мест общего пользования
	2014
год
	20 975,1
	2014
год
	19 926,3
	2014год
	сокращение площади озелененных территорий
	1 048,8

	
	2015
год
	24 360,0
	2015
год
	23 142,0
	2015год
	
	1 218,0

	
	2016 год
	26 022,0
	2016 год
	24 720,9
	2016 год
	
	1 301,1

	
	2017 год
	28 037,6
	2017 год
	26 635,7
	2017 год
	
	1 401,9

	
	2018 год
	30 265,5
	2018 год
	28 752,2
	2018 год
	
	1 513,3

	Показатель 3. 

Содержание и ремонт сетей уличного освещения
	2014
год
	36 931,8
	2014
год
	35 085,2
	2014год
	сокращение объема ремонта линии уличного освещения
	1 846,6

	
	2015
год
	44 779,0
	2015
год
	42 540,1
	2015год
	
	2 239,0

	
	2016 год
	46 702,5
	2016 год
	44 367,4
	2016 год
	
	2 335,1

	
	2017 год
	49 204,5
	2017 год
	46 744,3
	2017 год
	
	2 460,2

	
	2018 год
	51 920,4
	2018 год
	49 324,4
	2018 год
	
	2 596,0

	Показатель 4.  

Содержание и текущий ремонт внутриквартальных дорог
	2014
год
	16 811,8
	2014
год
	15 971,2
	2014год
	сокращение площади ремонта внутриквартальных дорог
	840,6

	
	2015
год
	35 212,0
	2015
год
	33 451,4
	2015год
	
	1 760,6

	
	2016 год
	37 810,0
	2016 год
	35 919,5
	2016 год
	
	1 890,5

	
	2017 год
	40 441,0
	2017 год
	38 419,0
	2017 год
	
	2 022,1

	
	2018 год
	43 405,0
	2018 год
	41 234,8
	2018 год
	
	2 170,3

	Показатель 5.  

Обустройство детских спортивных и игровых площадок
	2014
год
	9 000,0
	2014
год
	8 550,0
	2014 год
	дополнительный перечень работ будет определен при корректировке подпрограммы
	450,0

	
	2015
год
	14 500,0
	2015
год
	13 775,0
	2015 год
	
	725,0

	
	2016 год
	 
	2016 год
	0,0
	2016 год
	
	0,0

	
	2017 год
	 
	2017 год
	0,0
	2017 год
	
	0,0

	
	2018 год
	 
	2018 год
	0,0
	2018 год
	
	0,0

	Показатель 6.  

Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства
	2014
год
	11 765,0
	2014
год
	11 176,8
	2014 год
	дополнительный перечень работ будет определен при корректировке подпрограммы
	588,3

	
	2015
год
	11 764,0
	2015
год
	11 175,8
	2015 год
	
	588,2

	
	2016 год
	11 765,0
	2016 год
	11 176,8
	2016 год
	
	588,3

	
	2017 год
	 
	2017 год
	0,0
	2017 год
	
	0,0

	
	2018 год
	 
	2018 год
	0,0
	2018 год
	
	0,0

	Показатель 7.  

Обеспечение мер по контролю ситуации с безнадзорными животными
	2014 год
	2 246,0
	2014  год
	2 133,7
	2014 год
	дополнительный перечень работ будет определен при корректировке подпрограммы
	112,3

	
	2015 год
	4 664,0
	2015 год
	4 430,8
	2015 год
	
	233,2

	
	2016 год
	4 772,0
	2016 год
	4 533,4
	2016 год
	
	238,6

	
	2017 год
	4 386,0
	2017 год
	4 166,7
	2017 год
	
	219,3

	
	2018 год
	4 506,0
	2018 год
	4 280,7
	2018 год
	
	225,3

	Показатель 8. 

Обустройство и содержание контейнерных площадок
	2014год
	0
	2014 год
	0
	2014 год
	дополнительный перечень работ будет определен при корректировке подпрограммы
	0

	
	2015год
	1500,0
	2015 год
	1425,0
	2015 год
	
	75,0

	
	2016 год
	
	2016 год
	
	2016 год
	
	

	
	2017 год
	
	2017 год
	
	2017 год
	
	

	
	2018 год
	
	2018 год
	
	2018 год
	
	


Приложение № 5

к постановлению Администрации 

Клинского муниципального района

 28.11.2014  №  2545
Приложение № 5

к муниципальной программе «Содержание и развитие 

жилищно-коммунального хозяйства Клинского

муниципального района на 2014-2018годы»

Перечень мероприятий, не включенных в подпрограммы программы 
«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Клинского муниципального района на 2014-2018 годы»

	N п/п
	Мероприятия по реализации подпрограммы
	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
	Источники финансирования
	Срок исполнения мероприятия
	Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)*
	Всего (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	
	

	1.
	Задача 1      Совершенствование системы управления ЖКХ
	 
	Итого
	
	1911287,40
	11397216,2
	2045041,40
	2336778,5
	2244326,20
	2327351,20
	2443718,90
	 
	 

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	1911287,40
	11396216,2
	2044041,40
	2336778,5
	2244326,20
	2327351,20
	2443718,90
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Нудольское
	
	0,00
	1000,00
	1000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	1.1
	Мероприятие 1   Содержание и ремонт основных фондов
	 
	Внебюджетные источники
	2014-2018гг
	1650337,40
	9575112,90
	1732854,20
	1819496,90
	1910471,70
	2005995,20
	2106294,90
	организации коммунального комплекса
	Уменьшение износа основных фондов

	1.2.
	Мероприятие 2 Разработка и согласование инвестиционных программ
	Организационные мероприятия по разработке и согласованию инвестиционных программ
	 
	2014-2018гг.
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	организации коммунального комплекса
	Утверждение инвестиционных программ

	1.3.
	Мероприятие 3      Обеспечение привлечения заемных средств по капитальным вложениям в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем разработки, актуализации и утверждения схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.
	Производство СМР согласно утвержденным инвестиционным программам
	Внебюджетные источники
	2014-2016гг
	58550,00
	87189,30
	33587,20
	25801,60
	27800,50
	
	 
	организации коммунального комплекса
	 Ввод объектов в эксплуатацию

	1.4.
	Мероприятие 4   Организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в том числе   в случае неисполнения теплоснабжающими или теплосетевыми организациями своих обязательств, либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств, включая работы по подготовке к зиме, погашению задолженности, приводящей к снижению надежности теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и др.
	выполнение мероприятий по обеспечению надежного теплоснабжения потребителей, в том числе   в случае неисполнения теплоснабжающими или теплосетевыми организациями своих обязательств, включая работы по подготовке к зиме, погашению задолженности, приводящей к снижению надежности теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.
	Итого
	2014-2018гг.
	202400,00
	1734914,00
	278600,00
	491480,00
	306054,00
	321356,00
	337424,00
	 
	 100% готовность объектов ЖКХ к эксплуатации в осенне-зимний период

	
	
	
	Внебюджетные источники
	 
	202400,00
	1196490,00
	277600,00
	491480,00
	306054,00
	321356,00
	337424,00
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Нудольское
	 
	0,00
	1000,00
	1000,00
	
	
	
	
	 
	 

	1.4.1
	Подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду
	выполнение мероприятий в соответствии с формой отчета
 1-ЖКХ (зима)
	Итого
	2014-2018гг.
	202400,00
	1734914,00
	278600,00
	291480,00
	306054,00
	321356,00
	337424,00
	 
	 100% готовность объектов ЖКХ к эксплуатации в осенне-зимний период

	
	
	
	Внебюджетные источники
	 
	202400,00
	1533914,00
	277600,00
	291480,00
	306054,00
	321356,00
	337424,00
	 организации жилищно-коммунального комплекса
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Нудольское
	 
	0,00
	1000,00
	1000,00
	
	
	
	
	 
	

	1.4.2
	Организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в том числе   в случае неисполнения теплоснабжающими организациями своих обязательств по погашению задолженности, приводящей к снижению надежности теплоснабжения
	выполнение мероприятий по погашению задолженности, приводящей к снижению надежности теплоснабжения
	Итого
	2014-2018гг.
	0,0
	200000,00
	0,0
	200000,00
	
	
	 
	 
	 100% готовность объектов ЖКХ к эксплуатации в осенне-зимний период

	
	
	
	Внебюджетные источники
	 
	
	200000,00
	0,0
	200000,0
	
	
	
	 
	 

	1.5
	Мероприятия 5

Понуждение СНТ к заключению договоров на вывоз и утилизацию ТБО
	Выявление СНТ, не заключивших договора; понуждение СНТ к заключению договоров на вывоз и утилизацию ТБО
	
	2014-2018гг
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	Администрация Клинского муниципального района
	

	1.6
	Мероприятие 6

Комплекс мер по соблюдению платежной дисциплины: внедрение ЕРКЦ, работа с потребителями, претензионная работа
	Мероприятия, направленные на снижение задолженности за потребленные энергоресурсы
	
	2014-
2018 гг
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	МУП «Клинский расчетно-кассовый центр»
	


Приложение № 6 

к постановлению Администрации 

Клинского муниципального района

28.11.2014 № 2545
Приложение № 6 

к муниципальной программе «Содержание и развитие жилищно-

коммунального хозяйства Клинского муниципального района

на 2014-2018гг»

Форма

обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограмм муниципальной программы 
«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Клинского муниципального района на 2014-2018гг»

	Наименование 
мероприятия подпрограммы*
	Источник 
финансирования**
	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия***
	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам****

	Подпрограмма  1                  "Чистая вода"
	
	ИТОГО
	78911,00

	
	
	2014
	55200,00

	
	
	2015
	10688,00

	
	
	2016
	6488,00

	
	
	2017
	6535,00

	
	
	2018
	0,00

	
	Бюджет 

Московской области
	ИТОГО
	52261,00

	
	
	2014
	52261,00

	
	
	2015
	0,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	
	Бюджет Клинского муниципального района
	ИТОГО
	22450,00

	
	
	2014
	2939,00

	
	
	2015
	6488,00

	
	
	2016
	6488,00

	
	
	2017
	6535,00

	
	
	2018
	0,00

	
	Бюджет городского поселения Клин
	ИТОГО
	4200,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	4200,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	Мероприятие 1  

Реконструкция ОС р.п.Решетниково
	
	Сметный расчет
	

	
	
	ИТОГО
	55200,00

	
	
	2014
	55200,00

	
	
	2015
	0,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	
	Бюджет Московской области
	ИТОГО
	52261,00

	
	
	2014
	52261,00

	
	
	2015
	0,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	
	Бюджет Клинского муниципального района
	ИТОГО
	2939,00

	
	
	2014
	2939,00

	
	
	2015
	0,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	Мероприятие 2  

 Проектирование работ по реконструкции КНС по ул.23 Октября с перекладкой напорного коллектора
	
	Техническое задание на проектирование
	

	
	
	ИТОГО
	1200,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	1200,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	
	Бюджет городского поселения Клин
	ИТОГО
	1200,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	1200,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	Мероприятие 3      
   Поставка, монтаж, подключение блочно-модульной станции обезжелезивания воды по адресу: г.Клин, ул.Слободская
	
	Коммерческие предложения (анализа рынка)
	

	
	
	ИТОГО
	3000,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	3000,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	
	Бюджет городского поселения Клин
	ИТОГО
	3000,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	3000,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	Мероприятие 4       
Реконструкция водозаборного узла № 1 (ул.Папивина) со строительством станции обезжелезивания воды


	
	Сметный расчет
	

	
	
	ИТОГО
	13511,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	6488,00

	
	
	2016
	6488,00

	
	
	2017
	535,00

	
	
	2018
	0,00

	
	Бюджет Клинского муниципального района
	ИТОГО
	13511,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	6488,00

	
	
	2016
	6488,00

	
	
	2017
	535,00

	
	
	2018
	0,00

	Мероприятие 5              Проектирование реконструкции водозаборного узла № 6 (ул.Московская) со строительством станции обезжелезивания воды
	
	Техническое задание на проектирование
	

	
	
	ИТОГО
	2000,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	0,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	2000,00

	
	
	2018
	0,00

	
	Бюджет Клинского муниципального района
	ИТОГО
	2000,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	0,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	2000,00

	
	
	2018
	0,00

	Мероприятие 6 
Проектирование реконструкции водозаборного узла № 1

 (Клин-5) со строительством станции обезжелезивания воды и бурением артскважины
	
	Техническое задание на проектирование
	

	
	
	ИТОГО
	2000,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	0,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	2000,00

	
	
	2018
	0,00

	
	Бюджет Клинского муниципального района
	ИТОГО
	2000,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	0,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	2000,00

	
	
	2018
	0,00

	Мероприятие 7
 Проектирование реконструкции водозаборного узла № 2 

(Клин-5) со строительством станции обезжелезивания воды и бурением артскважины
	
	Техническое задание на проектирование
	

	
	
	ИТОГО
	2000,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	0,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	2000,00

	
	
	2018
	0,00

	
	Бюджет Клинского муниципального района
	ИТОГО
	2000,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	0,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	2000,00

	
	
	2018
	0,00

	Подпрограмма    2                 "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"
	
	ИТОГО
	77901,64

	
	
	2014
	20661,64

	
	
	2015
	15060,00

	
	
	2016
	14060,00

	
	
	2017
	14060,00

	
	
	2018
	14060,00

	
	Бюджет Клинского муниципального района
	ИТОГО
	56240,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	14060,00

	
	
	2016
	14060,00

	
	
	2017
	14060,00

	
	
	2018
	14060,00

	
	Бюджет городского поселения Клин
	ИТОГО
	22053,63

	
	
	2014
	21053,63

	
	
	2015
	1000,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	Мероприятие 1          
   Ремонт и замена тепловых сетей
	
	Сметный расчет
	

	
	
	ИТОГО
	51983,20

	
	
	2014
	7843,20

	
	
	2015
	10260,00

	
	
	2016
	10060,00

	
	
	2017
	9760,00

	
	
	2018
	14060,00

	
	Бюджет Клинского муниципального района
	ИТОГО
	44140,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	10260,00

	
	
	2016
	10060,00

	
	
	2017
	9760,00

	
	
	2018
	14060,00

	
	Бюджет городского поселения Клин
	ИТОГО
	7843,20

	
	
	2014
	7843,20

	
	
	2015
	0,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	Мероприятие 2  

Реконструкция газовой котельной № 7 по адресу: г.Клин, ул.Трудовая
	
	Сметный расчет
	

	
	
	ИТОГО
	1200,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	1200,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	
	Бюджет Клинского муниципального района
	ИТОГО
	1200,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	1200,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	Мероприятие 3  
Реконструкция газовой котельной № 43 с заменой котлов "Хопер-100" в д.Борки Клинского района с.п.Воронинское
 Мощность 0,3 Мвт
	
	Сметный расчет
	

	
	
	ИТОГО
	1300,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	1300,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	
	Бюджет Клинского муниципального района
	ИТОГО
	1300,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	1300,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	Мероприятие 4      
 Реконструкция газовой котельной № 44 с заменой котлов "Хопер-100" в д.Малая Борщевка Клинского района с.п.Воронинское
 Мощность 0,3 Мвт
	
	Сметный расчет
	

	
	
	ИТОГО
	1300,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	1300,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	
	Бюджет Клинского муниципального района
	ИТОГО
	1300,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	1300,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	Мероприятие 5      
    Реконструкция газовой котельной № 47 с заменой котлов "Хопер-100" в д.Ногово Клинского района с.п.Петровское 

Мощность 0,3
	
	Сметный расчет
	

	
	
	ИТОГО
	1300,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	0,00

	
	
	2016
	1300,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	
	Бюджет Клинского муниципального района
	ИТОГО
	1300,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	0,00

	
	
	2016
	1300,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	Мероприятие 6        
Реконструкция газовой котельной № 42 с заменой котлов "Хопер-100" в д.Спасское Клинского района с.п.Петровское

 Мощность 0,3
	
	Сметный расчет
	

	
	
	ИТОГО
	1300,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	0,00

	
	
	2016
	1300,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	
	Бюджет Клинского муниципального района
	ИТОГО
	1300,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	0,00

	
	
	2016
	1300,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	Мероприятие 7 

  Реконструкция газовой котельной № 28 с заменой котлов "Хопер-100" в д.Дятлово Клинского района с.п.Петровское

 Мощность 0,4 Мвт
	
	Сметный расчет
	

	
	
	ИТОГО
	1400,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	0,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	1400,00

	
	
	2018
	0,00

	
	Бюджет Клинского муниципального района
	ИТОГО
	1400,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	0,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	1400,00

	
	
	2018
	0,00

	Мероприятие 8   

Реконструкция газовой котельной № 45 с заменой котлов "Хопер-100" в д.Васильково Клинского района с.п.Петровское 

Мощность 0,3 Мвт
	
	Сметный расчет
	

	
	
	ИТОГО
	1300,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	0,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	1300,00

	
	
	2018
	0,00

	
	Бюджет Клинского муниципального района
	ИТОГО
	1300,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	0,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	1300,00

	
	
	2018
	0,00

	Мероприятие 9

 Реконструкция газовой котельной № 49 с заменой котлов "Хопер-100" в д.Вертково Клинского района с.п.Нудольское 

Мощность 0,4 Мвт
	
	Сметный расчет
	

	
	
	ИТОГО
	1400,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	0,00

	
	
	2016
	1400,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	
	Бюджет Клинского муниципального района
	ИТОГО
	1400,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	0,00

	
	
	2016
	1400,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	Мероприятие 10 

 Реконструкция газовой котельной № 46 с заменой котлов

 "Хопер-100" в д.Некрасино Клинского района с.п.Воздвиженское Мощность 0,6 Мвт
	
	Сметный расчет
	

	
	
	ИТОГО
	1600,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	0,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	1600,00

	
	
	2018
	0,00

	
	Бюджет Клинского муниципального района
	ИТОГО
	1600,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	0,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	1600,00

	
	
	2018
	0,00

	Мероприятие 11 

 Капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения по адресу: г.Клин, ул.Коллективная
	
	Сметный расчет
	

	
	
	ИТОГО
	1018,44

	
	
	2014
	1018,44

	
	
	2015
	0,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	
	Бюджет городского поселения Клин
	ИТОГО
	1018,44

	
	
	2014
	1018,44

	
	
	2015
	0,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	Мероприятие 12  

Капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения
	
	Сметный расчет
	

	
	
	ИТОГО
	1000,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	1000,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	
	Бюджет городского поселения Клин
	ИТОГО
	1000,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	1000,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	Мероприятие 13     
 Строительство канализационного коллектора по адресу: г.Клин, ул.Физкультурная, Гоголя, Колхозная
	
	Сметный расчет
	

	
	
	ИТОГО
	12000,0

	
	
	2014
	12000,0

	
	
	2015
	0,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	
	Бюджет городского поселения Клин
	ИТОГО
	12000,0

	
	
	2014
	12000,0

	
	
	2015
	0,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	Подпрограмма    3                 "Содержание и ремонт жилищного фонда"
	
	ИТОГО
	171097,31

	
	
	2014
	69364,06

	
	
	2015
	101733,25

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	
	Бюджет Клинского муниципального района
	ИТОГО
	70606,44

	
	
	2014
	34106,44

	
	
	2015
	36500,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	
	Бюджет городского поселения Клин
	ИТОГО
	70077,09

	
	
	2014
	15255,69

	
	
	2015
	54821,40

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	
	Бюджет городского поселения Высоковск
	ИТОГО
	18458,69

	
	
	2014
	11250,47

	
	
	2015
	7208,22

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	
	Бюджет городского поселения Решетниково
	ИТОГО
	4393,89

	
	
	2014
	1190,26

	
	
	2015
	3203,63

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	
	Бюджет сельского поселения Зубовское
	ИТОГО
	2196,02

	
	
	2014
	2196,02

	
	
	2015
	0,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	
	Бюджет сельского поселения Воронинское
	ИТОГО
	1797,55

	
	
	2014
	1797,55

	
	
	2015
	0,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	
	Бюджет сельского поселения Воздвиженское


	ИТОГО
	803,73

	
	
	2014
	803,73

	
	
	2015
	0,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	
	Бюджет сельского поселения Нудольское
	ИТОГО
	1596,09

	
	
	2014
	1596,09

	
	
	2015
	0,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	
	Бюджет сельского поселения Петровское
	ИТОГО
	1167,91

	
	
	2014
	1167,91

	
	
	2015
	0,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	Подпрограмма 4
Благоустройство и озеленение мест общего пользования
	
	ИТОГО
	1 353 807,3

	
	
	2014
	233 057,5

	
	
	2015
	278 405,4

	
	
	2016
	274 326,5

	
	
	2017
	276 452,1

	
	
	2018
	291 565,8

	
	Бюджет Московской области
	ИТОГО
	30 000,0

	
	
	2014
	10 000,0

	
	
	2015
	10 000,0

	
	
	2016
	10 000,0

	
	
	2017
	

	
	
	2018
	

	
	Бюджет Клинского муниципального района
	ИТОГО
	20 574,0

	
	
	2014
	2 246,0

	
	
	2015
	4 664,0

	
	
	2016
	4 772,0

	
	
	2017
	4 386,0

	
	
	2018
	4 506,0

	
	Бюджет городского поселения Клин
	ИТОГО
	769045,0

	
	
	2014
	139 790,1

	
	
	2015
	156 944,0

	
	
	2016
	152 715,0

	
	
	2017
	156 857,8

	
	
	2018
	163 130,0

	
	Бюджет городского поселения Высоковск
	ИТОГО
	208 973,9

	
	
	2014
	28 843,0

	
	
	2015
	38 530,4

	
	
	2016
	42 813,6

	
	
	2017
	47 248,3

	
	
	2018
	51 538,6

	
	Бюджет городского поселения Решетниково
	ИТОГО
	25 314,2

	
	
	2014
	4 409,2

	
	
	2015
	4 940,0

	
	
	2016
	4 695,0

	
	
	2017
	5 410,0

	
	
	2018
	5 860,0

	
	Бюджет сельского поселения Нудольское
	ИТОГО
	118 936,1

	
	
	2014
	10 895,8

	
	
	2015
	27 969,0

	
	
	2016
	24 940,0

	
	
	2017
	26 634,0

	
	
	2018
	28 497,3

	
	Бюджет сельского поселения Воронинское


	ИТОГО
	56 901,2

	
	
	2014
	9 007,4

	
	
	2015
	10 462,6

	
	
	2016
	11 433,7

	
	
	2017
	12 461,4

	
	
	2018
	13 536,1

	
	Бюджет сельского поселения Зубовское
	ИТОГО
	36 277,5

	
	
	2014
	6 207,2

	
	
	2015
	7 257,9

	
	
	2016
	7 422,1

	
	
	2017
	7 599,4

	
	
	2018
	7 790,9

	
	Бюджет сельского поселения Воздвиженское
	ИТОГО
	53 730,3

	
	
	2014
	18 345,6

	
	
	2015
	8 612,5

	
	
	2016
	8 740,1

	
	
	2017
	8 785,2

	
	
	2018
	9 246,9

	
	Бюджет сельского поселения Петровское
	ИТОГО
	32 555,1

	
	
	2014
	3 705,1

	
	
	2015
	7 525,0

	
	
	2016
	6 795,0

	
	
	2017
	7 070,0

	
	
	2018
	7 460,0

	Мероприятие 1

 Благоустройство мест общего пользования
	
	Расчет сметной стоимости производится в базисных ценах на 01.2000г. по нормативной база «ГЭСН 2001»

ТСНБ-2001 Московской области с учетом коэффициентов пересчета в текущие цены
	

	
	
	ИТОГО
	458 841,6

	
	
	2014
	88 914,4

	
	
	2015
	88 070,9

	
	
	2016
	90 479,7

	
	
	2017
	94 047,4

	
	
	2018
	97 329,2

	
	Бюджет городского поселения Клин
	ИТОГО
	301 791,8

	
	
	2014
	55 791,8

	
	
	2015
	60 000,0

	
	
	2016
	61 000,0

	
	
	2017
	62 000,0

	
	
	2018
	63 000,0

	
	Бюджет городского поселения Высоковск
	ИТОГО
	92 619,6

	
	
	2014
	14 819,6

	
	
	2015
	16 600,0

	
	
	2016
	18 350,0

	
	
	2017
	20 500,0

	
	
	2018
	22 350,0

	
	Бюджет городского поселения Решетниково


	ИТОГО
	4 815,0

	
	
	2014
	825,0

	
	
	2015
	860,0

	
	
	2016
	950,0

	
	
	2017
	1 040,0

	
	
	2018
	1 140,0

	
	Бюджет сельского поселения Нудольское
	ИТОГО
	12 662,5

	
	
	2014
	2 662,5

	
	
	2015
	2 500,0

	
	
	2016
	2 500,0

	
	
	2017
	2 500,0

	
	
	2018
	2 500,0

	
	Бюджет сельского поселения Воронинское
	ИТОГО
	10 570,0

	
	
	2014
	1 370,0

	
	
	2015
	2 000,0

	
	
	2016
	2 200,0

	
	
	2017
	2 400,0

	
	
	2018
	2 600,0

	
	Бюджет сельского поселения Зубовское
	ИТОГО
	12 153,5

	
	
	2014
	809,9

	
	
	2015
	2 835,9

	
	
	2016
	2 835,9

	
	
	2017
	2 835,9

	
	
	2018
	2 835,9

	
	Бюджет сельского поселения Воздвиженское
	ИТОГО
	18 324,2

	
	
	2014
	11 535,6

	
	
	2015
	1 575,0

	
	
	2016
	1 653,8

	
	
	2017
	1 736,5

	
	
	2018
	1 823,3

	
	Бюджет сельского поселения Петровское
	ИТОГО
	5 905,0

	
	
	2014
	1 100,0

	
	
	2015
	1 700,0

	
	
	2016
	990,0

	
	
	2017
	1 035,0

	
	
	2018
	1 080,0

	Мероприятие 2

 Озеленение мест общего пользования
	
	Расчет сметной стоимости производится в базисных ценах на 01.2000г. по нормативной база «ГЭСН 2001»

ТСНБ-2001 Московской области с учетом коэффициентов пересчета в текущие цены
	

	
	
	ИТОГО
	129 660,2

	
	
	2014
	20 975,1

	
	
	2015
	24 360,0

	
	
	2016
	26 022,0

	
	
	2017
	28 037,6

	
	
	2018
	30 265,5

	
	Бюджет городского поселения Клин


	ИТОГО
	79 780,0

	
	
	2014
	13 600,0

	
	
	2015
	14 680,0

	
	
	2016
	15 900,0

	
	
	2017
	17 100,0

	
	
	2018
	18 500,0

	
	Бюджет городского поселения Высоковск
	ИТОГО
	11 200,0

	
	
	2014
	1 500,0

	
	
	2015
	1 690,0

	
	
	2016
	2 180,0

	
	
	2017
	2 670,0

	
	
	2018
	3 160,0

	
	Бюджет городского поселения Решетниково
	ИТОГО
	3 115,0

	
	
	2014
	560,0

	
	
	2015
	640,0

	
	
	2016
	585,0

	
	
	2017
	640,0

	
	
	2018
	690,0

	
	Бюджет сельского поселения Нудольское
	ИТОГО
	11 500,0

	
	
	2014
	1 500,0

	
	
	2015
	2 500,0

	
	
	2016
	2 500,0

	
	
	2017
	2 500,0

	
	
	2018
	2 500,0

	
	Бюджет сельского поселения Воронинское
	ИТОГО
	10 900,0

	
	
	2014
	1 700,0

	
	
	2015
	2 000,0

	
	
	2016
	2 200,0

	
	
	2017
	2 400,0

	
	
	2018
	2 600,0

	
	Бюджет сельского поселения Зубовское
	ИТОГО
	4 910,1

	
	
	2014
	910,1

	
	
	2015
	1 000,0

	
	
	2016
	1 000,0

	
	
	2017
	1 000,0

	
	
	2018
	1 000,0

	
	Бюджет сельского поселения Воздвиженское
	ИТОГО
	5 225,1

	
	
	2014
	700,0

	
	
	2015
	1 050,0

	
	
	2016
	1 102,0

	
	
	2017
	1 157,6

	
	
	2018
	1 215,5

	
	Бюджет сельского поселения Петровское
	ИТОГО
	3 030,0

	
	
	2014
	505,0

	
	
	2015
	800,0

	
	
	2016
	555,0

	
	
	2017
	570,0

	
	
	2018
	600,0

	Мероприятие 3 

Содержание и ремонт сетей уличного освещения
	
	Расчет сметной стоимости производится в базисных ценах на 01.2000г. по нормативной база «ГЭСН 2001»

ТСНБ-2001 Московской области с учетом коэффициентов пересчета в текущие цены
	

	
	
	ИТОГО
	229 538,2

	
	
	2014
	36 931,8

	
	
	2015
	44 779,0

	
	
	2016
	46 702,5

	
	
	2017
	49 204,5

	
	
	2018
	51 920,4

	
	Бюджет городского поселения Клин
	ИТОГО
	161 810,3

	
	
	2014
	26 041,5

	
	
	2015
	31 500,0

	
	
	2016
	33 075,0

	
	
	2017
	34 728,8

	
	
	2018
	36 465,0

	
	Бюджет городского поселения Высоковск
	ИТОГО
	22 700,0

	
	
	2014
	3 000,0

	
	
	2015
	4 300,0

	
	
	2016
	4 700,0

	
	
	2017
	5 100,0

	
	
	2018
	5 600,0

	
	Бюджет городского поселения Решетниково
	ИТОГО
	3 300,0

	
	
	2014
	800,0

	
	
	2015
	850,0

	
	
	2016
	500,0

	
	
	2017
	550,0

	
	
	2018
	600,0

	
	Бюджет сельского поселения Нудольское
	ИТОГО
	14 859,3

	
	
	2014
	2 790,3

	
	
	2015
	3 069,0

	
	
	2016
	3 000,0

	
	
	2017
	3 000,0

	
	
	2018
	3 000,0

	
	Бюджет сельского поселения Воронинское
	ИТОГО
	15 263,0

	
	
	2014
	2 500,0

	
	
	2015
	2 750,0

	
	
	2016
	3 025,0

	
	
	2017
	3 328,0

	
	
	2018
	3 660,0

	
	Бюджет сельского поселения Зубовское
	ИТОГО
	2 080,0

	
	
	2014
	400,0

	
	
	2015
	420,0

	
	
	2016
	420,0

	
	
	2017
	420,0

	
	
	2018
	420,0

	
	Бюджет сельского поселения Воздвиженское


	ИТОГО
	5 525,6

	
	
	2014
	1 000,0

	
	
	2015
	1 050,0

	
	
	2016
	1 102,5

	
	
	2017
	1 157,7

	
	
	2018
	1 215,4

	
	Бюджет сельского поселения Петровское
	ИТОГО
	4 000,0

	
	
	2014
	400,0

	
	
	2015
	840,0

	
	
	2016
	880,0

	
	
	2017
	920,0

	
	
	2018
	960,0

	Мероприятие 4

 Оплата уличного освещения
	
	ИТОГО
	261 947,0

	
	
	2014
	42 558,9

	
	
	2015
	49 701,0

	
	
	2016
	52 920,8

	
	
	2017
	56 481,1

	
	
	2018
	60 285,2

	
	Бюджет городского поселения Клин
	ИТОГО
	142 496,4

	
	
	2014
	22 145,4

	
	
	2015
	27 645,5

	
	
	2016
	29 220,5

	
	
	2017
	30 874,5

	
	
	2018
	32 610,5

	
	Бюджет городского поселения Высоковск
	ИТОГО
	43 675,7

	
	
	2014
	7 444,8

	
	
	2015
	8 040,4

	
	
	2016
	8 683,6

	
	
	2017
	9 378,3

	
	
	2018
	10 128,6

	
	Бюджет городского поселения Решетниково
	ИТОГО
	7 670,7

	
	
	2014
	1 210,7

	
	
	2015
	1 390,0

	
	
	2016
	1 460,0

	
	
	2017
	1 680,0

	
	
	2018
	1 930,0

	
	Бюджет сельского поселения Нудольское
	ИТОГО
	18 315,3

	
	
	2014
	3 000,0

	
	
	2015
	3 300,0

	
	
	2016
	3 630,0

	
	
	2017
	3 993,0

	
	
	2018
	4 392,3

	
	Бюджет сельского поселения Воронинское
	ИТОГО
	14 126,8

	
	
	2014
	2 408,0

	
	
	2015
	2 600,6

	
	
	2016
	2 808,7

	
	
	2017
	3 033,4

	
	
	2018
	3 276,1

	
	Бюджет сельского поселения Зубовское


	ИТОГО
	11 146,7

	
	
	2014
	1 900,0

	
	
	2015
	2 052,0

	
	
	2016
	2 216,2

	
	
	2017
	2 393,5

	
	
	2018
	2 585,0

	
	Бюджет сельского поселения Воздвиженское
	ИТОГО
	15 195,4

	
	
	2014
	2 750,0

	
	
	2015
	2 887,5

	
	
	2016
	3 031,8

	
	
	2017
	3 183,4

	
	
	2018
	3 342,7

	
	Бюджет сельского поселения Петровское
	ИТОГО
	9 320,0

	
	
	2014
	1 700,0

	
	
	2015
	1 785,0

	
	
	2016
	1 870,0

	
	
	2017
	1 945,0

	
	
	2018
	2 020,0

	
	Внебюджетные источники
	ИТОГО
	1500,0

	
	
	2014
	0,0

	
	
	2015
	1500,0

	
	
	2016
	

	
	
	2017
	

	Мероприятие 5 

Приобретение ламп энергосберегающих
	
	ИТОГО
	19 272,5

	
	
	2014
	3 854,5

	
	
	2015
	3 854,5

	
	
	2016
	3 854,5

	
	
	2017
	3 854,5

	
	
	2018
	3 854,5

	
	Бюджет городского поселения Клин
	ИТОГО
	19 272,5

	
	
	2014
	3 854,5

	
	
	2015
	3 854,5

	
	
	2016
	3 854,5

	
	
	2017
	3 854,5

	
	
	2018
	3 854,5

	Мероприятие 6 

Обустройство дворовых территорий, включая ремонт асфальтового покрытия на внутриквартальных территориях, межквартальных проездах, установку и модернизацию детских и иных площадок
	
	Расчет сметной стоимости производится в базисных ценах на 01.2000г. по нормативной база «ГЭСН 2001»

ТСНБ-2001 Московской области с учетом коэффициентов пересчета в текущие цены
	

	
	
	ИТОГО
	197179,8

	
	
	2014
	25811,8

	
	
	2015
	49712,0

	
	
	2016
	37 810,0

	
	
	2017
	40 441,0

	
	
	2018
	43 405,0

	
	Бюджет городского поселения Клин
	ИТОГО
	58600,0

	
	
	2014
	16200,0

	
	
	2015
	17 500,0

	
	
	2016
	7 900,0

	
	
	2017
	8 300,0

	
	
	2018
	8 700,0

	
	Бюджет городского поселения Высоковск


	ИТОГО
	38 778,6

	
	
	2014
	2 078,6

	
	
	2015
	7 900,0

	
	
	2016
	8 900,0

	
	
	2017
	9 600,0

	
	
	2018
	10 300,0

	
	Бюджет городского поселения Решетниково
	ИТОГО
	6 413,5

	
	
	2014
	1 013,5

	
	
	2015
	1 200,0

	
	
	2016
	1 200,0

	
	
	2017
	1 500,0

	
	
	2018
	1 500,0

	
	Бюджет сельского поселения Нудольское
	ИТОГО
	57 099,0

	
	
	2014
	943,0

	
	
	2015
	12 100,0

	
	
	2016
	13 310,0

	
	
	2017
	14 641,0

	
	
	2018
	16 105,0

	
	Бюджет сельского поселения Воронинское
	ИТОГО
	6 041,4

	
	
	2014
	1 029,4

	
	
	2015
	1 112,0

	
	
	2016
	1 200,0

	
	
	2017
	1 300,0

	
	
	2018
	1 400,0

	
	Бюджет сельского поселения Зубовское
	ИТОГО
	5 987,2

	
	
	2014
	2 187,2

	
	
	2015
	950,0

	
	
	2016
	950,0

	
	
	2017
	950,0

	
	
	2018
	950,0

	
	Бюджет сельского поселения Воздвиженское
	ИТОГО
	9 460,0

	
	
	2014
	2 360,0

	
	
	2015
	2 050,0

	
	
	2016
	1 850,0

	
	
	2017
	1 550,0

	
	
	2018
	1 650,0

	
	Бюджет сельского поселения Петровское
	ИТОГО
	10 300,1

	
	
	2014
	0,1

	
	
	2015
	2 400,0

	
	
	2016
	2 500,0

	
	
	2017
	2 600,0

	
	
	2018
	2 800,0

	Мероприятие 7 

Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства
	
	Расчет сметной стоимости производится в базисных ценах на 01.2000г. по нормативной база «ГЭСН 2001»

ТСНБ-2001 Московской области с учетом коэффициентов пересчета в текущие цены
	

	
	
	ИТОГО
	35 294,0

	
	
	2014
	11 765,0

	
	
	2015
	11 764,0

	
	
	2016
	11 765,0

	
	
	2017
	

	
	
	2018
	

	
	Бюджет Московской области
	ИТОГО
	30 000,0

	
	
	2014
	10 000,0

	
	
	2015
	10 000,0

	
	
	2016
	10 000,0

	
	
	2017
	

	
	
	2018
	

	
	Бюджет городского поселения Клин
	ИТОГО
	5 294,0

	
	
	2014
	1 765,0

	
	
	2015
	1 764,0

	
	
	2016
	1 765,0

	
	
	2017
	

	
	
	2018
	

	Мероприятие 8

 Обеспечение мер по контролю ситуации с безнадзорными животными
	Бюджет Клинского муниципального района
	ИТОГО
	20 574,0

	
	
	2014
	2 246,0

	
	
	2015
	4 664,0

	
	
	2016
	4 772,0

	
	
	2017
	4 386,0

	
	
	2018
	4 506,0

	Мероприятие 9                      Обустройство и содержание контейнерных площадок
	Внебюджетные источники
	ИТОГО
	1500,0

	
	
	2014
	0,0

	
	
	2015
	1500,0

	
	
	2016
	

	
	
	2017
	

	
	
	2018
	


Приложение № 7

к постановлению Администрации

Клинского муниципального района 

28.11.2014  №  2545
Приложение № 7 

к муниципальной программе «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Клинского муниципального района на 2014-2018гг»

Форма планируемых результатов муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Клинского муниципального района на 2014-2018гг»

	N п/п
	Задачи, направленные на достижение цели
	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
	Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
	Единица измерения
	Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)
	
	Планируемое значение показателя по годам реализации

	
	
	Бюджет муниципального образования
	Другие источники
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	1
	Задача 1     
   Замена объектов канализационного хозяйства с высоким уровнем износа
	2939,00
	52261,00
	Показатель 1            Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений в общем объеме сточных вод
	процент
	0
	0,4
	 
	 
	 
	 

	2
	Задача 2      
    Развитие систем и объектов водоснабжения
	22511,00
	 
	Показатель 1            Доля населения обеспеченного доброкачественной водой
	процент
	68,81
	76,28
	76,58
	76,58
	85,75
	 

	3
	Задача 3 
Повышение энергоэффективности и надежности   объектов теплоснабжения и водоснабжения
	66101,64
	 
	Показатель 1     Удельный вес потерь тепловой энергии в общем количестве поданного в сеть тепла
	процент
	10,99
	10,99
	10,98
	10,97
	10,96
	10,95

	
	
	
	
	Показатель 2       Удельный расход топлива на единицу теплоэнергии тепла
	кг.у.т./Гкал
	161,6
	161,6
	160
	158,4
	156,8
	155,1

	
	
	
	
	Показатель 3            Количество аварий в системах водоснабжения
	единицы
	104
	101
	98
	95
	92
	89

	4
	Задача 4          
    Развитие систем и объектов водоотведения
	12000,0
	 
	Показатель 1       Удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным водоотведением
	процент
	66
	66,04
	 
	 
	 
	 

	5
	Задача 5      
   Приведение в надлежащее состояние жилищного фонда
	171097,310
	
	Показатель 1            Доля капитально отремонтированных домов в общем числе многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в отчетном году
	%
	0
	7,3
	10,3
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Показатель 2       Общий объем средств, направленный на реализацию программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов 
	 руб.
	
	69364060,0
	101733250,0
	 
	 
	 

	6
	Задача 6 
Обеспечение чистоты и порядка муниципальных территорий в соответствии с нормативными документами, формирование облика городов и поселков Клинского муниципального района
	1323807,30
	30000,00
	Показатель 1            Площадь благоустроенных территорий
	кв.м.
	4500
	4600
	4650
	4700
	4800
	4850

	
	
	
	
	Показатель 2      Площадь содержания озелененных территорий (газоны, цветники)
	га
	26,3
	26,4
	26,5
	26,6
	26,6
	26,6

	
	
	
	
	Показатель 3           Общая протяженность линий уличного освещения
	км
	801,11
	801,11
	802,5
	804
	804,8
	805,6

	
	
	
	
	Показатель 4                Площадь внутриквартальных дорог в отношении которых проведен ремонт
	км
	41,6
	42
	42,5
	43
	43,5
	44

	
	
	
	
	Показатель 5 
 Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями
	%
	
	65,2
	75,2
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Показатель 6  
Количество приобретенной техники
	единицы
	0
	11
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Показатель 7        
      Количество безнадзорных животных в отношении которых проведены комплексные профилактические мероприятия
	единицы
	250
	300
	350
	400
	450
	500

	7
	Задача 7
 Совершенствование системы управления ЖКХ
	 
	11397216,2
	Показатель 1            Доля собственных инвестиций организаций теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в расходах от основного вида деятельности
	процент
	8,1
	8,9
	9,79
	10,7
	11,8
	13

	
	
	
	
	Показатель 2           Доля организаций коммунального комплекса в сфере тепло-водоснабжения и водоотведения муниципального жилищного фонда, утвердивших инвестиционные программы
	процент
	70
	100
	100
	100
	100
	100

	
	
	
	
	Показатель 3            Доля заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений систем теплоснабжения, водоснабжения, очистки сточных вод
	процент
	10,2
	18
	25
	30
	30
	30

	
	
	
	
	Показатель 4       Уровень готовности объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	
	
	
	Показатель 5  
Количество вывезенного мусора (м.куб.)
	м.куб
	17880
	17880
	21634
	
	
	

	
	
	
	
	Количество обустроенных контейнерных площадок (шт.)
	шт.
	139
	139
	155
	
	
	

	
	
	
	
	Процент от общего количества СНТ, заключивших договора на вывоз ТБО
	%
	76
	76
	100
	
	
	


                                                                                                                                                                                                                                                                        Приложение № 8

к постановлению Администрации

   Клинского муниципального района

 28.11.2014  № 2545
 Приложение № 1 

к муниципальной программе «Содержание и развитие 

жилищно-коммунального хозяйства Клинского

муниципального района на 2014-2018 годы»

Паспорт подпрограммы «Чистая вода» муниципальной программы 
«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Клинского муниципального района на 2014-2018 годы»

	Наименование подпрограммы
	Чистая вода

	Цель подпрограммы
	Повышение качества предоставления населению услуг водоснабжения и водоотведения

	Заказчик подпрограммы
	Администрация Клинского муниципального района

	Задачи подпрограммы
	1.Замена объектов канализационного хозяйства с высоким уровнем износа
2.Развитие систем и объектов водоснабжения

	Сроки реализации подпрограммы
	2014-2018гг

	Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
	Наименование подпрограммы
	Главный распорядитель бюджетных средств
	Источник финансирования
	Расходы (тыс. рублей)

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	Итого

	
	Подпрограмма "Чистая вода"
	
	Всего:
в том числе:
	55 200,0
	10 688,0
	6 488,0
	6 535,0
	0,0
	78 911,0

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
	Средства бюджета Московской области
	52 261,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	52 261,0

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Администрация городского поселения Клин
	Средства бюджета городского поселения Клин
	0,0
	4 200,0
	
	
	
	4 200,0

	
	
	Администрация Клинского муниципального района
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	2 939,0
	10 688,0
	6 488,0
	6 535,0
	0,0
	26 650,0

	Планируемые результаты реализации подпрограммы
	Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, повышение качества питьевой воды, снижение аварийности на объектах водоотведения и очистки сточных вод.


Приложение № 1 к подпрограмме «Чистая вода» 

муниципальной программы «Содержание и развитие

жилищно-коммунального хозяйства 
Клинского муниципального района на 2014-2018 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы «Чистая вода» муниципальной программы 
«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Клинского муниципального района на 2014-2018 годы»

	N п/п
	Мероприятия по реализации подпрограммы
	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
	Источники финансирования
	Срок исполнения мероприятия
	Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)*
	Всего (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	
	

	1.
	Задача 1    
Замена объектов канализационного хозяйства с высоким уровнем износа
	 
	Итого
	 
	0,00
	56400,00
	55200,00
	1200,00
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	 
	0,00
	52261,00
	52261,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Внебюджетные источники
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	 
	
	1200,00
	
	1200,00
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	 
	0,00
	3939,00
	2939,00
	
	 
	 
	 
	 
	 


Подготовка и проведение конкурса (первое полугодие         2014 года). 

	Производство строительно-монтажных работ
	Итого
	 
	0,00
	55200,00
	55200,00
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	 
	0,00
	52261,00
	52261,00
	
	 
	 
	 
	Администрация Клинского муниципального района
	Ввод объекта в эксплуатацию объекта

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Внебюджетные источники
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	 
	0,00
	2939,00
	2939,00
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.
	Мероприятие 2 Проектирование работ по реконструкции КНС по ул.23 Октября с перекладкой напорного коллектора
	Подготовка и проведение конкурса на выполнение ПИР (первое полугодие 2016 года)
	Итого
	2015г.
	0,00
	1200,00
	
	1200,00
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	 
	0,00
	0,00
	
	0,00
	 
	 
	 
	Администрация Клинского муниципального района
	Выполнение ПИР

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	 
	0,00
	0,00
	
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Внебюджетные источники
	 
	0,00
	0,00
	
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	 
	0,00
	1200,00
	
	1200,00
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Задача 2 
Развитие систем и объектов водоснабжения
	 
	Итого
	
	0,00
	22511,00
	0,00
	9488,00
	6488,00
	6535,00
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	 
	 
	3000,00
	
	3000,00
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района


	
	0,00
	19511,00
	0,00
	6488,00
	6488,00
	6535,00
	 
	 
	 

	2.1.
	Мероприятие 1  Поставка, монтаж, подключение блочно-модульной станции обезжелезивания воды по адресу: г.Клин, ул.Слободская
	Подготовка и проведение конкурса на выполнение СМР (первое полугодие 2015 года)        Производство СМР — 2015 год
	Итого
	2015г.
	0,00
	3000,00
	
	3000,00
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	
	
	 
	Администрация Клинского муниципального района
	Ввод объекта в эксплуатацию объекта

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	
	0,00
	3000,00
	
	3000,00
	
	
	 
	 
	 

	2.2.
	Мероприятие 2 Реконструкция водозаборного узла № 1 (ул.Папивина) со строительством станции обезжелезивания воды
	Подготовка и проведение конкурса на выполнение СМР 2015г.       Производство СМР — 2016-2017гг.
	Итого
	2015-2017гг.
	0,00
	13511,00
	
	6488,00
	6488,00
	535,00
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	 
	Администрация Клинского муниципального района
	Ввод объекта в эксплуатацию объекта

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	
	0,00
	13511,00
	0,00
	6488,00
	6488,00
	535,00
	 
	 
	 

	2.3.
	Мероприятие 3 Проектирование реконструкции водозаборного узла № 6 (ул.Московская) со строительством станции обезжелезивания воды
	Подготовка и проведение конкурса на выполнение ПИР (первое полугодие 2017года)
	Итого
	2017г.
	0,00
	2000,00
	
	
	
	2000,00
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	 
	Администрация Клинского муниципального района
	Выполнение ПИР

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	 
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	 
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	
	0,00
	2000,00
	
	
	
	2000,00
	 
	
	

	2.4.
	Мероприятие 4 Проектирование реконструкции водозаборного узла № 1 

(Клин-5) со строительством станции обезжелезивания воды и бурением артскважины
	Подготовка и проведение конкурса на выполнение ПИР 2017 год
	Итого
	2017г.
	0,00
	2000,00
	
	
	
	2000,00
	 
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	 
	Администрация Клинского муниципального района
	Выполнение ПИР

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	 
	 
	 

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	0,00
	0,00
	
	
	
	0,00
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района


	
	0,00
	2000,00
	
	
	
	2000,00
	 
	 
	 

	2.5.
	Мероприятие 5 Проектирование реконструкции водозаборного узла № 2 
(Клин-5) со строительством станции обезжелезивания воды и бурением артскважины
	Подготовка и проведение конкурса на выполнение ПИР 2017
	Итого
	2017г.
	0,00
	2000,00
	0,00
	
	
	2000,00
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	
	Администрация Клинского муниципального района
	Выполнение ПИР

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	 
	0,00
	2000,00
	0,00
	
	
	2000,00
	
	
	

	*- объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации


Приложение № 2 к подпрограмме «Чистая вода» 

муниципальной программы «Содержание и развитие

жилищно-коммунального хозяйства Клинского муниципального района

на 2014-2018 годы»

Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы «Чистая вода»

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

	Наименование показателя
	Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой
	Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы
	Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы
	Объем финансирования дополнительного мероприятия

	Показатель 1 
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений в общем объеме сточных вод
	2014 год
	0,4
	2014 год
	0,4
	2014 год
	Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы.
	2760,00

	
	2015 год
	0,4
	2015 год
	0,4
	2015 год
	Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы.
	60,00

	
	2016 год
	0,4
	2016 год
	0,4
	2016 год
	Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы.
	0,00

	
	2017 год
	0,4
	2017 год
	0,4
	2017 год
	Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы.
	0,00

	
	2018 год
	0,4
	2018 год
	0,4
	2018 год
	Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы.
	0,00

	Показатель 2 
Доля населения обеспеченного доброкачественной питьевой водой
	2014 год
	76,28
	2014 год
	76,28
	2014 год
	Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы.
	0,00

	
	2015 год
	76,58
	2015 год
	76,58
	2015 год
	Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы.
	474,40

	
	2016 год
	76,58
	2016 год
	76,58
	2016 год
	Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы.
	324,40

	
	2017 год
	85,75
	2017 год
	85,75
	2017 год
	Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы.
	326,75

	
	2018 год
	85,75
	2018 год
	85,75
	2018 год
	Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы.
	0,00


Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

	Наименование показателя
	Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой
	Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы
	Наименование мероприятий, которые будут исключены в случае уменьшения объемов финансирования подпрограммы
	Объем финансирования дополнительного мероприятия

	Показатель 1 
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений в общем объеме сточных вод
	2014 год
	0,4
	2014 год
	0,4
	2014 год
	Перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы
	2760,00

	
	2015 год
	0,4
	2015 год
	0,4
	2015 год
	Перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы
	60,00

	
	2016 год
	0,4
	2016 год
	0,4
	2016 год
	Перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы
	0,00

	
	2017 год
	0,4
	2017 год
	0,4
	2017 год
	Перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы
	0,00

	
	2018 год
	0,4
	2018 год
	0,4
	2018 год
	Перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы
	0,00

	Показатель 2 
Доля населения обеспеченного доброкачественной питьевой водой
	2014 год
	76,28
	2014 год
	76,28
	2014 год
	Перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы
	0,00

	
	2015 год
	76,58
	2015 год
	76,28
	2015 год
	Перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы
	474,40

	
	2016 год
	76,58
	2016 год
	76,58
	2016 год
	Перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы
	324,40

	
	2017 год
	85,75
	2017 год
	76,58
	2017 год
	Перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы
	326,75

	
	2018 год
	85,75
	2018 год
	85,75
	2018 год
	Перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы
	0,00


