А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

КЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.12.2014
№
2765
г. Клин

Московская область

О внесении изменений в муниципальную программу 

Клинского муниципального района «Жилище» 

на 2014-2018 годы

В связи с уточнением расходов по муниципальной программе Клинского муниципального района «Жилище» на 2014-2018 годы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу Клинского муниципального района «Жилище» на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Администрации Клинского муниципального района от 19.12.2013г. № 2863:

1.1. в паспорте муниципальной программы Клинского муниципального района «Жилище» на 2014-2018 годы строку «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» читать в новой редакции:

	Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:       
	Расходы (тыс. рублей)

	
	Всего


	2014г.


	2015г.


	2016г.


	2017г.


	2018г.



	Средства федерального бюджета


	26 003,5
	6 596,8
	4 527,0
	4 743,5
	4 959,9
	5 176,3

	Средства бюджета Московской области


	196 144,8
	38 419,7
	47 101,9
	43 649,8
	38 203,7
	28 769,7

	Средства бюджета            
Клинского муниципального района          
	62 995,6
	14 940,5
	11 209,9
	11 745,8
	12 281,7
	12 817,7

	Внебюджетные источники (средства молодых семей)
	285 145,3
	70 614,1
	50 044,2
	52 436,6
	54 828,9
	57 221,7


1.2. п Приложении №1 к Программе:

1.2.1. в паспорте муниципальной подпрограммы «Молодой семье - достойное и комфортное жилье», строку «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителем бюджетных средств, в том числе по годам» читать в новой редакции:
	Источники         
финансирования    
подпрограммы по годам реализации и
главным           
распорядителям    
бюджетных средств, в том числе по    
годам:
	Наименование 
подпрограммы
	Главный      
распорядитель
бюджетных    
средств
	Источник      
финансирования
	Расходы (тыс. рублей)

	
	
	
	
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	Итого

	
	«Молодой семье – достойное и комфортное жилье»
	Администрация Клинского муниципального района
	Всего:        

в том числе:
	108637,1
	76 990,8
	80 671,7
	84 352,2
	88 033,4
	438 685,2

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	6 596,8
	4 527,0
	4 743,5
	4 959,9
	5 176,3
	26 003,5

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	16 485,7
	11 209,9
	11 745,8
	12 281,7
	12 817,7
	64 540,8

	
	
	
	Средства      

бюджета Клинского муниципального района
	14 940,5
	11 209,9
	11 745,8
	12 281,7
	12 817,7
	62 995,6

	
	
	
	Внебюджетные источники

(собственные средства молодых семей)
	70 614,1
	50 044,0
	52 436,6
	54 828,9
	57 221,7
	285 145,3


1.3. Таблицу 1 «Планируемые результаты реализации подпрограммы «Молодой семье - достойное и комфортное жилье»

 читать в новой редакции:
Таблица 1

Планируемые результаты реализации подпрограммы «Молодой семье – достойное и комфортное жилье»

	№
	Задачи,

направленные

на достижение

цели
	Планируемый объем

финансирования

на решение данной

задачи (тыс. руб.)
	Количественные

и/или

качественные

целевые

показатели,

характеризующие

достижение

целей и решение

задач
	Единица измерения
	Базовое

значение

показателя

(на начало

реализации

подпрограммы)
	Планируемое значение показателя по годам

реализации

	
	
	Бюджет Клинского муниципального района

62 995,6
	Другие источники
	
	
	
	2014 г.
	2015 г.


	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.

	1
	Обеспечение предоставления молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства
	
	Средства федерального бюджета –

26 003,5

Средства бюджета Московской области–

64 540,8
	Показатель 1
	чел.
	23
	32
	24
	25
	26
	27

	2
	Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства
	0
	Внебюджетные источники (собственные средства молодых семей-

285 145,3
	Показатель 2
	чел.
	23
	32
	24
	25
	26
	27


1.4. Таблицу 2 «Предоставления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Молодой семье – достойное и комфортное жилье»» читать в новой редакции: 

Таблица 2
Предоставления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы

«Молодой семье – достойное и комфортное жилье

	Наименование мероприятия подпрограммы
	Источник финансирования
	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс.руб.)
	Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия

	Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства
	Средства федерального бюджета 

Средства бюджета Московской области

Средства бюджета Клинского муниципального района

Внебюджетные источники (собственные средства молодых семей)
	Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ, где:

СтЖ - средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты;

Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию Московской области, определяемый в соответствии с требованиями Подпрограммы;

РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с требованиями Подпрограммы.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет:

для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или один молодой родитель и ребенок) - 42 кв. м;

для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов одного и более детей (либо семьи, состоящей из одного молодого родителя и 2 и более детей), - по 18 кв. м на каждого члена семьи.

Размер социальных выплат, осуществляемый за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Московской области и средств бюджетов муниципальных образований Московской области, составляет не менее:

30 процентов средней стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Подпрограммы, - для молодых семей, не имеющих детей;

35 процентов средней стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Подпрограммы, - для молодых семей, имеющих одного ребенка и более.

Объем дополнительных внебюджетных финансовых средств рассчитывается:

Х= 1/0,35х0,65 где:

Х – Запланировано к привлечению по внебюджетным источникам;

1 – Запланировано за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований.

*Размер софинансирования бюджетов для реализации мероприятий муниципальной программы:

Средства федерального бюджета – 16,8 %; Средства бюджета Московской области - 41,6%, Средства бюджета Клинского муниципального района – 41,6 %.

Объем дополнительных внебюджетных финансовых средств рассчитывается:

Х= 1/0,35х0,65 где:

Х – Запланировано к привлечению по внебюджетным источникам;

1 – Запланировано за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований.


	Всего: 26 003,5
В том числе:

Очередной финансовый год – 6 596,8
1-й год планового периода – 

4 527,08

2-й год планового периода –              4 743,5

3-й год планового периода –              4 959,9

4-й год планового периода –             5 176,3

Всего: 64 540,8

В том числе:

Очередной финансовый год –          16 485,7
1-й год планового периода –

 11 209,9

2-й год планового периода – 

11 745,8

3-й год планового периода – 

12 281,7

4-й год планового периода – 

12 817,7

Всего: 62 995,6

В том числе:

Очередной финансовый год – 

14 940,5

1-й год планового периода – 

11 209,9

2-й год планового периода – 

11 745,8

3-й год планового периода – 

12 281,7

4-й год планового периода –

 12 817,7

Всего: 285 145,3

В том числе:

Очередной финансовый год – 

70 614,1

1-й год планового периода – 

50 044,2

2-й год планового периода – 

52 436,7

3-й год планового периода –

 54 828,0

4-й год планового периода – 

57 221,7
	


*Размер софинансирования бюджетов подлежит уточнению после принятия федеральных и областных нормативных правовых актов.

1.5. Таблицу 3 «Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы «Молодой семье – достойное и комфортное жилье»» читать в новой редакции:

Таблица 3

Перечень основных мероприятий подпрограммы «Молодой семье – достойное и комфортное жилье» 

	№ п/п
	Мероприятия по реализации подпрограммы
	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
	Источники финансирования
	Срок исполнения мероприятия
	Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)
	Всего

(тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	
	
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	Администрация Клинского муниципального района

Финансовое Управление Администрации Клинского муниципального района
	предоставление социальных выплат

	1.
	Задача 1
	
	Итого
	
	108 637,1
	438 685,2
	108 637,1
	76 991,0
	80 671,8
	84 351,3
	88 033,4
	
	

	1.1.
	Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства
	Перечисление средств бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований в пределах средств, предусмотренных законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и утверждение лимитов бюджетных обязательств в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Московской области на соответствующий финансовый год. Срок исполнения – в течении финансового года.


	Средства федерального бюджета
	2014 – 2018 г.г.
	6 596,8
	26 273,5
	6 596,8
	4 527,0
	4 743,5
	4 959,9
	5 176,3
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	16 485,7
	65 210,8
	16 485,7
	11 209,9
	11 745,8
	12 281,7
	12 817,7
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	
	14 940,5
	62 995,6
	14 940,5
	11 209,9
	11 745,8
	12 281,7
	12 817,7
	
	

	2.
	Задача 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства
	Заключение Соглашения с банком, отобранным для обслуживания средств, предусмотренных на предоставления социальных выплат молодым семьям в рамках реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой подпрограммы «Жилище» на 2011-2015 годы и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище»
	Внебюджетные источники

(собственные средства молодых семей) 
	
	70 614,1
	285 145,3
	70 614,1
	50 044,2
	52 436,7
	54 829,4
	57 221,9
	Администрация Клинского муниципального района

Банк, отобранный для обслуживания средств, предусмотренных на предоставления социальных выплат молодым семьям в рамках реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
	осуществление взаимодействия с банком отобранный для обслуживания средств, предусмотренных на предоставления социальных выплат молодым семьям в рамках реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в рамках заключенного соглашения



	3.
	Мероприятие
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Организация информационно-разъяснительной работы среди молодых семей по освещению целей и задач программы
	Консультации, подготовка информации для размещения на информационных стендах, в СМИ
	0
	2014 – 2018 г.г.
	
	
	
	
	
	
	
	Управление по строительству и жилищным вопросам Администрации Клинского муниципального района 

Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Клинского муниципального района
	ознакомление молодых семей о реализации подпрограммы на территории Клинского муниципального района

	3.2.
	Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Московской области
	Сбор необходимых документов согласно требованиям «Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома». Подготовка Постановлений о признании молодых семей нуждающимися в жилых помещениях
	0
	2014 – 2018 г.г.
	
	
	
	
	
	
	
	Управление по строительству и жилищным вопросам Администрации Клинского муниципального района

Органы местного самоуправления городских и сельских поселений Клинского муниципального района, передавших полномочия по реализации подпрограммы
	издание Постановлений о признании молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий

	3.3.
	Формирование рынка жилья для реализации программы
	
	0
	2014 – 2018 г.г.
	
	
	
	
	
	
	
	Администрация Клинского муниципального района

Управление правового регулирования земельно-имущественных отношений Администрации Клинского муниципального района


	

	3.4.
	Осуществление оценки доходов либо иных денежных средств молодых семей для оплаты расчётной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты
	Сбор необходимых документов согласно требованиям «Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома». Подготовка и выдача решений о признании или отказе в признании молодых семей имеющими достаточные доходы для оплаты расчётной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты
	0
	2014 – 2018 г.г.
	
	
	
	
	
	
	
	Управление по строительству и жилищным вопросам Администрации Клинского муниципального района 

Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Клинского муниципального района
	выдача решений о признании или отказе в признании молодых семей имеющими достаточные доходы для оплаты расчётной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты

	3.5.
	Приём заявлений молодых семей на включение в состав участников подпрограммы и Программ, разъяснение условий участия
	Сбор необходимых документов согласно требованиям «Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома».

Проведение заседаний комиссии по отбору молодых семей для участия в подпрограмме.

Подготовка Постановлений о включении или отказе во включении в подпрограмму
	0
	2014 – 2018 г.г.
	
	
	
	
	
	
	
	Управление по строительству и жилищным вопросам Администрации Клинского муниципального района 

Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Клинского муниципального района
	издание Постановлений о включении или отказе во включении в подпрограмму

	3.6.
	Прием заявлений молодых семей-участниц подпрограммы и Программ на включение в список молодых семей-участниц программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году
	Сбор необходимых документов согласно требованиям «Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство
	
	С                 01 января по            31 августа года предшествующего планируемому
	
	
	
	
	
	
	
	Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Клинского муниципального района
	

	3.7.
	Формирование и утверждение списка молодых семей-участниц программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году
	Подготовка списков в соответствии с приложениями к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище»
	0
	до 01.09. года предшествующего планируемому
	
	
	
	
	
	
	
	Администрация Клинского муниципального района

Управление по строительству и жилищным вопросам Администрации Клинского муниципального района 

Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Клинского муниципального района
	подготовка списков молодых семей-участниц программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году

	3.8.
	Предоставление в Министерство строительного комплекса Московской области заявки на участие в отборе муниципальных образований Московской области для участия в планируемом году в подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей»
	Подготовка документов в соответствии с требованиями установленными Государственным заказчиком
	0
	ежегодно,

в сроки, установленные Государственным заказчиком
	
	
	
	
	
	
	
	Администрация Клинского муниципального района

Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Клинского муниципального района
	предоставление документов на отбор муниципальных образований для участия в реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» в планируемом финансовом году

	3.9.
	Оформление и выдача свидетельств о праве получения социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства молодым семьям-участникам программы
	Подготовка и оформление бланков свидетельств о праве получения социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства
	0
	ежегодно,

в сроки, установленные Государственным заказчиком
	
	
	
	
	
	
	
	Администрация Клинского муниципального района

Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Клинского муниципального района
	выдача свидетельств о праве получения социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства

	3.10.
	Определение в бюджете Клинского муниципального района объёмов финансирования программы на соответствующий финансовый год
	Подготовка списков молодых семей, изъявивших получит социальную выплату в планируемом финансовом году с произведенными расчетами необходимых объемов финансирования
	0
	ежегодно до 31.12.

текущего года
	
	
	
	
	
	
	
	Администрация Клинского муниципального района

Комитет по экономике Администрации Клинского муниципального района

Финансовое управление Администрации Клинского муниципального района


	формирование бюджета на очередной финансовый год

	3.11.
	Осуществление перечисления денежных средств на реализацию программы и их уточнение
	Подготовка необходимых документов
	
	2014 – 2018
	
	
	
	
	
	
	
	Администрация Клинского муниципального района

Финансовое управление Администрации Клинского муниципального района
	перечисления денежных средств на реализацию программы и их уточнение

	3.12.
	Представление в Министерство строительного комплекса Московской области отчётов о ходе выполнения мероприятий программы, по установленным формам, включая отчёт об использовании бюджетных средств
	Подготовка отчетов в соответствии с приложениями к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище
	0
	в сроки, установленные Государственным заказчиком
	
	
	
	
	
	
	
	Администрация Клинского муниципального района

Финансовое управление Администрации Клинского муниципального района

Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Клинского муниципального района
	представление в Министерство строительного комплекса Московской области отчётов о ходе выполнения мероприятий программы

	3.13.
	Осуществление контроля за реализацией мероприятий программы
	Проведение заседаний комиссии по отбору молодых семей для участия в подпрограмме.
	0
	2014 – 2018
	
	
	
	
	
	
	
	Администрация Клинского муниципального района
	проведение заседаний комиссии по отбору молодых семей для участия в подпрограмме

	3.14.
	Организация деятельности рабочей группы по реализации задач программы
	Подготовка всех необходимым документов по реализации подпрограммы на территории Клинского муниципального района. Осуществления взаимодействия всех исполнителей, ответственных за реализацию подпрограммы
	0
	2014 – 2018
	
	
	
	
	
	
	
	Заместитель Руководителя Администрации Клинского муниципального района Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Клинского муниципального района.

Управление по строительству и жилищным вопросам Администрации Клинского муниципального района
	Подготовка всех необходимым документов по реализации подпрограммы на территории Клинского муниципального района. Осуществления взаимодействия всех исполнителей, ответственных за реализацию подпрограммы


* Объем средств подлежит ежегодному уточнению в соответствии с утвержденным объемом бюджетных ассигнований из бюджета Московской области на соответствующий финансовый год.
1.6. Таблицу 4 «Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение целевых показателей эффективности реализации мероприятий подпрограммы «Молодой семье – достойное и комфортное жилье»» читать в новой редакции:

Таблица 4

Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение целевых показателей эффективности реализации мероприятий подпрограммы «Молодой семье – достойное и комфортное жилье»

При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов:

	Наименование показателя
	Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой
	Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы
	Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы
	Объем финансирования дополнительного мероприятия

	Показатель 1
	2014 г.
	108 637,1
	2014 г.
	114 068,9
	2014 г.
	Увеличение сумм социальных выплат на приобретение жилого помещения или сумм для создание объектов индивидуального жилищного строительства
	5 431,8

	
	2015 г.
	76 990,8
	2015 г.
	80 840,3
	2015 г.
	
	3 849,5

	
	2016 г.
	80 671,7
	2016 г.
	84 705,2
	2016 г.
	
	4 033,5

	
	2017 г.
	84 352,2
	2017 г.
	88 569,8
	2017 г.
	
	4 217,6

	
	2018 г.
	88 033,4
	2018 г.
	92 435,0
	2018 г.
	
	4 401,6


При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограмм, на 5 процентов

	Наименование показателя
	Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой
	Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы
	Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы
	Объем финансирования дополнительного мероприятия

	Показатель 1
	2014 г.
	108 637,1
	2014 г.
	103205,2
	2014 г.
	Уменьшение сумм социальных выплат на приобретение жилого помещения или сумм для создание объектов индивидуального жилищного строительства
	5 431,9

	
	2015 г.
	76 990,8
	2015 г.
	73 141,2
	2015 г.
	
	3 849,6

	
	2016 г.
	80 671,7
	2016 г.
	76 638,1
	2016 г.
	
	4 033,6

	
	2017 г.
	84 352,2
	2017 г.
	80 134,5
	2017 г.
	
	4 217,7

	
	2018 г.
	88 033,4
	2018 г.
	83 631,7
	2018 г.
	
	4 401,7


И.о. Руководителя Администрации

Клинского муниципального района                                                       В.В.Кондратьев
