А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

КЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.01.2015
№
61
г. Клин

Московская область

О внесении изменений в муниципальную программу

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства

Клинского муниципального района на 2014-2018 годы»


В связи с необходимостью уточнения муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Клинского муниципального района на 2014-2018 годы»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Клинского муниципального района на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Администрации Клинского муниципального района от 14.10.2014г. с изменениями от 28.11.2014г. № 2545, от 25.12.2014г. № 2759:

1.1. В паспорте муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Клинского муниципального района на 2014-2018 годы» раздел источники финансирования читать в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 4 к муниципальной программе читать в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 6 к муниципальной программе читать в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 7 к муниципальной программе читать в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Серп и молот» и на информационном сайте Администрации.

И.о. Руководителя Администрации

Клинского муниципального района



           В.В.Кондратьев
                                         Приложение № 1

                                                                       к постановлению Администрации

                                                                          Клинского муниципального района

20.01.2015  № 61
	Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:
	Расходы (тыс. рублей)

	
	Всего
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	Средства бюджета Клинского муниципального района муниципального образования
	172923,3
	38738,3
	66982,0
	24548,0
	24 595,0
	18 060,0

	Средства городского поселения Клин
	1399110,2
	176536,9
	326964,4
	276510,5
	297247,9
	321850,5

	Средства городского поселения Высоковск
	195718,8
	42548,7
	43022,9
	36265,2
	36715,7
	37166,2

	Средства городского поселения Решетниково
	35929,0
	4942,6
	14961,4
	4715,0
	5430,0
	5880,0

	Средства сельского поселения Зубовское
	88492,4
	8573,6
	19979,7
	19979,7
	19979,7
	19979,7

	Средства сельского поселения Воронинское
	81833,9
	11584,1
	24442,6
	14325,7
	15253,4
	16228,1

	Средства сельского поселения Воздвиженское
	81249,3
	19189,3
	24328,5
	12393,2
	12438,3
	12900,0

	Средства сельского поселения Петровское
	81060,6
	4418,3
	30635,9
	14605,3
	15300,0
	16100,3

	Средства сельского поселения Нудольское
	165457,1
	13045,1
	37316,5
	35413,4
	38270,0
	41412,1

	Другие источники
	11479446,4
	2105958,8
	2348434,9
	2253982,6
	2327351,2
	2443718,9


Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Клинского муниципального района

20.01.2015  № 61
Приложение № 4 

к муниципальной программе «Содержание и развитие 

жилищно-коммунального хозяйства Клинского

муниципального района на 2014-2018 годы»

Паспорт подпрограммы «Благоустройство и озеленение муниципальных территорий Клинского муниципального района» муниципальной программы 

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Клинского муниципального района на 2014-2018 годы»

	Наименование подпрограммы
	Благоустройство и озеленение муниципальных территорий Клинского муниципального района

	Цель подпрограммы
	Создание безопасной, удобной и привлекательной среды в местах общего пользования и на муниципальных территориях

	Заказчик подпрограммы
	Администрация Клинского муниципального района, Администрации городских и сельских поселений, входящих в состав Клинского муниципального района

	Задачи подпрограммы
	Обеспечение чистоты и порядка муниципальных территорий, формирование облика городов и поселков Клинского муниципального района

	Сроки реализации подпрограммы
	2014-2018г.г.

	Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
	Наименование подпрограммы
	Главный распорядитель бюджетных средств
	Источник финансирования
	Расходы (тыс. рублей)

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	Итого

	
	Подпрограмма Благоустройство и озеленение муниципальных территорий Клинского муниципального района
	 
	Всего:
в том числе:
	243 560,8
	468203,7
	427 864,4
	444 635,3
	475 516,9
	2059781,2

	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	9 656,3
	9 656,4
	9 656,4
	0,0
	0,0
	28 969,3

	
	
	Администрация Клинского муниципального района
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	2 165,8
	5 734,0
	4 000,0
	4 000,0
	4 000,0
	19 899,8

	
	
	Администрация городского поселения Клин
	Средства бюджета городского поселения Клин
	148 262,8
	266537,6
	276 510,5
	297 247,9
	321 850,5
	1310409,3

	
	
	Администрация городского поселения Высоковск
	Средства бюджета городского поселения Высоковск
	31 116,7
	38 814,7
	36 265,2
	36 715,7
	37 166,2
	177 078,5

	
	
	Администрация городского поселения Решетниково
	Средства бюджета городского поселения Решетниково
	3 767,6
	11 757,8
	4 715,0
	5 430,0
	5 880,0
	31 550,4

	
	
	Администрация сельского поселения Нудольское
	Средства бюджета сельского поселения Нудольское
	10 982,1
	37 316,5
	35 413,4
	38 270,0
	41 412,1
	163 394,1

	
	
	Администрация сельского поселения Воронинское
	Средства бюджета сельского поселения Воронинское
	9 786,5
	24 442,6
	14 325,7
	15 253,4
	16 228,1
	80 036,3

	
	
	Администрация сельского поселения Зубовское
	Средства бюджета сельского поселения Зубовское
	6 154,0
	19 979,7
	19 979,7
	19 979,7
	19 979,7
	86 072,8

	
	
	Администрация сельского поселения Воздвиженское
	Средства бюджета сельского поселения Воздвиженское
	18 385,6
	24 328,5
	12 393,2
	12 438,3
	12 900,0
	80 445,6

	
	
	Администрация сельского поселения Петровское
	Средства бюджета сельского поселения Петровское
	3 283,3
	30 635,9
	14 605,3
	15 300,3
	16 100,3
	79 925,1

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	2 000,0
	
	
	
	2 000,0

	Планируемые результаты реализации подпрограммы
	Создание безопасной, удобной и привлекательной среды в местах общего пользования и на муниципальных территориях


                                                                                                                                                                    Приложение № 1 

к подпрограмме «Благоустройство и озеленение 

                                                                                                                                                                  муниципальных территорий Клинского муниципального района муниципальной программы 

«Содержание и развитие жилищно-коммунального
Клинского муниципального района

                                                                                                                                                                    на 2014-2018 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы

«Благоустройство и озеленение муниципальных территорий Клинского муниципального района» 
муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Клинского муниципального района на 2014-2018 годы»

	N п/п
	Мероприятия по реализации подпрограм
мы
	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
	Источники финансирования
	Срок исполнения мероприятия
	Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* 
2014 г
	Всего (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	
	

	1.
	Задача 1

 Обеспечение чистоты и порядка муниципальных территорий, формирование облика городов и поселков Клинского муниципального района
	Заключение муниципальных контрактов (по результатам проведенных процедур на открытой электронной площадке)
	Итого
	2014-2018
	243 560,8
	2059781,2
	243 560,8
	468203,7
	427 864,4
	444635,3
	475 16,9
	Администрация Клинского муниципального района
	Создание безопасной, удобной и привлекательной среды в местах общего пользования и на муниципальных территориях

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Средства бюджета Московской области
	2014-2018
	9 656,4
	28 969,3
	9 656,4
	9 656,4
	9 656,4
	0,0
	0,0
	
	

	 
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	2014-2018
	2 165,8
	19 899,8
	2 165,8
	5 734,0
	4 000,0
	4000,0
	4 000,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	2014-2018
	148 262,8
	1310409,3
	148 262,8
	266537,6
	276 510,5
	297247,9
	321 850,5
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Высоковск
	2014-2018
	31 116,7
	177 078,5
	31 116,7
	35 814,7
	36 265,2
	36 715,7
	37 166,2
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Решетниково
	2014-2018
	3 767,6
	31 550,4
	3 767,6
	11 757,8
	4 715,0
	5 430,0
	5 880,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Нудольское
	2014-2018
	10 982,1
	163 394,1
	10 982,1
	37 316,5
	35 413,4
	38 270,0
	41 412,1
	
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Воронинское
	2014-2018
	9 786,5
	80 036,3
	9 786,5
	24 442,6
	14 325,7
	15 253,4
	16 228,1
	
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Зубовское
	2014-2018
	6 154,0
	86 072,8
	6 154,0
	19 979,7
	19 979,7
	19 979,7
	19 979,7
	
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Воздвиженское
	2014-2018
	18 385,6
	80 445,6
	18 385,6
	24 328,5
	12 393,2
	12 438,3
	12 900,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Петровское
	2014-2018
	3 283,3
	79 925,1
	3 283,3
	30 635,9
	14 605,3
	15 300,3
	16 100,3
	
	

	
	
	
	Внебюджетные средства


	2014-2018
	0,0
	2 000,0
	0,0
	2 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.
	Мероприятие 1 Благоустройство мест общего пользования
	Заключение муниципальных контрактов (по результатам проведенных процедур на открытой электронной площадке)
	Итого
	2014-2018
	89 124,2
	619 486,2
	89 124,2
	137 392,2
	121 289,7
	130 697,4
	140 982,7
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	2014-2018
	55 147,0
	407 863,0
	55 147,0
	76 000,0
	83 600,0
	91 960,0
	101 156,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Высоковск
	2014-2018
	15 873,2
	77 273,2
	15 873,2
	15 200,0
	15 300,0
	15 400,0
	15 500,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Решетниково
	2014-2018
	1 231,0
	9 418,8
	1 231,0
	5 057,8
	950,0
	1 040,0
	1 140,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Нудольское
	2014-2018
	1 946,1
	13 548,6
	1 946,1
	2 500,0
	2 750,0
	3 025,0
	3 327,5
	
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Воронинское
	2014-2018
	1 606,7
	13 806,7
	1 606,7
	5 000,0
	2 200,0
	2 400,0
	2 600,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Зубовское
	2014-2018
	813,9
	32 157,5
	813,9
	7 835,9
	7 835,9
	7 835,9
	7 835,9
	
	

	
	в том числе прочие работы по благоустройству
	
	Средства бюджета сельского поселения Воздвиженское
	2014-2018
	11 535,6
	35 437,1
	11 535,6
	12 687,9
	3 653,8
	3 736,5
	3 823,3
	
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Петровское
	2014-2018
	970,7
	29 981,3
	970,7
	13 110,6
	5 000,0
	5 300,0
	5 600,0
	
	

	1.2.
	Мероприятие 2 Озеленение мест общего пользования
	Заключение муниципальных контрактов (по результатам проведенных процедур на открытой электронной площадке)
	Итого
	2014-2018
	19 936,1
	180 442,2
	19 936,1
	39 243,0
	37 190,5
	40 335,6
	43 737,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	2014-2018
	12 130,0
	109 591,0
	12 130,0
	21 000,0
	23 100,0
	25 410,0
	27 951,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Высоковск
	2014-2018
	1 052,6
	9 652,6
	1 052,6
	2 000,0
	2 100,0
	2 200,0
	2 300,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Решетниково
	2014-2018
	471,0
	3 226,0
	471,0
	840,0
	585,0
	640,0
	690,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Нудольское
	2014-2018
	2 037,4
	13 639,9
	2 037,4
	2 500,0
	2 750,0
	3 025,0
	3 327,5
	
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Воронинское
	2014-2018
	2 300,0
	14 500,0
	2 300,0
	5 000,0
	2 200,0
	2 400,0
	2 600,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Зубовское
	2014-2018
	740,1
	10 152,1
	740,1
	2 353,0
	2 353,0
	2 353,0
	2 353,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Воздвиженское
	2014-2018
	700,0
	5 725,6
	700,0
	1 550,0
	1 102,5
	1 157,6
	1 215,5
	
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Петровское
	2014-2018
	505,0
	13 955,0
	505,0
	4 000,0
	3 000,0
	3 150,0
	3 300,0
	
	

	1.3
	Мероприятие 3 Содержание и ремонт сетей уличного освещения.
	Заключение муниципальных контрактов (по результатам проведенных процедур на открытой электронной площадке)
	Итого
	2014-2018
	33 545,0
	247 059,7
	33 545,0
	54 870,0
	49 982,0
	52 822,5
	55 840,2
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	2014-2018
	26 041,6
	161 810,4
	26 041,6
	31 500,0
	33 075,0
	34 728,8
	36 465,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Высоковск
	2014-2018
	0,0
	12 600,0
	0,0
	3 000,0
	3 100,0
	3 200,0
	3 300,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Решетниково
	2014-2018
	413,1
	2 913,1
	413,1
	850,0
	500,0
	550,0
	600,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Нудольское
	2014-2018
	2 790,3
	29 708,1
	2 790,3
	5 800,0
	6 380,0
	7 018,0
	7 719,8
	
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Воронинское
	2014-2018
	2 500,0
	15 263,0
	2 500,0
	2 750,0
	3 025,0
	3 328,0
	3 660,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Зубовское
	2014-2018
	400,0
	8 080,0
	400,0
	1 920,0
	1 920,0
	1 920,0
	1 920,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Воздвиженское
	2014-2018
	1 000,0
	5 525,1
	1 000,0
	1 050,0
	1 102,0
	1 157,7
	1 215,4
	
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Петровское
	2014-2018
	400,0
	11 160,0
	400,0
	8 000,0
	880,0
	920,0
	960,0
	
	

	1.4.
	Мероприятие 4. Оплата уличного освещения.
	
	Итого
	2014-2018
	57 147,6
	319 750,0
	57 147,6
	58 467,1
	62 896,4
	67 885,3
	73 353,6
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	2014-2018
	35 000,0
	197 435,0
	35 000,0
	35 000,0
	38 500,0
	42 350,0
	46 585,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Высоковск
	2014-2018
	9 000,0
	45 600,0
	9 000,0
	9 000,0
	9 100,0
	9 200,0
	9 300,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Решетниково
	2014-2018
	854,3
	7 314,3
	854,3
	1 390,0
	1 460,0
	1 680,0
	1 930,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Нудольское
	2014-2018
	3 715,0
	17 958,2
	3 715,0
	3 069,0
	3 375,9
	3 713,5
	4 084,8
	
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Воронинское
	2014-2018
	2 408,0
	14 126,8
	2 408,0
	2 600,6
	2 808,7
	3 033,4
	3 276,1
	
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Зубовское
	2014-2018
	2 112,8
	12 192,8
	2 112,8
	2 520,0
	2 520,0
	2 520,0
	2 520,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Воздвиженское
	2014-2018
	2 750,0
	15 195,4
	2 750,0
	2 887,5
	3 031,8
	3 183,4
	3 342,7
	
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Петровское
	2014-2018
	1 307,5
	9 927,5
	1 307,5
	2 000,0
	2 100,0
	2 205,0
	2 315,0
	
	

	1.5
	Мероприятие 5 Приобретение ламп энергосберегающих
	Заключение муниципальных контрактов (по результатам проведенных процедур на открытой электронной площадке)
	Итого
	2014-2018
	3 854,5
	19 272,5
	3 854,5
	3 854,5
	3 854,5
	3 854,5
	3 854,5
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	2014-2018
	3 854,5
	19 272,5
	3 854,5
	3 854,5
	3 854,5
	3 854,5
	3 854,5
	
	

	1.6
	Мероприятие 6 Обустройство дворовых территорий, включая ремонт асфальтового покрытия на внутри дворовых территориях, межквартальных проездах, установку и модернизацию детских и иных площадок
	Заключение муниципальных контрактов (по результатам проведенных процедур на открытой электронной площадке)
	Итого
	2014-2018
	24 366,1
	630 605,2
	24 366,1
	158 304,9
	141 242,8
	148 991,5
	157 699,9
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	2014-2015
	0,0
	15 570,0
	0,0
	3 570,0
	4 000,0
	4 000,0
	4 000,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	2014-2018
	12 324,6
	406 764,1
	12 324,6
	96 979,0
	92 676,9
	98 944,6
	105 839,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Высоковск
	2014-2018
	5 190,9
	31 839,7
	5 190,9
	6 587,2
	6 637,2
	6 687,2
	6 737,2
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Решетниково
	2014-2018
	798,2
	8 598,2
	798,2
	3 600,0
	1 200,0
	1 500,0
	1 500,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Нудольское
	2014-2018
	493,3
	88 539,3
	493,3
	23 447,5
	20 157,5
	21 488,5
	22 952,5
	
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Воронинское
	2014-2018
	971,8
	22 339,8
	971,8
	9 092,0
	4 092,0
	4 092,0
	4 092,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Зубовское
	2014-2018
	2 087,2
	23 490,4
	2 087,2
	5 350,8
	5 350,8
	5 350,8
	5 350,8
	
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Воздвиженское
	2014-2018
	2 400,0
	18 562,4
	2 400,0
	6 153,1
	3 503,1
	3 203,1
	3 303,1
	
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Петровское
	2014-2018
	100,1
	14 901,3
	100,1
	3 525,3
	3 625,3
	3 725,3
	3 925,3
	
	

	1.6.1
	Внутриквартальные дороги
	
	Итого
	2014-2018
	15 616,7
	393 362,2
	15 616,7
	90 629,0
	87 636,9
	95 385,6
	104 094,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	2014-2018
	3 575,2
	268 014,7
	3 575,2
	56 979,0
	62 676,9
	68 944,6
	75 839,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Решетниково
	2014-2018
	798,2
	8 598,2
	798,2
	3 600,0
	1 200,0
	1 500,0
	1 500,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Высоковск
	2014-2018
	5 190,9
	15 690,9
	5 190,9
	2 550,0
	2 600,0
	2 650,0
	2 700,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Нудольское
	2014-2018
	493,3
	56 649,3
	493,3
	12 100,0
	13 310,0
	14 641,0
	16 105,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Воронинское
	2014-2018
	971,8
	5 971,8
	971,8
	5 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Зубовское
	2014-2018
	2 087,2
	15 887,2
	2 087,2
	3 450,0
	3 450,0
	3 450,0
	3 450,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Воздвиженское
	2014-2018
	2 400,0
	12 150,0
	2 400,0
	4 550,0
	1 900,0
	1 600,0
	1 700,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Петровское
	2014-2018
	100,1
	10 400,1
	100,1
	2 400,0
	2 500,0
	2 600,0
	2 800,0
	
	

	1.6.1.1
	Содержание и текущий ремонт внутриквартальных дорог
	
	Итого
	2014-2018
	13 803,5
	343 578,8
	13 803,5
	80 279,0
	76 261,9
	82 883,1
	90 351,3
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	2014-2018
	2 014,6
	218 883,9
	2 014,6
	46 729,0
	51 401,9
	56 542,1
	62 196,3
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Решетниково
	2014-2018
	749,0
	8 549,0
	749,0
	3 600,0
	1 200,0
	1 500,0
	1 500,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Высоковск
	2014-2018
	5 190,9
	15 690,9
	5 190,9
	2 550,0
	2 600,0
	2 650,0
	2 700,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Нудольское
	2014-2018
	408,5
	56 564,5
	408,5
	12 100,0
	13 310,0
	14 641,0
	16 105,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Воронинское
	2014-2018
	942,4
	5 942,4
	942,4
	5 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Зубовское
	2014-2018
	2 038,0
	15 638,0
	2 038,0
	3 400,0
	3 400,0
	3 400,0
	3 400,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Воздвиженское
	2014-2018
	2 360,0
	11 910,0
	2 360,0
	4 500,0
	1 850,0
	1 550,0
	1 650,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Петровское
	2014-2018
	100,1
	10 400,1
	100,1
	2 400,0
	2 500,0
	2 600,0
	2 800,0
	
	

	1.6.1.2
	Контроль качества внутриквартальных дорог
	
	Итого
	2014-2018
	627,7
	2 188,0
	627,7
	350,0
	375,0
	402,5
	432,8
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	2014-2018
	375,1
	1 535,4
	375,1
	250,0
	275,0
	302,5
	332,8
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Решетниково
	2014-2018
	49,2
	49,2
	49,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Нудольское
	2014-2018
	84,8
	84,8
	84,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Воронинское
	2014-2018
	29,4
	29,4
	29,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Зубовское
	2014-2018
	49,2
	249,2
	49,2
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Воздвиженское
	2014-2015
	40,0
	240,0
	40,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	
	

	1.6.1.3
	организация парковочного пространства
	
	Итого
	2014-2018
	1 185,5
	47 595,5
	1 185,5
	10 000,0
	11 000,0
	12 100,0
	13 310,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	2014-2018
	1 185,5
	47 595,5
	1 185,5
	10 000,0
	11 000,0
	12 100,0
	13 310,0
	
	

	1.6.2
	Обустройство детских спортивных и игровых площадок на придомовых территориях
	
	Итого
	2014-2015
	8 749,4
	23 249,4
	8 749,4
	14 500,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	2014-2015
	8 749,4
	18 749,4
	8 749,4
	10 000,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Нудольское
	2015
	0,0
	4 500,0
	0,0
	4 500,0
	
	
	
	
	

	1.6.3.
	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	
	ИТОГО:
	2014-2015
	0,0
	213 993,6
	0,0
	53 175,9
	53 605,9
	53 605,9
	53 605,9
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	2014-2015
	0,0
	15 570,0
	0,0
	3 570,0
	4 000,0
	4 000,0
	4 000,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	2014-2015
	0,0
	120 000,0
	0,0
	30 000,0
	30 000,0
	30 000,0
	30 000,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Решетниково
	2014-2018
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Высоковск
	2014-2018
	0,0
	16 148,8
	0,0
	4 037,2
	4 037,2
	4 037,2
	4 037,2
	
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Нудольское
	2014-2018
	0,0
	27 390,0
	0,0
	6 847,5
	6 847,5
	6 847,5
	6 847,5
	
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Воронинское
	2014-2018
	0,0
	16 368,0
	0,0
	4 092,0
	4 092,0
	4 092,0
	4 092,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Зубовское
	2014-2018
	0,0
	7 603,2
	0,0
	1 900,8
	1 900,8
	1 900,8
	1 900,8
	
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Воздвиженское
	2014-2018
	0,0
	6 412,4
	0,0
	1 603,1
	1 603,1
	1 603,1
	1 603,1
	
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Петровское
	2014-2018
	0,0
	4 501,2
	0,0
	1 125,3
	1 125,3
	1 125,3
	1 125,3
	
	

	1.7
	Мероприятие 7. Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства
	Заключение муниципальных контрактов (по результатам проведенных процедур на открытой электронной площадке)
	Итого
	2014-2018
	11 360,5
	34 081,5
	11 360,5
	11 360,5
	11 360,5
	
	
	Администрация Клинского муниципального района
	

	
	
	III квартал 2014г. Поставка техники –I кв. 2015г. Оплата за технику 2014-2016г.г.
	Средства бюджета Московской области
	2014-2018
	9 656,4
	28 969,3
	9 656,4
	9 656,4
	9 656,4
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	2014-2018
	1 704,1
	5 112,2
	1 704,1
	1 704,1
	1 704,1
	
	
	
	

	1.8
	Мероприятие 8. Обеспечение мер по контролю ситуации с безнадзорными животными
	
	Итого
	2014-2018
	4 226,8
	7083,8
	4 226,8
	2711,5
	48,0
	48,5
	49,0
	МКУ "Клинская СПРЧБЖ"
	Предотвращение случаев заболевания бешенством людей и животных

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	2014-2018 годы
	2 165,8
	4 329,8
	2 165,8
	2 164,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	2014-2018 годы
	2 061,0
	2561,0
	2 061,0
	500,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Высоковск
	2014-2018
	0,0
	113,0
	0,0
	27,5
	28,0
	28,5
	29,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Решетниково
	2014-2018
	0,0
	80,0
	0,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	
	

	1.9
	Мероприятие 9. Обустройство и содержание контейнерных площадок
	
	Итого
	2014-2018
	0,0
	2 000,0
	0,0
	2 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	МУП "Чистый город"
	Содержание площадок для временного размещения ТБО в удовлетворительном состоянии, ликвидация несанкционированных свалок

	
	
	
	Внебюджетные средства
	2014-2018 годы
	0,0
	2 000,0
	0,0
	2 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	МУП "Чистый город"
	

	1.9.1
	Обустройство и содержание контейнерных площадок, ликвидация несанкционированных навалов мусора
	
	Внебюджетные средства
	2014-2018
	0,0
	1 500,0
	0,0
	1 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	МУП "Чистый город"
	Содержание площадок для временного размещения ТБО в удовлетворительном состоянии

	1.9.2.
	ликвидация несанкционированных навалов мусора
	
	Внебюджетные средства
	2014-2018 годы
	0,0
	500,0
	0,0
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	МУП "Чистый город"
	ликвидация несанкционированных свалок


Приложение № 2 

к подпрограмме «Благоустройство и озеленение

 муниципальных территорий» муниципальной программы 

 «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства

 Клинского муниципального района на 2014-2018 годы»

Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы «Благоустройство и озеленение муниципальных территорий»

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

	Наименование показателя
	Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой
	Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы
	Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы
	Объем финансирования дополнительного мероприятия

	 
	 
	тыс.руб
	 
	тыс.руб
	 
	 
	тыс.руб

	Показатель 1.  Благоустройство мест общего пользования
	2014 год
	89 124,2
	2014 год
	93 580,4
	2014 год
	увеличение площади благоустроенных территорий
	4 456,2

	
	2015 год
	137 392,2
	2015 год
	144 261,8
	2015 год
	
	6 869,6

	
	2016 год
	121 289,7
	2016 год
	127 354,2
	2016 год
	
	6 064,5

	
	2017 год
	130 697,4
	2017 год
	137 232,3
	2017 год
	
	6 534,9

	
	2018 год
	140 982,7
	2018 год
	148 031,8
	2018 год
	
	7 049,1


	Показатель 2.  Озеленение мест общего пользования
	2014 год
	19 936,1
	2014 год
	20 932,9
	2014 год
	увеличение площади озелененных территорий
	996,8

	
	2015 год
	39 243,0
	2015 год
	41 205,2
	2015 год
	
	1 962,2

	
	2016 год
	37 190,5
	2016 год
	39 050,0
	2016 год
	
	1 859,5


	
	2017 год
	40 335,6
	2017 год
	42 352,4
	2017 год
	
	2 016,8

	
	2018 год
	43 737,0
	2018 год
	45 923,9
	2018 год
	
	2 186,9

	Показатель 3.  Содержание и ремонт сетей уличного освещения
	2014 год
	33 545,0
	2014 год
	35 222,3
	2014 год
	увеличение объема ремонта линии уличного освещения
	1 677,3

	
	2015 год
	54 870,0
	2015 год
	57 613,5
	2015 год
	
	2 743,5

	
	2016 год
	49 982,0
	2016 год
	52 481,1
	2016 год
	
	2 499,1

	
	2017 год
	52 822,5
	2017 год
	55 463,6
	2017 год
	
	2 641,1

	
	2018 год
	55 840,2
	2018 год
	58 632,2
	2018 год
	
	2 792,0

	Показатель 4.  Содержание и текущий ремонт внутриквартальных дорог
	2014 год
	13 803,5
	2014 год
	14 493,7
	2014 год
	увеличение площади ремонта внутриквартальных дорог
	690,2

	
	2015 год
	80 279,0
	2015 год
	84 293,0
	2015 год
	
	4 014,0

	
	2016 год
	76 261,9
	2016 год
	80 075,0
	2016 год
	
	3 813,1

	
	2017 год
	82 883,1
	2017 год
	87 027,3
	2017 год
	
	4 144,2

	
	2018 год
	90 351,3
	2018 год
	94 868,9
	2018 год
	
	4 517,6

	Показатель 5.  Обустройство детских спортивных и игровых площадок
	2014 год
	8 749,4
	2014 год
	9 186,9
	2014 год
	дополнительный перечень работ будет определен при корректировке подпрограммы
	437,5

	
	2015 год
	14 500,0
	2015 год
	15 225,0
	2015 год
	
	725,0

	
	2016 год
	
	2016 год
	
	2016 год
	
	

	
	2017 год
	
	2017 год
	
	2017 год
	
	

	
	2018 год
	
	2018 год
	
	2018 год
	
	

	Показатель 6.  Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства
	2014 год
	11 360,5
	2014 год
	11 928,5
	2014 год
	дополнительный перечень работ будет определен при корректировке подпрограммы
	568,0

	
	2015 год
	11 360,5
	2015 год
	11 928,5
	2015 год
	
	568,0

	
	2016 год
	11 360,5
	2016 год
	11 928,5
	2016 год
	
	568,0

	
	2017 год
	
	2017 год
	
	2017 год
	
	

	
	2018 год
	
	2018 год
	
	2018 год
	
	

	Показатель 7.  Обеспечение мер по контролю ситуации с безнадзорными животными
	2014 год
	4 226,8
	2014 год
	4 438,1
	2014 год
	дополнительный перечень работ будет определен при корректировке подпрограммы
	211,3

	
	2015 год
	2711,5
	2015 год
	2847,1
	2015 год
	
	135,6

	
	2016 год
	48,0
	2016 год
	50,4
	2016 год
	
	2,4

	
	2017 год
	48,5
	2017 год
	50,9
	2017 год
	
	2,4

	
	2018 год
	49,0
	2018 год
	51,5
	2018 год
	
	2,5

	Показатель 8.  Обустройство и содержание контейнерных площадок ликвидация несанкционированных навалов мусора
	2014 год
	0,0
	2014 год
	0,0
	2014 год
	дополнительный перечень работ будет определен при корректировке подпрограммы
	0,0

	
	2015 год
	2 000,0
	2015 год
	2 100,0
	2015 год
	
	100,0

	
	2016 год
	
	2016 год
	
	2016 год
	
	

	
	2017 год
	
	2017 год
	
	2017 год
	
	

	
	2018 год
	
	2018 год
	
	2018 год
	
	


Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

	Наименование показателя
	Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой
	Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы
	Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы
	Объем финансирования дополнительного мероприятия

	Показатель 1.  Благоустройство мест общего пользования
	2014 год
	89 124,2
	2014 год
	84 668,0
	2014 год
	сокращение площади благоустроенных территорий
	4 456,2

	
	2015 год
	137 392,2
	2015 год
	130 522,6
	2015 год
	
	6 869,6

	
	2016 год
	121 289,7
	2016 год
	115 225,2
	2016 год
	
	6 064,5

	
	2017 год
	130 697,4
	2017 год
	124 162,5
	2017 год
	
	6 534,9

	
	2018 год
	140 982,7
	2018 год
	133 933,6
	2018 год
	
	7 049,1

	Показатель 2.  Озеленение мест общего пользования
	2014 год
	19 936,1
	2014 год
	18 939,3
	2014 год
	сокращение площади озелененных территорий
	996,8

	
	2015 год
	39 243,0
	2015 год
	37 280,9
	2015 год
	
	1 962,2

	
	2016 год
	37 190,5
	2016 год
	35 331,0
	2016 год
	
	1 859,5

	
	2017 год
	40 335,6
	2017 год
	38 318,8
	2017 год
	
	2 016,8

	
	2018 год
	43 737,0
	2018 год
	41 550,2
	2018 год
	
	2 186,9

	Показатель 3.  Содержание и ремонт сетей уличного освещения
	2014 год
	33 545,0
	2014 год
	31 867,8
	2014 год
	сокращение  объема ремонта линии уличного освещения
	1 677,3

	
	2015 год
	54 870,0
	2015 год
	52 126,5
	2015 год
	
	2 743,5

	
	2016 год
	49 982,0
	2016 год
	47 482,9
	2016 год
	
	2 499,1

	
	2017 год
	52 822,5
	2017 год
	50 181,4
	2017 год
	
	2 641,1

	
	2018 год
	55 840,2
	2018 год
	53 048,2
	2018 год
	
	2 792,0

	Показатель 4.  Содержание и текущий ремонт внутриквартальных дорог
	2014 год
	13 803,5
	2014 год
	13 113,3
	2014 год
	сокращение площади ремонта внутриквартальных дорог
	690,2

	
	2015 год
	80 279,0
	2015 год
	76 265,1
	2015 год
	
	4 014,0

	
	2016 год
	76 261,9
	2016 год
	72 448,8
	2016 год
	
	3 813,1

	
	2017 год
	82 883,1
	2017 год
	78 738,9
	2017 год
	
	4 144,2

	
	2018 год
	90 351,3
	2018 год
	85 833,7
	2018 год
	
	4 517,6

	Показатель 5.  Обустройство детских спортивных и игровых площадок
	2014 год
	8 749,4
	2014 год
	8 311,9
	2014 год
	дополнительный перечень работ будет определен при корректировке подпрограммы
	437,5

	
	2015 год
	14 500,0
	2015 год
	13 775,0
	2015 год
	
	725,0

	
	2016 год
	
	2016 год
	0,0
	2016 год
	
	0,0

	
	2017 год
	
	2017 год
	0,0
	2017 год
	
	0,0

	
	2018 год
	
	2018 год
	0,0
	2018 год
	
	0,0

	Показатель 6.  Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства
	2014 год
	11 360,5
	2014 год
	10 792,5
	2014 год
	дополнительный перечень работ будет определен при корректировке подпрограммы
	568,0

	
	2015 год
	11 360,5
	2015 год
	10 792,5
	2015 год
	
	568,0

	
	2016 год
	11 360,5
	2016 год
	10 792,5
	2016 год
	
	568,0

	
	2017 год
	
	2017 год
	0,0
	2017 год
	
	0,0

	
	2018 год
	
	2018 год
	0,0
	2018 год
	
	0,0

	Показатель 7.  Обеспечение мер по контролю ситуации с безнадзорными животными
	2014 год
	4 226,8
	2014 год
	4 015,5
	2014 год
	дополнительный перечень работ будет определен при корректировке подпрограммы
	211,3

	
	2015 год
	2711,5
	2015 год
	2575,9
	2015 год
	
	135,6

	
	2016 год
	48,0
	2016 год
	45,6
	2016 год
	
	2,4

	
	2017 год
	48,5
	2017 год
	46,1
	2017 год
	
	2,4

	
	2018 год
	49,0
	2018 год
	46,6
	2018 год
	
	2,5

	Показатель 8.  Обустройство и содержание контейнерных площадок ликвидация несанкционированных навалов мусора
	2014 год
	0,0
	2014 год
	0,0
	2014 год
	дополнительный перечень работ будет определен при корректировке подпрограммы
	0,0

	
	2015 год
	2 000,0
	2015 год
	1 900,0
	2015 год
	
	100,0

	
	2016 год
	
	2016 год
	
	2016 год
	
	

	
	2017 год
	
	2017 год
	
	2017 год
	
	

	
	2018 год
	
	2018 год
	
	2018 год
	
	


Приложение № 3
к постановлению Администрации

Клинского муниципального района

20.01.2015  № 61
 Приложение № 6 

к муниципальной программе «Содержание и развитие жилищно-

коммунального хозяйства Клинского муниципального района

на 2014-2018гг»

Форма

обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Клинского муниципального района на 2014-2018 гг.»

	Наименование мероприятий подпрограммы*
	Источник финансирования **
	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия***
	Общий объем финансовых  ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам****

	Подпрограмма  1                  " Чистая вода"
	
	ИТОГО
	78911,00

	
	
	2014
	55200,00

	
	
	2015
	10688,00

	
	
	2016
	6488,00

	
	
	2017
	6535,00

	
	
	2018
	0,00

	
	Бюджет 

Московской области
	ИТОГО
	52261,00

	
	
	2014
	52261,00

	
	
	2015
	0,0

	
	
	2016
	0,0

	
	
	2017
	0,0

	
	
	2018
	0,0

	
	Бюджет Клинского муниципального района
	ИТОГО
	22450,00

	
	
	2014
	2939,00

	
	
	2015
	6488,00

	
	
	2016
	6488,00

	
	
	2017
	6535,00

	
	
	2018
	0,0

	
	Бюджет городского поселения Клин
	ИТОГО
	4200,00

	
	
	2014
	0,0

	
	
	2015
	4200,00

	
	
	2016
	0,0

	
	
	2017
	0,0

	
	
	2018
	0,0

	Мероприятие 1  

Реконструкция ОС р.п.Решетниково
	
	Сметный расчет
	

	
	
	ИТОГО
	55200,00

	
	
	2014
	55200,00

	
	
	2015
	0,0

	
	
	2016
	0,0

	
	
	2017
	0,0

	
	
	2018
	0,0

	
	Бюджет 

Московской области
	ИТОГО
	52261,00

	
	
	2014
	52261,00

	
	
	2015
	0,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	
	Бюджет Клинского муниципального района
	ИТОГО
	2939,00

	
	
	2014
	2939,00

	
	
	2015
	0,0

	
	
	2016
	          0,0

	
	
	2017
	0,0

	
	
	2018
	0,00

	Мероприятие 2  

 Проектирование работ по реконструкции КНС по ул.23 Октября с перекладкой напорного коллектора
	
	Техническое задание на проектирование
	

	
	
	ИТОГО
	1200,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	1200,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	
	Бюджет городского поселения Клин
	ИТОГО
	1200,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	1200,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	Мероприятие 3         Поставка, монтаж, подключение блочно-модульной станции обезжелезивания воды по адресу: г.Клин, ул.Слободская
	
	Коммерческие предложения (анализа рынка)
	

	
	
	ИТОГО
	3000,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	3000,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	
	Бюджет городского поселения Клин
	ИТОГО
	3000,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	3000,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	Мероприятие 4       Реконструкция водозаборного узла № 1 (ул.Папивина) со строительством станции обезжелезивания воды


	
	Сметный расчет
	

	
	
	ИТОГО
	13511,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	6488,00

	
	
	2016
	6488,00

	
	
	2017
	535,00

	
	
	2018
	0,00

	
	Бюджет Клинского муниципального района
	ИТОГО
	13511,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	6488,00

	
	
	2016
	6488,00

	
	
	2017
	535,00

	
	
	2018
	0,00

	Мероприятие 5              Проектирование реконструкции водозаборного узла № 6 (ул.Московская) со строительством станции обезжелезивания воды
	
	Техническое задание на проектирование
	

	
	
	ИТОГО
	2000,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	0,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	2000,00

	
	
	2018
	0,00

	
	Бюджет Клинского муниципального района
	ИТОГО
	2000,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	0,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	2000,00

	
	
	2018
	0,00

	Мероприятие 6 Проектирование реконструкции водозаборного узла № 1

 (Клин-5) со строительством станции обезжелезивания воды и бурением артскважины
	
	Техническое задание на проектирование
	

	
	
	ИТОГО
	2000,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	0,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	2000,00

	
	
	2018
	0,00

	
	Бюджет Клинского муниципального района
	ИТОГО
	2000,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	0,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	2000,00

	
	
	2018
	0,00

	Мероприятие 7 Проектирование реконструкции водозаборного узла № 2 

(Клин-5) со строительством станции обезжелезивания воды и бурением артскважины
	
	Техническое задание на проектирование
	

	
	
	ИТОГО
	2000,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	0,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	2000,00

	
	
	2018
	0,00

	
	Бюджет Клинского муниципального района
	ИТОГО
	2000,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	0,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	2000,00

	
	
	2018
	0,00

	Подпрограмма    2                 "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"
	
	ИТОГО
	70258,44

	
	
	2014
	13018,44

	
	
	2015
	15060,00

	
	
	2016
	14060,00

	
	
	2017
	14060,00

	
	
	2018
	14060,00

	
	Бюджет Клинского муниципального района
	ИТОГО
	56240,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	14060,00

	
	
	2016
	14060,00

	
	
	2017
	14060,00

	
	
	2018
	14060,00

	
	Бюджет городского поселения Клин
	ИТОГО
	14018,44

	
	
	2014
	13018,44

	
	
	2015
	1000,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	Мероприятие 1                Ремонт и замена тепловых сетей
	
	Сметный расчет
	

	
	
	ИТОГО
	44140,00

	
	
	2014
	0,0

	
	
	2015
	10260,00

	
	
	2016
	10060,00

	
	
	2017
	9760,00

	
	
	2018
	14060,00

	
	Бюджет Клинского муниципального района
	ИТОГО
	44140,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	10260,00

	
	
	2016
	10060,00

	
	
	2017
	9760,00

	
	
	2018
	14060,00

	Мероприятие 2  

Реконструкция газовой котельной 

№ 7 по адресу: г.Клин, ул.Трудовая
	
	Сметный расчет
	

	
	
	ИТОГО
	1200,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	1200,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	
	Бюджет Клинского муниципального района
	ИТОГО
	1200,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	1200,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	Мероприятие 3  Реконструкция газовой котельной 

№ 43 с заменой котлов "Хопер-100" в д.Борки Клинского района с.п.Воронинское Мощность 0,3 Мвт
	
	Сметный расчет
	

	
	
	ИТОГО
	1300,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	1300,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	
	Бюджет Клинского муниципального района
	ИТОГО
	1300,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	1300,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	Мероприятие 4       Реконструкция газовой котельной 

№ 44 с заменой котлов "Хопер-100" в д.Малая Борщевка Клинского района с.п.Воронинское Мощность 0,3 Мвт
	
	Сметный расчет
	

	
	
	ИТОГО
	1300,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	1300,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	
	Бюджет Клинского муниципального района
	ИТОГО
	1300,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	1300,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	Мероприятие 5          Реконструкция газовой котельной 

№ 47 с заменой котлов "Хопер-100" в д.Ногово Клинского района с.п.Петровское 

Мощность 0,3
	
	Сметный расчет
	

	
	
	ИТОГО
	1300,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	0,00

	
	
	2016
	1300,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	
	Бюджет Клинского муниципального района
	ИТОГО
	1300,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	0,00

	
	
	2016
	1300,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	Мероприятие 6        Реконструкция газовой котельной 

№ 42 с заменой котлов "Хопер-100" в д.Спасское Клинского района с.п.Петровское

 Мощность 0,3
	
	Сметный расчет
	

	
	
	ИТОГО
	1300,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	0,00

	
	
	2016
	1300,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	
	Бюджет Клинского муниципального района
	ИТОГО
	1300,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	0,00

	
	
	2016
	1300,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	Мероприятие 7 

  Реконструкция газовой котельной № 28 с заменой котлов "Хопер-100" в д.Дятлово Клинского района с.п.Петровское

 Мощность 0,4Мвт
	
	Сметный расчет
	

	
	
	ИТОГО
	1400,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	0,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	1400,00

	
	
	2018
	0,00

	
	Бюджет Клинского муниципального района
	ИТОГО
	1400,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	0,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	1400,00

	
	
	2018
	0,00

	Мероприятие 8   

Реконструкция газовой котельной 

№ 45 с заменой котлов "Хопер-100" в д.Васильково Клинского района с.п.Петровское 

Мощность 0,3Мвт
	
	Сметный расчет
	

	
	
	ИТОГО
	1300,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	0,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	1300,00

	
	
	2018
	0,00

	
	Бюджет Клинского муниципального района
	ИТОГО
	1300,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	0,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	1300,00

	
	
	2018
	0,00

	Мероприятие 9

 Реконструкция газовой котельной № 49 с заменой котлов "Хопер-100" в д.Вертково Клинского района с.п.Нудольское 

Мощность 0,4Мвт
	
	Сметный расчет
	

	
	
	ИТОГО
	1400,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	0,00

	
	
	2016
	1400,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	
	Бюджет Клинского муниципального района
	ИТОГО
	1400,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	0,00

	
	
	2016
	1400,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	Мероприятие 10 

 Реконструкция газовой котельной 

№ 46 с заменой котлов

 "Хопер-100" в д.Некрасино Клинского района с.п.Воздвиженское Мощность 0,6Мвт
	
	Сметный расчет
	

	
	
	ИТОГО
	1600,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	0,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	1600,00

	
	
	2018
	0,00

	
	Бюджет Клинского муниципального района
	ИТОГО
	1600,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	0,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	1600,00

	
	
	2018
	0,00

	Мероприятие 11 

 Капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения по адресу: г.Клин, ул.Коллективная
	
	Сметный расчет
	

	
	
	ИТОГО
	1018,44

	
	
	2014
	1018,44

	
	
	2015
	0,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	
	Бюджет городского поселения Клин
	ИТОГО
	1018,44

	
	
	2014
	1018,44

	
	
	2015
	0,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	Мероприятие 12  

Капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения
	
	Сметный расчет
	

	
	
	ИТОГО
	1000,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	1000,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	
	Бюджет городского поселения Клин
	ИТОГО
	1000,00

	
	
	2014
	0,00

	
	
	2015
	1000,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	Мероприятие 13      Строительство канализационного коллектора по адресу: г.Клин, ул.Физкультурная, Гоголя, Колхозная
	
	Сметный расчет
	

	
	
	ИТОГО
	12000,0

	
	
	2014
	12000,0

	
	
	2015
	0,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	
	Бюджет городского поселения Клин
	ИТОГО
	12000,0

	
	
	2014
	12000,0

	
	
	2015
	0,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	Подпрограмма    3                 "Содержание и ремонт жилищного фонда"
	
	ИТОГО
	170854,28

	
	
	2014
	68715,62

	
	
	2015
	102138,66

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	
	Бюджет Клинского муниципального района
	ИТОГО
	70133,54

	
	
	2014
	33633,54

	
	
	2015
	36500,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	
	Бюджет городского поселения Клин
	ИТОГО
	70482,50

	
	
	2014
	15255,69

	
	
	2015
	55226,81

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	
	Бюджет городского поселения Высоковск
	ИТОГО
	18640,26

	
	
	2014
	11432,04

	
	
	2015
	7208,22

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	
	Бюджет городского поселения Решетниково
	ИТОГО
	43738,59

	
	
	2014
	1174,96

	
	
	2015
	3203,63

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	
	Бюджет сельского поселения Зубовское
	ИТОГО
	2419,64

	
	
	2014
	2419,64

	
	
	2015
	0,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	
	Бюджет сельского поселения Воронинское
	ИТОГО
	1797,55

	
	
	2014
	1797,55

	
	
	2015
	0,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	
	Бюджет сельского поселения Воздвиженское


	ИТОГО
	803,73

	
	
	2014
	803,73

	
	
	2015
	0,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	
	Бюджет сельского поселения Нудольское
	ИТОГО
	1063,01

	
	
	2014
	1063,01

	
	
	2015
	0,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	
	Бюджет сельского поселения Петровское
	ИТОГО
	1135,46

	
	
	2014
	1135,46

	
	
	2015
	0,00

	
	
	2016
	0,00

	
	
	2017
	0,00

	
	
	2018
	0,00

	Подпрограмма 4 Благоустройство и озеленение мест общего пользования
	
	ИТОГО
	2059781,2

	
	
	2014
	243 560,8

	
	
	2015
	468203,7

	
	
	2016
	427 864,4

	
	
	2017
	444 635,3

	
	
	2018
	475 516,9

	
	Бюджет Московской области
	ИТОГО
	28 969,2

	
	
	2014
	9 656,4

	
	
	2015
	9 656,4

	
	
	2016
	9 656,4

	
	
	2017
	0,0

	
	
	2018
	0,0

	
	Бюджет Клинского муниципального района
	ИТОГО
	19 899,8

	
	
	2014
	2 165,8

	
	
	2015
	5 734,0

	
	
	2016
	4 000,0

	
	
	2017
	4 000,0

	
	
	2018
	4 000,0

	
	Бюджет городского поселения Клин
	ИТОГО
	1310409,3

	
	
	2014
	148 262,8

	
	
	2015
	266537,6

	
	
	2016
	276 510,5

	
	
	2017
	297 247,9

	
	
	2018
	321 850,5

	
	Бюджет городского поселения Высоковск
	ИТОГО
	177 078,5

	
	
	2014
	31 116,7

	
	
	2015
	35 814,7

	
	
	2016
	36 265,2

	
	
	2017
	36 715,7

	
	
	2018
	37 166,2

	
	Бюджет городского поселения Решетниково
	ИТОГО
	31 550,4

	
	
	2014
	3 767,6

	
	
	2015
	11 757,8

	
	
	2016
	4 715,0

	
	
	2017
	5 430,0

	
	
	2018
	5 880,0

	
	Бюджет сельского поселения Нудольское
	ИТОГО
	163 394,1

	
	
	2014
	10 982,1

	
	
	2015
	37 316,5

	
	
	2016
	35 413,4

	
	
	2017
	38 270,0

	
	
	2018
	41 412,1

	
	Бюджет сельского поселения Воронинское


	ИТОГО
	80 036,3

	
	
	2014
	9 786,5

	
	
	2015
	24 442,6

	
	
	2016
	14 325,7

	
	
	2017
	15 253,4

	
	
	2018
	16 228,1

	
	Бюджет сельского поселения Зубовское
	ИТОГО
	86 072,8

	
	
	2014
	6 154,0

	
	
	2015
	19 979,7

	
	
	2016
	19 979,7

	
	
	2017
	19 979,7

	
	
	2018
	19 979,7

	
	Бюджет сельского поселения Воздвиженское
	ИТОГО
	80 445,6

	
	
	2014
	18 385,6

	
	
	2015
	24 328,5

	
	
	2016
	12 393,2

	
	
	2017
	12 438,3

	
	
	2018
	12 900,0

	
	Бюджет сельского поселения Петровское
	ИТОГО
	79 925,1

	
	
	2014
	3 283,3

	
	
	2015
	30 635,9

	
	
	2016
	14 605,3

	
	
	2017
	15 300,3

	
	
	2018
	16 100,3

	
	Внебюджетные источники
	ИТОГО
	2 000,0

	
	
	2014
	0,0

	
	
	2015
	2 000,0

	
	
	2016
	0,0

	
	
	2017
	0,0

	
	
	2018
	0,0

	Мероприятие 1

 Благоустройство мест общего пользования
	
	Расчет сметной стоимости производится в базисных ценах на 01.2000г. по нормативной база «ГЭСН 2001»

ТСНБ-2001 Московской области с учетом коэффициентов пересчета в текущие цены
	

	
	
	ИТОГО
	619 486,2

	
	
	2014
	89 124,2

	
	
	2015
	137 392,2

	
	
	2016
	121 289,7

	
	
	2017
	130 697,4

	
	
	2018
	140 982,7

	
	Бюджет городского поселения Клин
	ИТОГО
	407 863,0

	
	
	2014
	55 147,0

	
	
	2015
	76 000,0

	
	
	2016
	83 600,0

	
	
	2017
	91 960,0

	
	
	2018
	101 156,0

	
	Бюджет городского поселения Высоковск
	ИТОГО
	77 273,2

	
	
	2014
	15 873,2

	
	
	2015
	15 200,0

	
	
	2016
	15 300,0

	
	
	2017
	15 400,0

	
	
	2018
	15 500,0

	
	Бюджет городского поселения Решетниково


	ИТОГО
	9 418,8

	
	
	2014
	1 231,0

	
	
	2015
	5 057,8

	
	
	2016
	950,0

	
	
	2017
	1 040,0

	
	
	2018
	1 140,0

	
	Бюджет сельского поселения Нудольское
	ИТОГО
	13 548,6

	
	
	2014
	1 946,1

	
	
	2015
	2 500,0

	
	
	2016
	2 750,0

	
	
	2017
	3 025,0

	
	
	2018


	3 327,5

	
	Бюджет сельского поселения Воронинское
	ИТОГО
	13 806,7

	
	
	2014
	1 606,7

	
	
	2015
	5 000,0

	
	
	2016
	2 200,0

	
	
	2017
	2 400,0

	
	
	2018
	2 600,0

	
	Бюджет сельского поселения Зубовское
	ИТОГО
	32 157,5

	
	
	2014
	813,9

	
	
	2015
	7 835,9

	
	
	2016
	7 835,9

	
	
	2017
	7 835,9

	
	
	2018
	7 835,9

	
	Бюджет сельского поселения Воздвиженское
	ИТОГО
	35 437,1

	
	
	2014
	11 535,6

	
	
	2015
	12 687,9

	
	
	2016
	3 653,8

	
	
	2017
	3 736,5

	
	
	2018
	3 823,3

	
	Бюджет сельского поселения Петровское
	ИТОГО
	29 981,3

	
	
	2014
	970,7

	
	
	2015
	13 110,6

	
	
	2016
	5 000,0

	
	
	2017
	5 300,0

	
	
	2018
	5 600,0

	Мероприятие 2

 Озеленение мест общего пользования
	
	Расчет сметной стоимости производится в базисных ценах на 01.2000г. по нормативной база «ГЭСН 2001»

ТСНБ-2001 Московской области с учетом коэффициентов пересчета в текущие цены
	

	
	
	ИТОГО
	180 442,2

	
	
	2014
	19 936,1

	
	
	2015
	39 243,0

	
	
	2016
	37 190,5

	
	
	2017
	40 335,6

	
	
	2018
	43 737,0

	
	Бюджет городского поселения Клин


	ИТОГО
	109 591,0

	
	
	2014
	12 130,0

	
	
	2015
	21 000,0

	
	
	2016
	23 100,0

	
	
	2017
	25 410,0

	
	
	2018


	27 951,0

	
	Бюджет городского поселения Высоковск
	ИТОГО
	9 652,6

	
	
	2014
	1 052,6

	
	
	2015
	2 000,0

	
	
	2016
	2 100,0

	
	
	2017
	2 200,0

	
	
	2018
	2 300,0

	
	Бюджет городского поселения Решетниково
	ИТОГО
	3 226,0

	
	
	2014
	471,0

	
	
	2015
	840,0

	
	
	2016
	585,0

	
	
	2017
	640,0

	
	
	2018
	690,0

	
	Бюджет сельского поселения Нудольское
	ИТОГО
	13 639,9

	
	
	2014
	2 037,4

	
	
	2015
	2 500,0

	
	
	2016
	2 750,0

	
	
	2017
	3 025,0

	
	
	2018
	3 327,5

	
	Бюджет сельского поселения Воронинское
	ИТОГО
	14 500,0

	
	
	2014
	2 300,0

	
	
	2015
	5 000,0

	
	
	2016
	2 200,0

	
	
	2017
	2 400,0

	
	
	2018
	2 600,0

	
	Бюджет сельского поселения Зубовское
	ИТОГО
	10 152,1

	
	
	2014
	740,1

	
	
	2015
	2 353,0

	
	
	2016
	2 353,0

	
	
	2017
	2 353,0

	
	
	2018
	2 353,0

	
	Бюджет сельского поселения Воздвиженское
	ИТОГО
	5 725,6

	
	
	2014
	700,0

	
	
	2015
	1 550,0

	
	
	2016
	1 102,5

	
	
	2017
	1 157,6

	
	
	2018
	1 215,5

	
	Бюджет сельского поселения Петровское
	ИТОГО
	13 955,0

	
	
	2014
	505,0

	
	
	2015
	4 000,0

	
	
	2016
	3 000,0

	
	
	2017
	3 150,0

	
	
	2018
	3 300,0

	Мероприятие 3 

Содержание и ремонт сетей уличного освещения
	
	Расчет сметной стоимости производится в базисных ценах на 01.2000г. по нормативной база «ГЭСН 2001»

ТСНБ-2001 Московской области с учетом коэффициентов пересчета в текущие цены
	 

	
	
	ИТОГО
	247 059,7

	
	
	2014
	33 545,0

	
	
	2015
	54 870,0

	
	
	2016
	49 982,0

	
	
	2017
	52 822,5

	
	
	2018
	55 840,2

	
	Бюджет городского поселения Клин
	ИТОГО
	161 810,4

	
	
	2014
	26 041,6

	
	
	2015
	31 500,0

	
	
	2016
	33 075,0

	
	
	2017
	34 728,8

	
	
	2018
	36 465,0

	
	Бюджет городского поселения Высоковск
	ИТОГО
	12 600,0

	
	
	2014
	0,0

	
	
	2015
	3 000,0

	
	
	2016
	3 100,0

	
	
	2017
	3 200,0

	
	
	2018
	3 300,0

	
	Бюджет городского поселения Решетниково
	ИТОГО
	2 913,1

	
	
	2014
	413,1

	
	
	2015
	850,0

	
	
	2016
	500,0

	
	
	2017
	550,0

	
	
	2018
	600,0

	
	Бюджет сельского поселения Нудольское
	ИТОГО
	29 708,1

	
	
	2014
	2 790,3

	
	
	2015
	5 800,0

	
	
	2016
	6 380,0

	
	
	2017
	7 018,0

	
	
	2018
	7 719,8

	
	Бюджет сельского поселения Воронинское
	ИТОГО
	15 263,0

	
	
	2014
	2 500,0

	
	
	2015
	2 750,0

	
	
	2016
	3 025,0

	
	
	2017
	3 328,0

	
	
	2018


	3 660,0

	
	Бюджет сельского поселения Зубовское
	ИТОГО
	8 080,0

	
	
	2014
	400,0

	
	
	2015
	1 920,0

	
	
	2016
	1 920,0

	
	
	2017
	1 920,0

	
	
	2018
	1 920,0

	
	Бюджет сельского поселения Воздвиженское


	ИТОГО
	5 525,1

	
	
	2014
	1 000,0

	
	
	2015
	1 050,0

	
	
	2016
	1 102,0

	
	
	2017
	1 157,7

	
	
	2018
	1 215,4

	
	Бюджет сельского поселения Петровское
	ИТОГО
	11 160,0

	
	
	2014
	400,0

	
	
	2015
	8 000,0

	
	
	2016
	880,0

	
	
	2017
	920,0

	
	
	2018
	960,0

	Мероприятие 4

 Оплата уличного освещения
	
	ИТОГО
	319 750,0

	
	
	2014
	57 147,6

	
	
	2015
	58 467,1

	
	
	2016
	62 896,4

	
	
	2017
	67 885,3

	
	
	2018
	73 353,6

	
	Бюджет городского поселения Клин
	ИТОГО
	197 435,0

	
	
	2014
	35 000,0

	
	
	2015
	35 000,0

	
	
	2016
	38 500,0

	
	
	2017
	42 350,0

	
	
	2018
	46 585,0

	
	Бюджет городского поселения Высоковск
	ИТОГО
	45 600,0

	
	
	2014
	9 000,0

	
	
	2015
	9 000,0

	
	
	2016
	9 100,0

	
	
	2017
	9 200,0

	
	
	2018
	9 300,0

	
	Бюджет городского поселения Решетниково
	ИТОГО
	7 314,3

	
	
	2014
	854,3

	
	
	2015
	1 390,0

	
	
	2016
	1 460,0

	
	
	2017
	1 680,0

	
	
	2018
	1 930,0

	
	Бюджет сельского поселения Нудольское
	ИТОГО
	17 958,2

	
	
	2014
	3 715,0

	
	
	2015
	3 069,0

	
	
	2016
	3 375,9

	
	
	2017
	3 713,5

	
	
	2018
	4 084,8

	
	Бюджет сельского поселения Воронинское
	ИТОГО
	14 126,8

	
	
	2014
	2 408,0

	
	
	2015
	2 600,6

	
	
	2016
	2 808,7

	
	
	2017
	3 033,4

	
	
	2018
	3 276,1

	
	Бюджет сельского поселения Зубовское


	ИТОГО
	12 192,8

	
	
	2014
	2 112,8

	
	
	2015
	2 520,0

	
	
	2016
	2 520,0

	
	
	2017
	2 520,0

	
	
	2018
	2 520,0

	
	Бюджет сельского поселения Воздвиженское
	ИТОГО
	15 195,4

	
	
	2014
	2 750,0

	
	
	2015
	2 887,5

	
	
	2016
	3 031,8

	
	
	2017
	3 183,4

	
	
	2018
	3 342,7

	
	Бюджет сельского поселения Петровское
	ИТОГО
	9 927,5

	
	
	2014
	1 307,5

	
	
	2015
	2 000,0

	
	
	2016
	2 100,0

	
	
	2017
	2 205,0

	
	
	2018
	2 315,0

	Мероприятие 5 

Приобретение ламп энергосберегающих
	
	ИТОГО
	19 272,5

	
	
	2014
	3 854,5

	
	
	2015
	3 854,5

	
	
	2016
	3 854,5

	
	
	2017
	3 854,5

	
	
	2018
	3 854,5

	
	Бюджет городского поселения Клин
	ИТОГО
	19 272,5

	
	
	2014
	3 854,5

	
	
	2015
	3 854,5

	
	
	2016
	3 854,5

	
	
	2017
	3 854,5

	
	
	2018
	3 854,5

	Мероприятие 6 

Обустройство дворовых территорий, включая ремонт асфальтового покрытия на внутриквартальных территориях, межквартальных проездах, установку и модернизацию детских и иных площадок
	
	Расчет сметной стоимости производится в базисных ценах на 01.2000г. по нормативной база «ГЭСН 2001»

ТСНБ-2001 Московской области с учетом коэффициентов пересчета в текущие цены


	

	
	
	ИТОГО
	615 035,2

	
	
	2014
	24 366,1

	
	
	2015
	156 749,9

	
	
	2016
	141 242,8

	
	
	2017
	144 991,5

	
	
	2018
	157 699,9

	
	Бюджет Клинского муниципального района
	ИТОГО
	15 570,0

	
	
	2014
	0,0

	
	
	2015
	3 570,0

	
	
	2016
	4 000,0

	
	
	2017
	4 000,0

	
	
	2018
	4 000,0

	
	Бюджет городского поселения Клин
	ИТОГО
	406 764,1

	
	
	2014
	12 324,6

	
	
	2015
	96 979,0

	
	
	2016
	92 676,9

	
	
	2017
	98 944,6

	
	
	2018
	105 839,0

	
	Бюджет городского поселения Высоковск


	ИТОГО
	31 839,7

	
	
	2014
	5 190,9

	
	
	2015
	6 587,2

	
	
	2016
	6 637,2

	
	
	2017
	6 687,2

	
	
	2018
	6 737,2

	
	Бюджет городского поселения Решетниково
	ИТОГО
	8 598,2

	
	
	2014
	798,2

	
	
	2015
	3 600,0

	
	
	2016
	1 200,0

	
	
	2017
	1 500,0

	
	
	2018
	1 500,0

	
	Бюджет сельского поселения Нудольское
	ИТОГО
	88 539,3

	
	
	2014
	493,3

	
	
	2015
	23 447,5

	
	
	2016
	20 157,5

	
	
	2017
	21 488,5

	
	
	2018
	22 952,5

	
	Бюджет сельского поселения Воронинское
	ИТОГО
	22 339,8

	
	
	2014
	971,8

	
	
	2015
	9 092,0

	
	
	2016
	4 092,0

	
	
	2017
	4 092,0

	
	
	2018
	4 092,0

	
	Бюджет сельского поселения Зубовское
	ИТОГО
	23 490,4

	
	
	2014
	2 087,2

	
	
	2015
	5 350,8

	
	
	2016
	5 350,8

	
	
	2017
	5 350,8

	
	
	2018
	5 350,8

	
	Бюджет сельского поселения Воздвиженское
	ИТОГО
	18 562,4

	
	
	2014
	2 400,0

	
	
	2015
	6 153,1

	
	
	2016
	3 503,1

	
	
	2017
	3 203,1

	
	
	2018
	3 303,1

	
	Бюджет сельского поселения Петровское
	ИТОГО
	14 901,3

	
	
	2014
	100,1

	
	
	2015
	3 525,3

	
	
	2016
	3 625,3

	
	
	2017
	3 725,3

	
	
	2018
	3 925,3

	Мероприятие 7 

Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства
	
	Расчет сметной стоимости производится в базисных ценах на 01.2000г. по нормативной база «ГЭСН 2001»

ТСНБ-2001 Московской области с учетом коэффициентов пересчета в текущие цены
	

	
	
	ИТОГО
	34 081,5

	
	
	2014
	11 360,5

	
	
	2015
	11 360,5

	
	
	2016
	11 360,5

	
	
	2017
	

	
	
	2018
	

	
	Бюджет Московской области
	ИТОГО
	28 969,2

	
	
	2014
	9 656,4

	
	
	2015
	9 656,4

	
	
	2016
	9 656,4

	
	
	2017
	

	
	
	2018
	

	
	Бюджет городского поселения Клин
	ИТОГО
	5 112,3

	
	
	2014
	1 704,1

	
	
	2015
	1 704,1

	
	
	2016
	1 704,1

	
	
	2017
	

	
	
	2018
	

	Мероприятие 8

 Обеспечение мер по контролю ситуации с безнадзорными животными
	
	ИТОГО
	7083,8

	
	
	2014
	4 226,8

	
	
	2015
	2711,5

	
	
	2016
	48,0

	
	
	2017
	48,5

	
	
	2018
	49,0

	
	Бюджет Клинского муниципального района
	ИТОГО
	4 329,8

	
	
	2014
	2061,0

	
	
	2015
	2000,0

	
	
	2016
	0,0

	
	
	2017
	0,0

	
	
	2018
	0,0

	
	Бюджет городского поселения Клин
	ИТОГО
	2561,0

	
	
	2014
	2 061,0

	
	
	2015
	500,0

	
	
	2016
	0,0

	
	
	2017
	0,0

	
	
	2018
	0,0

	
	Бюджет городского поселения Высоковск
	ИТОГО
	113,0

	
	
	2014
	0,0

	
	
	2015
	27,5

	
	
	2016
	28,0

	
	
	2017
	28,5

	
	
	2018
	29,0

	
	Бюджет городского поселения Высоковск
	ИТОГО
	80,0

	
	
	2014
	0,0

	
	
	2015
	20,0

	
	
	2016
	20,0

	
	
	2017
	20,0

	
	
	2018
	20,0

	Мероприятие 9                      Обустройство и содержание контейнерных площадок
	Внебюджетные источники
	ИТОГО
	2000,0

	
	
	2014
	0,0

	
	
	2015
	2000,0

	
	
	2016
	

	
	
	2017
	

	
	
	2018
	


Приложение № 4

к постановлению Администрации

Клинского муниципального района 

20.01.2015  № 61
Приложение № 7 

к муниципальной программе «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Клинского муниципального района на 2014-2018гг»

Форма планируемых результатов муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Клинского муниципального района на 2014-2018 гг.»

	N п/п
	Задачи, направленные на достижение цели
	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
	Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
	Единица измерения
	Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)
	
	Планируемое значение показателя по годам реализации

	
	
	Бюджет муниципального образования
	Другие источники
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	1
	Задача 1     

   Замена объектов канализационного хозяйства с высоким уровнем износа
	2939,00
	52261,00
	Показатель 1            Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений в общем объеме сточных вод
	процент
	0
	0,4
	 
	 
	 
	 

	2
	Задача 2      

    Развитие систем и объектов водоснабжения
	22511,00
	 
	Показатель 1            Доля населения обеспеченного доброкачественной водой
	процент
	68,81
	76,28
	76,58
	76,58
	85,75
	 

	3
	Задача 3 

Повышение энергоэффективности и надежности   объектов теплоснабжения и водоснабжения
	66101,64
	 
	Показатель 1     Удельный вес потерь тепловой энергии в общем количестве поданного в сеть тепла
	процент
	10,99
	10,99
	10,98
	10,97
	10,96
	10,95

	
	
	
	
	Показатель 2       Удельный расход топлива на единицу теплоэнергии тепла
	кг.у.т./Гкал
	161,6
	161,6
	160
	158,4
	156,8
	155,1

	
	
	
	
	Показатель 3            Количество аварий в системах водоснабжения
	единицы
	104
	101
	98
	95
	92
	89

	4
	Задача 4          

    Развитие систем и объектов водоотведения
	12000,0
	 
	Показатель 1       Удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным водоотведением
	процент
	66
	66,04
	 
	 
	 
	 

	5
	Задача 5      

   Приведение в надлежащее состояние жилищного фонда
	171097,310
	
	Показатель 1            Доля капитально отремонтированных домов в общем числе многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в отчетном году
	%
	0
	7,3
	10,3
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Показатель 2       Общий объем средств, направленный на реализацию программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов 
	 руб.
	
	69364060,0
	101733250,0
	 
	 
	 

	6
	Задача 6 

Обеспечение чистоты и порядка муниципальных территорий в соответствии с нормативными документами, формирование облика городов и поселков Клинского муниципального района
	2028811,9
	30969,3
	Показатель 1            Площадь благоустроенных территорий
	кв.м.
	4500
	4600
	4650
	4700
	4800
	4850

	
	
	
	
	Показатель 2      Площадь содержания озелененных территорий (газоны, цветники)
	га
	26,3
	26,4
	26,5
	26,6
	26,6
	26,6

	
	
	
	
	Показатель 3           Общая протяженность линий уличного освещения
	км
	801,11
	801,11
	802,5
	804
	804,8
	805,6

	
	
	
	
	Показатель 4                Площадь внутриквартальных дорог в отношении которых проведен ремонт
	км
	41,6
	42
	42,5
	43
	43,5
	44

	
	
	
	
	Показатель 5 

 Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями
	%
	
	65,2
	75,2
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Показатель 6  

Количество приобретенной техники
	единицы
	0
	11
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Показатель 7              Количество безнадзорных животных в отношении которых проведены комплексные профилактические мероприятия
	единицы
	250
	300
	350
	400
	450
	500

	7
	Задача 7

 Совершенствование системы управления ЖКХ
	 
	11397216,2
	Показатель 1            Доля собственных инвестиций организаций теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в расходах от основного вида деятельности
	процент
	8,1
	8,9
	9,79
	10,7
	11,8
	13

	
	
	
	
	Показатель 2           Доля организаций коммунального комплекса в сфере тепло-водоснабжения и водоотведения муниципального жилищного фонда, утвердивших инвестиционные программы
	процент
	70
	100
	100
	100
	100
	100

	
	
	
	
	Показатель 3            Доля заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений систем теплоснабжения, водоснабжения, очистки сточных вод
	процент
	10,2
	18
	25
	30
	30
	30

	
	
	
	
	Показатель 4       Уровень готовности объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	
	
	
	Показатель 5  

Количество вывезенного мусора (м.куб.)
	м.куб
	17880
	17880
	21634
	
	
	

	
	
	
	
	Количество обустроенных контейнерных площадок (шт.)
	шт.
	139
	139
	155
	
	
	

	
	
	
	
	Процент от общего количества СНТ, заключивших договора на вывоз ТБО
	%
	76
	76
	100
	
	
	


