АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.09.2018  №  2102

г. Клин

Московская область

О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Высоковск от 29.12.2017г. № 354«Об утверждении муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Клин в границах территории городского поселения Высоковск» на 2018-2022 годы

В связи с необходимостью уточнения расходов в муниципальной программе ««Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Клин в границах территории городского поселения Высоковск» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением Администрации городского поселения Высоковск от  29.12.2017г. № 354,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в постановление Администрации городского поселения Высоковск от  29.12.2017г. № 354  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Клин в границах территории городского поселения Высоковск» на 2018-2022 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского округа Клин от 12.03.2018 г. №115-3, от 28.05.2018г. № 806; от 15.06.2018 г. №1000) (далее постановление) следующие изменения:

  - Строку «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам «Паспорта муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Клин в границах территории городского поселения Высоковск» на 2018-2022 годы» читать в новой редакции:

| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Всего, в том числе по годам: | 41 867,30 | 39 867,30 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Средства бюджета городского поселения Высоковск | 5 115,00 | 3 115,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Средства бюджета Московской области | 36 752,30 | 36 752,30 | - | - | - | - |

  - В приложении №1 к муниципальной программе:

    - Строку «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: «Паспорта подпрограммы «Чистая вода» читать в новой редакции:

| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финанси рования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого |
|  |  | Всего: в том числе: | 39 577,30 | - | - | - | - | 39 577,30 |
|  | Администрация городского поселения Высоковск | Средства бюджета Московской области | 19 572,30 | - | - | - | - | 19 572,30 |
|  | Администрация городского округа Клин | Средства бюджета Московской области | 17 180,00 |  |  |  |  | 17 180,00 |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Высоковск | 2 825,00 | - | - | - | - | 2 825,00 |

    - Перечень мероприятий подпрограммы «Чистая вода»  изложить в редакции, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Клинского района «Серп и молот» и разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Клин.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Уполномоченного представителя Главы городского округа Клин по Высоковскому территориальному округу Е.В. Хрусталёву.

Временно исполняющий полномочия

Главы городского округа Клин	             Э.Ю. Каплун

Приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Клин 28.09.2018 № 2102

4. Перечень мероприятий подпрограммы  «Чистая вода»

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финанси рования | Объем финансирования мероприятия в 2017 году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1: Строительство (реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию) объектов водоснабжения станции водоочистки | 2018-2022 г.г | Итого | - | 39 572,30 | 39 572,30 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Высоковск | - | 2 820,0 | 2 820,0 | - | - | - | - | Администрация городского округа Клин |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 17 180,00 | 17 180,00 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 19 572,30 | 19 572,30 | - | - | - | - | Администрация городского поселения Высоковск |  |
| 1.1. | Погашение кредиторской задолженности за счет возврата остатков субсидий из бюджете Московской области за 2017 год на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения |  | Итого | - | 19 572,30 | 19 572,30 | - | - | - | - | Администрация городского поселения Высоковск |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 19 572,30 | 19 572,30 | - | - | - | - |  |  |
| 1.2 | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания |  | Итого | - | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | Администрация городского округа Клин |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Высоковск | - | 2 820,0 | 2 820,0 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 17 180,00 | 17 180,00 | - | - | - | - |  |  |
| 1.3 | Проведение внешней экспертизы исполнения муниципальных контрактов на приобретение, монтаж , подключение блочно-модульной станции обезжелезивания воды |  | Итого | - | 5,00 | 5,00 | - | - | - | - | Администрация городского округа Клин |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Высоковск | - | 5,00 | 5,00 | - | - | - | - |  |  |