А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

КЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.06.2015
№
   719
г. Клин

Московская область

О внесении изменений в муниципальную программу

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства

Клинского муниципального района на 2014-2018 годы»

В связи с необходимостью уточнения муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Клинского муниципального района на 2014-2018 годы»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Клинского муниципального района на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Администрации Клинского муниципального района от 14.10.2014г. № 2235 с изменениями от 28.11.2014 № 2545, от 25.12.2014            № 2759, от 20.01.2015 № 61от 27.02.2015 № 228, от 06.04.2015 № 372:

1.1. в Паспорте муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Клинского муниципального района на 2014-2018 годы» раздел источники финансирования читать в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 5 к муниципальной программе читать в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 7 к муниципальной программе читать в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Серп и молот» и на информационном сайте Администрации.

И.о. Руководителя Администрации 

Клинского муниципального района                                                         Э.Ю.Каплун

Приложение № 1

к постановлению Администрации 

Клинского муниципального района 

01.06.2015  №  719 

	Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:
	Расходы (тыс. рублей)

	
	Всего
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	Средства бюджета Клинского муниципального района муниципального района
	147288,34
	38738,34
	48370,0
	20060,0
	20060,0
	20060,0

	Средства бюджета Московской области
	82537,78
	61917,4
	10963,98
	9656,4
	0,0
	0,0

	Средства городского поселения Клин
	1398755,53
	176536,93
	326609,7
	276510,5
	297247,9
	321850,5

	Средства городского поселения Высоковск
	196775,48
	42548,74
	44079,64
	36265,2
	36715,7
	37166,2

	Средства городского поселения Решетниково
	36294,79
	4942,56
	15327,23
	4715,0
	5430,0
	5880,0

	Средства сельского поселения Зубовское
	88846,44
	8573,64
	20333,7
	19979,7
	19979,7
	19979,7

	Средства сельского поселения Воронинское
	82211,45
	11584,05
	24820,2
	14325,7
	15253,4
	16228,1

	Средства сельского поселения Воздвиженское
	81497,13
	19189,33
	24576,3
	12393,2
	12438,3
	12900,0

	Средства сельского поселения Петровское
	81402,76
	4418,76
	30978,1
	14605,3
	15300,3
	16100,3

	Средства сельского поселения Нудольское
	165964,51
	13045,11
	37823,9
	35413,4
	38270,0
	41412,1

	Внебюджетные средства
	3289524,38
	441862,5
	927101,92
	633451,82
	630505,32
	656602,82


Приложение № 2

к постановлению Администрации 

Клинского муниципального района

01.06.2015  №  719
Приложение № 5

к муниципальной программе «Содержание и развитие 

жилищно-коммунального хозяйства

 Клинского муниципального района на 2014-2018годы»

Перечень мероприятий, не включенных в подпрограммы программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства Клинского муниципального района на 2014-2018 годы»

	N п/п
	Мероприятия по реализации подпрограммы
	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
	Источники финансирования
	Срок исполнения мероприятия
	Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)*
	Всего (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	
	

	1.
	Задача 1      Совершенствование системы управления ЖКХ
	 
	Итого
	
	410477,2
	3253838,62
	442862,5
	916094,12
	624892,5
	621946,0
	648043,5
	 
	 

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	410477,2
	3249487,1
	441862,5
	912742,6
	624892,5
	621946,0
	648043,5
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Высоковск
	
	0,0
	1056,72
	0,0
	1056,72
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	
	
	100,0
	
	100,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Решетниково
	
	0,0
	365,8
	0,0
	365,8
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Нудольское
	
	0,0
	1507,4
	1000,0
	1507,4
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Воронинское
	
	0,0
	377,6
	0,0
	377,6
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Зубовское
	
	0,0
	354,0
	0,0
	354,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Петровское
	
	0,0
	342,2
	0,0
	342,2
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Воздвиженское
	
	0,0
	247,8
	0,0
	247,8
	
	
	
	
	

	1.1
	Мероприятие 1   Содержание и ремонт основных фондов
	 
	Внебюджетные источники
	2014-2018гг
	149527,2
	1305831,0
	171642,5
	231941,0
	291038,0
	300590,0
	310619,5
	организации коммунального комплекса
	Уменьшение износа основных фондов

	1.2.
	Мероприятие 2 Разработка и согласование инвестиционных программ
	Организационные мероприятия по разработке и согласованию инвестиционных программ
	 
	2014-2018гг.
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	организации коммунального комплекса
	Утверждение инвестиционных программ

	1.3.
	Мероприятие 3      Обеспечение привлечения заемных средств по капитальным вложениям в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем разработки, актуализации и утверждения схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.
	Производство СМР согласно утвержденным инвестиционным программам
	Внебюджетные источники
	2014-2016гг
	58550,00
	84022,1
	30420,0
	25801,6
	27800,5
	
	 
	организации коммунального комплекса
	 Ввод объектов в эксплуатацию

	1.4.
	Мероприятие 4   Организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в том числе   в случае неисполнения теплоснабжающими или теплосетевыми организациями своих обязательств, либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств, включая работы по подготовке к зиме, погашению задолженности, приводящей к снижению надежности теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и др.
	выполнение мероприятий по обеспечению надежного теплоснабжения потребителей, в том числе   в случае неисполнения теплоснабжающими или теплосетевыми организациями своих обязательств, включая работы по подготовке к зиме, погашению задолженности, приводящей к снижению надежности теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.
	Итого
	2014-2018гг
	202400,00
	1863885,52
	240800,0
	658251,52
	306054,00
	321356,00
	337424,00
	 
	 100% готовность объектов ЖКХ к эксплуатации в осенне-зимний период

	
	
	
	Внебюджетные источники
	 
	202400,0
	1859,634
	239800,0
	655000
	306054,0
	321356,0
	337424,0
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Высоковск
	
	0,0
	1056,72
	
	1056,72
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Решетниково
	
	0,0
	365,8
	
	365,8
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Нудольское
	 
	0,0
	1507,4
	1000,0
	1507,4
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Воронинское
	
	
	377,6
	
	377,6
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Зубовское
	
	
	354,0
	
	354,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Петровское
	
	
	342,2
	
	342,2
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Воздвиженское
	
	
	347,8
	
	247,8
	
	
	
	
	

	1.4.1
	Подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду
	выполнение мероприятий в соответствии с формой отчета 
1-ЖКХ (зима)
	Итого
	2014-2018гг
	202400,0
	1457424,0
	240800,0
	251790,0
	306054,0
	321356,0
	337424,0
	 
	 100% готовность объектов ЖКХ к эксплуатации в осенне-зимний период

	
	
	
	Внебюджетные источники
	 
	202400,0
	1456424,0
	239800,0
	251790,0
	306054,0
	321356,0
	337424,0
	 организации жилищно-коммунального комплекса
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Нудольское
	 
	0,00
	1000,00
	1000,00
	
	
	
	
	 
	

	1.4.2
	Организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в том числе   в случае неисполнения теплоснабжающими организациями своих обязательств по погашению задолженности, приводящей к снижению надежности теплоснабжения
	выполнение мероприятий по погашению задолженности, приводящей к снижению надежности теплоснабжения
	Итого
	2014-2018гг.
	0,0
	400000,0
	0,0
	400000,0
	
	
	 
	 
	 100% готовность объектов ЖКХ к эксплуатации в осенне-зимний период

	
	
	
	Внебюджетные источники
	 
	
	400000,00
	0,0
	400000,0
	
	
	
	 
	 

	1.4.3
	Мероприятие по разработке и актуализации электронных моделей схем теплоснабжения городских и сельских поселений Клинского муниципального района в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
 № 190 «О теплоснабжении»
	
	Итого
	2015-2018гг
	0,0
	5961,2
	0,0
	5961,52
	
	
	
	Администрация Клинского муниципального района
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	0,0
	3210,0
	0,0
	3210,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Высоковск
	
	
	556,72
	
	556,72
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Решетниково
	
	
	365,8
	
	365,8
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Нудольское
	
	
	507,4
	
	507,4
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Воронинское
	
	
	377,6
	
	377,6
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Зубовское
	
	
	354,0
	
	354,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Петровское
	
	
	342,2
	
	342,2
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета сельского поселения Воздвиженское
	
	
	247,8
	
	247,8
	
	
	
	
	

	1.4.4
	Мероприятие по разработке и актуализации схем водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения
	
	итого
	
	
	500,0
	
	500,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Высоковск
	2015
	
	500,0
	
	500,0
	
	
	
	
	

	1.5
	Мероприятия 5

Понуждение СНТ к заключению договоров на вывоз и утилизацию ТБО
	Выявление СНТ, не заключивших договора; понуждение СНТ к заключению договоров на вывоз и утилизацию ТБО
	
	2014-2018гг
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	Администрация Клинского муниципального района
	

	1.6
	Мероприятие 6

Комплекс мер по соблюдению платежной дисциплины: внедрение ЕРКЦ, работа с потребителями, претензионная работа
	Мероприятия, направленные на снижение задолженности за потребленные энергоресурсы
	
	2014-2018гг
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	_
	МУП «Клинский расчетно-кассовый центр»
	

	1.7
	Мероприятие 7

Осуществление строительного контроля над объектами 
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	2015г
	0,0
	100,00
	0,0
	100,00
	
	
	
	Администрация Клинского муниципального района
	


Приложение № 3

к постановлению Администрации 

Клинского муниципального района

01.06.2015  №  719
Приложение № 7 

к муниципальной программе «Содержание и развитие
 жилищно-коммунального хозяйства 
Клинского муниципального района на 2014-2018гг»

Форма планируемых результатов муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Клинского муниципального района на 2014-2018гг»

	N п/п
	Задачи, направленные на достижение цели
	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
	Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
	Единица измерения
	Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)
	
	Планируемое значение показателя по годам реализации

	
	
	Бюджет Клинского муниципального района, бюджеты городских и сельских поселений
	Другие источники
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	1
	Задача 1      

  Замена объектов канализационного хозяйства с высоким уровнем износа
	4139,00
	52261,00
	Показатель 1        
    Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений в общем объеме сточных вод
	процент
	0
	0,4
	 
	 
	 
	 

	2
	Задача 2        
  Развитие систем и объектов водоснабжения
	9000,00
	 34237,28
	Показатель 1     
       Доля населения обеспеченного доброкачественной водой
	процент
	68,81
	76,28
	76,58
	76,58
	85,75
	 

	3
	Задача 3 

Повышение энергоэффективности и надежности   объектов теплоснабжения и водоснабжения
	50234,44
	3800,0 
	Показатель 1    
 Удельный вес потерь тепловой энергии в общем количестве поданного в сеть тепла
	процент
	10,99
	10,99
	10,98
	10,97
	10,96
	10,95

	
	
	
	
	Показатель 2       Удельный расход топлива на единицу теплоэнергии тепла
	кг.у.т./Гкал
	161,6
	161,6
	160
	158,4
	156,8
	155,1

	
	
	
	
	Показатель 3    
        Количество аварий в системах водоснабжения
	единицы
	104
	101
	98
	95
	92
	89

	4
	Задача 4              Развитие систем и объектов водоотведения
	12000,0
	 
	Показатель 1    
   Удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным водоотведением
	процент
	66
	66,04
	 
	 
	 
	 

	5
	        Задача 5    

     Устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов
	170854,28
	
	Показатель 1       
     Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы "Проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы"
	единицы
	0
	61
	86
	 
	 
	 

	6
	Задача 6 

Обеспечение чистоты и порядка муниципальных территорий в соответствии с нормативными документами, формирование облика городов и поселков Клинского муниципального района
	2028352,39
	32276,78
	Показатель 1            Площадь благоустроенных территорий
	кв.м.
	4500
	4600
	4650
	4700
	4800
	4850

	
	
	
	
	Показатель 2    
  Площадь содержания озелененных территорий (газоны, цветники)
	га
	26,3
	26,4
	26,5
	26,6
	26,6
	26,6

	
	
	
	
	Показатель 3         
  Общая протяженность линий уличного освещения
	км
	801,11
	801,11
	802,5
	804
	804,8
	805,6

	
	
	
	
	Показатель 4                Площадь внутриквартальных дорог, в отношении которых проведен ремонт
	км
	41,6
	42
	42,5
	43
	43,5
	44

	
	
	
	
	Показатель 5  
Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями
	10%
	
	64
	50
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Показатель 6  

Количество приобретенной техники
	единицы
	0
	14
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Показатель 7      
        Количество безнадзорных животных, в отношении которых проведены комплексные профилактические мероприятия
	единицы
	250
	300
	350
	400
	450
	500

	
	
	
	
	Показатель 8
Количество установленных контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора
	единицы
	
	
	23
	
	
	

	7
	Задача 7 

Совершенствование системы управления ЖКХ
	4351,52
	3249487,1
	Показатель 1        
    Доля собственных инвестиций организаций теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в расходах от основного вида деятельности
	процент
	8,1
	8,9
	9,79
	10,7
	11,8
	13

	
	
	
	
	Показатель 2        
   Доля организаций коммунального комплекса в сфере тепло-водоснабжения и водоотведения муниципального жилищного фонда, утвердивших инвестиционные программы
	процент
	70
	100
	100
	100
	100
	100

	
	
	
	
	Показатель 3     
       Доля заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений систем теплоснабжения, водоснабжения, очистки сточных вод
	процент
	10,2
	24,54
	25
	30
	30
	30

	
	
	
	
	Показатель 4     
  Уровень готовности объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	
	
	
	Показатель 5  

Доля лицевых счетов, обслуживаемых единой областной расчетной системой
	процент
	
	
	100
	
	
	

	
	
	
	
	Показатель 6
Доля разработанных и утвержденных схем теплоснабжения

водоснабжения                                                                                                                                                                                           водоотведения
	процент
	
	93,7
	100
	
	
	

	
	
	
	
	Показатель 7
Процент от общего количества СНТ, заключивших договора на вывоз ТБО
	процент
	76
	76
	100
	
	
	


