А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.04.2018         №                         464

г. Клин

Московская область

О внесении изменений  в муниципальную программу

городского округа Клин в границах территории сельского поселения Воронинское «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы

В связи с необходимостью уточнения муниципальной программы городского округа Клин в границах территории сельского поселения Воронинское «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в муниципальную программу городского округа Клин в границах территории сельского поселения Воронинское «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения Воронинское № 47 от 06.12.2017г. (с изменениями от 26.12.2017г. № 62, от 12.03.2018 г. № 111-1) следующие изменения.

  - Раздел 1 ПАСПОРТ изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

  - Приложение № 1 к муниципальной программы городского округа Клин в границах территории сельского поселения Воронинское «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

  - Приложение № 1 к подпрограмме городского округа Клин в границах территории сельского поселения Воронинское «Благоустройство и содержание общественных мест» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

  - Приложение № 2 к муниципальной программы городского округа Клин в границах территории сельского поселения Воронинское «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

  - Приложение № 1 к подпрограмме городского округа Клин в границах территории сельского поселения Воронинское «Комплексное благоустройство дворовых территорий» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

  - Приложение № 3 к муниципальной программы городского округа Клин в границах территории сельского поселения Воронинское «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;

  - Приложение № 1 к подпрограмме городского округа Клин в границах территории сельского поселения Воронинское «Капитальный ремонт и содержание жилищного фонда» изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Клинского района «Серп и молот» и разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Клин.

| И.о. Главы Администрации городского округа Клин | Э.Ю. Каплун |
| --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению Администрации

городского округа Клин

от 19.04.2018_№ 464_

Муниципальная программа

городского округа Клин в границах территории сельского поселения Воронинское «Формирование современной комфортной городской среды»

на 2018-2022 годы

1. ПАСПОРТ

муниципальной программы

| Координатор муниципальной программы | Уполномоченный представитель Главы городского округа Клин по Воронинскому территориальному округу |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация сельского поселения Воронинское, Администрация городского округа Клин |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | - Повышение уровня благоустройства городской среды, формирование единого облака городского округа Клин |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Благоустройство и содержание территорий городского округа Клин в границах территории сельского поселения Воронинское» Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт и содержание жилищного фонда» |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования программы, в том числе по годам | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Всего, в том числе по годам: | 243728,6 | 51228,6 | 41450,0 | 45600,0 | 50200,0 | 55250,0 |
| Средства бюджета Московской области | 1070,9 | 1070,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета сельского поселения Воронинское | 242657,7 | 50157,7 | 41450,0 | 45600,0 | 50200,0 | 55250,0 |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

городского округа Клин

от 19.04.2018_№ 464_

Приложение №1

к муниципальной программе городского округа Клин в границах территории

сельского поселения Воронинское «Формирование современной городской среды»

Паспорт подпрограммы «Благоустройство и содержание территорий городского округа Клин

в границах территории сельского поселения Воронинское»

| Заказчик подпрограммы |  | Администрация сельского поселения Воронинское, Администрация городского округа Клин |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | Итого |
|  |  | Всего: в том числе: | 33606,2 | 28250,0 | 31050,0 | 34145,0 | 37630,0 | 164681,2 |
|  | Администрация городского округа Клин | Средства бюджета сельского поселения Воронинское | 31675,0 | 28250,0 | 31050,0 | 34145,0 | 37630,0 | 162750,0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Администрация сельского поселения Воронинское | Средства бюджета сельского поселения Воронинское | 1931,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1931,2 |

Приложение № 3

к постановлению Администрации

городского округа Клин

от 19.04.2018_№ 464_

Приложение № 1

к подпрограмме

«Благоустройство и содержание территорий городского округа Клин

в границах территории сельского поселения Воронинское»

Перечень мероприятий подпрограммы «Благоустройство и содержание территорий городского округа Клин

в границах территории сельского поселения Воронинское»

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в 2017 году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Благоустройство и содержание общественных территорий | Итого, в том числе: | 2018-2022 | 62263,87 | 164681,2 | 33606,2 | 28250,0 | 31050,0 | 34145,0 | 37630,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2018-2022 | 6512,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация городского округа Клин |  |
|  |  | Средства бюджета сельского поселения Воронинское, в том числе: | 2018-2022 | 55751,8 | 164681,2 | 33606,2 | 28250,0 | 31050,0 | 34145,0 | 37630,0 |  |  |
|  |  |  | 2018-2022 | 0,0 | 162750,0 | 31675,0 | 28250,0 | 31050,0 | 34145,0 | 37630,0 | Администрация городского округа Клин |  |
|  |  |  | 2018-2022 | 55751,8 | 1931,2 | 1931,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация сельского поселения Воронинское |  |
| 1.1. | Содержание и текущий ремонт внутриквартальных дорог в рамках благоустройства | Итого, в том числе: | 2018-2022 | 23671,31 | 62293,7 | 9748,7 | 11500,0 | 12500,0 | 13545,0 | 15000,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета сельского поселения Воронинское, в том числе: | 2018-2022 | 23671,31 | 62293,7 | 9748,7 | 11500,0 | 12500,0 | 13545,0 | 15000,0 |  |  |
|  |  |  | 2018-2022 | 0,0 | 61945,1 | 9400,1 | 11500,0 | 12500,0 | 13545,0 | 15000,0 | Администрация городского округа Клин |  |
|  |  |  |  | 23671,31 | 348,6 | 348,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация сельского поселения Воронинское |  |
| 1.2. | Содержание и текущий ремонт сетей уличного освещения | Итого, в том числе: | 2018-2022 | 6593,5 | 22000,0 | 6800,0 | 3200,0 | 3600,0 | 4000,0 | 4400,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета сельского поселения Воронинское, в том числе: | 2018-2022 | 6593,5 | 22000,0 | 6800,0 | 3200,0 | 3600,0 | 4000,0 | 4400,0 |  |  |
|  |  |  | 2018-2022 | 0,0 | 22000,0 | 6800,0 | 3200,0 | 3600,0 | 4000,0 | 4400,0 | Администрация городского округа Клин |  |
|  |  |  | 2018-2022 | 6593,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация сельского поселения Воронинское |  |
| 1.3 | Оплата за электроэнергию, потребляемую за уличное освещение | Итого, в том числе: | 2018-2022 | 3100,0 | 19900,0 | 3100,0 | 3600,0 | 4000,0 | 4400,0 | 4800,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета сельского поселения Воронинское, в том числе: | 2018-2022 | 3100,0 | 19900,0 | 3100,0 | 3600,0 | 4000,0 | 4400,0 | 4800,0 |  |  |
|  |  |  | 2018-2022 | 0,0 | 19175,0 | 2375,0 | 3600,0 | 4000,0 | 4400,0 | 4800,0 | Администрация городского округа Клин |  |
|  |  |  | 2018-2022 | 3100,0 | 725,0 | 725,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация сельского поселения Воронинское |  |
| 1.4 | Благоустройство мест общего пользования | Итого, в том числе: | 2018-2022 | 12082,81 | 41395,0 | 10095,0 | 6700,0 | 7450,0 | 8200,0 | 8950,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета сельского поселения Воронинское, в том числе: | 2018-2022 | 12082,81 | 41395,0 | 10095,0 | 6700,0 | 7450,0 | 8200,0 | 8950,0 |  |  |
|  |  |  | 2018-2022 | 0,0 | 40537,4 | 9237,4 | 6700,0 | 7450,0 | 8200,0 | 8950,0 | Администрация городского округа Клин |  |
|  |  |  | 2018-2022 | 12082,81 | 857,6 | 857,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация сельского поселения Воронинское |  |
| 1.5. | Проведение работ по содержанию и озеленение общественных территорий (Выполнение работ по ликвидации аварийных деревьев, Проведение мероприятий по обработке территорий против борщевика Сосновского и прочее) | Итого, в том числе: | 2018-2022 | 1874,7 | 16341,0 | 1111,0 | 3250,0 | 3500,0 | 4000,0 | 4480,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета сельского поселения Воронинское, в том числе: | 2018-2022 | 1874,7 | 16341,0 | 1111,0 | 3250,0 | 3500,0 | 4000,0 | 4480,0 |  |  |
|  |  |  | 2018-2022 | 0,0 | 16341,0 | 1111,0 | 3250,0 | 3500,0 | 4000,0 | 4480,0 | Администрация городского округа Клин |  |
|  |  |  | 2018-2022 | 1874,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация сельского поселения Воронинское |  |
| 1.6. | Софинансирование расходов на приобретение техники для нужд благоустройства. | Итого, в том числе: | 2018-2022 | 7941,55 | 2751,5 | 2751,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2018-2022 | 6512,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация городского округа Клин |  |
|  |  | Средства бюджета сельского поселения Воронинское, в том числе: | 2018-2022 | 1429,48 | 2751,5 | 2751,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 0,0 | 2751,5 | 2751,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация городского округа Клин |  |
|  |  |  |  | 1429,48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация сельского поселения Воронинское |  |

Приложение № 4

к постановлению Администрации

городского округа Клин

от 19.04.2018_№ 464_

Приложение №2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды»

Паспорт подпрограммы «Комплексное благоустройство дворовых территорий городского округа Клин

в границах территории сельского поселения Воронинское»

| Заказчик подпрограммы |  | Администрация сельского поселения Воронинское, Администрация городского округа Клин |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | Итого |
|  |  | Всего: в том числе: | 5522,4 | 7700,0 | 8500,0 | 9400,0 | 10300,0 | 41422,4 |
|  | Администрация городского округа Клин | Средства бюджета сельского поселения Воронинское | 4451,5 | 7700,0 | 8500,0 | 9400,0 | 10300,0 | 40351,5 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 1070,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1070,9 |

Приложение № 5

к постановлению Администрации

городского округа Клин

от 19.04.2018_№ 464_

Приложение № 1

к подпрограмме  «Комплексное благоустройство дворовых территорий»

Перечень мероприятий подпрограммы «Комплексное благоустройство дворовых территорий городского округа Клин

в границах территории сельского поселения Воронинское»

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в 2017 году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий | Итого, в том числе: | 2018-2022 | 7000,0 | 41422,4 | 5522,4 | 7700,0 | 8500,0 | 9400,0 | 10300,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2018-2022 | 0,0 | 1070,9 | 1070,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация городского округа Клин |  |
|  |  | Средства бюджета сельского поселения Воронинское, в том числе | 2018-2022 | 7000,0 | 40351,5 | 4451,5 | 7700,0 | 8500,0 | 9400,0 | 10300,0 |  |  |
|  |  |  | 2018-2022 | 0,0 | 40351,5 | 4451,5 | 7700,0 | 8500,0 | 9400,0 | 10300,0 | Администрация городского округа Клин |  |
|  |  |  | 2018-2022 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация сельского поселения Воронинское |  |
| 1.1. | Ремонт асфальтового покрытия на внутридворовых и внутриквартальных проездах в том числе устройство парковок во дворах | Итого, в том числе: | 2018-2022 | 0,0 | 1267,4 | 1267,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2018-2022 | 0,0 | 1070,9 | 1070,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация городского округа Клин |  |
|  |  | Средства бюджета сельского поселения Воронинское, в том числе | 2018-2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2018-2022 | 0,0 | 196,5 | 196,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация городского округа Клин |  |
|  |  |  | 2018-2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация сельского поселения Воронинское |  |
| 1.2. | Установка детских игровых площадок, малых игровых форм, а также хоккейных коробок, спортивных и воркаутных площадок | Итого, в том числе: |  | 7000,0 | 40155,0 | 4255,0 | 7700,0 | 8500,0 | 9400,0 | 10300,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета сельского поселения Воронинское, в том числе | 2018-2022 | 0,0 | 40155,0 | 4255,0 | 7700,0 | 8500,0 | 9400,0 | 10300,0 |  |  |
|  |  |  | 2018-2022 | 0,0 | 40155,0 | 4255,0 | 7700,0 | 8500,0 | 9400,0 | 10300,0 | Администрация городского округа Клин |  |
|  |  |  | 2018-2022 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация сельского поселения Воронинское |  |

Приложение № 6

к постановлению Администрации

городского округа Клин

от 19.04.2018_№ 464_

Приложение №3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022гг.

Паспорт подпрограммы «Капитальный ремонт и содержание жилищного фонда городского округа Клин

в границах территории сельского поселения Воронинское»

| Заказчик подпрограммы |  | Администрация сельского поселения Воронинское, Администрация городского округа Клин |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | Итого |
|  |  | Всего: в том числе: | 12100,0 | 5500,0 | 6050,0 | 6655,0 | 7320,0 | 37625,0 |
|  | Администрация городского округа Клин | Средства бюджета сельского поселения Воронинское | 12100,0 | 5500,0 | 6050,0 | 6655,0 | 7320,0 | 37625,0 |
|  | Администрация сельского поселения Воронинское | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 7

к постановлению Администрации

городского округа Клин

от 19.04.2018_№ 464_

Приложение № 1

к подпрограмме

«Капитальный ремонт и содержание жилищного фонда»

Перечень мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт и содержание жилищного фонда городского округа Клин

в границах территории сельского поселения Воронинское»

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в 2017 году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 Ремонт жилищного фонда | Итого, в том числе: | 2018-2022 | 5272,5 | 37625,0 | 12100,0 | 5500,0 | 6050,0 | 6655,0 | 7320,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета сельского поселения Воронинское, в том числе | 2018-2022 | 5272,5 | 37625,0 | 12100,0 | 5500,0 | 6050,0 | 6655,0 | 7320,0 |  |  |
|  |  |  | 2018-2022 | 0,0 | 37625,0 | 12100,0 | 5500,0 | 6050,0 | 6655,0 | 7320,0 | Администрация городского округа Клин |  |
|  |  |  | 2018-2022 | 5272,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация сельского поселения Воронинское |  |