А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.03.2018	115-6

№

г. Клин

# Московская область

О внесении изменений в постановление

Администрации городского поселения

Высоковск от 31.03.2017г. № 78

«Об утверждении муниципальной программы

«Развитие газификации городского округа

Клин в границах территории городского поселения

Высоковск» на 2017-2021 годы»

В связи с необходимостью внесения изменений в муниципальную программу «Развитие газификации городского округа Клин в границах территории городского поселения Высоковск» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением Администрации городского поселения Высоковск от 31.03.2017г. № 78,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в постановление Администрации городского поселения Высоковск от 31.03.2017г. № 78 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие газификации городского округа Клин в границах территории городского поселения Высоковск» на 2017-2021 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации городского поселения Высоковск от 02.05.2017г. № 134; от 13.12.2017 г. №336) (далее постановление)

1.1. Приложение №1 к постановлению изложить в редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Клинского района «Серп и молот» и разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Клин.

Глава городского округа Клин                                                    А.Д. Сокольская

Приложение № 1

к постановлению Администрации

городского округа Клин

12.03.2018   №    115-6

Муниципальная программа

«Развитие газификации городского округа Клин

в границах территории городского поселения Высоковск»

на 2017 -2021 годы

Паспорт

муниципальной программы «Развитие газификации городского округа Клин в границах территории

городского поселения Высоковск» на 2017-2021 годы

| Координатор муниципальной программы | Уполномоченный представитель Главы городского округа Клин по Высоковскому территориальному округу |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация городского поселения Высоковск; Администрация городского округа Клин |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | 1. Подпрограмма «Догазификация негазифицированной части г. Высоковск городского округа Клин» |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Всего, в том числе по годам: | 4 729,0 | 4 729,0 | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники финансирования | 4 729,0 | 4 729,0 | - | - | - | - |

1. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы «Развитие газификации городского округа Клин в границах территории городского поселения Высоковск» на 2017-2021 годы

Программа «Развитие газификации городского округа Клин в границах территории городского поселения Высоковск» на 2017-2021 годы разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В настоящее время в городском поселении Высоковск газифицированы не все населенные пункты либо недогазифицированы ранее газифицированные населенные пункты, что сдерживает темпы социально-экономического развития поселения.

Одним из важнейших факторов, влияющих на качество жизни, является газификация частных и многоквартирных жилых домов. Наличие газа позволяет значительно снизить физические затраты граждан на отопление жилья, облегчает приготовление пищи, проведение санитарно-гигиенических мероприятий.

Программа содержит мероприятия, направленные на решение приоритетных задач в сфере газификации территории городского поселения Высоковск.

2. Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие газификации городского округа Клин в границах территории городского поселения Высоковск» на 2017-2021 годы направлена на решение в период с 2017 по 2021 годы актуальных и требующих решения проблем и задач в сфере газификации.

Реализация мероприятий программы будет способствовать улучшению социально-экономических условий жизни населения городского поселения Высоковск, повышению уровня газификации населенных пунктов городского поселения Высоковск.

3. Перечень подпрограмм,

входящих в состав муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы, достижение целей и решение задач которых будет способствовать выполнению интегрированных целей муниципальной программы:

1. Подпрограмма «Догазификация негазифицированной части г. Высоковск городского округа Клин» (приложение № 2 к муниципальной программе).

4. Цели и задачи муниципальной программы

Целями программы является повышение уровня газификации населенных пунктов городского округа Клин в границах территории городского поселения Высоковск, улучшение условий жизни населения.

Для реализации Подпрограммы необходимо решение следующей задачи:

- обеспечить населенные пункты городского округа Клин в границах территории городского поселения Высоковск источниками газификации – газопроводами.

5. Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы оценивается в течение расчетного периода, продолжительность которого определяется сроком реализации муниципальной программы.

По итогам года планируется проводить анализ эффективности реализации отдельных мероприятий и муниципальной программы в целом.

Социально-экономическая эффективность данной муниципальной программы выражается в:

- улучшении условий проживания граждан;

- снижении социальной напряженности в обществе;

- повышении уровня газификации населенных пунктов;

- развитии инфраструктуры городского поселения Высоковск.

6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы

Муниципальный заказчик муниципальной программы организует текущее управление реализацией муниципальной программы и взаимодействие с ответственными за выполнение мероприятий подпрограмм.

Ответственные за выполнение мероприятий подпрограмм:

1) формируют прогноз расходов на реализацию мероприятия подпрограммы и направляют его муниципальному заказчику муниципальной программы;

2) определяют исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов;

3) участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

4) готовят и представляют муниципальному заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятий, отчет об исполнении «Дорожных карт», а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства.

7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

Порядок предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы установлен Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Высоковск, утвержденным постановлением Администрации городского поселения Высоковск от 12.02.2014г. № 34 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Высоковск» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации городского поселения Высоковск от 11.11.2015г. № 303 «О внесении изменений в Порядок разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Высоковск»).

## Приложение № 2

к муниципальной программе

Подпрограмма

«Догазификация негазифицированной части г. Высоковск городского округа Клин»

муниципальной программы городского поселения Высоковск «Развитие газификации городского округа Клин в границах территории городского поселения Высоковск» на 2017-2021 годы

### Паспорт

подпрограммы «Догазификация негазифицированной части г. Высоковск городского округа Клин»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского поселения Высоковск; Администрация городского округа Клин |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
|  | Администрация городского поселения Высоковск | Всего: в том числе: | 4 729,0 | - | - | - | - | 4 729,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 4 729,0 | - | - | - | - | 4 729,0 |

- Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы «Догазификация негазифицированной части г. Высоковск городского округа Клин»

На территории г. Высоковск в настоящее время не все улицы обеспечены газопроводами.

В ходе реализации настоящей подпрограммы предусматривается выполнить проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы газораспределительной сети по ул. Окружная, Усагина, Радищева, Высоковская, Высоковский проезд г. Высоковск с последующим подключением 100 жилых строений с максимальным часовым расходом газа 500 м³/час (1-я очередь – 33 жилых строения с максимальным часовым расходом газа 165 м³/час) без подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства.

Мероприятия по проектированию и строительству от газопровода-источника до места размещения жилых строений для дальнейшей реализации мероприятий в рамках Правил подключения (технологического) присоединения объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 г. № 1314, потребители будут осуществлять самостоятельно.

Источником газоснабжения является газопровод высокого давления Р ≤ 1,2 МПа, D = 89 мм, проложенный к ШРП д. Косово.

Мероприятия по подключению (технологическому) присоединению предусматривают проектирование и строительство газопровода общей протяженностью 2 350 п.м., переходы через водные преграды и установку ГРП для снижения давления газа с 1,2 МПа до 0,3 МПа.

Объемы финансирования строительно-монтажных работ и их источники будут определены после выполнения проектно-изыскательских работ и получения положительного заключения по проектно-сметной документации и результатам инженерных изысканий в ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза».

Подпрограмма предполагает софинансирование мероприятий подпрограммы собственниками земельных участков г. Высоковск.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит гражданам использовать природный газ в быту.

Мероприятия, предусмотренные настоящей подпрограммой, имеют большую социальную значимость, а учитывая, что технические условия выданы Администрации городского поселения Высоковск могут решаться исключительно программными методами.

- Задачи подпрограммы «Догазификация негазифицированной части

г. Высоковск городского округа Клин»

Обеспечить г. Высоковск городского округа Клин источниками газификации – газопроводами.

- Перечень мероприятий подпрограммы «Догазификация негазифицированной части                                                        г. Высоковск городского округа Клин»

| № п/п | Наименование объектов подпрограммы | Наименование газифицируемых населенных пунктов | Численность газифицируемых населенных пунктов (постоянно зарегистрированных жителей)* | Основные технические характеристики (км) | Сроки исполнения |  | Ориентировочная стоимость работ (млн.руб.) | Источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Ответст-венный за выполнение мероприятия подпро-граммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ПИР |  | СМР |  |  |
|  |  |  |  |  | ПИР | СМР |  | Бюджет городского поселения Высоковск | Прочие** | Бюджет городского поселения Высоковск | Прочие** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 1: Обеспечение г. Высоковск в границах городского округа Клин источниками газификации – газопроводами низкого давления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство газопроводов в г. Высоковск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | улицы Окружная, Усагина, Радищева, Высоковская, Высоковской проезд г.Высоковск г.п.Высоковск Клинского района | г.Высоковск | 20 | 2,4 | 2017-2018 | 2018-2021 | 4,7 | 0,00 | средства граждан 4 729,0 | 0,00 | средст ва граждан 0,00 | Администрация городского поселения Высоковск |
| Итого 2017 год |  |  |  |  |  |  | 4 729,0 | - | 4 729,0 | - | - | 0,00 |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 2020 год |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | 2021 год |  | - | - | - | - | - | - |
| Всего: |  |  |  |  |  |  | 4 729,0 | - | 4 729,0 | - | - | 0,00 |
| * - для частично газифицируемых населенных пунктов - численность постоянно зарегистрированного газифицируемого населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** - указать источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |