Приложение к постановлению Администрации городского округа Клин ____________№ ____________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного

комплекса городского округа Клин»

на 2017-2021 годы

П А С П О Р Т

муниципальной программы

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы городского округа Клин В.В.Кондратьев |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Клин |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение устойчивого функционирования дорожно-транспортного комплекса |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | 1. Пассажирский транспорт общего пользования. |  |  |  |  |  |
|  | 2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования. |  |  |  |  |  |
|  | 3. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  |  |
|  | 4. Строительство автомобильных дорог общего пользования, городских улиц. |  |  |  |  |  |
|  | 5. Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети. |  |  |  |  |  |
|  | 6. Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| в том числе по годам: | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Всего, в том числе по годам: | 1 358 787,20 | 330 496,40 | 331 904,80 | 227 052,00 | 231 389,00 | 237 945,00 |
| Средства бюджета Московской области | 230 332,30 | 119 474,30 | 110 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 8 452,70 | 8 452,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Клинского муниципального района | 419 307,90 | 57 090,60 | 87 428,30 | 91 593,00 | 90 850,00 | 92 346,00 |
| Средства бюджета городского поселения Клин | 695 152,60 | 143 417,10 | 130 138,50 | 135 459,00 | 140 539,00 | 145 599,00 |
| Средства бюджета городского поселения Решетниково | 4 696,70 | 2 061,70 | 2 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского поселения Высоковск | 845,00 | 0,00 | 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, основные проблемы, инерционный прогноз ее развития,

## цели муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Клин» (далее - Программа) разработана в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Клин и направлена на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития городского округа Клин в сфере дорожно-транспортного комплекса.

Дорожно-транспортный комплекс является составной частью производственной инфраструктуры городского округа Клин. Его устойчивое и эффективное развитие - необходимое условие обеспечения темпов экономического роста и повышения качества жизни населения.

Маршрутная сеть Клинского муниципального района в период с 2016 по 2017 годы активно и динамично развивалась. В настоящее время реестр маршрутов регулярных перевозок включает 64 автобусных маршрутов общей протяженностью более 3 тыс. км. Транспортное обслуживание населения осуществляют 150 автобусов.

Основу транспортной инфраструктуры составляют автомобильные дороги.

По состоянию на 01.01.2018 г. насчитывается 1382,92 км автомобильных дорог, из них в государственной собственности Московской – 587,8 км, в федеральной собственности - 90,2 км, в муниципальной собственности – 704,92 км.

Вместе с тем, состояние дорожно-транспортного комплекса не соответствует потребностям социально-экономического развития округа, существует дефицит пропускных способностей автомобильных дорог.

К основным проблемам развития дорожно-транспортного комплекса в настоящее время можно отнести:

отставание темпов развития транспортной инфраструктуры от темпов социально-экономического развития округа;

снижение безопасности транспортных процессов, в первую очередь дорожного движения.

Несмотря на принятые в последнее время меры по повышению безопасности дорожного движения, ее уровень остается очень низким.

В 2017 году на улицах и автодорогах Клинского муниципального района произошло 154 ДТП, в которых погибло 39 человек (25,77 случаев на 100 тысяч населения), что выше, чем в целом по Российской Федерации.

Высокие темпы прироста транспортного парка создают дополнительные предпосылки осложнения дорожно-транспортной обстановки. Основной рост транспортного парка приходится на индивидуальных владельцев транспортных средств - физических лиц. Именно эта категория участников движения сегодня определяет, и в будущем будет определять, порядок на дорогах.

Основные усилия в рамках Программы будут сконцентрированы на обеспечении нормативного содержания и ремонта транспортной инфраструктуры, обеспечении доступности качественных транспортных услуг для населения, повышении безопасности дорожного движения.

Комплексный подход к решению проблем дорожно-транспортного комплекса в рамках Программы позволит в основном преодолеть инфраструктурные ограничения экономического роста в период реализации Программы, обеспечить устойчивое функционирование дорожно-транспортного комплекса и удовлетворить возрастающий спрос на транспортные услуги.

Программа представляет собой систему взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, направленных на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития.

2. Прогноз развития сферы дорожно – транспортного комплекса

городского округа Клин с учетом реализации муниципальной

программы, возможные варианты решения проблем

Цели Программы отражают конечные планируемые результаты решения транспортных проблем социально-экономического развития городского округа Клин на период до 2021 года.

Достижение целей обеспечивается решением комплекса взаимосвязанных задач подпрограмм Программы или осуществления муниципальных функций.

Целью муниципальной Программы является обеспечение нормативных качеств улично-дорожной сети, обеспечение комфортной среды проживания граждан.

Основные задачи Программы, направленны на достижение поставленных целей:

- развитие и совершенствование маршрутной сети;

- снижение уровня аварийности на автомобильных дорогах;

- обеспечение нормативных качеств дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

- обеспечение нормативных качеств эксплуатируемых автомобильных дорог общего пользования;

- проведение мероприятий по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог;

- строительство автомобильных дорог общего пользования, городских улиц в интенсивно застраиваемых микрорайонах;

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на улично-дорожной сети.

# 3. Перечень и краткое описание подпрограмм

# муниципальной программы

Программа включает в себя шесть подпрограмм:

1. «Пассажирский транспорт общего пользования.

2. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования».

3. «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования».

4. «Строительство автомобильных дорог общего пользования, городских   улиц».

5. «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети».

6. «Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства».

Выполнение мероприятий одной подпрограммы не зависит от выполнения мероприятий другой подпрограммы.

Особенностью Программы является наличие мероприятий в разных сферах деятельности дорожно-транспортного комплекса городского округа Клин.

Данная Программа направлена на консолидацию финансовых ресурсов на строительство, ремонт и содержание дорог общего пользования; совершенствование маршрутной сети общественного транспорта; повышение уровня безопасности участников дорожного движения.

Планируемые результаты от реализации Программы – достижение всех целей и задач, поставленных в программе и подпрограммах.

Краткое описание подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма 1 направлена на развитие и совершенствование маршрутной сети с целью повышения доступности транспортных услуг для населения и повышения уровня безопасности при перевозке пассажиров.

Подпрограмма 2 направлена на обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям.

Подпрограмма 3 направлена на реализацию путем решения задач по содержанию  автодорог общего пользования местного значения.

Подпрограмма 4 направлена на реализацию путем решения задач по строительству автомобильных дорог общего пользования, городских улиц в интенсивно застраиваемых микрорайонах.

Подпрограмма 5 направлена на реализована путем решения таких задач, как сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на улично-дорожной сети.

## 4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления

Основные мероприятия муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Клин» представляют собой совокупность мероприятий, входящих в состав подпрограмм. Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия, представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных целей в сфере муниципального управления городского округа Клин. Муниципальная программа построена по схеме, включающей пять блоков основных мероприятий - пять подпрограмм муниципальной программы.

Подпрограммой 1 предусматривается реализация следующего основного мероприятия: осуществление мероприятий подпрограммы "Пассажирский транспорт общего пользования" направлено на снижение дефицита провозных и пропускных способностей транспорта;

Подпрограммой 2 предусматривается реализация следующих основных мероприятий: с целью обеспечения нормативных качеств эксплуатируемых автомобильных дорог общего пользования с 2017-2021 годы будет выполнен ремонт дорог, не отвечающих нормативным требованиям;

Подпрограммой 3 предусматривается реализация следующих основных мероприятий: работы по содержанию и текущему ремонту дорог должны обеспечивать непрерывное, безопасное и удобное движение автотранспорта по дорогам с заданными скоростями, систематически повышать технический уровень и эксплуатационные качества дорог;

Подпрограммой 4 предусматривается реализация следующего основного мероприятия: мероприятия подпрограммы по проектированию и строительству автомобильных дорог обеспечивают создание условий для формирования единой дорожной сети круглогодично доступной для населения

Подпрограммой 5 предусматривается реализация следующего основного мероприятия: задачи сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения (за счет повышения дисциплины на дорогах, качества дорожной инфраструктуры и организации дорожного движения) согласуются в целом с приоритетными задачами социально-экономического развития и направлены на обеспечение снижения темпов убыли населения городского округа Клин, создание условий для роста его численности

5. Перечень приоритетных проектов, реализуемых в рамках муниципальной программы.

Приоритетные проекты в рамках муниципальной программы не реализуются.

6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение

мероприятёия с муниципальным заказчиком

муниципальной программы (подпрограммы)

Взаимодействие ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется на основании постановления Администрации Клинского муниципального района от 17.07.2013 № 1356 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Клин" (с внесенными изменениями) (далее - Порядок).

Ответственными за выполнение мероприятий муниципальной программы и подпрограмм являются:

Администрация городского округа Клин;

Управление дорожно – транспортной инфраструктуры;

Финансово-экономическое управление Администрации городского округа Клин;

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия городского округа Клин».

Муниципальное бюджетного учреждение  «Городское хозяйство».

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы):

формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия;

участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

разрабатывает «Дорожные карты» по выполнению основных мероприятий подпрограммы.

Корректировка муниципальной программы и подпрограмм, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в соответствии с Порядком.

7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации

мероприятий муниципальной программы.

Отчетность при реализации программы осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Клинского муниципального района от 17.07.2013                       № 1356 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Клин" (с внесенными изменениями).

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Клин» на 2017-2021 годы

| № основного мероприятия | Планируемые результаты реализации мероприятий муниципальной программы | Тип показателя* |  | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) |  | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1. Пассажирский транспорт общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 1 | Обеспечение доступности транспортных услуг на маршрутах регулярных перевозок: «Доля поездок, оплачиваемых, с использование единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года» | Целевой приоритетный показатель | % |  |  | 62,7 | 62,7 | 65 |  | 65 | 65 | 65 | 1 |
| 2 | Повышение качества обслуживания пассажиров: «Доля транспортных средств, соответствующих стандарту (МК- 5 лет, СК, БК – 7 лет)» | Целевой приоритетный показатель | % |  |  |  |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 3 | Внедрение ГЛОНАСС. Степень внедрения и эффективность использования технологии на базе системы ГЛОНАСС и использованием РНИС | Целевой приоритетный показатель | % |  |  |  |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 1 |
|  | Подпрограмма 2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в том числе замена и установка автобусных павильонов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Приведенных в нормативное состояние а/дорог общего пользования местного значения: «Ремонт (кап.ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Показатель муниципальной программы | тыс.кв.м |  |  | 56,791 | 129,932 | 71,695 |  | 88,669 | 88,669 | 88,669 | 1 |
| 5 | Приведенных в нормативное состояние а/дорог общего пользования местного значения: «Ремонт сети (кап.ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Показатель муниципальной программы | км |  |  | 7,27 | 18,998 | 13,89 |  | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 1 |
| 6 | Увеличение количества парковочных мест: «Создание парковочных машиномест» | Целевой приоритетный показатель | мест |  |  |  | 538 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | Подпрограмма 3. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Показатель протяженности автомобильных дорог местного значения: «Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования» | Показатель муниципальной программы | км |  |  | 846,7 | 846,7 | 704,92 |  | 846,7 | 846,7 | 846,7 | 1 |
| 8 | Сокращение доли бесхозяйных дорог: У каждой дороги хозяин. Доля бесхозяйных дорог, принятых в муниципальную собственность» | Целевой приоритетный показатель | % |  |  |  |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 2 |
|  | Подпрограмма 4. Строительство автомобильных дорог общего пользования, городских улиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 9 | Развития сети автомобильных дорог: «Объем ввода в эксплуатацию после строительства и (или) реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с привлечением субсидии из бюджета Московской области» | Показатель муниципальной программы | км |  |  | 1,4 | 0 | 0 | - |  | - | - | 1 |
|  | Подпрограмма 5. Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 10 | Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети: «Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий» | Целевой приоритетный показатель | На 100 тыс.жителей |  |  | 27,8 | 22 | 10,6 | 10,6 |  | 10,6 | 10,6 | 1 |

6. Методика расчета показателей реализации Программы

6.1. Методика расчета значений показателей реализации подпрограммы №1

«Пассажирский транспорт общего пользования»

| № п/п | Тип показателя | Определение | Единица измерения | Значения базового показателя | Статистические источники | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля поездок, оплачиваемых, с использование единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года | Показатель характеризует повышение качества обслуживания пассажиров и обеспечение доступности транспортных услуг на маршрутах регулярных перевозок. Показатель равен отношению количества пассажиров, оплативших свой проезд единой транспортной картой, к общему количеству платных пассажиров, умноженному на 100 процентов | % |  | По результатам ведомственных отчетов | годовая |
| 2 | Доля транспортных средств, соответствующих стандарту (МК- 5 лет, СК, БК – 7 лет) | Показатель характеризует повышение качества обслуживания пассажиров. Показатель равен отношению количества транспортных средств, соответствующих стандарту к общему количеству транспортных средств, умноженному на 100 процентов | % |  | По результатам ведомственных отчетов | годовая |
| 3 | Внедрение ГЛОНАСС. Степень внедрения и эффективность использования технологии на базе системы ГЛОНАСС и использованием РНИС | Показатель рассчитывается путем определения доли транспортных средств, подключенных к РНИС от общего числа транспортных средств (в процентах) | % |  | По результатам ведомственных отчетов | годовая |

6. 2. Методика расчета значений показателей реализации подпрограммы №2

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в том числе замена и установка автобусных павильонов»

| № п/п | Тип показателя | Определение | Единица измерения | Значения базового показателя | Статистические источники | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Показатель характеризующий площадь автомобильных дорог местного значения, приведенных в нормативное состояние за отчетный период | Тыс.кв.м | 56,8 | Форма статистического наблюдения №3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» | годовая |
| 2 | Ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Показатель протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения, за отчетный год | км | 7,27 | Форма статистического наблюдения №3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» | годовая |
| 3 | Создание парковочных машино/мест | Показатель характеризующий увеличение количества парковочных мест за отчетный год | мест |  | По результатам отчетов | годовая |

6. 3 Методика расчета значений показателей реализации подпрограммы №3

«Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования»

| № п/п | Тип показателя | Определение | Единица измерения | Значения базового показателя | Статистические источники | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Показатель протяженности автомобильных дорог местного значения, на отчетный год | км | 846,7 | Форма статистического наблюдения №3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» | годовая |
| 2 | У каждой дороги хозяин. Доля бесхозяйных дорог, принятых в муниципальную собственность. | Показатель характеризующий сокращение количества бесхозяйных автодорог за отчетный год. Показатель равен отношению протяженности оформленных в муниципальную собственность бесхозяйных дорог (км), к общему количеству бесхозяйных дорог (км), выявленных на территории муниципального образования, умноженному на 100 процентов | % |  | По результатам отчетов | годовая |

- 4. Методика расчета значений показателей реализации подпрограммы №4

«Строительство автомобильных дорог общего пользования, городских улиц»

| № п/п | Тип показателя | Определение | Единица измерения | Значения базового показателя | Статистические источники | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и (или) реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с привлечением субсидии из бюджета Московской области | Показатель характеризует темпы развития сети автомобильных дорог городского округа Клин и определяется по фактическому значению построенных и реконструированных автомобильных дорог за отчетный год | км | 1,4 | Форма статистического наблюдения №3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» | годовая |

6. 5. Методика расчета значений показателей реализации подпрограммы №5

«Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети»

| № п/п | Тип показателя | Определение | Единица измерения | Значения базового показателя | Статистические источники | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | Носит комплексный характер и достижение запланированных значений возможно только в случае реализации всего комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, содержащихся как в подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети», так и в других подпрограммах Программы. Рассчитывается как отношение числа погибших в ДТП к среднегодовой численности населения на 100 тысяч человек населения. | Случай на 100 тыс. населения | 27,8 |  | годовая |

Приложение №1 к муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Клин»

Паспорт подпрограммы №1 «Пассажирский транспорт общего пользования»

на 2017-2021 годы

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация городского округа Клин |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств |  | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | Итого |
|  | Администрация городского округа Клин |  | Всего: | 29 306,00 | 38 290,40 | 35 597,00 | 35 597,00 | 35 597,00 | 174 387,40 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района | 27 784,00 | 34 575,30 | 35 388,00 | 35 388,00 | 35 388,00 | 168 523,30 |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 1 522,00 | 3 715,10 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 5 864,10 |

Описание задач подпрограммы №1

"Пассажирский транспорт общего пользования"

Подпрограмма "Пассажирский транспорт общего пользования" будет реализована путем решения следующей задачи:

Задача.  Развитие и совершенствование маршрутной сети с целью повышения доступности транспортных услуг для населения и повышения уровня безопасности при перевозке пассажиров.

Решение задачи " Развитие и совершенствование маршрутной сети с целью повышения доступности транспортных услуг для населения и повышения уровня безопасности при перевозке пассажиров " обеспечивается реализацией основных мероприятий:

организация перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок;

организация перевозок при проведении плановых мероприятий;

выполнение научно-исследовательских работ по исследованию режимов функционирования и оптимизации маршрутной сети пассажирского транспорта.

Организация транспортного обслуживания населения осуществляется в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг по перевозке пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

В целях улучшения качества транспортного обслуживания и доступности транспортных услуг для населения в период 2017-2021 гг. планируется ежегодное проведение анализа количества маршрутов регулярных перевозок, на которых предоставляются меры социальной поддержки, в целях оптимизации и увеличения количества таких маршрутов.

Улучшение качества транспортных услуг возможно только при наличии объективной и оперативной информации о фактическом объеме оказанных услуг, что является решающим фактором оснащения предприятий-перевозчиков автоматизированными системами оплаты, учета и контроля пассажиров.

Внедрение системы обеспечения безналичной оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа на общественном транспорте, учета проданных билетов и совершенных поездок направлено на обеспечение мероприятий по улучшению качества транспортного обслуживания населения и обеспечение доступности транспортных услуг в муниципальном сообщении.

Увеличение доли перевозок транспортом общего пользования сдерживается его низкой привлекательностью, основными причинами которой являются низкая комфортабельность и надежность подвижного состава в связи с физическим и моральным износом (сход с линии), низкая доля подвижного состава, приспособленного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, недостаточная частота движения и отсутствие инфраструктуры, обеспечивающей интермодальность пассажирского транспорта.

В целях повышения доли перевозок транспортом общего пользования необходимо обновление подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта общего пользования.

Разработка целевой регуляторной модели рынка регулярных пассажирских перевозок включает в себя следующие этапы:

исследование спроса на регулярные автобусные перевозки;

прогнозирование спроса населения на регулярные автобусные перевозки до 2021 года;

разработку плана мероприятий по реформированию сектора регулярных автомобильных пассажирских перевозок городского округа Клин до 2021 года.

В ходе выполнения мероприятий по созданию целевой регуляторной модели рынка регулярных автобусных пассажирских перевозок будут определены:

спрос на регулярные пассажирские перевозки в целом, по категориям поездок и пользователям;

степень удовлетворения населения текущим предложением автобусных перевозок;

факторы, влияющие на спрос на регулярные автобусные перевозки.

Кроме того, реализация данных мероприятий предполагает выполнение следующих этапов:

формирование прогноза спроса на регулярные автобусные перевозки в разрезе категорий поездок и пассажиров на период 2017-2021 годов;

подготовку предложений по оптимизации подвижного состава на маршрутах в разрезе его типов.

Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы №1

«Пассажирский транспорт общего пользования»

В последние годы пассажирский транспорт городского округа Клин развивался динамично, возросла его системообразующая роль, существенно повысилась транспортная активность населения.

Вместе с тем состояние дорожно-транспортного комплекса не соответствует потребностям социально-экономического развития, существует дефицит провозных и пропускных способностей транспорта.

К основным проблемам развития дорожно-транспортного комплекса в настоящее время можно отнести:

отставание темпов развития транспортной инфраструктуры от темпов социально-экономического развития;

ухудшение транспортной доступности;

снижение безопасности транспортных процессов, в первую очередь дорожного движения.

Серьезные проблемы существуют в секторе пассажирского транспорта общего пользования, что обусловлено значительной маятниковой миграцией населения с трудовыми целями.

Недостаточные провозные возможности подвижного состава и исчерпание пропускной способности дорожной сети приводит к переполнению транспортных средств в часы "пиковых" нагрузок в 1,5-1,7 раза и увеличению затрат времени на поездки.

Практически не находят применения современные комплексные решения по опережающему развитию скоростных видов городского транспорта, замещающих использование личных автомобилей.

Существует целый ряд проблем в секторе общественного транспорта, что не позволяет сделать его привлекательным по сравнению с индивидуальным автомобильным транспортом.

К таким проблемам относятся:

отсутствие специально выделенных полос для движения наземного пассажирского транспорта;

эксплуатация устаревшего и изношенного подвижного состава, несоблюдение нормативных требований по техническому обслуживанию и ремонту, отсутствие у частных предпринимателей площадок для размещения подвижного состава и ремонтных баз, что приводит к росту аварийности, срывам расписания движения и ухудшению качества перевозок;

Осуществление мероприятий подпрограммы "Пассажирский транспорт общего пользования" направлено на снижение дефицита провозных и пропускных способностей транспорта.

#### Концептуальные направления реформирования, модернизации,

преобразования в рамках подпрограммы №1

«Пассажирский транспорт общего пользования»

Основным направлением развития транспортной сети на территории городского округа Клин является создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения.

Необходимо увеличить пропускную способность автомобильных дорог и улично-дорожной сети;

Цель - развитие единой сети автомобильных дорог на территории городского округа Клин.

Перечень мероприятий подпрограммы №1 «Пассажирский транспорт общего пользования»

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. "Организация транспортного обслуживания" | 2017-2021 | Итого: | 38 290,40 | 174 387,40 | 29 306,00 | 38 290,40 | 35 597,00 | 35 597,00 | 35 597,00 | Администрация городского округа Клин | Повышение доступности услуг |
|  |  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района | 34 575,30 | 168 523,30 | 27 784,00 | 34 575,30 | 35 388,00 | 35 388,00 | 35 388,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 3 715,10 | 5 864,10 | 1 522,00 | 3 715,10 | 209,00 | 209,00 | 209,00 |  |  |
| 1.1. | Организация перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  | Итого: | 34 162,40 | 167 358,40 | 27 155,00 | 34 162,40 | 35 347,00 | 35 347,00 | 35 347,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района | 33 947,30 | 166 261,30 | 26 900,00 | 33 947,30 | 35 138,00 | 35 138,00 | 35 138,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 215,10 | 1 097,10 | 255,00 | 215,10 | 209,00 | 209,00 | 209,00 |  |  |
| 1. 2. | Организация перевозок при проведении плановых мероприятий |  | Итого: | 1 028,00 | 2 028,00 | 250,00 | 1 028,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района | 628,00 | 1 628,00 | 250,00 | 628,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1. 3. | Выполнение работ по разработке проекта комплексного развития транспортной инфраструктуры |  | Итого: | 3 100,00 | 5 001,00 | 1 901,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района | 0,00 | 634,00 | 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 3 100,00 | 4 367,00 | 1 267,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Приложение №2 к муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Клин»

Паспорт подпрограммы №2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего

пользования в том числе замена и установка автобусных павильонов» на 2017-2021 годы

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация городского округа Клин |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | Итого |
|  | Администрация городского округа Клин | Всего: | 181 797,00 | 135 611,00 | 51 762,00 | 54 032,00 | 56 400,00 | 479 602,00 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 8 452,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 452,70 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 119 474,30 | 110 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 332,30 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Субсидии федеральному бюджету (г.п.Клин) | 16 408,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 408,30 |
|  |  | субсидии Клинскому муниципальному району | 11 947,00 | 75 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 884,00 |
|  |  | субсидии городскому поселению Клин | 91 119,00 | 27 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 300,00 |
|  |  | субсидии городскому поселению Решетниково | 0,00 | 1 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 982,00 |
|  |  | субсидии городскому поселению Высоковск | 0,00 | 5 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 758,00 |
|  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района (софинансирование) | 2 987,00 | 13 000,00 | 18 182,00 | 19 042,00 | 19 900,00 | 73 111,00 |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин (софинансирование) | 50 883,00 | 10 900,00 | 33 580,00 | 34 990,00 | 36 500,00 | 166 853,00 |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Решетниково (софинансирование) | 0,00 | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,00 |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Высоковск (софинансирование) | 0,00 | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,00 |

#### Описание задач подпрограммы №2

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в том числе замена и установка автобусных павильонов»

Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования" будет реализована путем решения основной задачи:

Обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения за период с 2017-2021 годы составит более 240 км.

Решение данной задачи обеспечивается реализацией мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования.

Финансирование мероприятия будет осуществляться за счет субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов поселений.

Финансирование мероприятия будет осуществляться за счет субсидий из бюджета Российской Федерации, из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов поселений, входящих в состав Клинского муниципального района.

Допускается участие (финансовое и (или) трудовое заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий.

Средства, полученные в качестве субсидии, носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

#### Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы №2

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в том числе замена и установка автобусных павильонов»

Рост автомобильного парка и условия безопасности движения предъявляют высокие требования к автомобильным дорогам, в частности, к их технико-эксплуатационным характеристикам, прочности и долговечности дорожных сооружений, ровности и шероховатости поверхности покрытий, а также к качеству выполняемых работ.

На начало 2017 года на территории городского округа Клин общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 846,7 км, в том числе не отвечающих нормативным требованиям - 481,54 км.

В рамках подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования» будут выполнены следующие мероприятия:

с целью обеспечения нормативных качеств эксплуатируемых автомобильных дорог общего пользования с 2017-2021 годы будет выполнен ремонт 240,9 км дорог, не отвечающих нормативным требованиям;

*В рамках мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» выполняются отдельные виды работ комплексного благоустройства дворовых территорий, а именно:

- ремонт дворовых проездов и обустройство автомобильных парковок;

- обеспечение освещения дворовых территорий – реализуется в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Клинского муниципального района» на 2014-2020 годы и муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Клинского муниципального района» на 2014-2018 годы.;

- установка скамеек, урн, оборудование детских и (или) спортивных площадок, озеленение территории – реализуется в рамках муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Клинского муниципального района» на 2014-2018 годы.;

- проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения – реализуется в рамках муниципальной программы «Социальная защита населения Клинского муниципального района» на 2014-2018 годы.

Адресный перечень комплексного благоустройства дворовых территорий, а также перечень работ определяется путем общественного обсуждения проекта муниципальной программы и планов-схем благоустройства дворовых территорий согласно «Порядка общественного обсуждения муниципальной программы на 2017 год, приоритетного проекта формирования современной городской среды на территории Клинского муниципального района». Планы-схемы благоустройства дворовых территорий являются неотъемлемой частью Паспорта дворовых территорий, которые размещены в системе ГИС ЖКХ.

*Указанные мероприятия относятся к выполнению в рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Клин»  в 2017 году

#### Концептуальные направления реформирования, модернизации,

преобразования в рамках подпрограммы №2 "Капитальный ремонт и ремонт

автомобильных дорог общего пользования»

Основным направлением развития сети автомобильных дорог на территории городского округа Клин является создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения.

Необходимо увеличить пропускную способность автомобильных дорог и улично-дорожной сети;

Цель - развитие единой сети автомобильных дорог на территории городского округа Клин.

Перечень мероприятий подпрограммы №2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в том числе замена и установка автобусных павильонов»

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |  |  |
| 1 | Основное мероприятие "Обеспечение нормативных качеств эксплуатируемых дорог общего пользования" | 2017-2021 | Итого: | 135 611,00 | 479 602,00 | 181 797,00 | 135 611,00 | 51 762,00 | 54 032,00 | 56 400,00 | Администрация Клинского муниципального района | Сокращение доли муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 8 452,70 | 8 452,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 110 858,00 | 230 332,30 | 119 474,30 | 110 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидия городскому поселению Высоковск | 5 758,00 | 5 758,00 | 0,00 | 5 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | субсидия городскому поселению Решетниково | 1 982,00 | 1 982,00 | 0,00 | 1 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | субсидии Клинскому муниципальному району | 75 937,00 | 87 884,00 | 11 947,00 | 75 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | субсидии городскому поселению Клин | 27 181,00 | 118 300,00 | 91 119,00 | 27 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Субсидии федеральному бюджету (г.п.Клин) | 0,00 | 16 408,30 | 16 408,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района (софинансирование) | 13 000,00 | 73 111,00 | 2 987,00 | 13 000,00 | 18 182,00 | 19 042,00 | 19 900,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Клин (софинансирование) | 10 900,00 | 166 853,00 | 50 883,00 | 10 900,00 | 33 580,00 | 34 990,00 | 36 500,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Решетниково | 408,00 | 408,00 | 0,00 | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Высоковск | 445,00 | 445,00 | 0,00 | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования | 2017-2021 | Итого: | 105 557,00 | 386 480,00 | 118 729,00 | 105 557,00 | 51 762,00 | 54 032,00 | 56 400,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 81 108,00 | 167 844,00 | 86 736,00 | 81 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидия городскому поселению Высоковск | 5 758,00 | 5 758,00 | 0,00 | 5 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | субсидия городскому поселению Решетниково | 1 982,00 | 1 982,00 | 0,00 | 1 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | субсидии Клинскому муниципальному району | 46 187,00 | 58 134,00 | 11 947,00 | 46 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | субсидии городскому поселению Клин | 27 181,00 | 101 970,00 | 74 789,00 | 27 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района (софинансирование) | 12 696,00 | 72 807,00 | 2 987,00 | 12 696,00 | 18 182,00 | 19 042,00 | 19 900,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Клин (софинансирование) | 10 900,00 | 144 976,00 | 29 006,00 | 10 900,00 | 33 580,00 | 34 990,00 | 36 500,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Высоковск | 445,00 | 445,00 | 0,00 | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Решетниково | 408,00 | 408,00 | 0,00 | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 2017-2021 | Итого: | 0,00 | 64 068,00 | 64 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 8 452,70 | 8 452,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области (субсидии) | 0,00 | 33 738,30 | 33 738,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Клин (софинансирование) | 0,00 | 21 877,00 | 21 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, примыкающих к территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан | 2017-2021 | Итого: | 30 054,00 | 30 054,00 | 0,00 | 30 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 29 750,00 | 29 750,00 | 0,00 | 29 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства Клинского муниципального района (софинансирование) | 304,00 | 304,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Перечень объектов капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Клин на 2018 год

- ул. Дзержинского

- г.Клин ул. Танеева

- г.Клин ул. Ключевая

- г.Клин ул. 2-я Овражная

- г.Клин Горный переулок

- г.Клин ул.1-я Овражная

- д.Покровка ул.Дачная

- г.Клин ул.Совхозная

- г. Клин Проезд №2

- г.Клин ул. Московская

- д.Никитское ул. Зеленая

- г.Клин ул. 2-я Окружная

- г.Клин ул. 1-я Окружная

- г.Клин ул.Набережная Бычкова (к дому№18)

- д.Рогатино (сп Воронинское)

- д. Чумичево (сп Воронинское)

- Московская  область, Клинский район,дорога к центру соц. адаптации "Бабайки" (сп Воронинское)

- д. Попелково (сп Зубовское)

- д. Хохлово (сп Нудольское)

- д. Игумново (сп Воздвиженское)

- д. Захарово (сп Петровское)

- д. Новиково (сп Петровское)

- Ленинградско – Дмитровское шоссе – Алексино

Перечень муниципальных остановочных павильонов

подлежащих замене в 2018 году

| Название а/д | Наименование объекта | Координаты |
| --- | --- | --- |
| 1-й Чайковский переулок | 1-й Чайковский переулок | 56.33152770996094,36.74562454223633 |
| Бородинский проезд | 3 микрорайон | 56.31920623779297,36.7283935546875 |
| ул. Клинская | 4-й микрорайон | 56.30888366699219,36.74894332885742 |
| ул. Клинская | 4-й микрорайон | 56.30929946899414,36.74959945678711 |
| ул. 60 лет Комсомола | 60 лет Комсомола | 56.31678771972656,36.756893157958984 |
| ул. Карла Маркса | Администрация | 56.32157516479492,36.72163391113281 |
| ул. Карла Маркса | Банк Возрождение | 56.32809066772461,36.71665954589844 |
| ул. Карла Маркса | Банк Возрождение | 56.32863235473633,36.71586608886719 |
| "Клин-Акулово" - ЦРБ | Больничный комплекс | 56.315547943115234,36.741764068603516 |
| "Клин-Акулово" - ЦРБ | Больничный комплекс | 56.315547943115234,36.741764068603516 |
| ул. Карла Маркса | Вокзал | 56.33200454711914,36.713443756103516 |
| ул. Карла Маркса | Вокзал | 56.33200454711914,36.713443756103516 |
| ул. Маяковского | Городок (Клин 5) | 56.36801528930664,36.7005500793457 |
| ул. Карла Маркса | Карла Маркса 37 а | 56.33049011230469,36.71472930908203 |
| ул. Клинская | Клинская | 56.31475830078125,36.761104583740234 |
| ул. Клинская | Клинская | 56.314579010009766,36.76128005981445 |
| ул. Клинская | Клинская | 56.314579010009766,36.76128005981445 |
| ул. Карла Маркса | Ледовый дворец | 56.3187370300293,36.730064392089844 |
| ул. Карла Маркса | Ледовый дворец | 56.31899642944336,36.7292366027832 |
| ул. Горького | Лесопарковая | 56.33903503417969,36.755123138427734 |
| ул. Лесопарковая | Лесопарковая | 56.33937454223633,36.75551986694336 |
| ул. Горького | Лесопарковая | 56.338958740234375,36.756141662597656 |
| ул. Майдановская | Майданово | 56.34954833984375,36.7215690612793 |
| ул. Майдановская | Майданово | 56.34954833984375,36.7215690612793 |
| ул. Карла Маркса | Миши Балакирева | 56.324825286865234,36.718936920166016 |
| ул. Московская | Физкультурная | 56.32427978515625,36.70725631713867 |
| ул. Новоямская | Новоямская | 56.33464050292969,36.71933364868164 |
| ул. Новоямская | Новоямская | 56.334747314453125,36.72025680541992 |
| ул. Московская | ОАО Торос | 56.319034576416016,36.70945739746094 |
| ул. Московская | ОАО Торос | 56.320098876953125,36.70933151245117 |
| ул. Горького | Отдыха | 56.340755462646484,36.745357513427734 |
| ул. Горького | Отдыха | 56.341033935546875,36.74513626098633 |
| ул. Майдановская | Памятник_ | 56.34757614135742,36.7176513671875 |
| ул. Майдановская | Памятник_ | 56.34759521484375,36.717716217041016 |
| Бородинский проезд | Поликлиника 2 | 56.322418212890625,36.72895431518555 |
| ул. Клинская | Профсоюзная | 56.31135177612305,36.75444030761719 |
| ул. Клинская | Профсоюзная | 56.31227493286133,36.75673294067383 |
| ул. Клинская | Пруд | 56.316280364990234,36.76409912109375 |
| ул. Горького | Пушкина | 56.33970642089844,36.75157928466797 |
| ул. Горького | Пушкина | 56.339813232421875,36.75029373168945 |
| ул. Лесопарковая | Решетова | 56.34144592285156,36.759361267089844 |
| ул. Лесопарковая | Решетова | 56.341461181640625,36.75908279418945 |
| ул. Горького | Северный переулок | 56.33832931518555,36.75965118408203 |
| ул. Горького | Северный переулок | 56.338287353515625,36.760108947753906 |
| Бородинский проезд | Сквер Афанасьева (Бородинский) | 56.34556579589844,36.7693443298339844 |
| ул. Карла Маркса | Миши Балакирева | 56.326683044433594,36.7241172790527344 |
| ул. Гагарина | Сквер Афанасьева (Кольцо) | 56.325477600097656,36.72328186035156 |
| ул. Гагарина | Сквер Афанасьева (Пиццерия) | 56.326683044433594,36.724117279052734 |
| ул. Лесопарковая | СКТБ | 56.34556579589844,36.769344329833984 |
| ул. Лесопарковая | Слободская | 56.346397399902344,36.775394439697266 |
| ул. Горького | ст Дружба | 56.33690643310547,36.76963806152344 |
| ул. Талицкая | Талицы | 56.33037185668945,36.758304595947266 |
| ул. Лесопарковая | Щербакова | 56.343421936035156,36.76358413696289 |
| ул. Гагарина | Элегант | 56.333396911621094,36.73217010498047 |
| ул. Гагарина | Элегант | 56.333457946777344,36.731895446777344 |

Приложение №3 к муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Клин»

Паспорт подпрограммы №3

«Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования»

на 2017-2021 годы

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация городского округа Клин |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | Итого |
|  | Администрация городского округа Клин | Всего: | 69 684,40 | 89 170,50 | 80 518,00 | 80 290,00 | 82 848,00 | 402 510,90 |
|  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района | 16 258,40 | 20 018,00 | 17 418,00 | 15 140,00 | 15 758,00 | 84 592,40 |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 51 420,70 | 66 595,50 | 63 100,00 | 65 150,00 | 67 090,00 | 313 356,20 |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Решетниково | 2 005,30 | 2 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 162,30 |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Высоковск | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |

#### Описание задач подпрограммы №3

#### "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования городского округа Клин»

#### Подпрограмма "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования» будет реализована путем решения задач по содержанию 704,92 км автодорог общего пользования местного значения.

#### Успешная работа автомобильного транспорта в значительной степени зависит от состояния существующих автомобильных дорог.

#### При проведении работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог должны осуществляться мероприятия, направленные на обеспечение безопасности и улучшение организации движения.

#### К основным мероприятиям по обеспечению безопасности движения и улучшению его организации относятся:

#### поддержание требуемой ровности покрытия, устранение дефектов покрытий в виде выбоин, ям, трещин и других деформаций;

#### поддержание поверхности дороги в чистом состоянии путем своевременного удаления с нее пыли, грязи, песка и предотвращения возможности выезда на дорогу транспортных средств в не предусмотренных для этой цели местах;

#### предупреждение образования и ликвидации зимней скользкости.

Финансирование мероприятий будет осуществляться за счет средств бюджета Клинского муниципального района и бюджетов городских поселений.

#### Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы №3

#### "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования»

#### Дороги общего пользования местного значения, проходящие по населенным пунктам городского округа Клин, имеют большой разброс по территории округа. Большую роль в загрузке автомобильных дорог играет подъем жилищного и дачного строительства на территории городского округа Клин.

#### Работы по содержанию и текущему ремонту дорог должны обеспечивать непрерывное, безопасное и удобное движение автотранспорта по дорогам с заданными скоростями, систематически повышать технический уровень и эксплуатационные качества дорог. Выполнение этих задач возможно лишь при использовании современных материалов и применении прогрессивных методов работ по содержанию и ремонту дорог.

#### Концептуальные направления реформирования, модернизации,

#### преобразования в рамках подпрограммы №3 "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования»

#### Необходимо создание на территории городского округа Клин условий для круглогодичной доступности сети автомобильных дорог для населения.

#### Основные направления:

#### -  соблюдение директивных сроков содержания дорог в зимний период;

#### -  устранение дефектов на покрытии автодорог в нормативные сроки.

Перечень мероприятий подпрограммы №3

«Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования»

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования" | 2017-2021 | ИТОГО: | 89 071,00 | 390 411,40 | 69 684,40 | 89 071,00 | 76 518,00 | 76 290,00 | 78 848,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района | 20 018,00 | 84 592,40 | 16 258,40 | 20 018,00 | 17 418,00 | 15 140,00 | 15 758,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | трансферты сельским поселениям | 6 000,00 | 22 309,60 | 3 609,60 | 6 000,00 | 4 100,00 | 4 200,00 | 4 400,00 |  |  |
|  |  |  | субсидии МБУ "Городское хозяйство" | 3 818,00 | 13 351,20 | 1 079,20 | 3 818,00 | 2 818,00 | 2 818,00 | 2 818,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 66 496,00 | 301 256,70 | 51 420,70 | 66 496,00 | 59 100,00 | 61 150,00 | 63 090,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе субсидии МБУ "Городское хозяйство" | 35 108,00 | 149 981,20 | 41 896,10 | 35 108,00 | 24 325,70 | 24 325,70 | 24 325,70 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Решетниково | 2 157,00 | 4 162,30 | 2 005,30 | 2 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Высоковск | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог | 2017-2021 | Итого: | 57 218,00 | 296 627,80 | 47 855,80 | 58 218,00 | 61 418,00 | 63 518,00 | 65 618,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района | 9 818,00 | 36 660,80 | 4 688,80 | 10 818,00 | 6 918,00 | 7 018,00 | 7 218,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | трансферты сельским поселениям | 6 000,00 | 22 309,60 | 3 609,60 | 6 000,00 | 4 100,00 | 4 200,00 | 4 400,00 |  |  |
|  |  |  | субсидии МБУ "Городское хозяйство" | 3 818,00 | 13 351,20 | 1 079,20 | 3 818,00 | 2 818,00 | 2 818,00 | 2 818,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 47 400,00 | 259 967,00 | 43 167,00 | 47 400,00 | 54 500,00 | 56 500,00 | 58 400,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе субсидии МБУ "Городское хозяйство" | 30 500,00 | 138 255,70 | 39 455,30 | 30 500,00 | 22 766,80 | 22 766,80 | 22 766,80 |  |  |
| 1.1.1. | Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования | 2017-2021 | Итого: | 38 900,00 | 164 352,10 | 29 298,10 | 38 900,00 | 31 918,00 | 32 018,00 | 32 218,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района | 7 000,00 | 31 763,60 | 3 609,60 | 7 000,00 | 6 918,00 | 7 018,00 | 7 218,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии МБУ "Городское хозяйство" | 0,00 | 8 454,00 | 0,00 | 0,00 | 2 818,00 | 2 818,00 | 2 818,00 |  |  |
|  |  |  | трансферты сельским поселениям | 6 000,00 | 22 309,60 | 3 609,60 | 6 000,00 | 4 100,00 | 4 200,00 | 4 400,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 31 900,00 | 132 588,50 | 25 688,50 | 31 900,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии МБУ "Городское хозяйство" | 15 000,00 | 85 688,50 | 25 688,50 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |  |  |
| 1.1. 2. | Летнее содержание автомобильных дорог общего пользования | 2017-2021 | Итого: | 19 318,00 | 132 275,70 | 18 557,70 | 19 318,00 | 29 500,00 | 31 500,00 | 33 400,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района | 3 818,00 | 4 897,20 | 1 079,20 | 3 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе субсидии МБУ "Городское хозяйство" | 3 818,00 | 4 897,20 | 1 079,20 | 3 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 15 500,00 | 127 378,50 | 17 478,50 | 15 500,00 | 29 500,00 | 31 500,00 | 33 400,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе субсидии МБУ "Городское хозяйство" | 15 500,00 | 52 567,20 | 13 766,80 | 15 500,00 | 7 766,80 | 7 766,80 | 7 766,80 |  |  |
| 1. 2. | Содержание светофорного объекта на улично-дорожной сети | 2017-2021 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3. | Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования |  | Итого: | 27 613,00 | 82 726,40 | 19 013,40 | 27 613,00 | 13 500,00 | 11 100,00 | 11 500,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района | 7 400,00 | 43 906,40 | 10 906,40 | 7 400,00 | 10 000,00 | 7 600,00 | 8 000,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии МБУ "Городское хозяйство" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 18 096,00 | 34 697,70 | 6 101,70 | 18 096,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии МБУ "Городское хозяйство" | 4 608,00 | 11 725,50 | 2 440,80 | 4 608,00 | 1 558,90 | 1 558,90 | 1 558,90 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Решетниково | 2 117,00 | 4 122,30 | 2 005,30 | 2 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3.1. | Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования | 2017-2021 | Итого: | 21 613,00 | 76 726,40 | 19 013,40 | 21 613,00 | 13 500,00 | 11 100,00 | 11 500,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района | 7 400,00 | 43 906,40 | 10 906,40 | 7 400,00 | 10 000,00 | 7 600,00 | 8 000,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии МБУ "Городское хозяйство" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 12 096,00 | 28 697,70 | 6 101,70 | 12 096,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии МБУ "Городское хозяйство" | 4 608,00 | 11 725,50 | 2 440,80 | 4 608,00 | 1 558,90 | 1 558,90 | 1 558,90 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Решетниково | 2 117,00 | 4 122,30 | 2 005,30 | 2 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3.2. | Ремонт и восстановление сетей ливневой канализации | 2017-2021 | Итого: | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1. 4. | Контроль качества ремонта автомобильных дорог общего пользования | 2017-2021 | Итого: | 3 240,00 | 11 057,20 | 2 815,20 | 3 240,00 | 1 600,00 | 1 672,00 | 1 730,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района | 1 800,00 | 4 025,20 | 663,20 | 1 800,00 | 500,00 | 522,00 | 540,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 1 000,00 | 6 592,00 | 2 152,00 | 1 000,00 | 1 100,00 | 1 150,00 | 1 190,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Высоковск | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Решетниково | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2. "Паспортизация автомобильных дорог общего пользования" | 2017-2021 | Итого: | 99,50 | 12 099,50 | 0,00 | 99,50 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 99,50 | 12 099,50 | 0,00 | 99,50 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |  |  |
| 2.1. | Разработка паспортов автомобильных дорог общего пользования | 2017-2021 | Итого: | 99,50 | 12 099,50 | 0,00 | 99,50 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 99,50 | 12 099,50 | 0,00 | 99,50 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |  |  |

Приложение №4 к муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Клин»

Паспорт подпрограммы №4

«Строительство автомобильных дорог общего пользования, городских улиц»

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация городского округа Клин |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | Итого |
|  | Администрация городского округа Клин | Всего: | 14 957,00 | 34 010,00 | 20 000,00 | 20 650,00 | 20 650,00 | 110 267,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области (субсидии городского поселения Клин) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района | 9 604,50 | 16 800,00 | 20 000,00 | 20 650,00 | 20 650,00 | 87 704,50 |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 5 352,50 | 17 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 562,50 |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Решетниково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### Описание задач подпрограммы №4

#### «Строительство автомобильных дорог общего пользования, городских улиц»

#### Подпрограмма «Строительство автомобильных дорог общего пользования, городских улиц» будет реализована путем решения задач по строительству автомобильных дорог общего пользования, городских улиц в интенсивно застраиваемых микрорайонах.

#### Решение задачи по строительству автомобильных дорог общего пользования, городских улиц в интенсивно застраиваемых микрорайонах обеспечивается реализацией основных мероприятий:

#### строительство автомобильных дорог общего пользования;

#### проектирование автомобильных дорог общего пользования.

#### В период с 2017-2021 гг. намечено построить 25,0 км автодорог общего пользования местного значения, отвечающих транспортно-эксплуатационным показателям (обеспеченная скорость, пропускная способность, уровень загрузки движения, непрерывность, комфортность и безопасность движения).

Финансирование мероприятий будет осуществляться за счет средств бюджета городского округа Клин.

#### Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы №4

#### «Строительство автомобильных дорог общего пользования, городских улиц»

#### Состояние дорог существенно влияет на себестоимость перевозок, финансовые показатели автотранспортных предприятий и безопасность движения.

#### Дороги общего пользования местного значения, проходящие по населенным пунктам городского округа Клин, имеют большой разброс по территории округа. Большую роль в загрузке автомобильных дорог играет подъем жилищного и дачного строительства на территории городского округа Клин, это требует строительства новых участков дорог для обеспечения транспортной связи новых микрорайонов с центром округа.

#### Мероприятия подпрограммы по проектированию и строительству автомобильных дорог обеспечивают создание условий для формирования единой дорожной сети круглогодично доступной для населения.

#### Выполнение мероприятий подпрограммы проводится в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.

#### Концептуальные направления реформирования, модернизации,

преобразования в рамках подпрограммы №4 «Строительство автомобильных дорог общего пользования, городских улиц»

Основными направлениями развития сети автомобильных дорог на территории городского округа Клин:

развитие хордовых связей;

строительство новых направлений автомобильных дорог.

Наличие новых хордовых связей позволит снизить интенсивность движения на наиболее загруженных участках, повысить тем самым транспортную доступность.

Развитие территории городского округа Клин потребует соответствующего уровня развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети с учетом преодоления существующего дефицита протяженности и плотности.

Перечень мероприятий подпрограммы №4

«Строительство автомобильных дорог общего пользования, городских улиц»

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб.) * | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |  |  |
| 1 | Основное мероприятие «Строительство автомобильных дорог общего пользования, городских улиц в интенсивно застраиваемых микрорайонах» | 2017-2021 | Итого: | 34 010,00 | 110 267,00 | 14 957,00 | 34 010,00 | 20 000,00 | 20 650,00 | 20 650,00 | Администрация городского округа Клин | Строительство автомобильных дорог общего пользования, городских улиц в новых микрорайонах |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 17 210,00 | 22 562,50 | 5 352,50 | 17 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района | 16 800,00 | 87 704,50 | 9 604,50 | 16 800,00 | 20 000,00 | 20 650,00 | 20 650,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Решетниково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1. | Строительство автомобильных дорог общего пользования | 2017-2021 | Итого: | 7 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района | 7 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  |
| 1.2. | Проектирование автомобильных дорог общего пользования | 2017-2021 | Итого: | 27 010,00 | 73 267,00 | 14 957,00 | 27 010,00 | 10 000,00 | 10 650,00 | 10 650,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района | 9 800,00 | 50 704,50 | 9 604,50 | 9 800,00 | 10 000,00 | 10 650,00 | 10 650,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 17 210,00 | 22 562,50 | 5 352,50 | 17 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Решетниково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Приложение №5 к муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Клин»

Паспорт подпрограммы №5

«Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети»

на 2017-2021 годы

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация городского округа Клин |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств |  | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | Итого |
|  | Администрация городского округа Клин |  | Всего: | 34 752,00 | 32 322,90 | 33 675,00 | 35 120,00 | 36 480,00 | 172 349,90 |
|  |  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района | 456,70 | 535,00 | 605,00 | 630,00 | 650,00 | 2 876,70 |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Решетниково | 56,40 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,40 |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 34 238,90 | 31 717,90 | 33 070,00 | 34 490,00 | 35 830,00 | 169 346,80 |

Описание задач подпрограммы №5

«Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети»

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети» городского округа Клин будет реализована путем решения следующих задач:

сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на улично-дорожной сети.

Основное мероприятие подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети» – обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети осуществляются на основании результатов учета и анализа причин дорожно-транспортных происшествий, материалов обследований и осмотров автомобильных дорог, а также результатов анализа эффективности проводимых ранее мероприятий.

Повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети обеспечивается обустройством наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями, нанесением дорожной разметки, обустройством и ремонтом искусственных дорожных неровностей.

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети» обеспечит снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий на территории городского округа Клин к 2021 году до 10,41 человека, погибших в ДТП на 100 тыс. населения.

Финансирование мероприятий будет осуществляться за счет средств бюджета Клинского муниципального района и средств бюджета городского поселения Клин.

Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы №5

«Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети»

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач в городском округе Клин.

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности, следует отнести:

массовое нарушение требований безопасности дорожного движения со стороны участников движения (управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, превышение скорости движения, выезд на полосу встречного движения и так далее);

низкий уровень подготовки водителей транспортных средств;

недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

несовершенство технических средств организации дорожного движения;

недостаточная информированность населения о проблемах безопасности дорожного движения.

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети» направлена на выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети, организации парковочного пространства и обустройству веломаршрутов.

Высокие темпы прироста транспортного парка городского округа Клин создают дополнительные предпосылки осложнения дорожно-транспортной обстановки. Основной рост транспортного парка приходится на индивидуальных владельцев транспортных средств - физических лиц. Именно эта категория участников движения сегодня определяет и в будущем будет определять порядок на дорогах.

На долю этой категории водителей в настоящее время приходится более 90 процентов дорожно-транспортных происшествий, совершенных по причине нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации (ПДД). Из-за нарушений ПДД пешеходами совершается около 15 процентов дорожно-транспортных происшествий от общего их количества. Половина всех дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине пешеходов, происходит при переходе ими проезжей части в неустановленном месте.

Задачи сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения (за счет повышения дисциплины на дорогах, качества дорожной инфраструктуры и организации дорожного движения) согласуются в целом с приоритетными задачами социально-экономического развития и направлены на обеспечение снижения темпов убыли населения городского округа Клин, создание условий для роста его численности.

Концептуальные направления реформирования, модернизации,

преобразования в рамках подпрограммы №5

«Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети»

Основные направления мероприятий подпрограммы "Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети ":

-  приоритет жизни и здоровья участников дорожного движения, защита их законных прав и интересов;

-  приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности дорожного движения над ответственностью участников дорожного движения;

- соблюдение интересов участников дорожного движения, общества и государства при обеспечении безопасности дорожного движения;

-   единый и системный подход к обеспечению безопасности дорожного движения;

-   круглогодичная информативность дорожной инфраструктуры;

- создание условий для соблюдения участниками дорожного движения единого порядка дорожного движения на дорогах, улицах, в жилых зонах, дворовых территориях, на прилегающих территориях и на объектах дорожного сервиса в соответствии Правилами дорожного движения.

Перечень мероприятий подпрограммы №5

«Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети»

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 "Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети" |  | Итого: | 32 322,90 | 172 349,90 | 34 752,00 | 32 322,90 | 33 675,00 | 35 120,00 | 36 480,00 | Администрация городского округа Клин | Сокращение дорожно-транспортного травматизма |
|  |  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района | 535,00 | 2 876,70 | 456,70 | 535,00 | 605,00 | 630,00 | 650,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Решетниково | 70,00 | 126,40 | 56,40 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 31 717,90 | 169 346,80 | 34 238,90 | 31 717,90 | 33 070,00 | 34 490,00 | 35 830,00 |  |  |
| 1.1. | Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети |  | Итого: | 26 960,90 | 166 987,90 | 34 752,00 | 26 960,90 | 33 675,00 | 35 120,00 | 36 480,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района | 535,00 | 2 876,70 | 456,70 | 535,00 | 605,00 | 630,00 | 650,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 26 355,90 | 163 984,80 | 34 238,90 | 26 355,90 | 33 070,00 | 34 490,00 | 35 830,00 |  |  |
|  |  |  | В том числе субсидии МБУ «Городское хозяйство» | 1 000,00 | 1 891,20 | 891,20 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Решетниково | 70,00 | 126,40 | 56,40 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1. 2. | Организация парковочного пространства |  | Итого: | 5 362,00 | 5 362,00 | 0,00 | 5 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 5 362,00 | 5 362,00 | 0,00 | 5 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1. 3. | Обустройство веломаршрутов |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Приложение №6 к муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Клин»

Паспорт подпрограммы №6

«Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства»

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация городского округа Клин |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств |  | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | Итого |
|  | Администрация городского округа Клин |  | Всего: | 0,00 | 2 500,00 | 5 500,00 | 5 700,00 | 5 970,00 | 19 670,00 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 700,00 | 5 970,00 | 17 170,00 |
|  |  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |

Описание задач подпрограммы №6

#### «Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства»

#### Подпрограмма "Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства» будет реализована путем приобретения 10 единиц дорожной техники в период                   2017-2018 гг.

#### Специализированная дорожная техника будет использована при выполнении работ по ремонту и содержанию автодорог общего пользования местного значения.

Финансирование мероприятий будет осуществляться за счет средств бюджета городского поселения Клин.

#### Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы №6

#### «Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства»

#### Работы по содержанию 846,7 км автодорог общего пользования местного значения, расположенных на территории городского округа Клин, требуют обновления и пополнения парка специализированной ремонтно-уборочной техники, соответствующей требованиям дорожного комплекса городского округа Клин.

#### Мероприятия, входящие в Подпрограмму "Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства» способны решить данную проблему.

#### Концептуальные направления реформирования, модернизации,

#### преобразования в рамках подпрограммы №6

#### «Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства»

#### Дорожная техника, приобретенная в рамках подпрограммы «Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства», увеличит автопарк специализированной ремонтно-уборочной техники.  Проведение работ по ремонту и содержанию дорог общего пользования городского округа Клин будет возможно качественно и своевременно.

Перечень мероприятий подпрограммы №6

«Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства»

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г | 2021г. |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма "Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства" | 2017-2021 | Итого: | 2 500,00 | 19 670,00 | 0,00 | 2 500,00 | 5 500,00 | 5 700,00 | 5 970,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Клин | Увеличение парка специализированной дорожной техники |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии Клинскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии МБУ "Городское хозяйство" | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | субсидии городскому поселению Клин | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 0,00 | 17 170,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 700,00 | 5 970,00 |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие "Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства" |  | Итого: | 2 500,00 | 19 670,00 | 0,00 | 2 500,00 | 5 500,00 | 5 700,00 | 5 970,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии городскому поселению Клин | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 0,00 | 17 170,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 700,00 | 5 970,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии МБУ "Городское хозяйство" | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.1.1. | Приобретение техники для содержания улично-дорожной сети |  | Итого: | 2 500,00 | 19 670,00 | 0,00 | 2 500,00 | 5 500,00 | 5 700,00 | 5 970,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии городскому поселению Клин | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 0,00 | 17 170,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 700,00 | 5 970,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии МБУ "Городское хозяйство" | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |