А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.09.2018            №               2109

г. Клин

Московская область

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Клин «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 годы

В связи с необходимостью уточнения и изменения муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 годы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Внести изменения в муниципальную программу городского округа Клин «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 годы утвержденную постановлением Администрации Клинского муниципального района от 14.12.2017 №3141, с внесенными изменениями от 26.01.2018 №194, от 28.03.2018 №248, от 20.04.2018 №481, от 06.06.2018 №923, от 23.07.2018.2018 №1387 и читать её в новой редакции (прилагается).

2. Управлению по делам Администрации и информационной политике (Н.Н.Поволоцкая)  опубликовать настоящее постановление в газете «Серп и Молот» и на официальном сайте Администрации городского округа Клин.

- Контроль   за    исполнением    настоящего    постановления    возложить   на

заместителя  Главы  Администрации городского округа Клин А.М.Потлову.

Временно исполняющий полномочия

Главы городского округа Клин	             Э.Ю.Каплун

# Приложение # Утверждена # постановлением Администрации # Клинского муниципального района от 14.12.2017 № 3141, с внесенными изменениями от 26.01.2018 №194 от 28.03.2018 №248, от 20.04.2018 №481, от 06.06.2018 №923, от 23.07.2018.2018 №1387 в редакции постановления Администрации городского округа Клин # от 28.09.2018 № 2109

Муниципальная программа

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

на 2018 – 2022 годы

П А С П О Р Т

муниципальной программы

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации городского округа Клин А.М.Потлова |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация городского округа Клин |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами и повышение комфортности граждан, проживающих на территории городского округа Клин. |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Чистая вода» Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования программы, в том числе по годам | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Всего, в том числе по годам: | 1 529 029,7 | 803 223,5 | 220 980,6 | 220825,6 | 142000,0 | 142000,0 |
| Средства бюджета Московской области | 503 999,3 | 502 919,3 | 540,0 | 540,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Клинского муниципального района | 206 653,1 | 59 926,9 | 73440,6 | 73285,6 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского поселения Клин | 86 262,3 | 86 262,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского поселения Высоковск | 3 115,0 | 3 115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 729000,0 | 151000,0 | 147000,0 | 147000,0 | 142000,0 | 142000,0 |

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, формулировка основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

Стратегией социально-экономического развития до 2020 года безусловным приоритетом определено создание условий для повышения уровня и качества жизни населения городского округа Клин.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в го Клин включило несколько основных этапов, в ходе которых решались задачи реформы системы платы за жилищно-коммунальные услуги, создания системы, гарантированной адресной социальной поддержки граждан, финансового оздоровления и модернизации организаций жилищно-коммунального хозяйства. Тем не менее, конечные цели реформы отрасли в го Клин - это обеспечение надлежащего качества жилищно-коммунальных услуг, повышение надежности, энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, оптимизация расходов на производство и предоставление потребителям жилищных и коммунальных услуг (ресурсов) – на сегодняшний день во многом достигнуты.

К основному проблемному вопросу отрасли следует отнести значительный уровень износа основных фондов тепло-, водоснабжения и водоотведения. Износ основных фондов в сфере водоснабжения и водоотведения составляет свыше 58 процентов, в том числе очистных сооружений канализации – более 70 процента.

В результате изношенного оборудования и сетей практически 
не уменьшается количество сбоев и аварий в системах тепло- и водоснабжения, которое составляет порядка 3,5 в год на 1 км сетей соответственно.

Устаревшая система коммунальной инфраструктуры не позволяет обеспечивать соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям. Неудовлетворительное качество питьевой воды – повышенное содержание железа в воде, характерно для всей Московской области и в частности для территории городского округа Клин.

Еще одной проблемой является недостаток или полное отсутствие современных очистных сооружений.

Система теплоснабжения - это 57 котельные, 24 ЦТП   и 225,8 км тепловых сетей.

45 % тепловой энергии, необходимой для городских потребителей вырабатывается на ТЭЦ ООО "Энергоцентр". Жилые массивы - п.Майданово, Привокзальный, 2, 3, Центральный микрорайоны города имеют большую удаленность от источника теплоэнергии (ТЭЦ ООО "Энергоцентр") и поэтому имеются большие потери теплоэнергии в сетях. Производство теплоэнергии на ТЭЦ ведется на оборудовании с истекшем сроком службы.

В плане децентрализации производства тепловой энергии были  построены и запущены в работу 8 новых котельных, расположенных на ул.Победы (новая ЦРБ), ул.Слободская, Напруговская дорога, ул.Горького, ул.Московская, ул.Чернышевского, Пролетарский проезд, ул.Ленина.

Всех этих мероприятий недостаточно для улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг, так как вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях через изоляцию и с утечками теплоносителя из-за коррозии труб достигают 23,5  процента произведенной тепловой энергии, что эквивалентно сжиганию  20,947 тонн условного топлива в год (214,643 тыс. Гкал/год),  а большинство котельных в сельских населенных пунктах, входящих в состав городского округа Клин требуют модернизации и замены оборудования.

В крайне изношенном состоянии находится коммунальная и инженерная инфраструктура бывших военных городков, которая была передана в муниципальную собственность. На территории военных городков остро встал вопрос бесперебойной и безаварийной работы системы ЖКХ в осенне-зимних условиях. В 2017 году за счет средств бюджета Московской области и местного бюджета были приобретены и установлены 2 блочно-модульные станции обезжелезивания воды в военных городках Клин-5 и Клин-7 (п.Марков Лес), что улучшило показатели по обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей нормам СанПин.

Отсутствие заметных положительных результатов в улучшении технического состояния основных фондов и повышении эффективности функционирования системы коммунальной инфраструктуры связаны с острой нехваткой инвестиций.

Вызванный постоянным ростом расходов организаций коммунального комплекса рост тарифов на коммунальные услуги ведет к росту совокупного платежа граждан и увеличению задолженности. Динамика задолженности населения за оплату предоставленных услуг тепло-, водо-, электро-, газоснабжения, водоотведения, по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов, ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме негативно отражается на решении задач реформирования отрасли в целях улучшения системы жизнеобеспечения граждан.

- Перечень подпрограмм и краткое их описание

Подпрограмма «Чистая вода» направлена на достижение гарантированного предоставления населению услуг водоснабжения нормативного качества и в необходимом количестве.  Задачей данной подпрограммы являются увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой в соответствии с нормами СаНиПин. Мероприятия, включенные в подпрограмму «Чистая вода» должны привести к достижению показателя обеспеченности населения питьевой водой до 100 %. Для достижения указанного показателя необходимо построить, реконструировать (модернизировать), капитально отремонтировать  5 ВЗУ и станций очистки питьевой воды.

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами». Целью подпрограммы является обеспечение предоставления жилищно-коммунальных услуг населению нормативного качества.

Задачами данной подпрограммы являются:

-  Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

- Совершенствование системы управления жилищно-коммунального хозяйства.

Планируемые результаты от реализации муниципальной программы -  это улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг, снижение аварийности на объектах тепло-водоснабжения и водоотведения, повышение энергоэффективности и надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» устанавливает цели и задачи повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и предусматривает мероприятия по решению поставленных задач.

Реализация основных мероприятий осуществляется в рамках исполнения требований Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ в части установки приборов учета расхода энергетических ресурсов в жилищном фонде и бюджетной сфере, а также обеспечения ежегодного снижения объема потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями. Также в целях экономии потребления энергетических ресурсов предусмотрены мероприятия по замене светильников наружного освещения на энергоэффективные и повышение энергетической эффективности систем наружного освещения в целом.

- Основные цели и задачи муниципальной программы

В соответствии с указанными выше основными направлениями реализации муниципальной программы сформулированы следующие цели:

Целью подпрограммы «Чистая вода» является приведение питьевой воды в соответствие с нормами СанПин.

Целью подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» является обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры и предоставления жилищно-коммунальных услуг населению нормативного качества.

Целью подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» является перевод инженерной и коммунальной инфраструктуры городского округа Клин на эффективное и рациональное энергопотребление.

Таким образом, основная задача программы – это создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами и повышение комфортности граждан, проживающих на территории городского округа Клин.

- Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления

Стратегией социально-экономического развития до 2020 года безусловным приоритетом определено создание условий для повышения уровня и качества жизни населения. Устаревшая система коммунальной инфраструктуры не позволяет обеспечивать соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям. Неудовлетворительное качество питьевой воды – повышенное содержание железа в воде, характерно для городского округа Клин. На решение поставленных целей и задач направлено основное мероприятие подпрограммы -строительство (реконструкция, капитальный ремонт приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию) объектов водоснабжения станции водоочистки. Данное мероприятие позволит достигнуть показателя обеспеченности граждан чистой питьевой водой, соответствующей нормам СанПин.

Высокий уровень износа объектов коммунального хозяйства влечет за собой рост числа технологических нарушений, в том числе во время прохождения осенне-зимнего периода. Изношенное состояние объектов коммунальной инфраструктуры негативно влияет на результаты финансово-хозяйственной деятельности организаций ЖКХ, которые все чаще вынуждены использовать достаточно ограниченные финансовые ресурсы не на планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования системы тепло-, водоснабжения и водоотведения, а на аварийно-восстановительные работы.

Дальнейшая модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Клин позволит обеспечить более комфортные условия проживания жителей городского округа Клин путем качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, снизить риски аварийности на сетях и объектов коммунального комплекса в целях безаварийного прохождения осенне-зимнего периода, повысить платежную дисциплину за оказанные жилищно-коммунальные услуги и, тем самым, снизить задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы перед поставщиками ресурсов.

Решение указанных проблем осуществляется путем реализации основных мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»:

Основное мероприятие 1 - строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры. В рамках данного мероприятия предусмотрена перекладка коммунальных сетей, строительство (реконструкция, капитальный ремонт приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию) объектов очистки сточных вод.

Основное мероприятие 2 - совершенствование системы управления жилищно-коммунального хозяйства направлено на проведение мероприятие по обязательной актуализации схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, проведение мероприятий по обеспечению муниципальных гарантий исполнения договоров уступки права требования с ООО «Газпром межрегионгаз Москва» и ГУП МО «Мособлгаз» в целях снижения задолженности за топливно-энергетические ресурсы.

Основной целью подпрограммы «Энергосбережение является обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в секторах экономики городского округа Клин и снижения энергоемкости.

Основное мероприятие 1 «Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере»

направлены на энергосбережение и снижение затрат на оплату платежей за потребленные энергетические ресурсы организациями бюджетной сферы.

Основное мероприятие 2 «Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» направлены на снижение платежей за потребленные энергетические ресурсы и увеличения количества многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (A, B, C, D)

Основное мероприятие 3 «Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения» направлено на увеличение доли современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения.

Основное мероприятие 4 «Повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования» направлено на проведение обучения и повышения квалификации специалистов муниципальных учреждений, ответственных за энергосбережение.

5. Сроки реализации программы

Для достижения поставленных целей, решения задач необходимо реализовывать мероприятия программы в 5-ти летний период (2018-2022 гг). Предусмотрена поэтапная реализация с возможностью внесения изменений в сроки реализации Программы.

6. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы с указанием целевых индикаторов и показателей и методика их расчета

В результате реализации программы к 2022 году планируется обеспечить достижение показателей:

Чистая вода

(Обеспечение качественной водой каждой квартиры Подмосковья)

Показатель носит интегральный характер и формируется с учетом следующих подкатегорий:

1. Обеспеченность муниципального образования водозаборными узлами, качество воды на которых соответствует требованиям СанПиН.

Значение показателя определяется по формуле

Оп = 10×(Ni/Nобщ), где

Оп – оценка показателя муниципального образования

Nобщ – общее количество ВЗУ на территории муниципального образования (указываются все водозаборные сооружения, отдельные артезианский скважины, подающие воду непосредственно в распределительную сеть, точки подключения муниципальных образований к системе АО «Мосводоканал», ГУП МО «КС МО»);

Ni - количество ВЗУ на территории муниципального образования (указываются все водозаборные сооружения, отдельные артезианские скважины, подающие воду непосредственно в распределительную сеть, точки подключения муниципальных образований к системе АО «Мосводоканал», ГУП МО «КС МО»), качество воды на которых соответствует требованиям СанПиН по показателям согласованными с территориальными отделами Роспотребназора (подтверждается ежеквартальными протоколами исследований воды на выходе с ВЗУ, сделанными по договорам с водоканалами филиалами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»).

2. Обеспеченность муниципального образования объемом воды, качество которой соответствует требованиям СанПиН.

Значение показателя определяется по формуле

Оп = 10×(Vi/Vобщ), где

Оп – оценка показателя муниципального образования

Vобщ – общий объем воды, подаваемый в распределительную сеть от всех ВЗУ на территории муниципального образования, м3/сут. (указываются все водозаборные сооружения, отдельные артезианский скважины, подающие воду непосредственно в распределительную сеть, точки подключения муниципальных образований к системе АО «Мосводоканал», ГУП МО «КС МО»);

Vi – общий объем воды, подаваемый в распределительную сеть от всех ВЗУ на территории муниципального образования, м3/сут. (указываются все водозаборные сооружения, отдельные артезианские скважины, подающие воду непосредственно в распределительную сеть, точки подключения муниципальных образований к системе АО «Мосводоканал», ГУП МО «КС МО»), качество воды на которых соответствует требованиям СанПиН по показателям, согласованным с территориальными отделами Роспотребназора (подтверждается ежеквартальными протоколами исследований воды на выходе с ВЗУ, сделанными по договорам с водоканалами филиалами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области

Формирование значений показателя по каждой подкатегории осуществляется на основании отчетов муниципальных образований в системе «Ведомственные показатели ГАС «Управление» МО».

- Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения

Источником данных является статистическая форма №18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации». Определяется как отношение численности населения, обеспеченного доброкачественной и условно-доброкачественной питьевой водой, к общей численности населения.

- количество простроенных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки (ед.) определяется на основании данных о количестве ВЗУ, ВНС, станций очистки питьевой воды, построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных.

- доля сточных вод, очищенных до нормативных значений (%) определяется как частное от деления объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в том числе нормативно очищенных, на объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения. Источником данных является статистическая форма №1-канализация «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)».

- количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью (ед/тыс.куб.м) определяется на основании данных о количестве очистных сооружений канализации, построенных, реконструируемых и капитально отремонтированных, а также о их производительности.

- количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), КНС (ед.) определяется на основании данных о количестве коллекторов (участков) и КНС, построенных, реконструированных, отремонтированных на территории городского округа.

- количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (ед.) определяется на основании данных о количестве котельных и участков сетей (тепловых, водопроводных и канализационных), построенных, реконструированных, и капитально отремонтированных на территории городского округа.

- количество созданных и восстановленных объектов инженерной инфраструктуры на территории военных городков (в разрезе сфер деятельности) (ед.) определяется на основании данных о построенных, реконструированных и отремонтированных объектов инженерной инфраструктуры на территории городского округа.

- доля актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (%) определяется как отношение схем тепло-водоснабжения и водоотведения, прошедших актуализацию к общему количеству схем.

- ЖКХ без долгов

(Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы) Определяется как отношение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) в тыс. руб. к численности всего населения, зарегистрированного в муниципальном образовании, выраженного в тыс. руб./тыс. чел.

Сумма задолженности за потреблённые топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) должна включать в себя:

- просроченную задолженность ресурсоснабжающих организаций (далее – РСО) за потреблённый природный газ вне зависимости от их организационно-правовой формы, в том числе тех РСО, которые находятся в состоянии банкротства;

- просроченную задолженность РСО и управляющих организаций за потреблённую электроэнергию вне зависимости от их организационно-правовой формы, в том числе тех организаций, которые находятся в состоянии банкротства.

Значение показателя формируется на основании отчётности РСО.

- ЖКХ меняется

(Качество и доступность услуг ЖКХ (в т.ч. техническое состояние объектов ЖКХ)

Показатель носит интегральный характер и формируется с учётом следующих подкатегорий:

1. Выполнение инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

Определяется как значение отношение объема денежных средств, фактически освоенных в отчетном периоде в рамках инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, к плановому объему заложенных на отчетный период регулирования денежных средств, умноженное на 10.

Чем больше средств освоено, тем выше балл, но не более 10 баллов.

Определяется по формуле: Оп = 10×(If/Ip),

где Оп – оценка показателя муниципального образования;

If – значение объема фактически освоенных денежных средств за отчетный период (тыс. руб.);

Ip – значение планового объема финансирования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения за год (тыс. руб.).

Значение показателя формируется на основании ежеквартальной отчетности муниципальных образований в Конструкторе форм в ГАСУ по итогам реализации РСО инвестиционных программ.

2. Организация работ по устранению технологических нарушений (аварий, инцидентов) на коммунальных объектах

Определяется по формуле:

(10 – (10 × КТНi / КТНimax)) + (10 – (10 × Тi / Тimax)) + (10 – (10 × Жi /Жimax))

3

Оп =                                                                                                                                         – Nсокр

где Оп – оценка показателя муниципального образования;

КТНi – количество технологических нарушений, произошедших в муниципальном образовании в отчетный период;

КТНimax – максимальное значение КТНi из 67 муниципальных образований;

Тi – общее время отключения коммунальных услуг в муниципальном образовании в отчетный период в связи с технологическими нарушениями;

Тimax – максимальное значение Тi из 67 муниципальных образований;

Жi – общее количество жителей, оказавшихся отключёнными от коммунальных услуг в муниципальном образовании в отчетный период в связи с технологическими нарушениями;

Жimax – максимальное значение Жi из 67 муниципальных образований;

Nсокр – количество сокрытий фактов произошедших технологических нарушений на коммунальных объектах (одно сокрытие = 1 баллу).

При получении расчётного значения показателя, равного отрицательной величине, итоговое значение показателя принимается равным 0 баллам.

При этом учитываются только те технологические нарушения (аварии, инциденты) на коммунальных объектах, в результате которых под отключение попал (или мог попасть) 1 МКД и более. Внутридомовые неисправности, влекущие отключение отдельных стояков, в расчет не берутся.

Значения оценок КТНimax, Тimax, Жimax по итогам каждого отчётного периода рассчитываются Министерством ЖКХ МО и предоставляются муниципальным образованиям не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчётным периодом (по итогам года – не позднее 3 декабря отчетного года).

3. Доля РСО, утвердивших инвестиционные программы в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в общем количестве РСО, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории муниципального образования Московской области

Определяется как значение отношение количества организаций, утвердивших инвестиционные программы, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, к общему количеству организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории муниципального образования Московской, умноженное на 10.

Чем больше организаций, утвердивших инвестиционные программы, тем выше балл, но не более 10 баллов. 10 Баллов приравнено к 100%

Определяется по формуле: Дип = 10×(Qип/Qобщ),

где Дип – оценка показателя муниципального образования;

Qип – количество организаций, утвердивших инвестиционные программы (шт.);

Qобщ – общее количество организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории муниципального образования Московской области (шт.).

Значение показателя формируется на основании ежеквартальной отчетности муниципальных образований в Конструкторе форм в ГАСУ по итогам реализации РСО инвестиционных программ.

4. Подготовка к отопительному периоду

Определяется как отношение фактического выполнения заданий по подготовке объектов и муниципальных образований к отопительному периоду к плановым показателям.

Определяется по формулам:

4.1. ОЗП2-3 = 10×(ФВ/ПП)

где ОЗП2-3 - оценка подготовки к отопительному периоду по итогам 2 и 3 квартала;

ФВ – фактическое среднее значение выполнения плановых показателей подготовки объектов ЖКХ к отопительному периоду (в процентах) по итогам 2 и 3 квартала, согласно отчётам по форме 1-ЖКХ (зима) срочная;

ПП - плановые значения показателя подготовки объектов ЖКХ к отопительному периоду (в процентах) по итогам 2 и 3 квартала, устанавливаются решением Московского областного штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду.

4.2. ОЗП4 - оценка подготовки к отопительному периоду по итогам 4 квартала и года.

Определяется:

1) Для городского округа.

ОЗП4 = 10 баллов, при получении городским округом от Ростехнадзора по результату проверки паспорта готовности к отопительному периоду; 10 баллов приравнено к 100% готовности муниципального образования к прохождению ОЗП.

ОЗП4 = 2,5 балла при получении городским округом от Ростехнадзора по результату проверки акта готовности к отопительному периоду;

ОЗП4 = 0 баллов при получении городским округом от Ростехнадзора по результату проверки акта неготовности к отопительному периоду, либо непредставления документов и объектов к проверке.

2) Для муниципального района.

Определяется по формуле:

10 × (П + АГ×0,25)×КН

КП

ОЗП4 =

П – количество паспортов готовности к отопительному периоду, полученных 
от Ростехнадзора муниципальными образованиями района по результатам проверок;

АГ – количество актов готовности к отопительному периоду, полученных 
от Ростехнадзора муниципальными образованиями района по результатам проверок;

КН – коэффициент неготовности к отопительному периоду.

КН = 1 при отсутствии актов неготовности к отопительному периоду, полученных 
от Ростехнадзора муниципальными образованиями района по результатам проверок;

КН = 0,8 при получении проверяемыми муниципальными образованиями района от Ростехнадзора от 1 до 20 процентов актов неготовности к отопительному периоду;

КН = 0,6 при получении проверяемыми муниципальными образованиями района от Ростехнадзора от 21 до 60 процентов актов неготовности к отопительному периоду;

КН = 0,4 при получении проверяемыми муниципальными образованиями района от Ростехнадзора от 61 до 80 процентов актов неготовности к отопительному периоду;

КН = 0,2 при получении проверяемыми муниципальными образованиями района от Ростехнадзора свыше 80 процентов актов неготовности к отопительному периоду;

КН = 0 при выявлении фактов непредставления Ростехнадзору проверяемыми муниципальными образованиями района документов и объектов для проведения проверок готовности к отопительному периоду.

КП – количество плановых проверок Ростехнадзора готовности муниципальных образований района.

Значение показателя формируется на основании ежеквартальной отчетности муниципальных образований в Конструкторе форм в ГАСУ по итогам подготовки к отопительному периоду

- доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов (%). Показатель определяется как отношение зданий и сооружений ОМСУ, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, к общему количеству зданий и сооружений ОМСУ.

- Бережливый учет - Оснащенность многоквартирных домов приборами учета ресурсов (%) определяется как отношение многоквартирных домов, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, к общему количеству многоквартирных домов.

Опу=(Кпу.хвс/Кмкд.хвс+Кпу.гвс/Кмкд.гвс+Кпу.тэ/Кмкд.тэ+Кпу.ээ/Кмкд.ээ)/4*100%,

Где

Кпу.хвс – количество многоквартирных домов оснащенных общедомовыми приборами учета холодного водоснабжения

Кмкд.хвс – количество многоквартирных домов, подлежащих оснащению общедомовыми приборами учета холодного водоснабжения

Кпу.гвс - количество многоквартирных домов оснащенных общедомовыми приборами учета горячего водоснабжения

Кмкд.гвс – количество многоквартирных домов, подлежащих оснащению общедомовыми приборами учета горячего водоснабжения

Кпу.тэ - количество многоквартирных домов оснащенных общедомовыми приборами учета тепловой энергии

Кмкд.тэ – количество многоквартирных домов, подлежащих оснащению общедомовыми приборами учета тепловой энергии

Кпу.ээ - количество многоквартирных домов оснащенных общедомовыми приборами учета электрической энергии

Кмкд.ээ – количество многоквартирных домов, подлежащих оснащению общедомовыми приборами учета электрической энергии

Источник информации – ведомственные данные Министерства энергетики Московской области и Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области».

- доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующей нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А,В,С,D) (%). Показатель определяется как отношение зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, о соответствующей нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, В,С,D), к общему количеству зданий, строений и сооружений, находящихся в муниципальной собственности.

- доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения (%) определяется как отношение количества современных светильников к общему количеству светильников наружного освещения.

- доля ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, прошедших обучение по образовательным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности определяется отношением всех ответственных лиц в организациях бюджетной сферы, прошедших обучение и повышение квалификации к общему количеству таких ответственных лиц.

## 7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия               с муниципальным заказчиком муниципальной программы (подпрограммы)

Взаимодействие ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется на основании постановления Администрации Клинского муниципального района от 17.07.2013 № 1356 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Клин" (с внесенными изменениями) (далее - Порядок).

Ответственными за выполнение мероприятий муниципальной программы и подпрограмм являются:

Администрация городского округа Клин;

Заместитель Главы Администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства

Управление по вопросам ЖКХ Администрации;

Управление дорожно-транспортной инфраструктуры;

Муниципальные бюджетные учреждения городского округа Клин;

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия городского округа Клин».

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы):

формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия;

участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

разрабатывает «Дорожные карты» по выполнению основных мероприятий подпрограммы.

Корректировка муниципальной программы и подпрограмм, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в соответствии с Порядком.

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации

мероприятий муниципальной программы

Отчетность при реализации программы осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Клинского муниципального района от 17.07.2013          № 1356 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Клин" (с внесенными изменениями).

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 годы

| N п/п | Планируемые результаты реализации мероприятий муниципальной программы | Тип показателя* | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 1.1 | Целевой показатель 1 Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | Приоритетный целевой показатель | % | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 96,0 | 100,0 | 1 |
| 1.2 | Целевой показатель 2 Чистая вода - Обеспечение качественной водой каждой квартиры Подмосковья | Приоритетный целевой показатель | балл | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 |
| 1.3 | Целевой показатель 3 Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | Приоритетный целевой показатель | Ед./ тыс.м3/сутки | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 2.1 | Целевой показатель 1 Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | Приоритетный целевой показатель | % | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1 |
| 2.2 | Целевой показатель 2 Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью | Приоритетный целевой показатель | Ед./ тыс.м3/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.3 | Целевой показатель 3 Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), КНС суммарной производительностью | Приоритетный целевой показатель | Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.4 | Целевой показатель 4 Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры | Приоритетный целевой показатель | Ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.5 | Целевой показатель 5 Количество созданных и восстановленных объектов инженерной инфраструктуры на территории военных городков | Приоритетный целевой показатель | Ед. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.6 | Показатель 6 Доля актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | показатель муниципальной программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 |
| 2.7 | Целевой Показатель 7 ЖКХ без долгов - Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы | Приоритетный целевой показатель | Тыс.руб/1000 чел. | 2640,44 | 1952,1 | 1100,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 2 |
| 2.8 | Целевой Показатель 8 ЖКХ меняется Меняем ЖКХ - Качество и доступность услуг ЖКХ (в т.ч. техническое состояние объектов ЖКХ) | Приоритетный целевой показатель | балл | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1,2 |
| 2.9 | Целевой Показатель 9 Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований к осенне-зимнему периоду | Приоритетный целевой показатель | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 |
| 2.10 | Целевой Показатель 10 Организация работ по устранению технологических нарушений (аварий, инцидентов) на коммунальных объектах | Приоритетный целевой показатель | балл | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1,2 |
| 2.11 | Целевой Показатель 11 Доля РСО, утвердивших инвестиционные программы в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в общем количестве РСО, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории муниципального образования Московской области | Приоритетный целевой показатель | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Целевой показатель 1 Бережливый учет - Оснащенность многоквартирных домов приборами учета ресурсов | Приоритетный целевой показатель | % | 82,2 | 85,8 | 89,3 | 92,9 | 96,4 | 100 | 2 |
| 3.2 | Целевой показатель 2 Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Приоритетный целевой показатель | % | 70,1 | 70,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 3.3 | Целевой показатель 3 Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственностисоответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А,В,С,D) | Приоритетный целевой показатель | % | 20,5 | 23,4 | 26,3 | 29,2 | 30,0 | 32,0 | 1 |
| 3.4 | Показатель 4 Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения | Приоритетный целевой показатель | % | 90,82 | 93,58 | 96,78 | 100 | 100 | 100 | 3 |
| 3.5 | Показатель 5 Доля ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, прошедших обучение по образовательным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | показатель муниципальной программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 |

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 годы

Паспорт подпрограммы 1 «Чистая вода»

муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 годы

| Заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Клин |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2022гг |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств Администрация городского округа Клин | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | Итого |
|  |  | Всего: в том числе: | 119 634,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119 634,4 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 98 352,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98 352,3 |
|  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района | 3 090,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 090,0 |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 15 367,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 367,1 |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Высоковск | 2 825,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 825,0 |

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Стратегией социально-экономического развития до 2020 года безусловным приоритетом определено создание условий для повышения уровня и качества жизни населения. Устаревшая система коммунальной инфраструктуры не позволяет обеспечивать соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям. Неудовлетворительное качество питьевой воды – повышенное содержание железа в воде, характерно для городского округа Клин.

Муниципальная программа, реализованная до 2018 года отчасти справилась с этой задачей. В 2017 году было построено и введено в эксплуатацию 7 станций очистки воды. Однако проблема качества питьевой воды, подаваемой централизованной системой водоснабжения остается открытой.

Целью подпрограммы «Чистая вода» является гарантированное предоставление населению услуг водоснабжения нормативного качества и в необходимом количестве.

Задачей данной подпрограммы являются увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой в соответствии с нормами СаНиПин. Мероприятия, включенные в подпрограмму «Чистая вода» должны привести к достижению показателя обеспеченности населения питьевой водой до 100 %. Для достижения указанного показателя необходимо построить, реконструировать (модернизировать), капитально отремонтировать  5 ВЗУ и станций очистки питьевой воды.

Для достижения целей и задач подпрограммы могут быть привлечены как бюджетные средства, так и внебюджетные источники финансирования мероприятий.

На решение поставленных целей и задач направлено основное мероприятие подпрограммы -строительство (реконструкция, капитальный ремонт приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию) объектов водоснабжения станции водоочистки. Данное мероприятие позволит достигнуть показателя обеспеченности граждан чистой питьевой водой, соответствующей нормам СанПин.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования жилищно-коммунального хозяйства в рамках подпрограммы

Основными целями государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» являются повышение качества жизни населения путем повышения качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, а также обеспечение их доступности для населения.

Повышение комфортности проживания подразумевает в частности и качество питьевой воды, подаваемой потребителям из централизоваггых источников водоснабжения. К сожалению, питьевая вода на территории Московской области отличается повышенным содержание железа, цветностью и мутностью. Мероприятия по модернизация и повышению энергетической эффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства также должны включать в себя ряд действий, направленных на очистку питьевой воды из подземных источников.

Переход на энергоэффективные технологии при модернизации и капитальном ремонте основных фондов коммунальной инфраструктуры водоснабжения несомненно приведут к установке станций очистки воды как на крупных водозаборных узлах, так и на артезианских скважинах малой мощности.

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Чистая вода»

муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры                                                                                                          и энергоэффективности» на 2018-2022 годы

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 Строительство (реконструкция, капитальный ремонт приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию) объектов водоснабжения станции водоочистки | Итого | 2018-2022гг | 119755,16 | 119 634,4 | 119 634,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация городского округа Клин, подрядные организации | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 101489,16 | 98 352,3 | 98 352,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района |  | 0,0 | 3 090,0 | 3 090,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин |  | 15460,3 | 15 367,1 | 15 367,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Высоковск |  |  | 2 825,0 | 2 825,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1. | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций обезжелезивания на водозаборном узле | Итого |  | 15 460,3 | 100 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 78 780,0 | 78 780,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин |  | 15 460,3 | 15 340,0 | 15 340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Высоковск |  |  | 2 820,0 | 2 820,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района |  |  | 3 060,0 | 3 060,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1 | Приобретение, монтаж, подключение блочно-модульной станции обезжелезивания воды на ВЗУ №6 (г.Клин, ул.Московская) | Итого |  |  | 25 000,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 19 100,0 | 19 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин |  |  | 5 900,0 | 5 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.2 | Приобретение, монтаж, подключение блочно-модульной станции обезжелезивания воды на ВЗУ №4 (г.Клин, ул.Дурыманова) | Итого |  |  | 15 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 11 460,0 | 11 460,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин |  |  | 3 540,0 | 3 540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.3 | Приобретение, монтаж, подключение блочно-модульной станции обезжелезивания воды на ВЗУ №8 (г.Клин, ул.Большая Октябрьская) | Итого |  |  | 25 000,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 19 100,0 | 19 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин |  |  | 5 900,0 | 5 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.4 | Приобретение, монтаж, подключение блочно-модульной станции обезжелезивания воды в д.Соголево | Итого |  |  | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 3 980,0 | 3 980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района |  |  | 1 020,0 | 1 020,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.5 | Приобретение, монтаж, подключение блочно-модульной станции обезжелезивания воды в д.Захарово | Итого |  |  | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 3 980,0 | 3 980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района |  |  | 1 020,0 | 1 020,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.6 | Приобретение, монтаж, подключение блочно-модульной станции обезжелезивания воды в д.Аксёново | Итого |  |  | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 3 980,0 | 3 980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района |  |  | 1 020,0 | 1 020,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.7 | Приобретение, монтаж, подключение блочно-модульной станции обезжелезивания воды на ВЗУ №1 скважина №3 г.Высоковск |  |  |  | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 17 180,0 | 17 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Высоковск |  |  | 2 820,0 | 2 820,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2 | Погашение кредиторской задолженности за счет возврата остатков субсидии из бюджета Московской области за 2017 год на реконструкцию и строительство объектов водоснабжения, водоотведения (межбюджетные трансферты от городского поселения Высоковск) | Итого |  |  | 19 572,3 | 19 572,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 19 572,3 | 19 572,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3. | Проведение внешней экспертизы исполнения муниципальных контрактов на приобретение, монтаж, подключение блочно-модульных станций обезжелезивания воды | Итого |  |  | 47,1 | 47,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района |  |  | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин |  |  | 27,1 | 27,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Высоковск |  |  | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием подпрограммой «Чистая вода»    муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 годы

| N п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Годы строительства, реконструкции, капитального ремонта | Проектная мощность | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано тыс. руб. | Источники финансирования |  | финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.1 | Приобретение, монтаж, подключение блочно-модульной станции обезжелезивания воды на ВЗУ №6 (г.Клин, ул.Московская) | 2018 |  | 25 000,0 | 0,0 | Итого | 25 000,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 000,0 |
|  |  |  |  | 19 100,0 |  | Средства бюджета Московской области | 19 100,0 | 19 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 100,0 |
|  |  |  |  | 5 900,0 |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 5 900,0 | 5 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 900,0 |
| 1.1.2 | Приобретение, монтаж, подключение блочно-модульной станции обезжелезивания воды на ВЗУ №4(г.Клин, ул. Дурыманова) | 2018 |  | 15 000,0 | 0,0 | Итого | 15 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 |
|  |  |  |  | 11 460,0 |  | Средства бюджета Московской области | 11 460,0 | 11 460,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 460,0 |
|  |  |  |  | 3540,0 |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 3540,0 | 3540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3540,0 |
| 1.1.3 | Приобретение, монтаж, подключение блочно-модульной станции обезжелезивания воды на ВЗУ №8 (г.Клин, ул.Большая Октябрьская) | 2018 |  | 25 000,0 | 0,0 | Итого | 25 000,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 000,0 |
|  |  |  |  | 19 100,0 |  | Средства бюджета Московской области | 19 100,0 | 19 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 100,0 |
|  |  |  |  | 5 900,0 |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 5 900,0 | 5 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 900,0 |
| 1.1.4 | Приобретение, монтаж, подключение блочно-модульной станции обезжелезивания воды в д.Соголево | 2018 |  | 5000,0 | 0,0 | Итого | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 |
|  |  |  |  | 3980,0 | 0,0 | Средства бюджета Московской области | 3980,0 | 3980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3980,0 |
|  |  |  |  | 1020,0 | 0,0 | Средства бюджета Клинского муниципального района | 1020,0 | 1020,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1020,0 |
| 1.1.5 | Приобретение, монтаж, подключение блочно-модульной станции обезжелезивания воды в д.Захарово | 2018 |  | 5000,0 | 0,0 | Итого | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 |
|  |  |  |  | 3980,0 | 0,0 | Средства бюджета Московской области | 3980,0 | 3980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3980,0 |
|  |  |  |  | 1020,0 | 0,0 | Средства бюджета Клинского муниципального района | 1020,0 | 1020,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1020,0 |
| 1.1.6 | Приобретение, монтаж, подключение блочно-модульной станции обезжелезивания воды в д.Аксёново | 2018 |  | 5000,0 | 0,0 | Итого | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 |
|  |  |  |  | 3980,0 | 0,0 | Средства бюджета Московской области | 3980,0 | 3980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3980,0 |
|  |  |  |  | 1020,0 | 0,0 | Средства бюджета Клинского муниципального района | 1020,0 | 1020,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1020,0 |
| 1.1.7 | Приобретение, монтаж, подключение блочно-модульной станции обезжелезивания воды на ВЗУ №1 скважина №3 г.Высоковск | 2018 |  | 20 000,0 | 0,0 | Итого | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 |
|  |  |  |  | 17 180,0 |  | Средства бюджета Московской области | 17 180,0 | 17 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 180,0 |
|  |  |  |  | 2 820,0 |  | Средства бюджета городского поселения Высоковск | 2 820,0 | 2 820,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 820,0 |

*Адресный перечень будет утвержден после включения мероприятий в государственную программу Московской области

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 годы

Паспорт подпрограммы 2

«Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»» на 2018-2022 годы

| Заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Клин |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2022гг |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств Администрация городского округа Клин | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | Итого |
|  |  | Всего: в том числе: | 265 778,8 | 215825,6 | 215825,6 | 142000,0 | 142000,0 | 981 430,0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 4 567,0 | 540,0 | 540,0 | 0,0 | 0,0 | 5 647,0 |
|  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района | 56 681,9 | 73285,6 | 73285,6 | 0,0 | 0,0 | 203 253,1 |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 62 239,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62 239,9 |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Высоковск | 290,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 290,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 142000,0 | 142000,0 | 142000,0 | 142000,0 | 142000,0 | 710000,0 |

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Одним из приоритетов отрасли коммунального хозяйства является предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг потребителями в целях формирования для них комфортных условий проживания при сохранении баланса интересов различных участников сферы коммунального хозяйства.

Коммунальное хозяйство является одной из базовых и социально значимых отраслей экономики государства в целом, обеспечивающей население жизненно важными услугами. Оказание услуг тепло-водоснабжения и водоотведения осуществляется посредством эксплуатации системы коммунального хозяйства городского округа, представляющий собой сложный комплекс технически взаимосвязанных объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Целью подпрограммы является обеспечение предоставления жилищно-коммунальных услуг населению нормативного качества.

Задачами данной подпрограммы являются:

-  Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

- Совершенствование системы управления жилищно-коммунального хозяйства.

Планируемые результаты от реализации муниципальной программы -  это улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг, снижение аварийности на объектах тепло-водоснабжения и водоотведения, повышение энергоэффективности и надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры.

Система теплоснабжения городского округа Клин -  это 57 котельные, 24 ЦТП   и 225,8 км тепловых сетей. 45 % тепловой энергии, необходимой для городских потребителей вырабатывается на ТЭЦ ООО "Энергоцентр". Жилые массивы - п.Майданово, Привокзальный, 2, 3, Центральный микрорайоны города имеют большую удаленность от источника теплоэнергии (ТЭЦ ООО "Энергоцентр") и поэтому имеются большие потери теплоэнергии в сетях. Производство теплоэнергии на ТЭЦ ведется на оборудовании с истекшем сроком службы.

В плане децентрализации производства тепловой энергии построены и запущены в работу 8 новых котельных, расположенных на ул.Победы (новая ЦРБ), ул.Слободская, Напруговская дорога, ул.Горького, ул.Московская, ул.Чернышевского, Пролетарский проезд, ул.Ленина.

Всех этих мероприятий недостаточно для улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг, так как вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях через изоляцию и с утечками теплоносителя из-за коррозии труб достигают 23,5  процента произведенной тепловой энергии, что эквивалентно сжиганию  20,947 тонн условного топлива в год (214,643 тыс. Гкал/год),  а большинство котельных в сельских населенных пунктах Клинского муниципального района требуют модернизации и замены оборудования.

Так, высокий уровень износа объектов коммунального хозяйства влечет за собой рост числа технологических нарушений, в том числе во время прохождения осенне-зимнего периода. Изношенное состояние объектов коммунальной инфраструктуры негативно влияет на результаты финансово-хозяйственной деятельности организаций ЖКХ, которые все чаще вынуждены использовать достаточно ограниченные финансовые ресурсы не на планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования системы тепло-, водоснабжения и водоотведения, а на аварийно-восстановительные работы.

Дальнейшая модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Клин позволит обеспечить более комфортные условия проживания жителей городского округа Клин путем качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, снизить риски аварийности на сетях и объектов коммунального комплекса в целях безаварийного прохождения осенне-зимнего периода, повысить платежную дисциплину за оказанные жилищно-коммунальные услуги и, тем самым, снизить задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурся перед поставщиками ресурсов.

Решение указанных проблем осуществляется путем реализации основных мероприятий подпрограммы:

Основное мероприятие 1- строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры. В рамках данного мероприятия предусмотрена перекладка коммунальных сетей, строительство (реконструкция, капитальный ремонт приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию) объектов очистки сточных вод.

Основное мероприятие 2 - совершенствование системы управления жилищно-коммунального хозяйства направлено на проведение мероприятие по обязательной актуализации схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, проведение мероприятий по обеспечению муниципальных гарантий исполнения договоров уступки права требования с ООО «Газпром межрегионгаз Москва» и ГУП МО «Мособлгаз» в целях снижения задолженности за топливно-энергетические ресурсы.

Концептуальные направления реформирования, модернизации и преобразования коммунального хозяйства, реализуемые в рамках подпрограммы

Основными целями государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» являются повышение качества жизни населения путем повышения качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, а также обеспечение их доступности для населения.

Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2020 года , утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.01.2016 №80-р, определены следующие приоритеты государственной политики в жилищно-коммунальной сфере:

Повышение комфортности проживания;

Модернизация и повышение энергетической эффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства;

Переход на энергоэффективные технологии при модернизации и капитальном ремонте основных фондов коммунальной инфраструктуры.

Для достижения стратегической цели необходима реализация мероприятий по следующим концептуальным направлениям модернизации коммунального комплекса:

Повышение качества управления, включая оптимизацию разграничений полномочий и ответственности, привлечения частных инвесторов, повышение эффективности управления инфраструктурой, стимулирование энергосбережения, модернизация и техническое перевооружение при проведении капитального ремонта.

В целях модернизации повышения энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры необходимо решение следующих задач:

- обеспечение благоприятных условий для привлечения частных инвесторов;

- снижение аварийности на сетях;

- внедрение новых энергоэффективных технологий при модернизации объектов инженерной и коммунальной сферы.

Перечень мероприятий подпрограммы 2

«Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»» на 2018-2022 годы

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | Итого | 2018-2022гг | 32990,8 | 19 289,8 | 7 089,8 | 6100,0 | 6100,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация городского округа Клин | Снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 4 027,0 | 4 027,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района |  | 6540,9 | 13 331,9 | 1 131,9 | 6100,0 | 6100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин |  | 0,0 | 1930,9 | 1930,9 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Перекладка водопроводных сетей | Итого | 2018-2022гг |  | 4000,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района |  |  | 4000,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2 | Ремонт и замена тепловых сетей | Итого | 2018-2022гг |  | 8000,0 | 0,0 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района |  |  | 8000,0 | 0,0 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3 | Осуществление строительного контроля над объектами | Итого | 2018-2022гг |  | 2229,8 | 2029,8 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района |  |  | 298,9 | 98,9 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин |  |  | 1930,9 | 1930,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.4 | Устройство дренажной системы жилого дома в пос. Решетниково, ул.Парковая, д.3 (в т.ч.ПИР) | Итого |  |  | 5 060,0 | 5 060,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 4 027,0 | 4 027,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района |  |  | 1 033,0 | 1 033,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.5 | Строительство (реконструкция, капитальный ремонт приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию) объектов очистки сточных вод | Итого | 2018-2022гг |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2. Совершенствование системы управления жилищно-коммунального хозяйства | Итого | 2018-2022гг | 54870,0 | 962 140,2 | 258689,0 | 209725,6 | 209725,6 | 142000,0 | 142000,0 | Администрация городского округа Клин | обеспечение 100% выполнения планового задания по подготовке к зиме |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 1 620,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района |  | 870,0 | 189 921,2 | 55550,0 | 67185,6 | 67185,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин |  | 0,0 | 60 309,0 | 60 309,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Высоковск |  |  | 290,0 | 290,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 710000,0 | 142000,0 | 142000,0 | 142000,0 | 142000,0 | 142000,0 |  |  |
| 2.1 | Мониторинг, рассмотрение и утверждение инвестиционных программ организаций, оказывающих регулируемые виды деятельности в сфере |  | 2018-2022гг | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.2 | Разработка и актуализация схем водоснабжения и водоотведения | Итого | 2018-2022гг |  | 10 775,0 | 2775,0 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района |  |  | 10 775,0 | 2775,0 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.3 | Разработка и актуализация схем теплоснабжения | Итого | 2018-2022гг |  | 11 065,0 | 3 065,0 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района |  |  | 10 775,0 | 2775,0 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Высоковск |  |  | 290,0 | 290,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.4 | Подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду | Итого | 2018-2022гг |  | 710000,0 | 142000,0 | 142000,0 | 142000,0 | 142000,0 | 142000,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 710000,0 | 142000,0 | 142000,0 | 142000,0 | 142000,0 | 142000,0 |  |  |
| 2.5 | Комплекс мер по соблюдению платежной дисциплины: внедрение ЕРКЦ, работа с потребителями, претензионная работа |  | 2018-2022гг |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.6 | Проведение мероприятий по обеспечению муниципальных гарантий исполнения договоров уступки права требования с ООО «Газпром межрегионгаз Москва» и ГУП МО «Мособлгаз» | Итого | 2018-2022гг |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.7 | Проведение мероприятий по обеспечению муниципальных гарантий исполнения договоров уступки права требования с ООО «Газпром межрегионгаз Москва» и МУП «Клинтеплосеть» | Итого | 2018-2022гг |  | 118371,2 | 0,0 | 59185,6 | 59185,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района | 2018-2022гг |  | 118371,2 | 0,0 | 59185,6 | 59185,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.8 | Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Итого | 2018-2022гг | 0,0 | 1620,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2018-2022гг | 0,0 | 1620,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.9 | Увеличение уставного капитала МУП «Клинские тепловые сети» | Итого | 2018-2022гг | 0,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района | 2018-2022гг | 0,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.10 | Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений) на возмещение недополученных доходов, связанных с реализацией тепловой энергии и горячего водоснабжения для населения на территории городского округа Клин | Итого | 2018-2022гг |  | 60 309,0 | 60 309,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин |  |  | 60 309,0 | 60 309,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием подпрограммой

«Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Клин» на 2018-2022 годы

| N п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Годы строительства, реконструкции, капитального ремонта | Проектная мощность | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано тыс. руб. | Источники финансирования |  | финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Устройство дренажной системы жилого дома в пос. Решетниково, ул.Парковая, д.3 (в т.ч.ПИР) |  |  | 5 060,0 | 0,0 | Итого | 5 060,0 | 5 060,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 060,0 |
|  |  |  |  | 4 027,0 | 0,0 | Средства бюджета Московской области | 4 027,0 | 4 027,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 027,0 |
|  |  |  |  | 1 033,0 | 0,0 | Средства бюджета Клинского муниципального района | 1 033,0 | 1 033,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 033,0 |

*Адресный перечень будет утвержден после включения мероприятий в государственную программу Московской области

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 годы

Паспорт подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 годы

| Заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Клин |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2022гг |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств Администрация городского округа Клин | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | Итого |
|  |  | Всего: в том числе: | 417 810,3 | 5155,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 427 965,3 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 400 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400 000,0 |
|  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района | 155,0 | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 310,0 |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 8 655,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 655,3 |
|  |  | Внебюджетные источники | 9000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 19000,0 |

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на современном этапе является одной из важнейших стратегических задач социально-экономического развития России и приоритетным в экономической политике городского округа Клин. Повышение энергоэффективности снизит риски и затраты, связанные с высокой энергоемкостью экономики.

Самый высокий потенциал энергоэффективности отмечается в секторах конечных потребителей. В настоящее время при высоком уровне оснащения низкокачественными бытовыми приборами резко возрос удельный вес потребленной электроэнергии в бытовом секторе энергопотребления. Замена низкокачественных и энергозатратных бытовых приборов позволит не только сократить потребление электрической энергии, но и снизить затраты бюджетных средств.

Федеральным законом от 23.11.2009г.  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» (далее – Закон № 261-ФЗ) определено, что все бюджетные учреждения:

- должны быть оснащены приборами учета используемой воды, тепловой энергии, электрической энергии;

- обязаны провести обязательное энергетическое обследование, по результатам которого должен быть составлен энергетический паспорт;

- обязаны выполнять требования энергетической эффективности зданий и сооружений;

- обязаны размещать заказы для государственных и муниципальных нужд с учетом требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг.

Механизмами реализации потенциала энергосбережения в учреждении должны стать:

- проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- организация постоянного мониторинга эффективности использования энергоресурсов;

- стимулирование работников в повышении энергоэффективности;

- информационно-пропагандистские меры.

Анализ сложившейся ситуации показывает, что ветхость оборудования и сетей, а также жилого фонда, приводит к значительным потерям энергоресурсов (до 70%), поэтому необходимость реализации муниципальной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности го Клин является важнейшей задачей для функционирования жилищно-коммунальной сферы поселения.

Основной целью подпрограммы является обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в секторах экономики городского округа Клин и снижения энергоемкости. Перевод предприятий коммунального комплекса и режима энергопотребления муниципальными учреждениями на энергосберегающий путь развития и снижения энергоемкости валового муниципального продукта, на основе создания законодательных, организационных, экономических, научно-технических и других условий, обеспечивающих высокоэффективное использование энергоресурсов.

В энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 года №1715-р, обозначено, что снижение удельной энергоемкости экономики является центральной задачей энергетической политики России, без решения которой энергетический сектор неизбежно будет сдерживать социально-экономическое развитие страны.

В целях снижения энергоемкости экономики наряду со структурными изменениями предусматривается интенсивная реализация организационных и технологических мер по экономии топлива и энергии, то есть проведение централизованной  энергосберегающей политики.

Не реализованный потенциал организационного и технологического энергосбережения составляет до 40 процентов общего объема внутреннего энергопотребления.

Задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве. Именно в этих сферах расходуется до 40-60 процентов средств муниципального бюджета. Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении. Результаты тепловизионного контроля ограждающих конструкций зданий показывают, что общие теплопотери зданий на 50-60 процентов выше нормативных. Усугубляет ситуацию рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, опережающий уровень инфляции, что приводит к повышению расходов бюджета на энергообеспечение.

Федеральным законом от 23.11.2009г.  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» (далее – Закон № 261-ФЗ) определено, что все бюджетные учреждения:

- должны быть оснащены приборами учета используемой воды, тепловой энергии, электрической энергии;

- обязаны провести обязательное энергетическое обследование, по результатам которого должен быть составлен энергетический паспорт;

- обязаны выполнять требования энергетической эффективности зданий и сооружений;

- обязаны размещать заказы для государственных и муниципальных нужд с учетом требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг.

Механизмами реализации потенциала энергосбережения в учреждении должны стать:

- проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- организация постоянного мониторинга эффективности использования энергоресурсов;

- стимулирование работников в повышении энергоэффективности;

- информационно-пропагандистские меры.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» устанавливает цели и задачи повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и предусматривает мероприятия по решению поставленных задач.

Реализация основных мероприятий осуществляется в рамках исполнения требований Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ в части установки приборов учета расхода энергетических ресурсов в жилищном фонде и бюджетной сфере, а также обеспечения ежегодного снижения объема потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями. Также в целях экономии потребления энергетических ресурсов предусмотрены мероприятия по замене светильников наружного освещения на энергоэффективные и повышение энергетической эффективности систем наружного освещения в целом.

Концептуальные направления реформирования, модернизации,                преобразования сферы энергосбережения и повышения                                         энергетической эффективности

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы позволит повысить эффективность использования энергетических ресурсов. Энергосбережение в рамках реализации подпрограммы является важнейшим фактором, обеспечивающим эффективность функционирования отрасли топливно-энергетического комплекса и экономии бюджетных средств. Энергосбережение достигается за счет эффектов от реализации мероприятий подпрограммы, своевременным подходом к новым технологическим решениям, освоением новейших технологий и оптимизационным формам управления.

Внедрение энергосберегающих технологий не только приводит к снижению издержек и повышению конкурентоспособности продукции, но и способствует повышению устойчивости топливно-энергетического комплекса и улучшению экологической ситуации, снижению затрат на внедрение дополнительных мощностей в системе жилищно-коммунального и энергетического хозяйства.

Перечень мероприятий подпрограммы 3

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности» муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 годы

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022год |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере | Итого | 2018-2022гг | 164420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация городского округа Клин, учреждения бюджетной сферы, ресурсоснабжающие организации | Увеличение доли зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 30302,34 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1. | Установка приборов учета, потребляемых энергетических ресурсов, на объектах муниципальной собственности | Итого | 2018-2022гг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2. | Установка энергоэффектных (светодиодных) светильников на объектах муниципальной собственности | Итого | 2018-2022гг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3. | Установка интеллектуальных систем управления освещением на объектах муниципальной собственности | Итого | 2018-2022гг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.4. | Координация мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов бюджетной сферы и представление информации в государственные и региональные информационные системы в области энергосбережения |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.5. | Установка автоматизированных узлов управления тепловой энергии (автоматизированные индивидуальные тепловые пункты) на объектах муниципальной собственности | Итого | 2018-2022гг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.6. | Установка автоматизированных систем диспетчеризации, контроля и учета потребляемых энергетических ресурсов на объектах муниципальной собственности | Итого | 2018-2022гг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.7. | Капитальный ремонт и утепление фасадов в учреждениях бюджетной сферы городского округа Клин | Итого | 2018-2022гг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.8. | Капитальный ремонт кровель в учреждениях бюджетной сферы городского округа Клин | Итого | 2018-2022гг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.9. | Замена оконных блоков в учреждениях бюджетной сферы | Итого | 2018-2022гг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2 Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде | Итого | 2018-2022гг | 48340,91 | 19000,0 | 9000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация городского округа Клин Ресурсоснабжающие организации, Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК | Увеличение доли многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 48340,91 | 19000,0 | 9000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1. | Установка общедомовых приборов учета, потребляемых энергетических ресурсов, в многоквартирных домах | Итого | 2018-2022гг | 4 000,0 | 4000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 4 000,0 | 4000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.2. | Установка энергоэффективных (светодиодных) светильников в местах общего пользования многоквартирных домов | Итого | 2018-2022гг | 1000,0 | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 1000,0 | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.3. | Проведение организационных мероприятий с лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов, по предоставлению деклараций в Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» с целью установления класса энергетической эффективности многоквартирных домов |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.4. | Замена внутридомовых инженерных коммуникаций с применением современных материалов | Итого | 2018-2022гг | 4000,0 | 12000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 4 000,0 | 12000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.5. | Установка автоматических балансировочных клапанов на стояках и кольцах системы отопления | Итого | 2018-2022гг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.6. | Установка автоматизированных узлов управления с регулированием подачи тепла в зависимости от температуры наружного воздуха | Итого | 2018-2022гг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3. Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022гг. | Итого | 2018-2022гг |  | 400 000,0 | 400 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация городского округа Клин |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 400 000,0 | 400 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.1. | Организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в том числе в случае неисполнения теплоснабжающими или теплосетевыми организациями своих обязательств по погашению задолженности. | Итого | 2018-2022гг |  | 400 000,0 | 400 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 400 000,0 | 400 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 4. Повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования | Итого | 2018-2022гг | 155,0 | 310,0 | 155,0 | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация городского округа Клин | Обеспеченность необходимыми актуальными знаниями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ответственных лиц |
|  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района |  | 155,0 | 310,0 | 155,0 | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.1. | Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Итого | 2018-2022гг | 100,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района |  | 100,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.2. | Обучение специалистов ответственных за энергосбережение по образовательным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Итого | 2018-2022гг | 55,0 | 110,0 | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района |  | 55,0 | 110,0 | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 5 Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения | Итого | 2018-2022гг | 28208,0 | 8 655,3 | 8 655,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация городского округа Клин, Управление дорожно-транспортной инфраструктуры | Увеличение доли современных энергоэффективных светильников наружного освещения. Увеличение доли освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин |  | 8567,39 | 8 655,3 | 8 655,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 6800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5.1. | Замена светильников наружного освещения на энергоэффективные | Итого | 2018-2022гг | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин |  | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5.2. | Строительство новых линий наружного освещения на улицах, проездах, набережных в рамках муниципального задания МБУ «Городское хозяйство» | Итого | 2018-2022гг | 4927,6 | 8 655,3 | 8 655,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин |  | 4927,6 | 8 655,3 | 8 655,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |