А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

КЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.12.2018	№	3341

г. Клин

# Московская область

О внесении изменений в муниципальную программу

Клинского муниципального района

«Содержание и развитие жилищно-коммунального

хозяйства Клинского муниципального района»

на 2017-2021 годы

В связи с необходимостью уточнения и изменения муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Клинского муниципального района» на 2017-2021 годы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в муниципальную программу Клинского муниципального района «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Клинского муниципального района» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением Администрации Клинского муниципального района от 23.12.2016 № 3580 с последующими изменениями, утвержденными постановлениями Администрации Клинского муниципального района от 09.06.2017 № 1478, от 21.07.2017 № 1812, от 15.09.2017 № 2228, от 25.09.2017 № 2319, от 20.12.2017 №3184 и читать её в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Клинского муниципального района и в газете «Серп и молот».

Руководитель Администрации

Клинского муниципального района                                               Э.Ю. Каплун

Утверждена

постановлением Администрации

Клинского муниципального района

23.12.2016   №   3580

в редакции постановлений Администрации

Клинского муниципального района

№ 1478 от 09.06.2017, № 1812 от 21.07.2017,

№ 2228 от 15.09.2017, № 2319 от 25.09.2017, от 20.12.2017 №3184

28.12.2018     №    3341

Муниципальная программа

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства

Клинского муниципального района» на 2017-2021 годы

П А С П О Р Т

муниципальной программы Клинского муниципального района

| Наименование муниципальной программы | «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства в Клинском муниципальном районе» на 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Руководителя Администрации Клинского муниципального района Потлова А.М |  |  |  |  |  |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация Клинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории Клинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | 1. «Чистая вода» 2. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 3. «Капитальный ремонт» 4. «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Итого: | 3036083,19 | 958026,89 | 575633,1 | 496307,4 | 500971,4 | 505144,4 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 244846,24 | 244846,24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Клинского муниципального района муниципального района | 203845,2 | 54798,4 | 41511,2 | 35845,2 | 35845,2 | 35845,2 |
| Средства городского поселения Клин | 1095359,62 | 302850,12 | 252121,9 | 176962,2 | 180126,2 | 183299,2 |
| Средства бюджета городского поселения Высоковск | 3630,83 | 3630,83 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского поселения Решетниково | 806,3 | 806,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета сельского поселения Воздвиженское | 0,0 | * | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета сельского поселения Зубовское | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 1487595,0 | 351095,0 | 282000,0 | 283500,0 | 285000,0 | 286000,0 |
| Основные показатели реализации мероприятий муниципальной программы |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Показатель 1 Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, % |  | 79,6 | 96 | 100 | 100 | 100 |
| Показатель 2 Количество построенных, реконструированных (модернизированных), капитально отремонтированных ВЗУ и станций очистки питьевой воды, ед. |  | 5 | 4 | 2 |  |  |
| Показатель 3 Количество построенных и реконструированных (модернизированных), капитально отремонтированных котельных, в том числе переведенных на природный газ, ед. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Показатель 4 Количество канализационных коллекторов, приведенных в надлежащее состояние, ед. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Показатель 5 Количество очистных сооружений, приведенных в надлежащее состояние и запущенных в работу, ед. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Показатель 6 Количество КНС, приведенных в надлежащее состояние, ед. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Показатель 7 Доля актуализированных схем теплоснабжения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием, % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатель 8 Доля актуализированных схем водоснабжения и водоотведения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием, %. |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатель 9 Уровень готовности объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду, %. |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатель 10 Доля лицевых счетов, обслуживаемых единой областной расчетной системой, % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатель 11 Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт, %. |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатель 12 Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ, электроэнергия) на 1 тыс. населения, тыс.руб./1 тыс.чел. |  | 3177,0 | 1952,1 | 1100,0 | 400,0 | 0,0 |
| Показатель 13 Количество технологических нарушений на объектах ЖКХ на 1 тыc. населения, ед./1 тыс.чел. |  | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,0 | 0,0 |
| Показатель 14 Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы «Проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы», ед. |  | 33* | 23 | 22 | 22 | 22 |
| Показатель 15 Количество отремонтированных подъездов многоквартирных домов, ед. |  | 728 | 816 | 466 | 466 | 466 |
| Показатель 16 Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями, %/ед. |  | 30/143 | 40/148 | 50/225 | 60/266 | 70/307 |

*Мероприятие реализуется Администрацией сельского поселения Воздвиженское за счет бюджета сельского поселения Воздвиженское

- Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации

с   учетом реализации Программы

Стратегией социально-экономического развития до 2020 года безусловным приоритетом определено создание условий для повышения уровня и качества жизни населения Клинского муниципального района.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Клинском муниципальном районе включило несколько основных этапов, в ходе которых решались задачи реформы системы платы за жилищно-коммунальные услуги, создания системы, гарантированной адресной социальной поддержки граждан, финансового оздоровления и модернизации организаций жилищно-коммунального хозяйства. Тем не менее, конечные цели реформы отрасли в Клинском муниципальном районе - это обеспечение надлежащего качества жилищно-коммунальных услуг, повышение надежности, энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, оптимизация расходов на производство и предоставление потребителям жилищных и коммунальных услуг (ресурсов) – на сегодняшний день во многом достигнуты.

К основному проблемному вопросу отрасли следует отнести значительный уровень износа основных фондов тепло-, водоснабжения и водоотведения. Износ основных фондов в сфере водоснабжения и водоотведения по состоянию на начало 2016 года составляет свыше 58 процентов, в том числе очистных сооружений канализации – более 70 процента.

В результате изношенного оборудования и сетей практически 
не уменьшается количество сбоев и аварий в системах тепло- и водоснабжения, которое составляет порядка 3,5 в год на 1 км сетей соответственно.

Устаревшая система коммунальной инфраструктуры не позволяет обеспечивать соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям. Неудовлетворительное качество питьевой воды – повышенное содержание железа в воде, характерно для Клинского муниципального района.

Еще одной проблемой является недостаток или полное отсутствие современных очистных сооружений в Клинском муниципальном районе.

Система теплоснабжения Клинского муниципального района это 57 котельные, 24 ЦТП   и 225,8 км тепловых сетей.

45 % тепловой энергии, необходимой для городских потребителей вырабатывается на ТЭЦ ООО "Энергоцентр". Жилые массивы - п.Майданово, Привокзальный, 2, 3, Центральный микрорайоны города имеют большую удаленность от источника теплоэнергии (ТЭЦ ООО "Энергоцентр") и поэтому имеются большие потери теплоэнергии в сетях. Производство теплоэнергии на ТЭЦ ведется на оборудовании с истекшем сроком службы.

В плане децентрализации производства тепловой энергии построены и запущены в работу 8 новых котельных, расположенных на ул.Победы (новая ЦРБ), ул.Слободская, Напруговская дорога, ул.Горького, ул.Московская, ул.Чернышевского, Пролетарский проезд, ул.Ленина.

Всех этих мероприятий недостаточно для улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг, так как вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях через изоляцию и с утечками теплоносителя из-за коррозии труб достигают 23,5  процента произведенной тепловой энергии, что эквивалентно сжиганию  20,947 тонн условного топлива в год (214,643 тыс. Гкал/год),  а большинство котельных в сельских населенных пунктах Клинского муниципального района требуют модернизации и замены оборудования.

Отсутствие заметных положительных результатов в улучшении технического состояния основных фондов и повышении эффективности функционирования системы коммунальной инфраструктуры связаны с острой нехваткой инвестиций.

Вызванный постоянным ростом расходов организаций коммунального комплекса рост тарифов на коммунальные услуги ведет к росту совокупного платежа граждан и увеличению задолженности. В целом по Клинскому муниципальному району величина задолженности населения в расчете на одного жителя превышает месячный платеж за предоставленные жилищно-коммунальные услуги в 2,3 раза. Динамика задолженности населения за оплату предоставленных услуг тепло-, водо-, электро-, газоснабжения, водоотведения, по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме негативно отражается на решении задач реформирования отрасли в целях улучшения системы жизнеобеспечения граждан.

Одной из приоритетных задач является повышение качества условий проживания населения в жилищном фонде Клинского муниципального района. Активная работа по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов проводится в районе начиная с 2008 года.

В целом за период с 2008 по 2016 год работы по капитальному ремонту были проведены на 405 многоквартирных жилых домах на общую сумму 2 568 104,27 тыс. руб.

Софинансирование собственников составило 436 023,15 тыс.руб., из местных бюджетов городских и сельских поселений было выделено 446 323,9 тыс.руб., софинансирование бюджета Московской области – 266 293,5 тыс. руб., средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства -1 419 463,71 тыс.руб.

Были выполнены работы по:

- утеплению и ремонту фасадов на 311 домах (119 утеплено);

- ремонту кровель 274 МКД;

- замена и модернизация лифтового оборудования 112 лифтов на 32 МКД;

- замена внутренних инженерных систем и коммуникаций – 310 МКД;

- установке общедомовых (коллективных) приборов учета и узлов управления -206 МКД;

- энергетическому обследованию домов - 211 МКД.

Важнейшим направлением реформирования жилищно-коммунального комплекса Клинского муниципального района, во многом определяющим успех его реализации, является проведение единой политики по осуществлению государственного контроля (надзора) за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг; использованием и сохранностью жилищного фонда; соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме; соответствием жилых, нежилых помещений, зданий, а также качества, порядка, норм и правил  предоставления коммунальных услуг установленным требованиям законодательства, энергетической эффективности, оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Актуальность разработки подпрограммы «Благоустройство и озеленение муниципальных территорий Клинского муниципального района на 2017-2021 гг.» очевидна. Улучшение внешнего облика района, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий и дорог, увеличение площадей зеленых насаждений и обустройство комфортных зон отдыха - все это является первоочередными задачами выполнения данной подпрограммы.

Природно-климатические условия Клинского муниципального района, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

Проблем, связанных с благоустройством района, немало, и одна из самых серьезных, требующих повышенного внимания, - внутриквартальные дороги. Износ асфальтобетонных покрытий внутриквартальных дорог и тротуаров в поселениях района составляет около 80% от общего количества, что подтверждается многочисленными жалобами жителей. Большой проблемой является отсутствие во дворах стоянок для личного автотранспорта, в результате автомобили стоят на газонах и детских площадках, затрудняют проезд спецтехники.

Зон отдыха, созданных на территории района, явно недостаточно. Назрела необходимость создания в поселениях района современного цветочного оформления, установки элементов вертикального озеленения, декоративного ограждения газонов, установки дополнительных скамеек и урн.

Особого внимания требуют детские и спортивные площадки.

Большой проблемой для поселений района является большое количество брошенных собак и кошек. Для решения этой проблемы необходимо проведение иммобилизации бродячих животных.

По-прежнему серьезную озабоченность вызывает проблема освещения населенных пунктов поселений. Необходимо планомерно проводить работу по восстановлению и реконструкции, существующих линий уличного освещения.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территории района.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселений необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

В соответствии с действующим законодательством, решением Совета депутатов поселений были утверждены «Нормы и правила по благоустройству территорий».  Принятие дополнительных нормативных правовых актов для достижения цели данной подпрограммы не требуется.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в благоустройстве поселений. Анализ проведен по целевым показателям подпрограммы, по результатам исследования которых, сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении подпрограммы.

## Муниципальная программа

## «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2017-2021 годы» соответствует приоритетам социально-экономического развития

## Российской Федерации на период до 2020 года,

## установленным Распоряжением Правительства Российской Федерации

## от 17.11.2008 № 1662-р, Федеральными законами от 25.12.2012 № 271-ФЗ,

## от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 07.12.2011 № 416-ФЗ

## «О водоснабжении и водоотведении», Закон Московской области № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области»

Муниципальная программа направлена на создание условий для дальнейшего развития и модернизации жилищно-коммунального комплекса Клинского муниципального района, позволяющих повысить качество предоставляемых услуг населению; на создание комфортных условий проживания населения на территории района.

2. Цели и задачи Программы

В соответствии с указанными выше основными направлениями реализации муниципальной программы сформулированы следующие основные цели:

Целью подпрограммы «Чистая вода» является гарантированное предоставление населению Клинского муниципального района услуг водоснабжения и водоотведения нормативного качества и в необходимом количестве.

Задачей данной подпрограммы являются увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой.

Целью подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» является обеспечение предоставления жилищно-коммунальных услуг населению нормативного качества.

Задачами данной подпрограммы являются:

-  Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

- Совершенствование системы управления жилищно-коммунального хозяйства

3. Перечень и описание подпрограмм, входящих в состав Программы

В состав муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Клинского муниципального района на 2017-2021 годы» и в целях решения ее основных задач входят следующие подпрограммы:

- «Чистая вода» (приложение № 1 к Программе);

- «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» (приложение № 2 к Программе);

- «Капитальный ремонт» (приложение № 3 к Программе);

- «Формирование современной городской среды» (приложение № 4 к Программе).

4. Механизм и планируемые результаты реализации Программы

Особенностью муниципальной программы является наличие мероприятий в разных сферах деятельности жилищно-коммунального хозяйства Клинского муниципального района.

Данная программа направлена на консолидацию финансовых ресурсов для строительства, реконструкции и ремонта объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Планируемые результаты от реализации муниципальной программы -  это улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг, снижение аварийности на объектах тепло-водоснабжения и водоотведения, повышение энергоэффективности и надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры Клинского муниципального района.

5. Финансирование Программы

Финансирование программы планируется с использованием бюджета Московской области, бюджетов городских и сельских поселений Клинского муниципального района, бюджета Клинского муниципального района, а также с привлечением внебюджетных источников.

6. Контроль и отчетность при реализации Программы

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Администрация Клинского муниципального района.

Отчетность при реализации программы осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Клинского муниципального района от 17.07.2013 № 1356 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Клинского муниципального района», с постановлением Администрации Клинского муниципального района от 29.08.2014 № 398-р «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке муниципальных программ».

Приложение № 1

к муниципальной программе «Содержание и развитие

жилищно-коммунального хозяйства Клинского

муниципального района» на 2017-2021годы

Паспорт подпрограммы «Чистая вода» муниципальной программы

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства

Клинского муниципального района» на 2017-2021 годы

| Заказчик подпрограммы |  | Администрация Клинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи подпрограммы |  | - Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017г. | 2018г. |  |  | 2019г. |  |  | 2020г. |  | 2021г. |  |
| Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой |  |  | 79,6 | 96 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2017-2021гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 |  | 2021 |  | Итого |
|  | Подпрограмма "Чистая вода" | Администрация Клинского муниципального района | Всего: в том числе: |  | 119801,99 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 119801,99 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 101489,16 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 101489,16 |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Клин |  | 15482,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 15482,0 |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Высоковск |  | 2830,83 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 2830,83 |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения Воздвиженское |  | * | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | * |
| Основные показатели реализации мероприятий подпрограммы |  |  |  |  | 2017 | 2018 |  |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |
| Показатель 1 Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, % |  |  |  |  | 79,6 | 96 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| Показатель 2 Количество построенных, реконструированных (модернизированных), капитально отремонтированных ВЗУ и станций очистки питьевой воды, ед. |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  | 2 |  |  |  | х |

*Мероприятие реализуется Администрациями сельских поселений за счет бюджетов сельских поселений.

Стратегией социально-экономического развития до 2020 года безусловным приоритетом определено создание условий для повышения уровня и качества жизни населения Клинского муниципального района. Устаревшая система коммунальной инфраструктуры не позволяет обеспечивать соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям. Неудовлетворительное качество питьевой воды – повышенное содержание железа в воде, характерно для Клинского муниципального района.

Целью подпрограммы «Чистая вода» является гарантированное предоставление населению Клинского муниципального района услуг водоснабжения и водоотведения нормативного качества и в необходимом количестве.

Задачей данной подпрограммы являются увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой в соответствии с нормами СаНиПин. Мероприятия, включенные в подпрограмму «Чистая вода» должны привести к достижению показателя обеспеченности населения питьевой водой до 100% к 2019 году. Для достижения указанного показателя необходимо построить, реконструировать (модернизировать), капитально отремонтировать 10 ВЗУ и станций очистки питьевой воды.

Для достижения целей и задач подпрограммы могут быть привлечены как бюджетные средства, так и внебюджетные источники финансирования мероприятий.

Приложение № 1

к подпрограмме «Чистая вода»

муниципальной программы «Содержание и развитие

жилищно-коммунального хозяйства Клинского муниципального района»

на 2017-2021 годы

Перечень мероприятий подпрограммы «Чистая вода»

муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства

Клинского муниципального района» на 2017-2021 годы

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
|  | Задача 1 Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой | Итого |  |  | 119801,99 | 119801,99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1. | Строительство (реконструкция, модернизация) объектов водоснабжения | Итого |  |  | 119801,99 | 119801,99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | средства бюджета Московской области |  |  | 101489,16 | 101489,16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин |  |  | 15482,0 | 15482,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Высоковск |  |  | 2830,83 | 2830,83 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1. | Реконструкция ВЗУ № 1 со строительством станции обезжелезивания воды, расположенного на ул.Папивина в г.Клин, Московская область | Итого | 2017г. |  | 91075,56 | 91075,56 |  |  |  |  | Администрация Клинского муниципального района | Ввод объекта в эксплуатацию объекта |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 80543,56 | 80543,56 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин |  |  | 10532,0 | 10532,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Строительство станции обезжелезивания на ВЗУ № 2 по адресу: Московская область, Клинский района, г.Высоковск, ул.Ленина, д.41 | Итого | 2017г. |  | 23751,3 | 23751,3 |  |  |  |  | Администрация Клинского муниципального района | Ввод объекта в эксплуатацию объекта |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 20945,6 | 20945,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Высоковск |  |  | 2830,83 | 2830,83 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования на скважине № 7325 | Итого | 2017г. |  | 4950,0 | 4950,0 |  |  |  |  | Администрация Клинского муниципального района | Ввод объекта в эксплуатацию объекта |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин |  |  | 4950,0 | 4950,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования на скважине п.Выголь Клинского района | Итого | 2017г. |  | * | * |  |  |  |  | Администрация сельского поселения Воздвиженское | Ввод объекта в эксплуатацию объекта |
|  |  | Средства бюджета сельского поселения Воздвиженское |  |  | 3230,0* | 3230,0 * |  |  |  |  |  |  |

*Мероприятие реализуется Администрацией сельских поселений за счет бюджета сельских поселений

Приложение № 2

к подпрограмме «Чистая вода»

муниципальной программы «Содержание и развитие

жилищно-коммунального хозяйства Клинского муниципального района»

на 2017-2021 годы

Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием подпрограммой

«Чистая вода» муниципальной программы

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Клинского муниципального района» на 2017-2021 годы

Муниципальный заказчик: Администрация Клинского муниципального района

Ответственный за выполнение мероприятия: Заместитель Руководителя Администрации Потлова А.М.

| N п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Годы строительства, реконструкции, капитального ремонта | Проектная мощность | Предельная стоимость объекта, тыс.руб. | Профинансировано тыс. руб. | Источники финансирования |  | финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1.1.1. | Реконструкция ВЗУ № 1 со строительством станции обезжелезивания воды, расположенного на ул.Папивина в г.Клин, Московская область | 2017г. | 8,0 тыс. м3/сут. | 91075,56 | 0,0 | Итого |  | 91075,56 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 80543,56 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского поселения Клин |  | 10532,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Строительство станции обезжелезивания на ВЗУ № 2 по адресу: Московская область, Клинский района, г.Высоковск, ул.Ленина, д41 | 2017г. | 4,0 тыс. м3/сут. | 23776,43 | 0,0 | Итого |  | 23776,43 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 20945,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского поселения Высоковск |  | 2830,83 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования на скважине № 7325 | 2017г. | 1,0 тыс. м3/сут. | 4950,0 | 0,0 | Итого |  | 4950,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского поселения Клин |  | 4950,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования на скважине п.Выголь Клинского района | 2017г | 0,24 тыс. м3/сут. | * | * | Итого |  | * |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета сельского поселения Воздвиженское |  | 3230,0 |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Содержание и развитие

жилищно-коммунального хозяйства Клинского

муниципального района» на 2017-2021 годы

Паспорт подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Клинского муниципального района» на 2017-2021 годы

| Заказчик подпрограммы |  | Администрация Клинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи подпрограммы |  | 1. Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017г. | 2018г. |  | 2019г. |  | 2020г. |  |  | 2021г. |  |
| Количество технологических нарушений на объектах ЖКХ на 1 тыс. населения |  |  | 0,02 | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Задачи подпрограммы |  | 2. Совершенствование системы управления жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017г. | 2018г. |  | 2019г. |  | 2020г. |  |  | 2021г. |  |
| Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ, электроэнергия) на 1 тыс. населения |  |  | 3177,0 | 1952,1 |  | 1100,0 |  | 400,0 |  |  | 0,0 |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2017-2021гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017г. | 2018г. |  | 2019г. |  | 2020г. | 2021г. |  | Итого |
|  | Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | Администрация Клинского муниципального района | Всего: в том числе: | 381385,6 | 293766,0 |  | 289600,0 |  | 291100,0 | 292100,0 |  | 1547951,6 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 79289,3 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 79289,3 |
|  |  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района | 17135,8 | 11766,0 |  | 6100,0 |  | 6100,0 | 6100,0 |  | 47201,8 |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 1160,5 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 1160,5 |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Высоковск | 800,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 800,0 |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения Зубовское | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 283000,0 | 282000,0 |  | 283500,0 |  | 285000,0 | 286000,0 |  | 1419500,0 |
| Основные показатели реализации мероприятий подпрограммы |  |  |  |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 | 2020 |  | 2021 |
| Задача 1 Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1 Количество отремонтированных объектов на территории военных городков в сфере ЖКХ |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Показатель 2 Количество построенных/реконструированных объектов на территории военных городков в сфере ЖКХ |  |  |  |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Показатель 3 Количество построенных и реконструированных (модернизированных), капитально отремонтированных котельных, в том числе переведенных на природный газ |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |
| Показатель 4 Количество канализационных коллекторов, приведенных в надлежащее состояние |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |
| Показатель 5 Количество очистных сооружений, приведенных в надлежащее состояние и запущенных в работу |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |
| Показатель 6 Количество КНС, приведенных в надлежащее состояние |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |
| Задача 2 Совершенствование системы управления жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1 Количество построенных и реконструированных (модернизированных), капитально отремонтированных котельных, в том числе переведенных на природный газ, ед. |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |
| Показатель 2 Количество канализационных коллекторов, приведенных в надлежащее состояние, ед. |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |
| Показатель 3 Количество очистных сооружений, приведенных в надлежащее состояние и запущенных в работу, ед. |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |
| Показатель 4 Количество КНС, приведенных в надлежащее состояние, ед. |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |
| Показатель 5 Доля актуализированных схем теплоснабжения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием, % |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |
| Показатель 6 Доля актуализированных схем водоснабжения и водоотведения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием, %. |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |
| Показатель 7 Уровень готовности объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду, %. |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |
| Показатель 8 Доля лицевых счетов, обслуживаемых единой областной расчетной системой, % |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |
| Показатель 9 Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт, %. |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |
| Показатель 10 Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ, электроэнергия) на 1 тыс. населения, тыс. руб./1 тыс.чел. |  |  |  |  | 3177,0 |  | 1952,1 |  | 1100,0 | 400,0 |  | 0,0 |
| Показатель 11 Количество технологических нарушений на объектах ЖКХ на 1 тыc. населения, ед./1 тыс.чел. |  |  |  |  | 0,02 |  | 0,01 |  | 0,01 | 0,0 |  | 0,0 |

Система теплоснабжения Клинского муниципального района это 57 котельные, 24 ЦТП   и 225,8 км тепловых сетей.

45 % тепловой энергии, необходимой для городских потребителей вырабатывается на ТЭЦ ООО "Энергоцентр". Жилые массивы - п.Майданово, Привокзальный, 2, 3, Центральный микрорайоны города имеют большую удаленность от источника теплоэнергии (ТЭЦ ООО "Энергоцентр") и поэтому имеются большие потери теплоэнергии в сетях. Производство теплоэнергии на ТЭЦ ведется на оборудовании с истекшем сроком службы.

В плане децентрализации производства тепловой энергии построены и запущены в работу 8 новых котельных, расположенных на ул.Победы (новая ЦРБ), ул.Слободская, Напруговская дорога, ул.Горького, ул.Московская, ул.Чернышевского, Пролетарский проезд, ул.Ленина.

Всех этих мероприятий недостаточно для улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг, так как вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях через изоляцию и с утечками теплоносителя из-за коррозии труб достигают 23,5  процента произведенной тепловой энергии, что эквивалентно сжиганию  20,947 тонн условного топлива в год (214,643 тыс. Гкал/год),  а большинство котельных в сельских населенных пунктах Клинского муниципального района требуют модернизации и замены оборудования.

Отсутствие заметных положительных результатов в улучшении технического состояния основных фондов и повышении эффективности функционирования системы коммунальной инфраструктуры связаны с острой нехваткой инвестиций.

Целью подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» является обеспечение предоставления жилищно-коммунальных услуг населению нормативного качества.

Задачами данной подпрограммы являются:

-  Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

- Совершенствование системы управления жилищно-коммунального хозяйства.

Планируемые результаты от реализации муниципальной программы -  это улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг, снижение аварийности на объектах тепло-водоснабжения и водоотведения, повышение энергоэффективности и надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры Клинского муниципального района.

Приложение № 1

к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

муниципальной программы «Содержание и развитие

жилищно-коммунального хозяйства Клинского муниципального района»

на 2017-2021 годы

Перечень мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства

Клинского муниципального района» на 2017-2021 годы

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия | Результаты выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |  |  |
| 1. | Задача 1 Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | Итого |  |  | 1487415,6 | 326515,6 | 288100,0 | 289600,0 | 291100,0 | 292100,0 | Администрация Клинского муниципального района |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 25289,3 | 25289,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района |  |  | 40665,8 | 16265,8 | 6100,0 | 6100,0 | 6100,0 | 6100,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета гп Клин |  |  | 1160,5 | 1160,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета гп Высоковск |  |  | 800,0 | 800,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 1419500,0 | 283000,0 | 282000,0 | 283500,0 | 285000,0 | 286000,0 |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | Итого | 2017-2021 |  | 1454424,9 | 293524,9 | 288100,0 | 289600,0 | 291100,0 | 292100,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района |  |  | 34124,9 | 9724,9 | 6100,0 | 6100,0 | 6100,0 | 6100,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Высоковск |  |  | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 1419500,0 | 283000,0 | 282000,0 | 283500,0 | 285000,0 | 286000,0 |  |  |
| 1.1.1. | Перекладка водопроводных сетей | Итого | 2017-2021 |  | 8000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района |  |  | 8000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |  |  |
| 1.1.2. | Ремонт и замена тепловых сетей | Итого | 2017-2021 |  | 16 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района |  |  | 16 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |  |  |
| 1.1.3. | Осуществление строительного контроля над объектами | Итого | 2017-2021 |  | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района |  |  | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 1.1.4. | Содержание и ремонт основных фондов | Итого | 2017-2021 |  | 702500,0 | 139500,0 | 140000,0 | 140500,0 | 141000,0 | 141500,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 702500,0 | 139500,0 | 140000,0 | 140500,0 | 141000,0 | 141500,0 |  |  |
| 1.1.5. | Приобретение, поставка, монтаж, ввод в эксплуатацию оборудования на ЦТП-14 г.Клин | Итого | 2017 |  | 3999,3 | 3999,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района |  |  | 3999,3 | 3999,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.6. | Приобретение материалов для перекладки сетей водоснабжения и водоотведения | Итого | 2017 |  | 1740,8 | 1740,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района |  |  | 1740,8 | 1740,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.7. | Установка станции управления насосами с гидравлической наладкой тепловых сетей на объекты теплоснабжения г.Высоковск Клинского района | Итого | 2017 |  | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета гп Высоковск |  |  | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.8. | Ремонт котлов на котельной г.Клин, ул.Мечникова | Итого | 2017 |  | 2971,7 | 2971,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района |  |  | 2971,7 | 2971,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.9 | Ремонт котлов на котельной п.Чайковского | Итого | 2017 |  | 913,1 | 913,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района |  |  | 913,1 | 913,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.10 | Подготовка объектов ЖКХ к осенне- зимнему периоду | Итого | 2017-2021 гг |  | 717000,0 | 143500,0 | 142000,0 | 143000,0 | 144000,0 | 144500,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 717000,0 | 143500,0 | 142000,0 | 143000,0 | 144000,0 | 144500,0 |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Строительство (реконструкция, модернизация) объектов коммунальной инфраструктуры | Итого | 2017 |  | 32990,7 | 32990,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 25289,3 | 25289,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района |  |  | 6540,9 | 6540,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин |  |  | 1160,5 | 1160,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внбюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.1. | Строительство котельной, д.Решоткино Клинского муниципального района | Итого | 2017 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внбюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.2. | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на водозаборном узле по адресу: городское поселение Клин Клинского муниципального района военный городок Клин-5 | Итого | 2017 |  | 14440,0 | 14440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 13718,0 | 13718,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин |  |  | 722,0 | 722,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.3. | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на водозаборном узле по адресу: городское поселение Клин Клинского муниципального района военный городок Клин-7 п. Марков Лес | Итого | 2017 |  | 8769,8 | 8769,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 8331,3 | 8331,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин |  |  | 438,5 | 438,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.4. | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания ул.Луговая, д.Зубово | Итого | 2017 |  | 3600,0 | 3600,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 3240,0 | 3240,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района |  |  | 360,0 | 360,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Замена аварийного участка напорного канализационногоколлектора | Итого | 2017 |  | 6180,9 | 6180,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района |  |  | 6180,9 | 6180,9 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 Совершенствование системы управления жилищно-коммунального хозяйства | Итого | 2017-2021 |  | 60536,0 | 54870,0 | 5666,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 54 000,0 | 54 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района |  |  | 6536,0 | 870,0 | 5666,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Высоковск |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета сельского поселения Зубовское |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 Совершенствование системы управления жилищно-коммунального хозяйства | Итого | 2017-2021 |  | 6536,0 | 870,0 | 5666,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района |  |  | 6536,0 | 870,0 | 5666,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Высоковск |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета сельского поселения Зубовское |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.1. | Проведение мероприятий по обеспечению муниципальных гарантий исполнения договоров уступки права требования с ООО «Газпром межрегионгаз Москва» и ГУП МО «Мособлгаз» | Итого | 2017 |  | 5666,0 | 0,0 | 5666,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района |  |  | 5666,0 | 0,0 | 5666,0 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения | Итого | 2017 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Высоковск |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета сельского поселения Зубовское |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.3. | Актуализация схем теплоснабжения | Итого | 2017 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Высоковск |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета сельского поселения Зубовское |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.4. | Комплекс мер по соблюдению платежной дисциплины: внедрение ЕРКЦ, работа с потребителями, претензионная работа |  | 2017-2021 |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.1.5. | Экспертиза промышленной безопасности зданий котельных | Итого | 2017 |  | 870,0 | 870,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района |  |  | 870,0 | 870,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.6. | «Организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в том числе неисполнения теплоснабжающими организациями своих обязательств по погашению задолженности за электрическую энергию» | Итого | 2017 |  | 54000,0 | 54000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 54000,0 | 54000,0 |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

муниципальной программы «Содержание и развитие

жилищно-коммунального хозяйства Клинского муниципального района»

на 2017-2021 годы

Адресный перечень объектов,

финансирование которых предусмотрено мероприятием подпрограммой

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Клинского муниципального района»

на 2017-2021 годы

Муниципальный заказчик: Администрация Клинского муниципального района

Ответственный за выполнение мероприятия: Заместитель Руководителя Администрации Потлова А.М.

| N п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Годы строительства, реконструкции, капитального ремонта | Проектная мощность | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано тыс. руб. | Источники финансирования |  | финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1.1.5. | Приобретение, поставка, монтаж, ввод в эксплуатацию оборудования на ЦТП-14 г.Клин | 2017г. |  | 3999,3 | 0,0 | Итого | 3999,3 | 3999,3 |  |  |  |  | 3999,3 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района | 3999,3 | 3999,3 |  |  |  |  | 3999,3 |
| 1.1.6. | Установка станции управления насосами с гидравлической наладкой тепловых сетей на объекты теплоснабжения г.Высоковск Клинского района | 2017г. |  | 800,0 | 0,0 | Итого | 800,0 | 800,0 |  |  |  |  | 800,0 |
|  |  |  |  | 800,0 | 0,0 | Средства бюджета городского поселения Высоковск | 800,0 | 800,0 |  |  |  |  | 800,0 |
| 1.1.7. | Ремонт котлов на котельной г.Клин, ул.Мечникова | 2017г. |  | 2971,7 | 0,0 | Итого | 2971,7 | 2971,7 |  |  |  |  | 2971,7 |
|  |  |  |  | 2971,7 | 0,0 | Средства бюджета Клинского муниципального района | 2971,7 | 2971,7 |  |  |  |  | 2971,7 |
| 1.1.8 | Ремонт котлов на котельной п.Чайковского | 2017г. |  | 913,1 | 0,0 | Итого | 913,1 | 913,1 |  |  |  |  | 913,1 |
|  |  |  |  | 913,1 | 0,0 | Средства бюджета Клинского муниципального района | 913,1 | 913,1 |  |  |  |  | 913,1 |
| 1.2.2. | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на водозаборном узле по адресу: городское поселение Клин Клинского муниципального района военный городок Клин-5 | 2017г | 1560м3/ сут. | 14440,0 | 0,0 | Итого | 14440,0 | 14440,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13718,0 |  | Средства бюджета Московской области | 13718,0 | 13718,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 722,0 |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 722,0 | 722,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на водозаборном узле по адресу: городское поселение Клин Клинского муниципального района военный городок Клин-7 п. Марков Лес | 2017г | 600м3/сут. | 8769,8 | 0,0 | Итого | 8769,8 | 8769,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8331,3 |  | Средства бюджета Московской области | 8331,3 | 8331,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 438,5 |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 438,5 | 438,5 |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания п.Зубово (луговая) | 2017г | 16м3/сут. | 3600,0 | 0,0 | Итого |  | 3600,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3240,0 |  | Средства бюджета Московской области |  | 3240,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 360,0 |  | Средства бюджета Клинского муниципального района |  | 360,0 |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Содержание и развитие

жилищно-коммунального хозяйства Клинского

муниципального района» на 2017 – 2021 годы

Паспорт подпрограммы «Капитальный ремонт и содержание жилищного фонда»

муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства

Клинского муниципального района» на 2017-2021 годы

| Заказчик подпрограммы |  | Администрация Клинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи подпрограммы |  | - Выполнение планов реализации региональной программы капитального ремонта Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017г. | 2018г. |  | 2019г. |  | 2020г. |  |  | 2021г. |  |
| Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы «Проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы» |  |  |  | 87* | 23 |  | 22 |  | 22 |  |  | 22 |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2017-2021гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017г. | 2018г. |  | 2019г. |  | 2020г. | 2021г. |  | Итого |
|  | Подпрограмма «Капитальный ремонт» | Администрация Клинского муниципального района | Всего: в том числе: |  | 163752,0 | 30849,7 |  | 30849,7 |  | 30849,7 | 30849,7 |  | 287150,8 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 45418,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 45418,0 |
|  |  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района |  | 37662,6 | 29745,2 |  | 29745,2 |  | 29745,2 | 29745,2 |  | 156643,4 |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Клин |  | 11770,1 | 1104,5 |  | 1104,5 |  | 1104,5 | 1104,5 |  | 16188,1 |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Решетниково |  | 806,3 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 806,3 |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 68095,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 68095,0 |
| Основные показатели реализации мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |  | 2017г. |  | 2018г. |  | 2019г. | 2020г. |  | 2021г. |
| Показатель 1 Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы «Проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы», ед. |  |  |  |  |  | 87 |  | 23 |  | 22 | 22 |  | 22 |
| Показатель 2 Количество отремонтированных подъездов многоквартирных домов, ед. |  |  |  |  |  | 728 |  | 816 |  | 466 | 466 |  | 466 |

Одной из приоритетных задач подпрограммы является повышение качества и условий проживания населения в жилищном фонде Клинского муниципального района.

В целом за период с 2008 по 2016 год работы по капитальному ремонту были проведены на 405 многоквартирных жилых домах на общую сумму 2 568 104,27 тыс. руб.

Софинансирование собственников составило 436 023,15 тыс.руб., из местных бюджетов городских и сельских поселений было выделено 446 323,9 тыс.руб., софинансирование бюджета Московской области – 266 293,5 тыс. руб., средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства -1 419 463,71 тыс.руб.

Были выполнены работы по:

- утеплению и ремонту фасадов на 311 домах (119 утеплено);

- ремонту кровель 274 МКД;

- замена и модернизация лифтового оборудования 112 лифтов на 32 МКД;

- замена внутренних инженерных систем и коммуникаций – 310 МКД;

- установке общедомовых (коллективных) приборов учета и узлов управления -206 МКД;

- энергетическому обследованию домов - 211 МКД.

Важнейшим направлением реформирования жилищно-коммунального комплекса Клинского муниципального района, во многом определяющим успех его реализации, является проведение единой политики по осуществлению государственного контроля (надзора) за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг; использованием и сохранностью жилищного фонда; соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме; соответствием жилых, нежилых помещений, зданий, а также качества, порядка, норм и правил  предоставления коммунальных услуг установленным требованиям законодательства, энергетической эффективности, оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов.

В 2017 году в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт и содержание жилищного фонда» продолжается реализация мероприятий, направленных на улучшение комфортности проживаний граждан в многоквартирных домах на территории Клинского муниципального района. С началом реализации подпрограммы приоритетным направлением стала синхронизация капитального ремонта общего имущества МКД с работами по текущему ремонту подъездов в многоквартирных домах.

Приложение № 1

к подпрограмме «Содержание и ремонт жилищного фонда»

муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства

Клинского муниципального района» на 2017 – 2021 годы

Перечень мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт и содержание жилищного фонда»

муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства

Клинского муниципального района» на 2017-2021 годы

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |  |  |
| 1. | Задача 1 Выполнение планов реализации региональной программы капитального ремонта Московской области | Итого | 2017-2021 |  | 287150,8 | 163752,0 | 30849,7 | 30849,7 | 30849,7 | 30849,7 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района |  |  | 156643,4 | 37662,6 | 29745,2 | 29745,2 | 29745,2 | 29745,2 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин |  |  | 16188,1 | 11770,1 | 1104,5 | 1104,5 | 1104,5 | 1104,5 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 45418,0 | 45418,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Решетниково |  |  | 806,3 | 806,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 68 095,0 | 68 095,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Ремонт жилищного фонда | Итого | 2017-2021 |  | 160408,8 | 37010,0 | 30849,7 | 30849,7 | 30849,7 | 30849,7 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района |  |  | 154512,4 | 35531,6 | 29745,2 | 29745,2 | 29745,2 | 29745,2 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин |  |  | 5218,1 | 800,1 | 1104,5 | 1104,5 | 1104,5 | 1104,5 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Решетниково |  |  | 678,3 | 678,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1. | Взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за помещения, которые находятся в муниципальной собственности | Итого | 2017-2021 |  | 155335,1 | 31936,3 | 30849,7 | 30849,7 | 30849,7 | 30849,7 | Администрация Клинского муниципального района |  |
|  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района |  |  | 150117,0 | 31136,2 | 29745,2 | 29745,2 | 29745,2 | 29745,2 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин |  |  | 5218,1 | 800,1 | 1104,5 | 1104,5 | 1104,5 | 1104,5 |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда | Итого | 2017-2021гг. |  | 5073,7 | 5073,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района |  |  | 4395,4 | 4395,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Решетниково |  |  | 678,3 | 678,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городских и сельских поселений Клинского муниципального района | Итого | 2017-2021гг. |  | 126742,0 | 126742,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 45418,0 | 45418,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района |  |  | 2131,0 | 2131,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин |  |  | 10970,0 | 10970,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Решетниково |  |  | 128,0 | 128,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 68095,0 | 68095,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятия по обеспечению выполнения текущего ремонта подъездов организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами | Итого | 2017-2021гг. |  | 126742,0 | 126742,0 | - | - | - | - | Управляющие компании Клинского муниципального района |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 45418,0 | 45418,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Клинского муниципального района |  |  | 2131,0 | 2131,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин |  |  | 10970,0 | 10970,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Решетниково |  |  | 128,0 | 128,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 68095,0 | 68095,0 |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Содержание и развитие

жилищно-коммунального хозяйства Клинского

муниципального района» на 2017-2021годы

Паспорт подпрограммы «Формирование современной городской среды»

муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства

Клинского муниципального района» на 2017-2021 годы

| Заказчик подпрограммы |  | Администрация Клинского муниципального района, Администрации городских и сельских поселений, входящих в состав Клинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи подпрограммы |  | 1.Обеспечение чистоты и порядка муниципальных территорий, формирование облика городов и поселков Клинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017г. |  | 2018г. |  | 2019г. |  |  | 2020г. |  | 2021г. |  |
| Площадь благоустроенных территорий М2 |  |  | 4800 |  | 4850 |  | 4900 |  |  | 4950 |  | 5000 |  |
| Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями % |  |  | 30 |  | 40 |  | 50 |  |  | 60 |  | 70 |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2017-2021г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017г. |  | 2018г. |  | 2019г. | 2020г. |  | 2021г. |  | Итого |
|  | Подпрограмма Благоустройство и озеленение муниципальных территорий Клинского муниципального района | Администрация Клинского муниципального района | Всего: в том числе: | 293087,3 |  | 251017,4 |  | 175857,7 | 179021,7 |  | 182194,7 |  | 1081178,8 |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 18593,2 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 18593,2 |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 274494,1 |  | 251017,4 |  | 175857,7 | 179021,7 |  | 182194,7 |  | 1062585,6 |
| Основные показатели реализации мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |  | 2017г. |  | 2018г. | 2019г. |  | 2020г. |  | 2021г. |
| Показатель 1 Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями, %/ед. |  |  |  |  |  | 30/143 |  | 40/148 | 50/225 |  | 60/266 |  | 70/307 |

Подпрограмма «Формирование современной городской среды» направлена на улучшение внешнего облика района, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий и дорог, увеличение площадей зеленых насаждений и обустройство комфортных зон отдыха - все это является первоочередными задачами выполнения данной подпрограммы.

Проблем, связанных с благоустройством района, немало, и одна из самых серьезных, требующих повышенного внимания, - внутриквартальные дороги. Износ асфальтобетонных покрытий внутриквартальных дорог и тротуаров в поселениях района составляет около 80% от общего количества, что подтверждается многочисленными жалобами жителей. Большой проблемой является отсутствие во дворах стоянок для личного автотранспорта, в результате автомобили стоят на газонах и детских площадках, затрудняют проезд спецтехники.

Зон отдыха, созданных на территории района, явно недостаточно. Назрела необходимость создания в поселениях района современного цветочного оформления, установки элементов вертикального озеленения, декоративного ограждения газонов, установки дополнительных скамеек и урн.

Особого внимания требуют детские и спортивные площадки.

Большой проблемой для поселений района является большое количество брошенных собак и кошек. Для решения этой проблемы необходимо проведение иммобилизации бродячих животных.

По-прежнему серьезную озабоченность вызывает проблема освещения населенных пунктов поселений. Необходимо планомерно проводить работу по восстановлению и реконструкции, существующих линий уличного освещения.

В связи с определением комплекса проблемных вопросов в сфере благоустройства были определены цели и задачи подпрограммы - обеспечение чистоты и порядка муниципальных территорий, формирование облика городов и поселков Клинского муниципального района.

Приложение № 1

к подпрограмме «Благоустройство и озеленение

муниципальных территорий Клинского муниципального района»

муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-

коммунального хозяйства Клинского муниципального района»

на 2017-2021 годы

Перечень мероприятий подпрограммы «Формирование современной городской среды»

муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства

Клинского муниципального района» на 2017-2021 годы

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* 2014 г | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |  |  |
| 1. | Задача 1 Обеспечение чистоты и порядка муниципальных территорий, формирование облика городов и поселков Клинского муниципального района | Итого | 2017-2021гг |  | 1081178,8 | 293087,3 | 251017,4 | 175857,7 | 179021,7 | 182194,7 | Администрация Клинского муниципального района | Создание безопасной, удобной и привлекательной среды в местах общего пользования и на муниципальных территориях |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2017 г. |  | 18593,2 | 18593,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 2017-2021гг |  | 1062585,6 | 274494,1 | 251017,4 | 175857,7 | 179021,7 | 182194,7 |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение чистоты и порядка муниципальных территорий | Итого | 2017-2021гг |  | 1076179,0 | 288087,5 | 251017,4 | 175857,7 | 179021,7 | 182194,7 |  |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 13593,4 | 13593,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 2017-2021гг |  | 1062585,6 | 274494,1 | 251017,4 | 175857,7 | 179021,7 | 182194,7 |  |  |
| 1.1.1. | Благоустройство мест общего пользования | Итого | 2017-2021гг |  | 483915,9 | 154715,8 | 136632,1 | 63180,0 | 64189,0 | 65199,0 |  |  |
|  | В том числе: | Средства бюджета городского поселения Клин | 2017-2021гг |  | 483915,9 | 154715,8 | 136632,1 | 63180,0 | 64189,0 | 65199,0 |  |  |
| 1.1.1.1 | Обеспечение выполнения работ по благоустройству в рамках муниципального задания МБУ «Городское хозяйство» |  |  |  | 307690,6 | 58690,6 | 60 000,0 | 62 000,0 | 63 000,0 | 64 000,0 |  |  |
| 1.1.1.2 | Мероприятия по строительству и благоустройству пешеходной зоны |  |  |  | 159082,1 | 83 621,0 | 75461,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.3 | Ремонт шахтных колодцев |  |  |  | 5 031,3 | 1 031,3 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |  |
| 1.1.1.4 | Приобретение материалов в целях благоустройства |  |  |  | 78,6 | 78,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.5 | Выполнение работ по благоустройству |  |  |  | 2500,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.6 | Оплата за потребленный газ |  |  |  | 901,0 | 162,0 | 171,0 | 180,0 | 189,0 | 199,0 |  |  |
| 1.1.1.7 | Содержание имущества |  |  |  | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.8 | Приобретение Новогодних украшений |  |  |  | 8602,3 | 8602,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.2. | Озеленение мест общего пользования | Итого | 2017-2021гг |  | 132349,20 | 22349,20 | 26000,0 | 27000,0 | 28000,0 | 29000,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 2017-2021гг |  | 132349,20 | 22349,20 | 26000,0 | 27000,0 | 28000,0 | 29000,0 |  |  |
| 1.1.3. | Содержание и ремонт сетей уличного освещения. | Итого | 2017-2021гг |  | 79000,0 | 15000,0 | 16000,0 | 16000,0 | 16000,0 | 16000,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 2017-2021гг |  | 79000,0 | 15000,0 | 16000,0 | 16000,0 | 16000,0 | 16000,0 |  |  |
| 1.1.4. | Оплата за электроэнергию, потребляемую для уличного освещения | Итого | 2017-2021гг |  | 192500,0 | 38500,0 | 38500,0 | 38500,0 | 38500,0 | 38500,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 2017-2021гг |  | 192500,0 | 38500,0 | 38500,0 | 38500,0 | 38500,0 | 38500,0 |  |  |
| 1.1.5. | Приобретение энергосберегающих ламп для уличного освещения. | Итого | 2017-2021гг |  | 7709,2 | 3854,6 | 3854,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 2017-2021гг |  | 7709,2 | 3854,6 | 3854,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.6. | Мероприятие по обустройству и содержанию внутриквартальных дорог в том числе Обустройство парковок общего пользования | Итого | 2017-2021гг |  | 63923,6 | 13923,6 | 11000,0 | 12000,0 | 13000,0 | 14000,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 2017-2021гг |  | 63923,6 | 13923,6 | 11000,0 | 12000,0 | 13000,0 | 14000,0 |  |  |
| 1.1.7 | Обустройство пешеходных дорожек | Итого | 2017-2021гг |  | 1040,5 | 1040,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 2017-2021гг |  | 1040,5 | 1040,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.8. | Благоустройство территорий городских и сельских поселений Клинского муниципального района Московской области в части защиты территорий муниципального образования от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных | Итого | 2017-2021гг |  | 30551,7 | 6188,9 | 6090,7 | 6090,7 | 6090,7 | 6090,7 | МКУ «Клинская СПРЧБЖ» | Предотвращение случаев заболевания бешенством людей и животных |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 2017-2021гг |  | 30551,7 | 6188,9 | 6090,7 | 6090,7 | 6090,7 | 6090,7 |  |  |
| 1.1.9 | Устройство асфальтобетонного покрытия внутриквартального проезда к ФОК по адресу: г.Клин, ул.Клинская, д.44 | Итого | 2017-2021гг |  | 1535,9 | 1535,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 2017-2021гг |  | 1535,9 | 1535,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.10. | Мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий | Итого | 2017-2021гг |  | 52760,4 | 12760,4 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 72,9 | 72,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин |  |  | 52687,5 | 12687,5 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |  |  |
| 1.1.11 | Контроль качества ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Итого | 2017-2021гг |  | 15474,0 | 2800,0 | 2940,0 | 3087,0 | 3242,0 | 3405,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин | 2017-2021гг |  | 15474,0 | 2800,0 | 2940,0 | 3087,0 | 3242,0 | 3405,0 |  |  |
| 1.1.12 | Мероприятия по подготовке к празднованию 700-летия г.Клина | Итого | 2017г. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.13 | Приобретение техники для нужд благоустройства территорий городского поселения Клин Клинского муниципального района | Итого | 2017г. |  | 8418,6 | 8418,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 6520,5 | 6520,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Клин |  |  | 1898,1 | 1898,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.14 | Изготовление и установка памятника, посвященного 700-летию г.Клин по адресу: г.Клин, сквер по улице Советская площадь, дом 20 и дом 29/2 | Итого | 2017г. |  | 7000,0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 7000,0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, сложившихся в 2016 году | Итого: | 2017г. |  | 4999,8 | 4999,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2017г. |  | 4999,8 | 4999,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2.1. | Субсидия из бюджета Московской области на оплату кредиторской задолженности за выполненные аварийно-восстановительные работы, связанные с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации в части восстановления объектов жизнеобеспечения, коммунальной и инженерной инфраструктуры на территории Клинского муниципального района | Итого: | 2017г. |  | 4999,8 | 4999,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2017г. |  | 4999,78 | 4999,78 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Приложение № 6

к муниципальной программе «Содержание и развитие жилищно-

коммунального хозяйства Клинского муниципального района»

на 2017-2021 годы

Форма планируемых результатов муниципальной программы

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Клинского муниципального района» на 2017-2021 годы

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) |  | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Клинского муниципального района, бюджеты городских и сельских поселений | Другие источники |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Подпрограмма «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой | 18312,83 | 101489,16 | Показатель 1 Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой | процент | 79,6 | 79,6 | 96 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Показатель 2 Количество построенных, реконструированных (модернизированных), капитально отремонтированных ВЗУ и станций очистки питьевой воды | ед. | 1 | 5 | 4 | 2 |  |  |
| Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 1 Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | 49162,3 | 1498789,3 | Показатель 1 Количество отремонтированных объектов на территории военных городков в сфере ЖКХ | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Показатель 2 Количество построенных/реконструированных объектов на территории военных городков в сфере ЖКХ | ед. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Показатель 3 Количество построенных и реконструированных (модернизированных), капитально отремонтированных котельных, в том числе переведенных на природный газ | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | Показатель 4 Количество канализационных коллекторов, приведенных в надлежащее состояние | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | Показатель 5 Количество очистных сооружений, приведенных в надлежащее состояние и запущенных в работу | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | Показатель 6 Количество КНС, приведенных в надлежащее состояние | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | Показатель 7 Уровень готовности объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Показатель 8 Количество технологических нарушений на объектах ЖКХ на 1 тыс. населения | ед./1 тыс. чел. | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,0 | 0,0 |
|  | Задача 2 Совершенствование системы управления жилищно-коммунального хозяйства | 173637,8 | 113513,0 | Показатель 1 Доля актуализированных схем теплоснабжения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Показатель 2 Доля актуализированных схем водоснабжения и водоотведения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Показатель 3 Доля лицевых счетов, обслуживаемых единой областной расчетной системой | %/шт. | 96,59/46387 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Показатель 4 Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт | процент | 70,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Показатель 5 Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ, электроэнергия) на 1 тыс. населения | тыс. руб./ 1 тыс.чел. | 5040,0 | 3177,0 | 1952,1 | 1100,0 | 400,0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Капитальный ремонт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Задача 1 Выполнение планов реализации региональной программы капитального ремонта Московской области | 173637,8 | 113513,0 | Показатель 1 Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы «Проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы» | единицы | 32 | 87* | 23 | 22 | 22 | 22 |
|  |  |  |  | Показатель 2 Количество отремонтированных подъездов многоквартирных домов | ед. | 248 | 728 | 816 | 466 | 466 | 466 |
| Подпрограмма «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Задача 1 Обеспечение чистоты и порядка муниципальных территорий в соответствии с нормативными документами, формирование облика городов и поселков Клинского муниципального района | 1062585,6 | 18593,2 | Показатель 1 Площадь благоустроенных территорий | кв.м. | 4700 | 4800 | 4850 | 4900 | 4950 | 5000 |
|  |  |  |  | Показатель 2 Площадь содержания озелененных территорий (газоны, цветники) | га | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 |
|  |  |  |  | Показатель 3 Общая протяженность линий уличного освещения | км | 804 | 804,8 | 805,6 | 806,2 | 807,0 | 807,5 |
|  |  |  |  | Показатель 4 Площадь внутриквартальных дорог, в отношении которых проведен ремонт | км | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 |
|  |  |  |  | Показатель 5 Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | %/ед. | 18 | 30/143 | 40/148 | 50/225 | 60/266 | 70/307 |
|  |  |  |  | Показатель 6 Количество обустроенных детских игровых площадок | ед | 4 | 4 | ** | ** | ** | ** |
|  |  |  |  | Показатель 7 Количество безнадзорных животных, в отношении которых проведены комплексные профилактические мероприятия | единицы | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |

*В том числе 29 МКД – в рамках реализации краткосрочных планов капитального ремонта прошлых лет, выполнение которых перенесено на 2017 год.

** Значения будут уточнены после утверждения планов по установке детских игровых площадок по программе Губернатора Московской области.