А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.03.2018
241


№

г. Клин

Московская область
О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса городского округа Клин» 
на 2017-2021 годы

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Клин» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением Администрации Клинского муниципального района от 27.12.2016 №3622 (в редакции постановлений Администрации Клинского муниципального района от 14.12.2017 № 3130, от 26.01.2018 №193) и изложить ее в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Серп и молот» и на информационном сайте Администрации городского округа Клин.

Глава городского округа Клин                                                             А.Д. Сокольская
Группа подготовки:                                                                               С.В. Гурцева
                 Е.А. Бердников
                                                                                                                 В.В. Кондратьев  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Л.Н. Богомолова

Э.Ю. Каплун

Разослано:

в дело-3

Гурцева С.В.-1
ФЭУ-2

г.п.Клин-1

Потапова Л.В.-1
	Утверждена

постановлением Администрации

Клинского муниципального района

27.12.2016   №   3622
в ред. пост. от 14.12.2017 № 3130 
26.01.2018 № 193

28.03.2018    №    241
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного

комплекса городского округа Клин» 

на 2017-2021 годы

П А С П О Р Т

муниципальной программы «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса городского округа Клин»

на 2017-2021 годы

	
	
	
	
	
	
	

	Координатор муниципальной программы
	Заместитель Главы городского округа Клин В.В.Кондратьев

	Муниципальный заказчик муниципальной программы
	Администрация городского округа Клин  

	Цели муниципальной программы
	Обеспечение устойчивого функционирования дорожно-транспортного комплекса

	Перечень подпрограмм
	1. Пассажирский транспорт общего пользования.



	
	2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования.


	
	3. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования 

	
	4. Строительство автомобильных дорог общего пользования, городских улиц.

	
	5. Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети.


	
	6. Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства 




	Источники финансирования муниципальной программы,
	Расходы (тыс. рублей)

	в том числе по годам:
	Всего
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год

	Всего, в том числе по годам:


	1 316 571,7
	331496,4
	292 434,3
	227052,0
	231389,0
	237745,0

	Средства бюджета Московской области


	171 901,3
	120474,3
	51 427,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Средства федерального бюджета
	8 452,7
	8452,7
	0
	0
	0
	0

	Средства бюджета Клинского муниципального района


	416 374,9
	57090,6
	84 695,3
	91593,0
	90850,0
	92146,0

	Средства бюджета городского поселения Клин


	717 623,1
	143417,1
	152 609,0
	135459,0
	140539,0
	145599,0

	Средства бюджета городского поселения 

Решетниково
	4 419,7
	2061,7
	2 358,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Средства бюджета городского поселения 

Высоковск
	1 345,0
	0,0
	1 345,0
	0,0
	0,0
	0,0


1. Характеристика проблемы и прогноз развития дорожно-транспортного         комплекса с учетом реализации Программы

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Клин» (далее - Программа) разработана в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Клин и направлена на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития городского округа Клин в сфере дорожно-транспортного комплекса. 

Дорожно-транспортный комплекс является составной частью производственной инфраструктуры городского округа Клин. Его устойчивое и эффективное развитие - необходимое условие обеспечения темпов экономического роста и повышения качества жизни населения.

Маршрутная сеть Клинского муниципального района в период с 2016 по 2017 годы активно и динамично развивалась. В настоящее время реестр маршрутов регулярных перевозок включает 64 автобусных маршрутов общей протяженностью более 3 тыс. км. Транспортное обслуживание населения осуществляют 150 автобусов.

Основу транспортной инфраструктуры составляют автомобильные дороги. 
По состоянию на 01.01.2018 г. насчитывается 1382,92 км автомобильных дорог, из них в государственной собственности Московской – 587,8 км, в федеральной собственности - 90,2 км, в муниципальной собственности – 704,92 км.
Вместе с тем, состояние дорожно-транспортного комплекса не соответствует потребностям социально-экономического развития округа, существует дефицит пропускных способностей автомобильных дорог. 

К основным проблемам развития дорожно-транспортного комплекса в настоящее время можно отнести:

отставание темпов развития транспортной инфраструктуры от темпов социально-экономического развития округа;

снижение безопасности транспортных процессов, в первую очередь дорожного движения.
Несмотря на принятые в последнее время меры по повышению безопасности дорожного движения, ее уровень остается очень низким.  

В 2017 году на улицах и автодорогах Клинского муниципального района произошло 154 ДТП, в которых погибло 39 человек (25,77 случаев на 100 тысяч населения), что выше, чем в целом по Российской Федерации.

Высокие темпы прироста транспортного парка создают дополнительные предпосылки осложнения дорожно-транспортной обстановки. Основной рост транспортного парка приходится на индивидуальных владельцев транспортных средств - физических лиц. Именно эта категория участников движения сегодня определяет, и в будущем будет определять, порядок на дорогах. 

Основные усилия в рамках Программы будут сконцентрированы на обеспечении нормативного содержания и ремонта транспортной инфраструктуры, обеспечении доступности качественных транспортных услуг для населения, повышении безопасности дорожного движения.
Комплексный подход к решению проблем дорожно-транспортного комплекса в рамках Программы позволит в основном преодолеть инфраструктурные ограничения экономического роста в период реализации Программы, обеспечить устойчивое функционирование дорожно-транспортного комплекса и удовлетворить возрастающий спрос на транспортные услуги. 

Программа представляет собой систему взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, направленных на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития. 
2. Цели и задачи Программы

Цели Программы отражают конечные планируемые результаты решения транспортных проблем социально-экономического развития городского округа Клин на период до 2021 года. 

Достижение целей обеспечивается решением комплекса взаимосвязанных задач подпрограмм Программы или осуществления муниципальных функций.

Целью муниципальной Программы является обеспечение нормативных качеств улично-дорожной сети, обеспечение комфортной среды проживания граждан.
Основные задачи Программы, направленны на достижение поставленных целей:

- развитие и совершенствование маршрутной сети;

- снижение уровня аварийности на автомобильных дорогах;

- обеспечение нормативных качеств дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

- обеспечение нормативных качеств эксплуатируемых автомобильных дорог общего пользования;

- проведение мероприятий по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог;

- строительство автомобильных дорог общего пользования, городских улиц в интенсивно застраиваемых микрорайонах;

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на улично-дорожной сети.

3. Перечень и описание подпрограмм, входящих в состав Программы

Программа включает в себя шесть подпрограмм:

1. «Пассажирский транспорт общего пользования.

2. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования». 3. «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования». 

4. «Строительство автомобильных дорог общего пользования, городских   улиц». 
5. «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети».

6. «Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства». 


Выполнение мероприятий одной подпрограммы не зависит от выполнения мероприятий другой подпрограммы. 


Особенностью Программы является наличие мероприятий в разных сферах деятельности дорожно-транспортного комплекса городского округа Клин.


Данная Программа направлена на консолидацию финансовых ресурсов на строительство, ремонт и содержание дорог общего пользования; совершенствование маршрутной сети общественного транспорта; повышение уровня безопасности участников дорожного движения.


Планируемые результаты от реализации Программы – достижение всех целей и задач, поставленных в программе и подпрограммах.

4. Финансирование Программы


Финансирование Программы планируется с использование бюджетов Московской области, бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав городского округа Клин, а также с привлечением внебюджетных источников.

5. Контроль и отчетность при реализации Программы


Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация городского округа Клин.
Отчетность при реализации Программы осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Клинского муниципального района от 17.07.2013 № 1356 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Клинского муниципального района».

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Клин» на 2017-2021 годы

	N п/п
	Планируемые результаты реализации мероприятий муниципальной программы
	Тип показателя*
	Единица измерения
	Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)
	Планируемое значение показателя по годам реализации
	Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Подпрограмма 1.  Пассажирский транспорт общего пользования
	Х

	1.1
	Обеспечение доступности транспортных услуг на маршрутах регулярных перевозок
	Доля поездок, оплачиваемых, с использование единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года
	%
	62,7
	62,7
	65
	65
	65
	65
	1.1

	1.2
	Повышение качества обслуживания пассажиров
	Доля транспортных средств, соответствующих стандарту (МК- 5 лет, СК, БК – 7 лет)
	%
	
	
	100
	100
	100
	100
	1.1

	1.3
	Внедрение ГЛОНАСС
	Внедрение ГЛОНАСС. Степень внедрения и эффективность использования технологии на базе системы ГЛОНАСС и использованием РНИС
	%
	
	
	100
	100
	100
	100
	1.1

	2
	Подпрограмма 2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
	

	2.1
	Приведенных в нормативное состояние а/дорог общего пользования местного значения

	Ремонт (кап.ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения


	тыс.кв.м
	56,791
	129,932
	88,669
	88,669
	88,669
	88,669
	1.1

	2.2
	Приведенных в нормативное состояние а/дорог общего пользования местного значения

	Ремонт сети (кап.ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения


	км
	7,27
	18,998
	12,67
	12,67
	12,67
	12,67
	1.1

	2.3
	Увеличение количества парковочных мест
	Создание парковочных машиномест
	мест
	
	538
	300
	65
	100
	0
	1.1

	3
	Подпрограмма 3. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования
	

	3.1
	Показатель протяженности автомобильных дорог местного значения
	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования
	км
	846,7
	846,7
	846,7
	846,7
	846,7
	846,7
	1.1

	3.2
	Сокращение доли бесхозяйных дорог
	У каждой дороги хозяин. Доля бесхозяйных дорог, принятых в муниципальную собственность
	%
	
	
	100
	100
	100
	100
	1.1

	
	Подпрограмма 4. Строительство автомобильных дорог общего пользования, городских улиц
	Х

	4.1
	Развития сети автомобильных дорог
	Объем ввода в эксплуатацию после строительства и (или) реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с привлечением субсидии из бюджета Московской области
	км
	1,4
	0
	1,154
	-
	-
	-
	1.1

	
	Подпрограмма 5. Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети
	Х

	5.1
	Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети
	Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий
	На 100 тыс.жителей
	27,8
	22
	10,6
	10,6
	10,6
	10,6
	1.1


6. Методика расчета показателей реализации Программы
6.1. Методика расчета значений показателей реализации подпрограммы №1
 «Пассажирский транспорт общего пользования»
	№ п/п
	Тип показателя
	Определение
	Единица измерения
	Значения базового показателя
	Статистические источники
	Периодичность представления

	1
	Доля поездок, оплачиваемых, с использование единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года
	Показатель характеризует повышение качества обслуживания пассажиров и обеспечение доступности транспортных услуг на маршрутах регулярных перевозок. Показатель равен отношению количества пассажиров, оплативших свой проезд единой транспортной картой, к общему количеству платных пассажиров, умноженному на 100 процентов
	%
	
	По результатам ведомственных отчетов
	годовая

	2
	Доля транспортных средств, соответствующих стандарту (МК- 5 лет, СК, БК – 7 лет)
	Показатель характеризует повышение качества обслуживания пассажиров. Показатель равен отношению количества транспортных средств, соответствующих стандарту к общему количеству транспортных средств, умноженному на 100 процентов
	%
	
	По результатам ведомственных отчетов
	годовая

	3
	Внедрение ГЛОНАСС. Степень внедрения и эффективность использования технологии на базе системы ГЛОНАСС и использованием РНИС
	Показатель рассчитывается путем определения доли транспортных средств, подключенных к РНИС от общего числа транспортных средств (в процентах)
	%
	
	По результатам ведомственных отчетов

	годовая


6. 2. Методика расчета значений показателей реализации подпрограммы №2
«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования»
	№ п/п
	Тип показателя
	Определение
	Единица измерения
	Значения базового показателя
	Статистические источники
	Периодичность представления

	1
	Ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 
	Показатель характеризующий площадь автомобильных дорог местного значения, приведенных в нормативное состояние за отчетный период
	Тыс.кв.м
	56,8
	Форма статистического наблюдения №3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований»
	годовая

	2
	Ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 


	Показатель протяженности отремонтированных автомобильных дорог местного значения, за отчетный год
	км
	7,27
	Форма статистического наблюдения №3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований»
	годовая

	3
	Создание парковочных машино/мест 
	Показатель характеризующий увеличение количества парковочных мест за отчетный год
	мест
	
	По результатам отчетов
	годовая


6. 3 Методика расчета значений показателей реализации подпрограммы

«Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования»

	№ п/п
	Тип показателя
	Определение
	Единица измерения
	Значения базового показателя
	Статистические источники
	Периодичность представления

	1
	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 
	Показатель протяженности автомобильных дорог местного значения, на отчетный год
	км
	846,7
	Форма статистического наблюдения №3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований»
	годовая

	2
	У каждой дороги хозяин. 

Доля бесхозяйных дорог, принятых в муниципальную собственность.
	Показатель характеризующий сокращение количества бесхозяйных автодорог за отчетный год. Показатель равен отношению протяженности оформленных в муниципальную собственность бесхозяйных дорог (км), к общему количеству бесхозяйных дорог (км), выявленных на территории муниципального образования, умноженному на 100 процентов
	%
	
	По результатам отчетов
	годовая


6. 4. Методика расчета значений показателей реализации подпрограммы

«Строительство автомобильных дорог общего пользования, городских улиц»
	№ п/п
	Тип показателя
	Определение
	Единица измерения
	Значения базового показателя
	Статистические источники
	Периодичность представления

	1
	Объем ввода в эксплуатацию после строительства и (или) реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с привлечением субсидии из бюджета Московской области
	Показатель характеризует темпы развития сети автомобильных дорог городского округа Клин и определяется по фактическому значению построенных и реконструированных автомобильных дорог за отчетный год
	км
	1,4
	Форма статистического наблюдения №3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований»
	годовая


6. 5. Методика расчета значений показателей реализации подпрограммы

«Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети»
	№ п/п
	Тип показателя
	Определение
	Единица измерения
	Значения базового показателя
	Статистические источники
	Периодичность представления

	1
	Смертность от дорожно-транспортных происшествий
	Носит комплексный характер и достижение запланированных значений возможно только в случае реализации всего комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, содержащихся как в подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети», так и в других подпрограммах Программы. Рассчитывается как отношение числа погибших в ДТП к среднегодовой численности населения на 100 тысяч человек населения. 
	Случай на 100 тыс. населения
	27,8
	
	годовая


	Паспорт подпрограммы №1 «Пассажирский транспорт общего пользования»

на 2017-2021 годы



	Муниципальный заказчик подпрограммы
	Администрация городского округа Клин

	Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
	Главный распорядитель бюджетных средств

	Источник финансирования
	Расходы (тыс. рублей)

	
	
	
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	Итого

	
	Администрация городского округа Клин
	Всего:
	
	
	
	
	
	

	
	
	в том числе:
	29 306,0
	39 251,8
	35 597,0
	35 597,0
	35 597,0
	175 348,8

	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	27 784,0
	34 342,3
	35 388,0
	35 388,0
	35 388,0
	168 290,3

	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	1 522,0
	4 909,5
	209
	209
	209
	7 058,5


Описание задач подпрограммы №1
"Пассажирский транспорт общего пользования"

Подпрограмма "Пассажирский транспорт общего пользования" будет реализована путем решения следующей задачи:

Задача.  Развитие и совершенствование маршрутной сети с целью повышения доступности транспортных услуг для населения и повышения уровня безопасности при перевозке пассажиров.

Решение задачи " Развитие и совершенствование маршрутной сети с целью повышения доступности транспортных услуг для населения и повышения уровня безопасности при перевозке пассажиров " обеспечивается реализацией основных мероприятий:

организация перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок;

организация перевозок при проведении плановых мероприятий;

выполнение научно-исследовательских работ по исследованию режимов функционирования и оптимизации маршрутной сети пассажирского транспорта.

Организация транспортного обслуживания населения осуществляется в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг по перевозке пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

В целях улучшения качества транспортного обслуживания и доступности транспортных услуг для населения в период 2017-2021 гг. планируется ежегодное проведение анализа количества маршрутов регулярных перевозок, на которых предоставляются меры социальной поддержки, в целях оптимизации и увеличения количества таких маршрутов.

Улучшение качества транспортных услуг возможно только при наличии объективной и оперативной информации о фактическом объеме оказанных услуг, что является решающим фактором оснащения предприятий-перевозчиков автоматизированными системами оплаты, учета и контроля пассажиров.

Внедрение системы обеспечения безналичной оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа на общественном транспорте, учета проданных билетов и совершенных поездок направлено на обеспечение мероприятий по улучшению качества транспортного обслуживания населения и обеспечение доступности транспортных услуг в муниципальном сообщении.

Увеличение доли перевозок транспортом общего пользования сдерживается его низкой привлекательностью, основными причинами которой являются низкая комфортабельность и надежность подвижного состава в связи с физическим и моральным износом (сход с линии), низкая доля подвижного состава, приспособленного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, недостаточная частота движения и отсутствие инфраструктуры, обеспечивающей интермодальность пассажирского транспорта.

В целях повышения доли перевозок транспортом общего пользования необходимо обновление подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта общего пользования.

Разработка целевой регуляторной модели рынка регулярных пассажирских перевозок включает в себя следующие этапы:

исследование спроса на регулярные автобусные перевозки;

прогнозирование спроса населения на регулярные автобусные перевозки до 2021 года;

разработку плана мероприятий по реформированию сектора регулярных автомобильных пассажирских перевозок городского округа Клин до 2021 года.

В ходе выполнения мероприятий по созданию целевой регуляторной модели рынка регулярных автобусных пассажирских перевозок будут определены:

спрос на регулярные пассажирские перевозки в целом, по категориям поездок и пользователям;

степень удовлетворения населения текущим предложением автобусных перевозок;

факторы, влияющие на спрос на регулярные автобусные перевозки.

Кроме того, реализация данных мероприятий предполагает выполнение следующих этапов:

формирование прогноза спроса на регулярные автобусные перевозки в разрезе категорий поездок и пассажиров на период 2017-2021 годов;

подготовку предложений по оптимизации подвижного состава на маршрутах в разрезе его типов.

Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы №1 

«Пассажирский транспорт общего пользования»

В последние годы пассажирский транспорт городского округа Клин развивался динамично, возросла его системообразующая роль, существенно повысилась транспортная активность населения.

Вместе с тем состояние дорожно-транспортного комплекса не соответствует потребностям социально-экономического развития, существует дефицит провозных и пропускных способностей транспорта. 

К основным проблемам развития дорожно-транспортного комплекса в настоящее время можно отнести:

отставание темпов развития транспортной инфраструктуры от темпов социально-экономического развития;

ухудшение транспортной доступности;

снижение безопасности транспортных процессов, в первую очередь дорожного движения.

Серьезные проблемы существуют в секторе пассажирского транспорта общего пользования, что обусловлено значительной маятниковой миграцией населения с трудовыми целями. 

Недостаточные провозные возможности подвижного состава и исчерпание пропускной способности дорожной сети приводит к переполнению транспортных средств в часы "пиковых" нагрузок в 1,5-1,7 раза и увеличению затрат времени на поездки.

Практически не находят применения современные комплексные решения по опережающему развитию скоростных видов городского транспорта, замещающих использование личных автомобилей.

Существует целый ряд проблем в секторе общественного транспорта, что не позволяет сделать его привлекательным по сравнению с индивидуальным автомобильным транспортом.

К таким проблемам относятся:

отсутствие специально выделенных полос для движения наземного пассажирского транспорта;

эксплуатация устаревшего и изношенного подвижного состава, несоблюдение нормативных требований по техническому обслуживанию и ремонту, отсутствие у частных предпринимателей площадок для размещения подвижного состава и ремонтных баз, что приводит к росту аварийности, срывам расписания движения и ухудшению качества перевозок;

Осуществление мероприятий подпрограммы "Пассажирский транспорт общего пользования" направлено на снижение дефицита провозных и пропускных способностей транспорта.

Концептуальные направления реформирования, модернизации,

преобразования в рамках подпрограммы №1
«Пассажирский транспорт общего пользования»

Основным направлением развития транспортной сети на территории городского округа Клин является создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения. 

Необходимо увеличить пропускную способность автомобильных дорог и улично-дорожной сети;

Цель - развитие единой сети автомобильных дорог на территории городского округа Клин. 

Перечень мероприятий подпрограммы №1 «Пассажирский транспорт общего пользования»

	N

п/п
	Мероприятия по реализации подпрограммы
	Сроки исполнения мероприятий
	Источники финансирования
	Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году 

(тыс. руб.)*
	Всего 

(тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия программы
	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	
	

	1.
	Основное мероприятие 

"Организация транспортного обслуживания"
	2017-2021
	Итого:
	34211,2
	175 348,8
	29 306,0 
	39 251,8
	35597,0
	35597
	35597,0
	Администрация городского округа Клин
	Повышение доступности  услуг 

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	34001,2
	168 290,3
	27 784,0
	34 342,3
	35388,0
	35388,0
	35388,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	210
	7 058,5
	1 522,0
	4 909,5
	209
	209
	209
	
	

	1.1
	Организация перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
	
	Итого:
	33961,2
	16 7352,8
	27 155,0
	34156,8
	35347
	35347
	35347,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	33751,2
	166 261,3
	26 900,0
	33947,3
	35138,0
	35138,0
	35138,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	210
	1 091,5
	255,0
	209,5
	209,0
	209,0
	209,0
	
	

	1. 2.
	Организация перевозок при проведении плановых мероприятий
	
	Итого:
	250,0
	1 395,0
	250,0
	395,0
	250,0
	250,0
	250,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	250,0
	1 395,0
	250,0
	395,0
	250,0
	250,0
	250,0
	
	

	1. 3.
	Выполнение работ по разработке проекта комплексного развития транспортной инфраструктуры
	
	Итого:
	0
	6601
	1 901
	4700,0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	0
	634
	634,0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	0
	5967,0
	1 267,0
	4700,0
	0
	0
	0
	
	


Паспорт подпрограммы №2   

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования»

на 2017-2021 годы
	Муниципальный заказчик подпрограммы
	Администрация городского округа Клин

	Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
	Главный распорядитель бюджетных средств
	Источник финансирования
	Расходы (тыс. рублей)

	
	
	
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	Итого

	
	Администрация городского округа Клин

	Всего:
	182 797,0
	97 703,0
	51 762,0
	54 032,0
	56 400,0
	442 694,0

	
	
	Средства федерального бюджета
	8 452,7
	0
	0
	0
	0
	8 452,7

	
	
	Средства бюджета Московской области
	120 474,3
	51 427,0
	0
	0
	0
	171 901,3

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Субсидии федеральному бюджету (г.п.Клин)
	16408,3
	0
	0
	0
	0
	16 408,3

	
	
	субсидии Клинскому муниципальному району
	11 947,0
	16 506,0
	0
	0
	0
	28 453,0

	
	
	субсидии городскому поселению Клин
	92 119,0
	27 181,0
	0
	0
	0
	119 300,0

	
	
	субсидии городскому поселению Решетниково
	0
	1 982,0
	0
	0
	0
	1982,0

	
	
	субсидии городскому поселению Высоковск
	0
	5758,0


	0
	0
	0
	5758,0

	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района (софинансирование)
	2987
	13 000,0
	18 182,0
	19 042,0
	19 900,0
	73 111,0

	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин (софинансирование)
	50 883,0
	32 200
	33 580,0
	34 990,0
	36 500
	188 153,0

	
	
	Средства бюджета городского поселения 

Решетниково (софинансирование)
	0
	131,0
	0
	0
	0
	131,0

	
	
	Средства бюджета городского поселения 

Высоковск (софинансирование)
	0
	945,0
	0
	0
	0
	945,0


Описание задач подпрограммы №2 

"Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования»

Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования" будет реализована путем решения основной задачи:
Обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения за период с 2017-2021 годы составит более 240 км. 

Решение данной задачи обеспечивается реализацией мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования.

Финансирование мероприятия будет осуществляться за счет субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов поселений.
Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы №2
"Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования»

Рост автомобильного парка и условия безопасности движения предъявляют высокие требования к автомобильным дорогам, в частности, к их технико-эксплуатационным характеристикам, прочности и долговечности дорожных сооружений, ровности и шероховатости поверхности покрытий, а также к качеству выполняемых работ.

На начало 2017 года на территории городского округа Клин общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 846,7 км, в том числе не отвечающих нормативным требованиям - 481,54 км.

 В рамках подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования» будут выполнены следующие мероприятия:

с целью обеспечения нормативных качеств эксплуатируемых автомобильных дорог общего пользования с 2017-2021 годы будет выполнен ремонт 240,9 км дорог, не отвечающих нормативным требованиям;

Концептуальные направления реформирования, модернизации,

преобразования в рамках подпрограммы №2 "Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования»

Основным направлением развития сети автомобильных дорог на территории городского округа Клин является создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения. 

Необходимо увеличить пропускную способность автомобильных дорог и улично-дорожной сети;

Цель - развитие единой сети автомобильных дорог на территории городского округа Клин. 

Перечень мероприятий подпрограммы №2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования»
	N п/п
	Мероприятия по реализации подпрограммы
	Сроки исполнения мероприятий
	Источники финансирования
	Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году 

(тыс. руб.)*
	Всего (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия программы
	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	
	

	1.1.
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования
	2017-2021
	Итого:
	71987,5
	378626,0
	118729,0
	97703,0
	51762,0
	54032,0
	56400,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	35093,0
	138163,0
	86736,0
	51427,0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	субсидия городскому поселению Высоковск
	2086,0
	5758,0
	0
	5758,0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	субсидия городскому поселению Решетниково
	1000,0
	1982,0
	0
	1982,0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	субсидии Клинскому муниципальному району
	17004,0
	28453,0
	11947,0
	16506,0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	субсидии городскому поселению Клин
	15003,0
	101970,0
	74789,0
	27181,0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района (софинансирование)
	16098,7
	73111,0
	2987,0
	13 000,0
	18182,0
	19042,0
	19900,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин (софинансирование)
	17087,2
	166276,0
	29006,0
	32200,0
	33580,0
	34990,0
	36500,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Высоковск
	1851,2
	945,0
	0
	945
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Решетниково
	1857,4
	131,0
	0
	131,0
	0
	0
	0
	
	

	1.2.
	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	2017-2021
	Итого:
	51067,5
	64068,0
	64068,0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0
	8452,7
	8452,7
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области (субсидии)
	31510,0
	33738,3
	33738,3
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин (софинансирование)
	19557,5
	21877,0
	21877,0
	0
	0
	0
	0
	
	


Паспорт подпрограммы №3
«Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования»

на 2017-2021 годы
	Муниципальный заказчик 

подпрограммы
	Администрация городского округа Клин

	Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
	Главный распорядитель бюджетных средств
	Источник финансирования
	Расходы (тыс. рублей)

	
	
	
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	Итого

	
	Администрация городского округа Клин
	Всего:
	69 684,4
	73285,0
	80 518,0
	80 290,0
	82 648,0
	386 425,4

	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	16 258,4
	19 818,0
	17 418,0
	15 140,0
	15 558,0
	84 192,4

	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	51 420,7
	50 910,0
	63 100,0
	65 150,0
	67 090,0
	297 670,7

	
	
	Средства бюджета городского поселения Решетниково
	2 005,3
	2 157,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4 162,3

	
	
	Средства бюджета городского поселения Высоковск
	0
	400,0
	0
	0
	0
	400,0


Описание задач подпрограммы №3
"Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования городского округа Клин»

Подпрограмма "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования» будет реализована путем решения задач по содержанию 704,92 км автодорог общего пользования местного значения.


Успешная работа автомобильного транспорта в значительной степени зависит от состояния существующих автомобильных дорог.

При проведении работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог должны осуществляться мероприятия, направленные на обеспечение безопасности и улучшение организации движения.

К основным мероприятиям по обеспечению безопасности движения и улучшению его организации относятся:

поддержание требуемой ровности покрытия, устранение дефектов покрытий в виде выбоин, ям, трещин и других деформаций;

поддержание поверхности дороги в чистом состоянии путем своевременного удаления с нее пыли, грязи, песка и предотвращения возможности выезда на дорогу транспортных средств в не предусмотренных для этой цели местах;

предупреждение образования и ликвидации зимней скользкости.

Финансирование мероприятий будет осуществляться за счет средств бюджета Клинского муниципального района и бюджетов городских поселений.
Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы №3
"Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования»

Дороги общего пользования местного значения, проходящие по населенным пунктам городского округа Клин, имеют большой разброс по территории округа. Большую роль в загрузке автомобильных дорог играет подъем жилищного и дачного строительства на территории городского округа Клин. 

Работы по содержанию и текущему ремонту дорог должны обеспечивать непрерывное, безопасное и удобное движение автотранспорта по дорогам с заданными скоростями, систематически повышать технический уровень и эксплуатационные качества дорог. Выполнение этих задач возможно лишь при использовании современных материалов и применении прогрессивных методов работ по содержанию и ремонту дорог.

Концептуальные направления реформирования, модернизации,

преобразования в рамках подпрограммы №3 "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования»
Необходимо создание на территории городского округа Клин условий для круглогодичной доступности сети автомобильных дорог для населения. 

Основные направления:

-  соблюдение директивных сроков содержания дорог в зимний период;

-  устранение дефектов на покрытии автодорог в нормативные сроки. 

Перечень мероприятий подпрограммы №3 

«Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования»
	N п/п
	Мероприятия по реализации подпрограммы
	Сроки исполнения мероприятий
	Источники финансирования
	Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году 

(тыс. руб.)*
	Всего 

(тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия программы
	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	
	

	
	Подпрограмма «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования»
	
	ИТОГО:
	68623,3
	386 425,4
	69684,4
	73 285,0
	80518,0
	80290,0
	82648,0
	
	

	
	
	2017-2021
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	20686,9
	84192,4
	16258,4
	19818,0
	17418,0
	15140,0
	15558,0
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	трансферты сельским поселениям
	2670,8
	22309,6
	3609,6
	6000
	4 100,0
	4 200,0
	4 400,0
	
	

	
	
	
	субсидии МБУ «Городское хозяйство»
	5403,7
	12151,2
	1079,2
	2818,0
	2818,0
	2818,0
	2618,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	46824,9
	297 670,7
	51420,7
	50 910,0
	63100,0
	65150,0
	67090,0
	
	

	
	
	
	в том числе субсидии МБУ "Городское хозяйство"
	36302,7
	141223,2
	41896,1
	26350,0
	24325,7
	24325,7
	24325,7
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Решетниково
	1095,7
	4162,3
	2005,3
	2157,0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Высоковск
	15,8
	400,0
	0
	400,0
	0
	0
	0
	
	

	1.
	Основное мероприятие "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования"
	2017-2021
	ИТОГО:
	68939,4
	370 425,3
	69684,3
	69 285,0
	76518,0
	76290,0
	78648,0
	Администрация городского округа Клин
	Обеспечение чистоты и порядка на дорожной сети

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	20686,9
	84192,4
	16258,4
	19818,0
	17418,0
	15140,0
	15558,0
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	трансферты сельским поселениям
	2670,8
	22309,6
	3609,6
	6000,0
	4100
	4200
	4400
	
	

	
	
	
	субсидии МБУ "Городское хозяйство"
	5403,7
	12151,2
	1079,2
	2818,0
	2818,0
	2818,0
	2618,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	44486,0
	281 670,6
	51420,6
	46 910,0
	59100,0
	61150,0
	63090,0
	
	

	
	
	
	в том числе субсидии МБУ "Городское хозяйство"
	36302,7
	141223,2
	41896,1
	26350,0
	24325,7
	24325,7
	24325,7
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Решетниково
	1095,7
	4162,3
	2005,3
	2157,0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Высоковск
	15,8
	400,0
	0,0
	400,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.1.
	Содержание автомобильных дорог
	2017-2021
	Итого:
	90866,1
	283527,8
	47855,8
	45318,0
	61418,0
	63518,0
	65418,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	11869,2
	34460,8
	4688,8
	8818,0
	6918,0
	7018,0
	7018,0
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	трансферты сельским поселениям
	2670,8
	22309,6
	3609,6
	6000,0
	4100
	4200
	4400
	
	

	
	
	
	субсидии МБУ "Городское хозяйство"
	5403,7
	12151,2
	1079,2
	2818
	2818,0
	2818,0
	2618,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	36470,5
	249067,0
	43167,0
	36500,0
	54500,0
	56500,0
	58400,0
	
	

	
	
	
	в том числе субсидии МБУ "Городское хозяйство"
	34451,9
	132755,7
	39455,3
	25000,0
	22766,8
	22766,8
	22766,8
	
	

	1.1.1.
	Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования
	2017-2021
	Итого:
	29141,3
	157752,1
	29298,1
	32500,0
	31918,0
	32018,0
	32018,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	2670,8
	30563,6
	3609,6
	6000,0
	6918,0
	7018,0
	7018,0
	
	

	
	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	субсидии МБУ "Городское хозяйство"
	0
	8454,0
	0
	0
	2818,0
	2818,0
	2818,0
	
	

	
	
	
	трансферты сельским поселениям
	2670,8
	22309,6
	3609,6
	6000,0
	4100
	4200
	4400
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	26470,5
	127188,5
	25 688,5
	26500,0
	25000,0
	25000,0
	25000,0
	
	

	
	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	субсидии МБУ "Городское хозяйство"
	26470,5
	85688,5
	25 688,5
	15000,0
	15000,0
	15000,0
	15000,0
	
	

	1.1. 2.
	Летнее содержание автомобильных дорог общего пользования
	2017-2021
	Итого:
	15403,7
	125775,7
	18557,7
	12818,0
	29500
	31500,0
	33400,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	5403,7
	3897,2
	1079,2
	2818,0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	в том числе субсидии МБУ "Городское хозяйство"
	5403,7
	3897,2
	1079,2
	2818,0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	10000,0
	121878,5
	17 478,5
	10000,0
	29500
	31500
	33400
	
	

	
	
	
	в том числе субсидии МБУ "Городское хозяйство"
	8911,1
	47067,2
	13766,8
	10000,0
	7766,8
	7766,8
	7766,8
	
	

	1. 2.
	Содержание светофорного объекта на улично-дорожной сети
	2017-2021
	Итого:
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	0
	0
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3
	Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования
	
	Итого:
	17413,7
	76 640,4
	19013,4
	21 527,0
	13500,0
	11100,0
	11500,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	8620,5
	46506,4
	10906,4
	10000,0
	10000,0
	7600,0
	8000,0
	
	

	
	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	субсидии МБУ "Городское хозяйство"
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	7704,6
	26 011,6
	6101,7
	9 410,0
	3500,0
	3500,0
	3500,0
	
	

	
	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	субсидии МБУ "Городское хозяйство"
	1850,8
	8467,5
	2 440,8
	1350,0
	1558,9
	1558,9
	1558,9
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Решетниково
	1088,6
	4122,3
	2005,3
	2117,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3.1.
	Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования
	2017-2021
	Итого:
	17413,7
	74 640,4
	19013,4
	19 527,0
	13500,0
	11100,0
	11500,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	8620,5
	46506,4
	10906,4
	10000,0
	10000,0
	7600,0
	8000,0
	
	

	
	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	субсидии МБУ "Городское хозяйство"
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	7704,6
	24011,6
	6101,7
	7410,0
	3500,0
	3500,0
	3500,0
	
	

	
	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	субсидии МБУ "Городское хозяйство"
	1850,8
	8467,5
	2 440,8
	1350,0
	1558,9
	1558,9
	1558,9
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Решетниково
	1088,6
	4122,3
	2005,3
	2117,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	1.3.2
	Ремонт и восстановление сетей ливневой канализации
	2017-2021
	Итого:
	0
	2 000,0
	0
	2 000,0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	0
	2 000,0
	0
	2 000,0
	0
	0
	0
	
	

	1. 4.
	Контроль качества ремонта автомобильных дорог общего пользования
	2017-2021


	Итого:
	531,0
	10 257,2
	2815,2
	2440,0
	1600
	1672
	1730
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	197,2
	3225,2
	663,2
	1000,0
	500
	522
	540
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	310,9
	6592,0
	2152,0
	1000,0
	1100
	1150
	1190
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Высоковск
	15,8
	400,0
	0,0
	400,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Решетниково
	7,1
	40
	0
	40
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2.
	Основное мероприятие "Паспортизация автомобильных дорог общего пользования"
	2017-2021
	Итого:
	2338,9
	16000
	0
	4000
	4000
	4000
	4000
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	2338,9
	16000
	0
	4000
	4000
	4000
	4000
	
	

	2.1.
	Разработка паспортов автомобильных дорог общего пользования
	2017-2021
	Итого:
	2338,9
	16000,0
	0
	4000
	4000
	4000
	4000
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	2338,9
	16000
	0
	4000
	4000
	4000
	4000
	
	


Паспорт подпрограммы №4
«Строительство автомобильных дорог общего пользования, городских улиц»

	Муниципальный заказчик подпрограммы
	Администрация городского округа Клин

	Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
	Главный распорядитель бюджетных средств
	Источник финансирования
	Расходы (тыс. рублей)

	
	
	
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	Итого

	
	Администрация городского округа Клин
	Всего:
	14 957,0
	56 340,0
	20 000,0
	20 650,0
	20 650,0
	132 597,0

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Средства бюджета Московской области (субсидии городского поселения Клин)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	9 604,5
	17 000,0
	20 000,0
	20 650,0
	20 650,0
	87 904,5

	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	5 52,5
	39 340,0
	0
	0
	0
	44 692,5

	
	
	Средства бюджета городского поселения Решетниково

	0
	0
	0
	0
	0
	0


Описание задач подпрограммы №4
«Строительство автомобильных дорог общего пользования, городских улиц»

Подпрограмма «Строительство автомобильных дорог общего пользования, городских улиц» будет реализована путем решения задач по строительству автомобильных дорог общего пользования, городских улиц в интенсивно застраиваемых микрорайонах.

Решение задачи по строительству автомобильных дорог общего пользования, городских улиц в интенсивно застраиваемых микрорайонах обеспечивается реализацией основных мероприятий:

строительство автомобильных дорог общего пользования;

проектирование автомобильных дорог общего пользования.

В период с 2017-2021 гг. намечено построить 25,0 км автодорог общего пользования местного значения, отвечающих транспортно-эксплуатационным показателям (обеспеченная скорость, пропускная способность, уровень загрузки движения, непрерывность, комфортность и безопасность движения).


Финансирование мероприятий будет осуществляться за счет средств бюджета городского округа Клин.

Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы №4
«Строительство автомобильных дорог общего пользования, городских улиц»

  Состояние дорог существенно влияет на себестоимость перевозок, финансовые показатели автотранспортных предприятий и безопасность движения.


Дороги общего пользования местного значения, проходящие по населенным пунктам городского округа Клин, имеют большой разброс по территории округа. Большую роль в загрузке автомобильных дорог играет подъем жилищного и дачного строительства на территории городского округа Клин, это требует строительства новых участков дорог для обеспечения транспортной связи новых микрорайонов с центром округа.

 
Мероприятия подпрограммы по проектированию и строительству автомобильных дорог обеспечивают создание условий для формирования единой дорожной сети круглогодично доступной для населения.


Выполнение мероприятий подпрограммы проводится в соответствии с заключенными муниципальными контрактами. 
Концептуальные направления реформирования, модернизации,

преобразования в рамках подпрограммы №4 «Строительство автомобильных дорог общего пользования, городских улиц»

Основными направлениями развития сети автомобильных дорог на территории городского округа Клин:


развитие хордовых связей;


строительство новых направлений автомобильных дорог.


Наличие новых хордовых связей позволит снизить интенсивность движения на наиболее загруженных участках, повысить тем самым транспортную доступность.


Развитие территории городского округа Клин потребует соответствующего уровня развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети с учетом преодоления существующего дефицита протяженности и плотности.

Перечень мероприятий подпрограммы №4
«Строительство автомобильных дорог общего пользования, городских улиц»

	N

п/п
	Мероприятия по реализации подпрограммы
	Сроки исполнения мероприятий
	Источники финансирования
	Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб.) *
	Всего

 (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия программы
	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	
	

	1.
	Основное мероприятие «Строительство автомобильных дорог общего пользования, городских улиц в интенсивно застраиваемых микрорайонах»
	2017-2021
	Итого:
	24638,7
	132 597,0
	14957,0
	56 340,0
	20000,0
	20650,0
	20650,0
	Администрация городского округа Клин
	Строительство автомобильных дорог общего пользования, городских улиц в новых микрорайонах

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	23406,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	1232,2
	44 692,5
	5352,5
	39 340,0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	0
	87904,5
	9604,5
	17000,0
	20000,0
	20650,0
	20650,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения 
Решетниково
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	1.1.
	Строительство автомобильных дорог общего пользования
	2017-2021
	Итого:
	24638,7
	55 140,0
	0
	25 140,0*
	10000,0*
	10000,0*
	10000,0*
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	23406,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	1232,2
	18 140,0
	0
	18 140,0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	0
	37000,0
	0
	7000,0
	10000,0
	10000,0
	10000,0
	
	

	1.2.
	Проектирование автомобильных дорог общего пользования
	
	Итого:
	0
	77 457,0
	14957,0
	31 200,0
	10000,0*
	10650*
	10650*
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	0
	50904,5
	9604,5
	10000,0
	10000,0
	10650,0
	10650,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	0
	26552,5
	5352,5
	21200,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Решетниково
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	


Паспорт подпрограммы №5 

«Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети»
на 2017-2021 годы
	Муниципальный заказчик подпрограммы
	Администрация городского округа Клин

	Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
	Главный распорядитель бюджетных средств
	Источник финансирования


	Расходы (тыс. рублей)

	
	
	
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	Итого



	
	Администрация городского округа Клин
	Всего:
	34752,0
	25854,5
	33675,0
	35120,0
	36480,0
	165881,5

	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	456,7
	535,0
	605,0
	630,0
	650,0
	2876,7

	
	
	Средства бюджета городского поселения Решетниково
	56,4
	70
	0
	0
	0
	126,4

	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	34 238,9
	25249,5
	33070,0
	34490,0
	35830,0
	162878,4


0

Описание задач подпрограммы №5 

«Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети»


Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети» городского округа Клин будет реализована путем решения следующих задач:


сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;


предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;


ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на улично-дорожной сети.


Основное мероприятие подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети» – обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети осуществляются на основании результатов учета и анализа причин дорожно-транспортных происшествий, материалов обследований и осмотров автомобильных дорог, а также результатов анализа эффективности проводимых ранее мероприятий. 


Повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети обеспечивается обустройством наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями, нанесением дорожной разметки, обустройством и ремонтом искусственных дорожных неровностей.


Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети» обеспечит снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий на территории городского округа Клин к 2021 году до 10,41 человека, погибших в ДТП на 100 тыс. населения. 

Финансирование мероприятий будет осуществляться за счет средств бюджета Клинского муниципального района и средств бюджета городского поселения Клин.

Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы №5
«Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети»

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач в городском округе Клин. 

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности, следует отнести:

массовое нарушение требований безопасности дорожного движения со стороны участников движения (управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, превышение скорости движения, выезд на полосу встречного движения и так далее);

низкий уровень подготовки водителей транспортных средств;

недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

несовершенство технических средств организации дорожного движения;

недостаточная информированность населения о проблемах безопасности дорожного движения.

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети» направлена на выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети, организации парковочного пространства и обустройству веломаршрутов.
Высокие темпы прироста транспортного парка городского округа Клин создают дополнительные предпосылки осложнения дорожно-транспортной обстановки. Основной рост транспортного парка приходится на индивидуальных владельцев транспортных средств - физических лиц. Именно эта категория участников движения сегодня определяет и в будущем будет определять порядок на дорогах. 
На долю этой категории водителей в настоящее время приходится более 90 процентов дорожно-транспортных происшествий, совершенных по причине нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации (ПДД). Из-за нарушений ПДД пешеходами совершается около 15 процентов дорожно-транспортных происшествий от общего их количества. Половина всех дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине пешеходов, происходит при переходе ими проезжей части в неустановленном месте.

Задачи сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения (за счет повышения дисциплины на дорогах, качества дорожной инфраструктуры и организации дорожного движения) согласуются в целом с приоритетными задачами социально-экономического развития и направлены на обеспечение снижения темпов убыли населения городского округа Клин, создание условий для роста его численности. 

Концептуальные направления реформирования, модернизации, 
преобразования в рамках подпрограммы №5
 «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети»

Основные направления мероприятий подпрограммы "Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети ":

-  приоритет жизни и здоровья участников дорожного движения, защита их законных прав и интересов;

-  приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности дорожного движения над ответственностью участников дорожного движения;

- соблюдение интересов участников дорожного движения, общества и государства при обеспечении безопасности дорожного движения;

-   единый и системный подход к обеспечению безопасности дорожного движения;

-   круглогодичная информативность дорожной инфраструктуры; 

- создание условий для соблюдения участниками дорожного движения единого порядка дорожного движения на дорогах, улицах, в жилых зонах, дворовых территориях, на прилегающих территориях и на объектах дорожного сервиса в соответствии Правилами дорожного движения.

Перечень мероприятий подпрограммы №5 

«Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети»
	N п/п
	Мероприятия по реализации подпрограммы
	Сроки исполнения мероприятий
	Источники финансирования
	Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году

 (тыс. руб.)*
	Всего

 (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия программы
	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	2021г
	
	

	1.
	Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети"
	
	Итого:
	25410,0
	165881,5
	34752,0
	25854,5
	33675,0
	35120,0
	36480,0
	Администрация городского округа Клин
	Сокращение дорожно-транспортного травматизма

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	885,5
	2876,7
	456,7
	535,0
	605,0
	630,0
	650,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Решетниково
	0
	126,4
	56,4
	70
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	24524,5
	162878,4
	34238,9
	25249,5
	33070
	34490
	35830
	
	

	1.1.
	Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети
	
	Итого:
	25410,0
	165881,5
	34752,0
	25854,5
	33675,0
	35120,0
	36480,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	885,5
	2876,7
	456,7
	535,0
	605,0
	630,0
	650,0
	Администрация городского округа Клин
	Сокращение дорожно-транспортного травматизма

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	24524,5
	162878,4
	34238,9
	25249,5
	33070
	34490
	35830
	
	

	
	
	
	В том числе субсидии МБУ «Городское хозяйство»
	1657,7
	1891,2
	891,2
	1000,0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Решетниково
	0
	126,4
	56,4
	70
	0
	0
	0
	
	

	1. 2.
	Организация парковочного пространства
	
	Итого:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	1. 3.
	Обустройство веломаршрутов
	
	Итого:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	


Паспорт подпрограммы №6
«Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства»
	Муниципальный заказчик подпрограммы
	Администрация городского округа Клин

	Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
	Главный распорядитель бюджетных средств
	Источник финансирования
	Расходы (тыс. рублей)

	
	
	
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	Итого

	
	Администрация городского округа Клин
	Всего:
	0
	0
	5500,0
	5700,0
	5 970,0
	17170,0

	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	0
	0
	5 500,0
	5 700,0
	5 970,0
	17170,0


Описание задач подпрограммы №6
«Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства»

Подпрограмма "Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства» будет реализована путем приобретения 10 единиц дорожной техники в период                   2017-2018 гг.

Специализированная дорожная техника будет использована при выполнении работ по ремонту и содержанию автодорог общего пользования местного значения.

Финансирование мероприятий будет осуществляться за счет средств бюджета городского поселения Клин.

Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы №6
«Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства»

Работы по содержанию 846,7 км автодорог общего пользования местного значения, расположенных на территории городского округа Клин, требуют обновления и пополнения парка специализированной ремонтно-уборочной техники, соответствующей требованиям дорожного комплекса городского округа Клин. 

Мероприятия, входящие в Подпрограмму "Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства» способны решить данную проблему.

Концептуальные направления реформирования, модернизации,

преобразования в рамках подпрограммы №6
«Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства»

Дорожная техника, приобретенная в рамках подпрограммы «Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства», увеличит автопарк специализированной ремонтно-уборочной техники.  Проведение работ по ремонту и содержанию дорог общего пользования городского округа Клин будет возможно качественно и своевременно.

Перечень мероприятий подпрограммы №6
 «Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства»

	N п/п

	Мероприятия по реализации подпрограммы
	Сроки исполнения мероприятий
	Источники финансирования
	Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)*
	Всего (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия программы
	Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г
	2021г.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.


	Подпрограмма "Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства"


	2017-2021


	Итого:
	57454,4
	17170,0
	0
	0
	5 500,0
	5700,0
	5 970,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	43430,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Администрация городского округа Клин
	Увеличение парка специализированной дорожной техники

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	субсидии Клинскому муниципальному району
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	12 994,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	субсидии городскому поселению Клин
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин

	1 029,8
	17170,0
	0
	0
	5 500,0
	5700,0
	5970,0
	
	

	1.1.
	Основное мероприятие "Приобретение дорожной техники для нужд дорожного хозяйства"
	
	Итого:
	57454,4
	17170,0
	0
	0
	5 500,0
	5700,0
	5 970,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	43430,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	субсидии городскому поселению Клин
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	1029,8
	17170,0
	0
	0
	5 500,0
	5700,0
	5 970,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Клинский муниципальный район
	12994,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	1.1.1.
	Приобретение техники для содержания улично-дорожной сети
	
	Итого:
	57454,4
	17170,0
	0
	0
	5 500,0
	5700,0
	5 970,0
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	43430,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	субсидии городскому поселению Клин
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского поселения Клин
	1029,8
	17170
	0
	0
	5 500,0
	5700,0
	5 970,0
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Клинского муниципального района
	12994,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	


