22.01.2025

В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты городского округа Клин на 2024 год (пункт 2.6) проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности использования средств бюджета, предусмотренных на выполнение в 2023 году мероприятий Подпрограммы 1 «Чистая вода» муниципальной программы городского округа Клин «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2027 годы» с элементами аудита в сфере закупок на объекте – Администрация городского округа Клин (далее Администрация).

По результатам указанного контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения.

1. Нарушение порядка разработки федеральных целевых программ, региональных целевых программ и муниципальных целевых программ.

1.1. В нарушение пункта 38 Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Клин, утвержденного постановлением Администрации городского округа Клин (далее Администрация) от 28.11.2022 № 2214 (далее Порядок 2214), «Дорожная карта» по выполнению основных мероприятий Муниципальной программы в части Подпрограммы 1 «Чистая вода» не содержит:

- сведений (перечня) о конкретных мероприятиях 02.01, 02.02, 02.03, реализуемых в рамках основного мероприятия 0.2;

- наименований объектов, включенных в основное мероприятие;

- результат выполнения процедур по мероприятиям 02.01, 02.02, 02.03.

1.2. В нарушение пункта 6.8.2. Порядка 2214 Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02. «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области» подпрограммы 1 «Чистая вода» (пункт 7.1.3.Муниципальной программы) не содержит сведений о регистрации права собственности объектов.

1.3. В нарушение пункта 6 раздела II «Требования к структуре муниципальной программы» Порядка 2214, целевой показатель мероприятия 02.02. «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности» не утвержден.

1.4. Несоответствие лимитов бюджетных обязательств, доведенных до главного распорядителя – Администрации и бюджетных средств, утвержденных для выполнения подпрограммы 1 «Чистая вода» муниципальной программы, на 0,1 рублей, что свидетельствует о недостаточном контроле со стороны координатора и заказчика, предусмотренном пунктами 32 и 35 Порядка 2214.

2. Нарушение порядка учета и ведения реестра государственного (муниципального) имущества.

В нарушение пункта 5.2.2 Положения о порядке ведения реестра муниципального имущества городского округа Клин Московской области (далее Положение), утвержденного решением Совета депутатов городского округа Клин от 29.12.2020 № 6/78, Управление правового регулирования земельно-имущественных отношений администрации городского округа Клин неправомерно отразило по состоянию на 01.01.2024 года в составе имущества казны разведочно-эксплуатационную скважину №5-н и павильон под скважину как отдельные самостоятельные объекты.

3. Неэффективное использование средств при реализации государственных (муниципальных) программ в части осуществления бюджетных инвестиций на общую сумму 9 805 619,16, в том числе:

- 4 995,00 рублей – по оплате Администрацией услуги по разработке проектной документации по муниципальному контракту № 42/2023 от 19.04.2023 с ООО «Проектно-сметное бюро» на оказание услуг по разработке проектной документации по устройству питьевых колодцев, расположенных на территории городского округа Клин по устройству питьевого колодца по адресу: д. Давыдково, д.239 в сумме 4 995,00 рублей, работы по которому в 2023 году не выполнены.

- 9 800 624,16 рублей - по оплате Администрацией в 2023 году ООО «Научно-производственное объединение Геоспецстрой» за выполненные работы по муниципальному контракту от 17.05.2023 № 0848300054823000090 «Выполнение работ по бурению разведочно-эксплуатационной скважины № 5-н на территории водозаборного узла №2, расположенной по адресу: Московская область, городской округ Клин, ул. Мира» в связи с необеспечением достижения целевого показателя «Количество введенных в эксплуатацию после строительства и (или) реконструкции объектов водоснабжения муниципальной собственности», утвержденного муниципальной программой для выполнения мероприятия 02.01. «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности» Подпрограммы 1 «Чистая вода» и определяемого в соответствии с утвержденной Методикой расчета значений целевых показателей на основании актов ввода в эксплуатацию.

4. В нарушение части 5 статьи 22  Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон №44-ФЗ),  Администрацией при осуществлении закупок у единственного поставщика на основании п. 4 ч. 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ по муниципальному контракту на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту участков уличной водопроводной сети, водопроводных вводов жилых домов по адресу: Московская область, Клин-9 (МК №131/2023 от 10.11.2023г.) запрос о предоставлении ценовой информации направлялся поставщику, не осуществляющим поставку аналогичных товаров, выполнение работ, оказание аналогичных услуг. (ООО «Карат» вид деятельности – производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей.).

5. В нарушение части 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ Администрацией    Требования об уплате штрафных санкций по 4 контрактам (№117/2023 от    11.10.2023 на оказание услуг по изготовлению павильона под скважину на   ВЗУ-2 по адресу: Московская область, городской округ Клин, ул. Мира с ИП   Ильин М.Н., №0848300054823000259 от 23.10.2023 на выполнение работ по   капитальному ремонту участков уличной водопроводной сети,   водопроводных вводов жилых домов по адресу: Московская область, Клин-9   с ЗАО «Водоканал»; №0848300054823000050 от 24.04.2023 на выполнение   работ по ремонту, очистке и дезинфекции питьевых колодцев на территории   городского округа Клин в 2023 году (Воздвиженский территориальный округ)   с ООО «Лотос»; №0848300054823000054 от 24.04.2023 на выполнение работ   по ремонту, очистке и дезинфекции питьевых колодцев на территории   городского округа Клин в 2023 году (Петровский территориальный округ) с   ООО «Лотос») на общую сумму 9 тысяч рублей исполнителям не   направлялись.

6. Нарушение требований правовых актов, условий соглашений, договоров, контрактов, не относящихся к нарушениям законодательства Российской   Федерации в финансово-бюджетной сфере и нарушениям законодательства о   контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения   государственных и муниципальных нужд:

- в нарушение приложения № 3 к Контрактам: №117/2023 от 11.10.2023,    №0848300054823000259 от 23.10.2023; №0848300054823000050 от 24.04.2023;   №0848300054823000054 от 24.04.2023, пункта 1 таблицы 3.1 к вышеуказанным Контрактам, приказы о назначении ответственных лиц за оказание услуг, ответственных представителей Подрядчика за выполнением работ размещены Исполнителями в ПИК ЕАСУЗ с нарушением установленных сроков.

7. В нарушение части 1 статьи 101 Закона 44-ФЗ Администрацией не осуществлялся контроль за исполнением подрядчиком условий Контрактов №0848300054823000064, №0848300054823000055, №0848300054823000056 от 24.04.2023 года.

8. В нарушение части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, пункта 10 Правил № 60 экспертное заключение о приемке выполненных работ по контракту от 24.04.2023 № 0848300054823000049 внесено в реестр контрактов с нарушением срока.

9. Администрацией не приняты меры по взысканию штрафных санкций на сумму 187 280 рублей по МК №60/2023 от 25.05.2023 на выполнение работ по устройству питьевого колодца на территории городского округа Клин по адресу д. Давыдково д. 239 с ИП Гермаевой Е.О., начисленных по требованиям: от 16.08.2023 №119исх/11289, от 12.12.2023 №119исх/17462, от 10.01.2024 №119исх/116, от 19.02.2024 №119исх/2506.